| NASLOV NALOGE: | NAČRT UPRAVLJANJA VODA NA VODNEM OBMOČJU DONAVE IN NA VODNEM OBMOČJU JADRANSKEGA MORJA |
| --- | --- |
| ŠIFRA NALOGE: | I/1/1 |
| NAROČNIK: | MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48 1000 Ljubljana |
| IZVAJALEC: | INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Hajdrihova 28c 1000, Ljubljana |
| NOSILEC NALOGE: | dr. Aleš BIZJAK. |
| AVTOR(JI): | dr. Aleš BIZJAK Urška BREMEC Mitja CENTA Matej CUNDER Janez DODIČ Blažo ĐUROVIĆ mag. Elizabeta GABRIJELČIČ Marija HABINC mag. Neža KODRE Maja KREGAR Gregor KOLMAN Jana MELJO dr. Tanja MOHORKO Maja PAVLIN Špela PETELIN dr. Monika PETERLIN Vesna PETKOVSKA Petra REPNIK MAH Mag. Sonja ŠIŠKO NOVAK Nina ŠTUPNIKAR dr. Gorazd URBANIČ Janez ZAKRAJŠEK dr. Nataša SMOLAR ŽVANUT |
| DIREKTOR IZVRS: | Mitja Starec (žig) |
| KRAJ IN DATUM: | LJUBLJANA, marec 2010 |

KAZALO VSEBINE

KAZALO VSEBINE	I

KAZALO PREGLEDNIC	III

KAZALO SLIK	V

KAZALO PRILOG	VI

OKRAJŠAVE IN SIMBOLI	VII

1	UVOD	1

2	PROGRAMA TEMELJNIH UKREPOV	3

2.1	Program temeljnih ukrepov, ki se nanašajo na varstvo voda	3

2.1.1	TEMELJNI UKREPI ZA PODROČJE ONESNAŽEVANJA VODA	3

2.1.2	TEMELJNI UKREPI ZA PODROČJE HIDROMORFOLOŠKIH OBREMENITEV	7

2.1.3	TEMELJNI UKREPI ZA PODROČJE BIOLOŠKIH OBREMENITEV	8

2.1.4	TEMELJNI UKREPI ZA OBMOČJA S POSEBNIMI ZAHTEVAMI	9

2.1.5	OSTALI TEMELJNI UKREPI	19

2.2	Program temeljnih ukrepov, ki se nanašajo na urejanje voda	24

2.2.1	GRADBENI UKREPI	25

2.2.2	NEGRADBENI UKREPI	25

2.2.3	OPERATIVNI UKREPI	26

2.3	Program ukrepov, ki se nanašajo na rabo voda	30

2.3.1	UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE NADZORA NAD ODVZEMI TER NADZORA NAD ZAJEZITVAMI POVRŠINSKE VODE	33

2.3.2	DOLOČITEV MOŽNIH VRST RABE VODNEGA DOBRA, VKLJUČNO Z DOLOČITVIJO POGOJEV ALI OMEJITEV RABE ALI DRUGIH POSEGOV V VODNO DOBRO	36

2.3.3	GENERIČNI SEZNAM UKREPOV ZA PODROČJE RABE VODA	41

2.3.4	PREDLOG DODATNIH AKTIVNOSTI NA VO DONAVE	44

3	PROGRAM DOPOLNILNIH UKREPOV IN ANALIZA STROŠKOVNE UČINKOVITOSTI DOPOLNILNIH UKREPOV ZA DOSEGANJE OKOLJSKIH CILJEV	45

3.1	Program dopolnilnih ukrepov in analiza stroškovne učinkovitosti dopolnilnih ukrepov za področje onesnaženja voda	45

3.1.1	Podrobnejši opis dopolnilnih ukrepov za področje onesnaževanja voda	47

3.1.2	Analiza stroškovne učinkovitosti dopolnilnih ukrepov za področje onesnaževanja voda	54

3.1.3	Analiza občutljivosti posamezne kombinacije dopolnilnih in dodatnih ukrepov	60

3.2	Program dopolnilnih ukrepov in analiza stroškovne učinkovitosti dopolnilnih ukrepov za področje hidromorfoloških obremenitev	60

3.2.1	PODROBNEJŠI OPIS DOPOLNILNIH HIDROMORFOLOŠKIH UKREPOV	64

3.3	Program dopolnilnih ukrepov za področje bioloških obremenitev	86

3.4	Program drugih dopolnilnih ukrepov	88

3.5	Program dopolnilnih ukrepov za izvajanje načela povračila stroškov za storitve povezane z obremenjevanjem voda v skladu z načelom »povzročitelj plača obremenitve«	89

3.5.1	SPREMEMBA NAČINA ZBIRANJA PODATKOV O OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH VARSTVA OKOLJA	89

3.5.2	NAMENSKA PORABA SREDSTEV, PRIDOBLJENIH IZ PLAČIL ZA OKOLJSKO DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA, VODNO POVRAČILO IN KONCESIJE ZA RABO RABE VODNEGA ALI MORSKEGA JAVNEGA DOBRA ALI NAPLAVIN ZA UKREPE, KI SO PREDPISANI V NUV (OBČINSKI IN DRŽAVNI DEL SREDSTEV)	90

3.6	Program dopolnilnih ukrepov za podnebne spremembe	91

3.6.1	STRATEGIJA PRILAGAJANJA PODNEBNIM SPREMEMBAM	91

3.6.2	PRILAGAJANJE SKOZI NAČRT UPRAVLJANJA VODA	94

3.6.3	USMERITVE ZA UPOŠTEVANJE PODNEBNIH SPREMEMB PRI NAČRTOVANJU	96

3.6.4	VODARSKI ODZIV NA PODNEBNE SPREMEMBE	100

3.6.5	DOPOLNILNI UKREPI NAČRTA UPRAVLJANJA VODA	102

4	OPIS STANJA MEJNIH IN PREKOMEJNIH VODNIH TELES TER UKREPI, SPREJETI V ZVEZI S ČEZMEJNIM ONESNAŽEVANJEM	104

4.1	Mejna in prekomejna VTPV z Republiko Avstrijo	104

4.2	VTPV s potencialnimi prekomejnimi vplivi z Republiko Hrvaško	104

4.3	VTPV s potencialnimi prekomejnimi vplivi z Republiko Madžarsko	105

4.4	VTPV s potencialnimi prekomejnimi vplivi z Republiko Madžarsko in Republiko Hrvaško	106

5	VIRI	107

6	PRILOGE	111

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 2-1: Seznam temeljnih ukrepov za biološke obremenitve	7

Preglednica 2-2: Generični seznam ukrepov za rabo voda	40

Preglednica 3-1: Dopolnilni ukrepi za področje onesnaženja voda na vodnem območju Donave	45

Preglednica 3-2: Seznam dopolnilnih ukrepov za področje onesnaževanja voda (kmetijstvo).	54

Preglednica 3-3: Seznam stroškovno učinkovitih ukrepov na podorčju onesnaževanja voda za doseganje okoljskih ciljev.	58

Preglednica 3-4: Dopolnilni ukrepi za področje hidromorfoloških obremenitev na VO Donave	60

Preglednica 3-5: Hidroenergetske pregrade, prehodnost za ribe ter razdalje med pregradami na velikih rekah	65

Preglednica 3-6: Potencialne neprekinjene razdalje v primeru izgradnje ribjih stez na VO Donave	66

Preglednica 3-7: Delne ocene učinkovitosti in skupna ocena za posamezne hidroenergetske pregrade na VO Donave	68

Preglednica 3-8: Generični katalog hidromorfoloških ukrepov, ocena stroškov in učinkovitosti ukrepov za ukrep »Rekonstrukcijo pregrade z namenom vzpostavitve prehodov za vodne organizme« (Economic Guidelines for Planning a Programme of Measures, EU-Twinning Project SI06/IB/EN/01)	70

Preglednica 3-9: Analiza stroškovne učinkovitosti za izgradnjo ribjega prehoda (Economic Guidelines for Planning a Programme of Measures, EU-Twinning Project SI06/IB/EN/01)	71

Preglednica 3-10: Generični katalog hidromorfoloških ukrepov, ocena stroškov in učinkovitosti ukrepov za ukrep »Obnova rečnega koridorja« (Economic Guidelines for Planning a Programme of Measures, EU-Twinning Project SI06/IB/EN/01)	73

Preglednica 3-11: Analiza stroškovne učinkovitosti za obnovo rečnega koridorja (Economic Guidelines for Planning a Programme of Measures, EU-Twinning Project SI06/IB/EN/01)	81

Preglednica 3-12: Generični katalog hidromorfoloških ukrepov, ocena stroškov in učinkovitosti ukrepov za ukrep »Zasaditev avtohtone obrežne vegetacije«	83

Preglednica 3-13: Dopolnilni ukrepi za področje bioloških obremenitev na vodnem območju Donave	85

Preglednica 3-14: Drugi dopolnilni ukrepi na vodnem območju Donave	87

Preglednica 3-15: Dopolnilni ukrepi za podnebne spremembe na vodnem območju Donave	88

Preglednica 3-16: Lastnosti ukrepov glede na njihovo prilagoditveno sposobnost (prirejeno po EEA, 2009)	98

Preglednica 3-17: Nekateri vplivi in posledice podnebnih sprememb in tehnični adaptacijski odzivi	99

Preglednica 3-18: Dopolnilni ukrepi za podnebne spremembe na vodnem območju Donave	101

KAZALO SLIK

Slika 2-1: Temeljni ukrepi za rabo voda	30

Slika 2-2: Shematski prikaz določil rabe voda in odvzema naplavin	36

Slika 3-1: Deleži obrežnega pasu, kjer je potrebno vzdrževanje oziroma zasaditev obrežne vegetacije na posameznem VTPV na VO Donave	82

Slika 3-2: Zasnova strategije prilagajanja vodarstva podnebnim spremembam	92

Slika 3-3: Koraki prilagajanja podnebnim spremembam skozi načrt upravljanja voda (prirejeno po Đurović et al., 2008 in 2008b)	94

Slika 3-4: Postopek izboljševanja podnebne odpornosti programa ukrepov	96

KAZALO PRILOG

PRILOGA I Preglednice

- Ukrepi za zavarovana območja, na VTPV VO Donave

- Ukrepi za zavarovana območja (točke), na VTPV VO Donave

- Ukrepi za območja Natura 2000, na VTPV VO Donave

- Ukrepi za naravne vrednote, na VTPV VO Donave

PRILOGA II Preglednice Seznam temeljnih ukrepov

PRILOGA III Preglednice Ukrepi za področje urejanja voda

PRILOGA IV Preglednice Preveritev prilagoditvene sposobnosti ukrepov iz generičnega seznama

OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

Legenda:

| ARSO | Agencija Republike Slovenije za okolje |
| --- | --- |
| EU | Evropska unija |
| HE | hidroelektrarna |
| IzVRS | Inštitut za vode Republike Slovenije |
| KČN | komunalna čistilna naprava |
| mHE | mala hidroelektrarna |
| MOP | Ministrstvo za okolje in prostor |
| OVE | obnovljivi viri energije |
| RS | Republika Slovenija |
| VTPV | vodno telo površinske vode |

# UVOD

Zakonom o vodah cilji upravljanja voda doseganje dobrega stanja voda in z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda. Izvajanje ciljev upravljanja voda na vodnem območju opredeljuje načrtovalski dokument, načrt upravljanja voda. Ta obravnava vodna telesa površinskih in podzemnih voda, vsebine pa opredeljuje za tekoče in stoječe površinske vode, podzemne vode, somornice in obalno morje.

Zakon o vodah med drugim opredeljuje tudi teritorialne podlage za upravljanje voda. Za zagotavljaje celovitega upravljanja voda na območju Republike Slovenije tako določa povodje Donave in povodje Jadranskega morja. Povodje Donave tvorijo porečja Save, Drave in Mure, povodje Jadranskega morja pa povodje Soče in povodje Jadranskih rek. Za izvajanje programa upravljanja voda in načrtov upravljanja voda pa določa vodno območje Donave in vodno območje Jadranskega morja kot dela mednarodnih povodij Donave in Jadranskega morja s pripadajočimi podzemnimi vodami. Vodno načrtovanje se torej izvaja na ravni vodnega območja ter vodnih teles kot osnovnih administrativnih enot upravljanja voda, pri čemer vrednotenje kakovosti voda temelji na ekosistemskem pristopu.

Vsebino načrtov upravljanja voda določa Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda, izdelavo načrtov pa delovna programa za pripravo načrtov upravljanja voda na vodnem območju Donave in vodnem območju Jadranskega morja. Načrt upravljanja voda tako vsebuje opis administrativne ureditve, opis izhodiščnega stanja na območju načrta upravljanja voda, povzetek metodologij in rezultatov spremljanja stanja vodnih teles površinskih in podzemnih voda, pregled pomembnih zadev upravljanja voda, opredelitev ciljev načrta upravljanja voda, povzetek programov ukrepov, oceno potrebnih finančnih sredstev in opredelitev virov sredstev, povzetek aktivnosti in rezultatov sodelovanja javnosti, priloge in kartografski del.

Načrt upravljanja voda je načrtovalsko programski dokument. Na osnovi analize obremenitev in presoje vplivov človekovega delovanja na površinske in podzemne vode, rezultatov spremljanja stanja voda ter presoje učinkovitosti temeljnih ukrepov za izboljšanje stanja voda napoveduje uspešnost doseganja okoljskih ciljev vodnih teles površinskih in podzemnih voda do leta 2015. Na vodnih telesih, na katerih z izvajanjem zgolj temeljnih ukrepov okoljski cilji do leta 2015 ne bodo doseženi, opredeljuje razloge in predpisuje stroškovno učinkovite dopolnilne ukrepe. Glede na tehnično izvedljivost in nesorazmernost stroškov ukrepov ter glede na naravne razmere na vodnih telesih predvideva izjeme okoljskih ciljev kot podaljšanja rokov za doseganje okoljskih ciljev do leta 2021 oziroma 2027. Zaradi posledic novih preoblikovanj fizičnih značilnosti površinskih voda na nekaterih vodnih telesih površinskih voda predvideva tudi odstopanja od okoljskih ciljev. Povzema tudi specifične cilje upravljanja voda na območjih s posebnimi zahtevami in predpisuje morebitne dodatne ukrepe za doseganje teh. Podaja analizo rabe vode, cene vode in plačila storitev za rabo vode po gospodarskih sektorjih. Opredeljuje tudi oceno potrebnih sredstev za izvedbo dopolnilnih ukrepov ter možne vire financiranja.

Načrt opredeljuje tudi vsebine upravljanja mejnih in prekomejnih vodnih teles površinskih in podzemnih voda za potrebe usklajevanja s sosednjimi državami. Podaja pregled stanja, ciljev in ukrepov na področjih urejanja in rabe voda, kot izhodišče za poglobljeno delo in raziskave v obdobju do leta 2015. Načrt povzema tudi aktivnosti sodelovanja javnosti, izvedene v procesu izdelave načrta ter njihove ugotovitve, ki so bile vključene v načrtovalski proces.

Za potrebe izdelave načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave Inštitut za vode izdeluje strokovne podlage za tekoče in stoječe površinske vode. Te obsegajo vsa področja upravljanja voda, torej varstva, urejanja in rabe voda. V skladu z določili Zakona o vodah kot osnovne načrtovalske enote na vodnem območju Donave obravnavajo vodna telesa porečij Save, Drave in Mure.

V izdelavo strokovnih podlag je Inštitut za vode Republike Slovenije vključil lastno znanje, razvito v obdobju izdelave strokovnih podlag ter razpoložljivo znanje preteklih in sedanjih upravnih in strokovnih inštitucij, delujočih na področju upravljanja voda v Republiki Sloveniji. Strokovne podlage so oblikovane v skladu z določili Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda, Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda ter po določilih delovnega programa za pripravo načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave. Dispozicija strokovnih podlag za področje tekočih in stoječih površinskih voda na vodnem območju Donave je tako urejena v osem zaporednih zvezkov:

- zvezek 1: Opis administrativne ureditve,

- zvezek 2: Opis izhodiščnega stanja na območju načrta upravljanja voda,

- zvezek 4: Pregled pomembnih zadev upravljanja voda,

- zvezek 5: Podrobnejša opredelitev ciljev načrta upravljanja voda,

- zvezek 6: Program ukrepov,

- zvezek 7: Finančna sredstva,

- zvezek 8: Povzetek aktivnosti in rezultatov sodelovanja z javnostjo in

- zvezek 9: Priloge.

Namen strokovnih podlag je zbrati vse razpoložljive relevantne podatke in informacije, jih ponovljivo analizirati in oblikovati v celoto načrtovalskih vsebin ter tako zagotoviti največji možen obseg znanja za potrebe izdelave načrta upravljanja voda za vodno območje Donave. Predmetni zvezek 6 obsega program temeljnih in dopolnilnih ukrepov za doseganje okoljskih ciljev na površinskih vodah vodnega območja Donave.

# PROGRAMA TEMELJNIH UKREPOV

## Program temeljnih ukrepov, ki se nanašajo na varstvo voda

Program temeljnih ukrepov tvorijo ukrepi skupne vodne politike, ki izhajajo iz predpisov, s katerimi so bila v slovenski pravni red prenesena določila vodne direktive in direktiv, navedenih v prilogi VI vodne direktive (a) (priloga I-1) ter drugi temeljni ukrepi, ki izhajajo iz slovenske zakonodaje (b – l) (priloga I-2), in sicer:

- ukrepi za povračilo stroškov storitev za rabo vode,

- ukrepi za vzpodbujanje gospodarne in trajnostne rabe voda,

- ukrepi za zaščito vod, ki se uporabljajo za pitno vodo skupaj z ukrepi za varstvo kakovosti vode, da se zmanjša stopnja čiščenja, ki je potrebna za proizvodnjo pitne vode,

- ukrepi za nadzor nad odvzemanjem sladke površinske in podzemne vode ter zajezovanjem sladke površinske vode, skupaj z registrom ali registri odvzemov vode in zahtevo za predhodno dovoljenje za odvzem in zajezitev,

- ukrepi za nadzor, ki vključujejo zahtevo za predhodno soglasje za umetno napajanje ali bogatenje podzemne vode,

- ukrepi za predhodno ureditev točkovnega izpusta, ki lahko povzroči onesnaženje,

- ukrepi za preprečevanje ali nadzorovanje vnosa onesnaževal, ki lahko povzročijo onesnaženje, iz razpršenih virov,

- ukrepi za vse druge pomembne škodljive vplive na stanje vode, predvsem ukrepi, ki zagotavljajo, da so hidromorfološke razmere v vodnih telesih skladne z doseganjem zahtevanega ekološkega stanja ali dobrega ekološkega potenciala za vodna telesa,

- ukrepi za prepoved neposrednih izpustov onesnaževal v podzemno vodo,

- ukrepi za odpravo onesnaženj površinskih vod s prednostnimi snovmi in zmanjšanje onesnaženj z drugimi snovmi, ki bi sicer preprečevale doseganje okoljskih ciljev in

- katerikoli ukrepi za preprečevanje značilnih izgub onesnaževal iz tehničnih naprav in preprečitev in/ali zmanjšanje vpliva onesnaženj ob nesrečah.

Shematski prikaz obravnave temeljnih ukrepov, ki se nanašajo na varstvo voda, v okviru načrta upravljanja voda je podan v prilogi III. Prikaz temeljnih ukrepov na vodnih telesih se nahaja v zvezku 9, v sklopu kartografskih prilog z oznako 9.1.

V prilogi (Zvezek 9: PRILOGA IV-4 Vodna telesa površinskih voda na vodnem območju Donave – Ocena verjetnosti doseganja okoljskih ciljev 2015) so podani temeljni ukrepi, ki se bodo ali se, skladno z zakonodajo, izvajajo na posameznih VTPV. Ukrepi so podani ločeno za področje točkovnih virov onesnaženja in razpršenih virov onesnaženja (kmetijstvo in poselitev).

### TEMELJNI UKREPI ZA PODROČJE ONESNAŽEVANJA VODA

#### Temeljni ukrepi za področje onesnaževanja iz industrijskih virov

Temeljni ukrepi za področje onesnaževanja voda iz industrijskega sektorja izhajajo iz Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08) številnih podzakonskih aktov t. i. emisijskih uredb, ki veljajo za posamezne industrijske oziroma storitvene dejavnosti. Z zakonom o varstvu okolja in podzakonskimi akti so v slovenski pravni red prevzeta določila Direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (Direktiva 2008/1/ES) in določila Direktive o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (Direktiva 2006/11/ES), ki se nanaša na področje industrijskega onesnaženja. Upoštevane so tudi njene »hčerinske direktive«, ki določajo mejne vrednosti emisij in okoljske standarde kakovosti za 18 posebnih onesnaževal.

Emisijske uredbe veljajo za posamezne industrijske oziroma storitvene dejavnosti. Nadzor nad emisijami je izveden z navajanjem pogojev za prilagoditev mejnih vrednosti emisij snovi pri odvajanju industrijskih odpadnih vod in ukrepov, ki jih morajo upravljavci industrijskih obratov ali naprav, izvajati z namenom zmanjševanja emisije snovi v okolje. Trenutno obstaja 31 emisijskih uredb (Priloga II: Seznam temeljnih ukrepov), ki pokrivajo emisije pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav iz različnih dejavnosti. Za preostale izpuste pa velja t.i. splošna emisijska uredba (Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Uradni list RS, št. 47/05, 45/07), ki določa splošne mejne vrednosti emisij toplote in snovi v vode in javno kanalizacijo.

Emisijske uredbe za objekte in naprave določajo mejne vrednosti parametrov pri odvajanju industrijske odpadne vode kakor tudi posebne ukrepe, ki jih mora upravljavec obrata ali naprave izvajati z namenom zmanjševanja emisije snovi. V večini primerov je datum prilagoditve 31. december 2012. Navedeni pogoji se obravnavajo kot temeljni ukrepi, ki jih država članica izvaja za doseganje dobrega ekološkega in kemijskega stanja voda. Na osnovi tega smo za VTPV, kjer so bile v letu 2007 ugotovljene emisije iz industrijskih obratov oziroma storitvene dejavnosti, zapisali temeljni ukrep (1) Industrija in storitvena dejavnost: Nadzor nad emisijami iz industrijskih naprav - ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda in pogoji za prilagoditev mejnih vrednosti. V okviru tega ukrepa je obravnavana industrija kakor tudi storitvena dejavnost, ki je podana v preglednici (Priloga II: Seznam temeljnih ukrepov – točkovni viri onesnaženja) glede na standardno klasifikacijo (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). V prilogi se nahaja tudi podrobnejši seznam posebnih ukrepov ki jih morajo upravljavci obratov ali naprav izvajati z namenom zmanjševanja emisije snovi.

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, členi 68 do 94) in podzakonska akta Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04 in 71/07, 122/07), in Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07) prevzemajo zahteve Direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (Direktiva 2008/1/ES), katere cilj je zmanjšati onesnaževanje zraka, vode in tal iz različnih industrijskih virov. V okviru pregleda teh temeljnih ukrepov se podrobneje obravnava samo nacionalne predpise, ki urejajo varstvo voda.

Temeljni ukrepi, ki izhajajo iz Direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (2008/1/ES ; kodificirana različica 96/61/EC), so zabeleženi kot (2) Industrija in storitvena dejavnost;  Nadzor nad emisijami v vode – pridobitev okoljevarstvenega dovoljenje za vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega

Cilj direktive o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja je zmanjšati onesnaževanje iz različnih industrijskih virov (vključno z emisijami iz živinskih obratov oz. kmetijskega sektorja), da bi zagotovili visoko raven varstva okolja. Določila direktive, ki določajo pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, so v nacionalno zakonodajo prenesene z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, členi 68. do 94) in podzakonskima aktoma Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04 in 71/07, 122/07) (v nadaljevanju IPPC uredba) in Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07). Slednja v 15. in 16. člen določa nekatere podrobnosti v zvezi s pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja.

Zakon o varstvu okolja predpisuje, da morajo upravljavci industrijskih obratov, ki so navedeni v Prilogi 1 IPPC uredbe, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Pogoji ki jih morajo upravljavci pri tem izpolnjevati so navedeni v posameznih dovoljenjih in vključujejo mejne vrednosti emisij v tla, vode in zrak, pravila ravnanja z odpadki ter druge ukrepe za zaščito okolja. Navedene pogoje je potrebno izpolnjevati z uporabo najboljših razpoložljivih tehnologiji.

Osnovni ukrep »(2) Industrija in storitvena dejavnost;  Nadzor nad emisijami v vode – pridobitev okoljevarstvenega dovoljenje za vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega« je naveden na posameznih VTPV, kjer na osnovi seznama IPPC zavezancev (VIR: http://okolje.arso.gov.si/ippc/register.php, Datum: 12.06.2008) ugotavljamo prisotnost  naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega in se izpusti industrijske odpadne vode končajo neposredno v okolju, v kanalizaciji ki se ne zaključi s KČN ali v kanalizaciji ki se zaključi s KČN.

Slovenija je z namenom doseganja dobrega kemijskega stanja površinskih voda do leta 2015 sprejela tudi 3 operativne programe v zvezi z odvajanjem nevarnih snovi z odpadnimi vodami in sicer Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji (Sklep Vlade z dne 26.2.2004), Operativni program preprečevanja onesnaževanja vodnega okolja z nevarnimi kloriranimi ogljikovodiki iz razpršenih virov onesnaževanja (Sklep Vlade z dne 15.4.2004)  in  Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi (Sklep Vlade z dne 27.5.2004)

Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji predvideva dva ključna sklopa ukrepov: vzpostavitev sistema za zbiranje amalgamov iz zobozdravstvenih ordinacij in nadaljevanje proučevanja transporta in odlaganja živega srebra v rekah, rečnih naplavinah in v prsti ter akumulacije živega srebra v prehranjevalnih verigah kopenskih in vodnih ekosistemov na območju Idrijce in Soče.

Operativni program preprečevanja onesnaževanja vodnega okolja z nevarnimi kloriranimi ogljikovodiki iz razpršenih virov onesnaževanja zajema 15 kloriranih ogljikovodikov. Izmed teh so ukrepi opredeljeni le za tiste za katere se je izkaza potreba, in sicer za  trikloroeten, tetrakloroeten in triklorometan so v operativnem programu opredeljeni ukrepi, ki se nanašajo na obrate za kemično čiščenje tekstilij.

V operativnem programu zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi so določene nevarne snovi, ki jih evropski predpisi ne urejajo, imajo pa v slovenskem prostoru lahko zaradi velike uporabe pomembne negativne vplive na vodno okolje in s tem na dobro ekološko stanje površinskih voda. Za te snovi so v programu navedeni ukrepi zmanjševanja ali preprečevanja onesnaževanja vodnega okolja zaradi njihovih emisij.

#### Temeljni ukrepi za področje onesnaževanja iz kmetijskih virov

Na področju razpršenih obremenitev gre za ukrepe za preprečevanje ali nadzorovanje vnosa onesnaževal in hranil.

Nitratna direktiva (91/676/EGS), ki se nanaša na uresničevanje ukrepov v zvezi z varstvom voda pred onesnaževanjem z razpršenimi viri, je bila v slovenski pravni red vnešena z Uredbo o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05) ter Pravilnikom za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list RS, št. 130/2004). Ukrepi, ki so podrobneje analizirani v strokovnih podlagah IzVRS (IzVRS, 2009e), so vključeni v obstoječe mehanizme reševanja problematike razpršenih obremenitve v sklopu operativnega programa, ki je veljal od leta 2004 do leta 2008, in zajemajo glavne tri skupine ukrepov:

	ukrepe za strokovno utemeljeno gnojenje po načelih dobre kmetijske prakse in upoštevanje mejnih vrednosti letnih vnosov,

	ukrepe za zagotavljanje ustreznih skladiščnih kapacitet za živinska gnojila in

	ukrepe za prilagajanje živinorejskih obratov okoljskim standardom.

Slovenska zakonodaja vsebuje številne zakonske in podzakonske akte na področju sredstev za varstvo rastlin (registracija sredstev za varstvo rastlin, promet s sredstvi za varstvo rastlin, izobraževanje iz fitomedicine za uporabnike sredstev za varstvo rastlin, zahtevana ustreznost naprav za nanašanje sredstev za varstvo rastlin, uporaba sredstev za varstvo rastlin in ravnanje z ostanki sredstev za varstvo rastlin). Konec leta 2009 je bila sprejeta tudi Direktiva o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov 2009/128/ES. Veliko ukrepov iz omenjene direktive ima Slovenija vključenih že v svojih zakonskih in podzakonskih aktih, kar pomeni da so to temeljni ukrepi. Ostali ukrepi direktive bodo to postali z implementacijo v slovenski pravni red.

Novosti, ki pa prihajo z direktivo so:

- izdelava nacionalnih akcijskih načrtov, s katerimi se določijo pridelki, dejavnosti ali območja, ki predstavljajo tveganja, ter cilji in časovni razporedi za njihovo doseganje

- prepoved škropljenja z uporabo letal

- določitev območij, kjer se uporaba pesticidov zmanjša oziroma prepove na območjih, kot so javni parki, športna igrišča, rekreacijska, šolska in otroška igrišča ter v bližini javnih zdravstvenih ustanov

- predlog direktive predvideva tudi uvedbo zaščitnih pasov ob vodotokih, vodnih virih, cestah in železniških progah.

Ukrepi, ki so določeni po Zakonu o vodah (ZV-1, 2002; ZV-1a, 2008) so vezani na prepoved gnojenja ter uporabe sredstev za varstvo rastlin na priobalnih zemljiščih. Upoštevanje 65. člena Zakona o vodah, ki prepoveduje gnojenje ali uporabo sredstev za varstvo rastlin na priobalnih zemljiščih, je potrebno tudi pri podeljevanju subvencij v kmetijstvu.

#### Temeljni ukrepi za področje onesnaževanja zaradi poselitve

V okviru Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005–2017 je predvidena izgradnja kanalizacijskih sistemov in KČN. Za komunalne odpadne vode mora biti tako pred izpustom v okolje zagotovljeno sekundarno čiščenje odpadne vode na KČN. Za KČN nad 10 000 PE je v okviru zakonodaje predvidena terciarna stopnja čiščenja. Delež priključenosti prebivalcev ter stopnja čiščenja komunalne odpadne vode sta odvisna od velikosti naselja, gostote poselitve ter občutljivosti območja.

V primeru da se odpadne vode odvaja v vplivno območje kopalnih voda, je treba v času kopalne sezone zagotoviti dodatno obdelavo komunalne odpadne vode na način, da vsebnost mikrobioloških parametrov ne bo prekoračevala predpisa o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07).

Predpisan je nadzor nad emisijami snovi v vode in javno kanalizacijo. V okviru veljavne zakonodaje je predpisana tudi izgradnja zadrževalnih bazenov na mešanih kanalizacijskih sistemih.

Če območje poselitve v okviru operativnega programa ni predvideno za opremljenost z javno kanalizacijo, morajo lastniki stavb do 2017 sami zagotoviti čiščenje na mali KČN ali zbiranje komunalnih odpadnih vod v nepretočni greznici. Za objekte, ki se nahajajo na občutljivih območjih zaradi evtrofikacije, prispevnih območjihkopalnih voda ter na vodovarstvenih območjih so roki za izvajanje krajši, to je do 2015.

Seznam temeljnih ukrepov za področje onesnaževanja zaradi poselitve z navedbo pravne podlage in podrobnejši opis temeljnih ukrepov se nahaja v preglednicah v prilogi (Priloga II: Seznam temeljnih ukrepov)

### TEMELJNI UKREPI ZA PODROČJE HIDROMORFOLOŠKIH OBREMENITEV

Glede na to, da področje hidromorfoloških obremenitev nima posebnih predpisov, ki bi določali kriterije ali merila ali bi predpisovali ukrepe za preprečevanje poslabšanja in izboljšanje hidromorfološkega stanja, so temeljni ukrepi povzeti iz:

- Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08),

- Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04),

- Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06),

- Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04),

- Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06),

- Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96), in

- Pravilnika o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda (Uradni list RS, št. 129/06).

Temeljni ukrepi so naslovljeni predvsem na preprečevanje poslabšanja stanja. Ker so ti ukrepi le izjemoma podkrepljeni z uredbami, so bili analizirani glede na to, v kolikšni meri in na kakšen način se izvajajo, in sicer na podlagi ekspertnega znanja o izvajanju zakonodaje, ekspertnega znanja o operativnem izvajanju ukrepov na terenu in na osnovi pridobljenih informacij na posvetovalnih srečanjih (IzVRS, 2009g). Glede na analizo je pripravljen seznam dopolnilnih ukrepov za vzpostavitev in izboljšanje izvajanja temeljnih ukrepov.

Med temeljne ukrepe so vključeni tudi omilitveni ukrepi na MPVT-jih, ki se že izvajajo v skladu s koncesijsko pogodbo, in drugi omilitveni ukrepi, ki jih izvajajo koncesionarji.

### TEMELJNI UKREPI ZA PODROČJE BIOLOŠKIH OBREMENITEV

Ukrepi za področje bioloških obremenitev izhajajo iz nacionalne zakonodaje, in sicer iz:

- Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00),

- Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06),

- Zakona o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (MKPBV) (Uradni list RS, št. 23/02, 14/08 – popr.),

- Zakona o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (MKBR) (Uradni list RS, št. 7/96) in

- Konvencije o varstvu Alp (Alpska konvencija) (Uradni list RS, št. 19/95; priloga: Mednarodne pogodbe, št. 5).

iz Operativnega programa za razvoj ribištva v republiki Sloveniji 2007 – 2013.

Pri določitvi temeljnih ukrepov v primeru tujerodnih vrst so bila upoštevana določila posameznih členov pravnih aktov, ki so podzakonski predpisi Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06).

Ukrepi so bili za posamezna VTPV podani na osnovi ekspertne ocene, ki je bila podana na osnovi prisotnosti tujerodnih vrst rib in poznavanja stanja ihtiofavne v posameznem vodnem telesu (Zvezek 9: PRILOGA IV-4 Vodna telesa površinskih voda na vodnem območju Donave – Ocena verjetnosti doseganja okoljskih ciljev 2015). Večina navedenih temeljnih ukrepov je preventivne narave in vključuje izobraževanje, učinkovit nadzor nad vzrejnimi objekti, preprečevanje vnosa, nadzor in monitoring tujerodnih vrst.

Vsi ukrepi, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, so preventivne narave, zato se predvideva, da se ob upoštevanju in izpolnjevanju predpisov stanje do leta 2015 ne bi smelo poslabšati.

Seznam temeljnih ukrepov je prikazan v preglednici (Preglednica 2-3).

Preglednica 2-1: Seznam temeljnih ukrepov za biološke obremenitve

| Ukrep | Opis ukrepa | Nacionalna pravna podlaga |
| --- | --- | --- |
| Izobraževanje | izobraževanje o stanju ekosistemov, posledicah vnosov in zakonodaji | Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) |
| Preprečitev vnosa tujerodnih vrst | nadzor nad vrstami, ki se vlagajo (predvsem podobnimi npr. šarenka/potočna postrv; šarenka/ lipan) | Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) |
| Učinkovit nadzor nad vzrejnimi objekti (za vzrejo za ribolov, za prehrano) | preprečevanje uhajanja rib iz ribogojnic, preprečevanje onesnaževanja iz vzrejnih objektov zaradi preobilnega krmljenja in zaradi uporabe zdravil | Pravilnik o komercialnih ribnikih (Uradni list RS, št. 61/06) |
| Monitoring tujerodnih vrst | učinkovit nadzor ekosistema in ribjih populacij; proučevanje ekologije in biologije tujerodnih vrst in vplivov na živelj v novo naseljenih habitatih | Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu (Uradni list RS, št. 18/08) |
| Kontrola športnega ribolova | prepoved spuščanja kakršnih koli živih vab v okolje po zaključku ribolova | Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. (Uradni list RS 99/07) |

### TEMELJNI UKREPI ZA OBMOČJA S POSEBNIMI ZAHTEVAMI

Program temeljnih ukrepov sestavljajo ukrepi skupne vodne politike. Ti izhajajo iz predpisov s katerimi so bila v slovenski pravni red prenešena določila vodne direktive in direktiv navedenih v prilogi VI vodne direktive, ter drugi temeljni ukrepi, ki izhajajo iz slovenske zakonodaje.

#### .Kopalne vode

Za področje kopalnih voda je bila v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah  (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A) v letu 2008 sprejeta Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 24/08). Uredba določa seznam kopalnih voda, mikrobiološke parametre in njihove mejne vrednosti za ugotavljanje kakovosti kopalne vode skladno s stanjem razvoja in tehnike in naloge upravljanja kakovosti kopalnih voda.

Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08-ZV-1A) v 77.a členu zagotavlja pravno podlago za vzpostavitev varstvenih območji in varstvenih režimov kopalnih voda. K izboljšanju kakovosti kopalnih voda pa pripomorejo osnovni ukrepi za preprečevanje onesnaževanja iz točkovnih virov onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami in osnovni ukrepi za preprečevanje onesnaževanja voda iz razpršenih virov iz kmetijstva.

Osnovni ukrepi za preprečevanje onesnaževanja iz točkovnih virov onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami so določeni s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 45/07) in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07) določata ukrepe za dodatno obdelavo komunalne odpadne vode za aglomeracije, ki ležijo na vplivnih ali prispevnih območjih kopalnih voda. Predpisi nadalje določajo zahteve glede odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območjih, kjer gostota poselitve ne dosega meril za izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema. Na teh območjih morajo biti zagotovljene ustrezne individualne ureditve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

Osnovni ukrepi za preprečevanje onesnaževanja voda iz razpršenih virov iz kmetijstva izhajajo iz Uredbe o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Uradni list RS, št. 68/1996, 35/2001, 2/2004-ZZdrI-A, 29/2004, 41/2004-ZVO-1, 84/2005) in Pravilnika za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list RS, št. 130/2004). K zmanjševanju onesnaževanja voda iz razpršenih virov iz kmetijstva prispevajo ukrepi za strokovno utemeljeno gnojenje po načelih dobre kmetijske prakse in upoštevanje mejnih vrednosti letnih vnosov hranil ter ukrepi za zagotavljanje ustreznih skladiščnih kapacitet za  živinska gnojila (Poglavje osnovni ukrepi).

#### Ogrožena območja

Ukrepi na poplavnih in erozijskih območjih so določeni z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav, in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08), in sicer pogoji in omejitve za:

- posege v prostor in izvajanje dejavnosti,

- posege v okolje, ki v primeru poplav in z njimi povezane erozije lahko ogrožajo vodno okolje,

- načrtovanje rabe prostora in preventivnih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti.

Za plazljiva in plazovita območja še ni predpisanih pogojev in omejitev, vendar pa tudi na teh območjih veljajo prepovedi, omejitve in zapovedi kot jih v splošnem določa Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/2002).

#### Občutljiva območja

Temeljni ukrepi za občutljiva območja se nanašajo predvsem na načrtovanje in obratovanje komunalnih čistilnih naprav na območjih poselitve in izhajajo iz Direktive sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS). Za slovensko območje pa so le-ti povzeti v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07). Za območja poselitve manjša od 2000 PE ukrepe predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07).

Tako so v slovenski veljavni zakonodaji predpisani način čiščenja in dodatna obdelava komunalne odpadne vode, določene so mejne vrednosti parametrov odpadne vode pri sekundarnem in terciarnem čiščenju, določen je nadzor nad emisijami snovi v vode in javno kanalizacijo, kot tudi izgradnja zadrževalnih bazenov na mešanih kanalizacijskih sistemih.

Obratovanje čistilne naprave, ki leži na prispevnem območju občutljivih območij je potrebno prilagodi zahtevam, ki veljajo za odvajanje komunalne odpadne vode na prispevnem območju občutljivih območij, najpozneje do leta 2015 (oz. 7 let po tem, ko je bilo območje, na katerem se odvaja odpadna voda iz KČN, določeno za prispevno območje občutljivega območja).

Do leta 2015 (ali najpozneje 7 let po tem, ko je bilo območje, na katerem se odvaja odpadna voda iz KČN, določeno za občutljivo območje zaradi kopalnih voda) mora komunalna odpadna voda na območjih poselitve na prispevnem območju občutljivega območja zaradi kopalnih voda, v kopalni sezoni, poleg terciarnega čiščenja imeti tudi dodatno obdelavo odpadne vode in kakovost odpadne vode na iztoku iz dodatne obdelave ne sme presegati mejnih vrednosti za mikrobiološke parametre zadane v uredbi.

V primeru, da za območje poselitve na občutljivih območjih ni predvidena izgradnja javne kanalizacije, morajo lastniki stavb do 2015 sami zagotoviti čiščenje odpadnih vod na mali KČN ali zbiranje komunalnih odpadnih vod v nepretočni greznici.

Zahteve iz uredb, predvsem natančneje zastavljeni časovni roki za izgradnjo kanalizacijskih sistemov in KČN so opredeljeni v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017.

Tako je na občutljivih območjih zastavljen rok do konca leta 2008 za odvajanje v javno kanalizacijo in terciarno čiščenje za poselitvena območja večja od 10.000 PE in do konca leta 2015 za odvajanje v javno kanalizacijo in ustrezno čiščenje za območja poselitve med 2000 in 10.000 PE

Delež priključenosti prebivalcev ter stopnja čiščenja komunalne odpadne vode sta odvisna od velikosti naselja, gostote poselitve ter občutljivosti območja.

#### .Ranljiva območja

Na področju razpršenih obremenitev gre za ukrepe za preprečevanje ali nadzorovanje vnosa onesnaževal in hranil.

Nitratna direktiva (91/676/EGS), ki se nanaša na uresničevanje ukrepov v zvezi z varstvom voda pred onesnaževanjem z razpršenimi viri, je bila v slovenski pravni red vnešena z Uredbo o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05) ter Pravilnikom za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Uradni list RS, št. 130/2004). Ukrepi, ki so podrobneje analizirani v strokovnih podlagah IzVRS (IzVRS, 2009e), so vključeni v obstoječe mehanizme reševanja problematike razpršenih obremenitve v sklopu operativnega programa, ki je veljal od leta 2004 do leta 2008, in zajemajo glavne tri skupine ukrepov:

	ukrepe za strokovno utemeljeno gnojenje po načelih dobre kmetijske prakse in upoštevanje mejnih vrednosti letnih vnosov,

	ukrepe za zagotavljanje ustreznih skladiščnih kapacitet za živinska gnojila in

	ukrepe za prilagajanje živinorejskih obratov okoljskim standardom.

#### Območja salmonidnih in ciprinidnih voda

Temeljni ukrepi za območja salmonidnih in ciprinidnih voda so ukrepi, ki se nanašajo na onesnaževanje voda in so natančneje opredeljeni v poglavju temeljni ukrepi za področje onesnaževanja voda. Temeljni ukrep je tudi izvajanje imisijskega monitoringa kakovosti na območjih salmonidnih in ciprinidnih voda, ki je natančneje določen z Uredbo o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/02) in Pravilnikom o imisijskem monitoringu kakovosti površinske vode za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 71/02).

#### Zavarovana in varovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, za katera sta pomembna vodni režim in kakovost voda

Ukrepi oziroma usmeritve za varovana območja za katera sta pomembna vodni režim in kakovost voda so oblikovana v »Naravovarstvenih smernicah za načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave in načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja«, ki jih je pripravil Zavod RS za varstvo narave in jih je IzVRS pridobil konec avgusta 2009. Usmeritve naravovarstvenih smernic niso razčlenjene na temeljne in dopolnilne, kljub temu le-te podajamo v tem poglavju.

Usmeritve za zavarovana območja narave so podana z varstvenimi režimi v sprejetih aktih o zavarovanju. VTPV z navedenimi akti o zavarovanju za zavarovana območja, ki prekrivajo posamezna VTPV in njihove prispevne površine so prikazana v Prilogi I, Preglednica 1 in Preglednica 2.

Na območjih Natura 2000 oz. na posebnih varstvenih območjih veljajo splošne usmeritve, da se posege in dejavnosti načrtuje na način, da se v čim večji možni meri:

- ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;

- ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;

- ohranja ali izboljšuje kakovost habitatov rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitatov, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze, kot so mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;

- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena.

Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.

Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se:

- živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja,

- rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja.

Na Natura 2000 območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.

Glede na to, da se pričakuje dopolnitev uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), bo z novo uredbo potrebno dopolniti naravovarstvene smernice za načrta upravljanja voda. Določena bodo nova območja in v nekaterih obstoječih območjih bodo dodane nove vsebine.

Na podlagi usmeritev za posamezno upravljavsko cono območij Natura 2000 je bil v naravovarstvenih smernicah pripravljen tudi povzetek usmeritev za ohranjanje ugodnega stanja območij Natura 2000, kot sledi:

- Ohranjanje obsega in stanja naravno ohranjenih voda (struge in vodni režim),

- Ohranjanje obsega poplavnih površin (razen na območjih poselitve in infrastrukturi) in poplavnih razmer (še posebej na območjih mokrišč v najširšem pomenu, poplavnih gozdov, rokavov, mrtvic)

- Ohranjanje ali obnova migracijskih poti (tako v strugi vodotokov kot z obrežno zarastjo)

- Prilagajanje časa in velikosti območja izvedbe del življenjskim ciklom (predvsem v času drsti, gnezdenja in prezimovanja)

- Vzdrževanje voda in brežin na (sonaraven) način, ki omogoča ohranjanje ali izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov

- Odvzem naplavin zgolj na osnovi študije prodne bilance in na mestih, kjer odvzem ne ogroža stanja vrst in habitatnih tipov

- Zagotavljanje pretoka v strugah, ki zagotavlja ohranjanje ugodnega stanja habitatov vrst in habitatnih tipov (ekološko sprejemljiv pretok, ki upošteva ohranjanje ugodnega stanja varovanih vrst)

- Ohranjanje ali izboljšanje kvalitete vode (saniranje onesnaževalcev, upoštevanje predpisov o vnosu gnojil in nevarnih snovi v tla pri rabi sredstev za zaščito rastlin in gnojenju, ekoremediacije na melioracijskih sistemih)

- Povezava spremljanja stanj površinskih in podzemnih voda s spremljanjem stanja vrst in habitatnih tipov (razširitev mreže merilnih mest, dopolnitev metodologije, postavitev skupnih najnižjih mejnih vrednosti parametrov…).

Podrobnejše in konkretne usmeritve za ohranjanje ali vzpostavljanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov na Območjih Natura 2000 so prikazane v Prilogi I, Preglednica 3.

Velja poudariti temeljni ukrep na območjih Natura 2000 oz. posebnih varstvenih območjih v skladu z Uredbo o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09), to je vzpostavitev operativnega monitoringa na VTPV, ki ležijo na posebnih varstvenih območjih, kadar je na podlagi analize vplivov človekovih dejavnosti ali rezultatov nadzornega monitoringa ocenjeno, da ne bodo dosegla svojih okoljskih ciljev in zahtev glede površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja posebna varstvena območja (območja Natura 2000).

Kot splošne varstvene usmeritve za naravne vrednote velja, da je potrebno z naravnimi vrednotami ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj (40. člen Zakona o ohranjanju narave).

Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti (5. člen Uredbe o zvrsteh naravnih vrednot).

Podrobnejše varstvene usmeritve za naravne vrednote, ki so prikazane v Prilogi, I, Preglednica 4, se nanašajo na tip naravne vrednote in so povzete iz Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Tako je v preglednici v prilogi zapisano, kakšen tip naravne vrednote se nahaja na vodnem telesu, podrobnejše varstvene usmeritve za posamezen tip pa so napisane v nadaljevanju. Za nekatere naravne vrednote so v preglednici v prilogi navedene tudi konkretne varstvene usmeritve, ki se nanašajo na konkretne grožnje ali posege na naravni vrednoti.

Za tip »vodne površine« veljajo naslednje podrobnejše varstvene usmeritve:

Na naravni vrednoti:

- Gradnja objektov, vključno z enostavnimi objekti, se v primeru, da ni drugih prostorskih možnosti zunaj naravne vrednote, izvaja tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje ter, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena.

- Objekte in naprave za različne namene se na naravni vrednoti namešča oziroma se njihovo delovanje zagotavlja tako, da se ne prekinja zveznosti vodnega toka, da se ne spreminja ali bistveno ne spreminja količina vode in hitrost pretoka, prostorska in časovna razporeditev voda, smer toka oziroma morskih tokov, oblika in dno struge vodotoka oziroma jezera in morja ter, da se bistveno ne spremenijo vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote. Na slapiščih, slapovih in v koritih se  ohranja naraven pretok.

- Urejanje voda se izvaja sonaravno, tako da se v največji možni meri ohranjajo vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote. Uporablja naj se naravne materiale (les in kamen), omogoča naj se zaraščanje z vegetacijo.

- Posege, dejavnosti in aktivnosti na naravni vrednoti se izvaja tako, da se način in čas opravljanja posegov, dejavnosti in aktivnosti kar najbolj prilagodita življenjskim ciklom živali; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovpada z obdobji, ko živali potrebujejo mir, npr. sekanje grmišč se opravlja po gnezditvenem času ptičev, kmetijska in druga opravila, ki lahko uničijo gnezda ali mladiče, se opravljajo po gnezdenju ali poleganju mladičev in na način, da se živali lahko umaknejo.

- Ne slabša se kvalitete vode, ne spreminja se temperature vode. Onesnaženo vodo se prednostno očisti.

- Sestave biocenoze se ne spreminja z naseljevanjem živali tujerodnih vrst.

- Na naravno vrednoto se ne vnaša gensko spremenjenih organizmov.

- Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se na naravni vrednoti ne odlaga in ne skladišči.

- V obrežno vegetacijo se posega s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem in zasajanjem, samo z namenom zagotavljanja zadostnega pretoka vodotoka ter tako da se bistveno ne spremenijo fizikalne in habitatske lastnosti obrežja, čiščenje vegetacije naj se izvaja enoobrežno, v brežine stoječih vod naj se ne posega z izsekavanjem ali redčenjem vegetacije.

- Prod, pesek, mivka se z obrežja, prodišč, dna struge odvzema v količini in na način, da se ne spremenijo ali bistveno ne spremenijo funkcionalne in vidne lastnosti naravne vrednote.

- Na posebnih geomorfoloških oblikah (slap, izvir) naj se v radiu 30 metrov ne izvaja nobenih posegov, ki bi preoblikovali relief.

- V širši okolici studencev naj se ohranja gozd v čim večjem obsegu kot naravni zadrževalnik vode.

- Rekreacijske in športne aktivnosti se izvaja tako, da se naravne vrednote ne poškoduje in da se ne spremeni njenih lastnosti. Na jezerih se za rekreacijske namene ne uporablja čolnov z motorji z notranjim izgorevanjem. Na jezerih na nadmorski višini nad 900 m se ne izvaja rekreacijskih in športnih aktivnosti.

- Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, mostov, galerij, razgledišč, počivališč, postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno, vendar tako, da se ne spremenijo lastnosti naravne vrednote ter da je vidna podoba naravne vrednote čim manj spremenjena.

- Poplavne oziroma razlivne površine vodotokov naj se ohranja.

Na območju vpliva na naravno vrednoto:

- Gradnja objektov in nameščanje naprav za različne namene (hidroenergetske, vodnogospodarske, rekreacijske, turistične in druge), se izvede na način, da objekti in naprave zlasti ne povzročijo spremembe ali bistvene spremembe kakovosti in količine vode, hitrosti pretoka, prostorske in časovne razporeditve voda, smeri toka oziroma morskih tokov na naravni vrednoti. Na območju vpliva na slap, slapišče ali korita se vodnega režima ne spreminja.

Za tip »mokrotne površine« veljajo naslednje podrobnejše varstvene usmeritve:

Na naravni vrednoti:

- Spreminjanje vodnih razmer (npr. osuševanje, dviganje ali spuščanje gladine podtalnice, poplavitev, zamenjava sladke vode s slano in obratno), spreminjanje kislosti oziroma alkalnosti tal, odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske podlage naj se ne izvaja.

- Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje, zasipavanje) se na naravni vrednoti izvajajo v najmanjši možni meri in na način, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto ter, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena.

- Posege, dejavnosti in aktivnosti na naravni vrednoti se izvaja tako, da se način in čas opravljanja posegov, dejavnosti in aktivnosti kar najbolj prilagodita življenjskim ciklom živalim; posege, dejavnosti in aktivnosti se izvaja v času, ki ne sovpada z obdobji, ko živali potrebujejo mir, npr. sekanje grmišč se opravlja po gnezditvenem času ptičev, kmetijska in druga opravila, ki lahko uničijo gnezda ali mladiče, se opravljajo po gnezdenju ali poleganju mladičev in na način, da se živali lahko umaknejo.

- Ne slabša se kvalitete površinske, podzemne in morske vode, tako da se ne slabšajo življenjske razmere za rastline in živali.

- Na naravni vrednoti, kjer se rastišče vzdržuje s tradicionalno kmetijsko rabo, se upošteva zlasti naslednje usmeritve: način in količina gnojenja se izvaja po predpisih s področja varstva voda oziroma v skladu z dobro kmetijsko prakso, pri času košnje pa se upošteva življenjski cikel rastlin, po možnosti se kosi po njihovi semenitvi.

- Na naravni vrednoti se ne uporablja fitofarmacevtskih sredstev za varstvo kulturnih rastlin. Preprečuje se naravno sukcesivno zaraščanje rastišč, če je to strokovno utemeljeno.

- Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se na naravni vrednoti ne odlaga in ne skladišči.

- Zrak se ne onesnažuje s prahom, aerosoli ali strupenimi plini, tako da se ne slabšajo življenjske razmere za rastline in živali.

- Sestave biocenoze se ne spreminja z naseljevanjem živali tujerodnih vrst.

- Na naravno vrednoto se ne vnaša gensko spremenjenih organizmov.

- Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti, z nadelavo poti, razgledišč, opazovališč, postavitvijo ograj, tabel z informacijami in opozorili, vendar tako, da se ne spremenijo lastnosti ekosistema in da je z dodatnimi ukrepi zagotovljeno, da prisotnost obiskovalcev ne bo vznemirjala živali (npr. skrite opazovalnice). Obiskovalce se usmerja na določene poti.

- Rekreacijska in športna aktivnost, ki negativno vplivata na rastline in živali, se ne izvajata, preusmerjata se na doživljanje in spoznavanje narave.

Na območju vpliva na naravno vrednoto:

- Posege in dejavnosti ter druge aktivnosti se izvaja tako, da le-ti ne vplivajo negativno na življenjske razmere za rastline in živali na naravni vrednoti.

- V zaledju mokrotnih površin naj se prednostno ohranjajo gozdne površine.

Za tip »vodne jame« veljajo naslednje podrobnejše varstvene usmeritve:

Na naravni vrednoti:

V jamah je potrebno upoštevati varstveni režim naveden v 18. členu Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04). Poleg upoštevanja varstvenega režima navajamo še naslednje naravovarstvene usmeritve:

- Sten, stropa in tal, zraka v jami ter vode, ki tečejo skozi jamo se ne onesnažuje, v kolikor je voda, ki teče skozi jamo ali v njej izvira, že onesnažena, naj se jo očisti.

- Odpadkov in drugega materiala se ne odlaga ali skladišči v jami, tekočih odpadkov se ne odvaja v jamo in se jih ne izliva v jami.

- V jamo se ne vnaša organskih snovi (človeška hrana, iztrebki, les in drug organski material).

- Odpadke, ki se nahajajo v jami ali ob vhodu v jamo, naj se nemudoma odpelje na deponijo.

Na območju vpliva na naravno vrednoto:

V jamskem vhodu in njegovi neposredni okolici:

- Odpadkov se ne odlaga.

- Vhoda se ne zakriva, zasipava ali kakorkoli zapira; v neposredno okolico se ne odlaga in skladišči materiala.

- Pred vhodom v jamo in neposredni bližini se ne postavljajo infrastrukturni objekti.

- V vegetacijsko združbo v jamskem vhodu se ne posega s fizičnim uničevanjem, spreminjanjem vrstne sestave ipd., razen v primeru, da se s tem omogoči dostop. Obseg odstranitve vegetacije sme biti tolikšen, da se ohranijo obstoječe lastnosti mikroklime v jamskem vhodu in v jami.

- Zaradi ranljivosti podzemnih voda, naj se na kraških območjih zagotovi najvišja možna stopnja čiščenja voda. Izpusti iz čistilnih naprav naj ne bodo speljani neposredno v ponore in jame.

Na površju nad znanimi rovi jame, ponornice, ki teko v jamo oziroma skozi njo:

- Izvaja se takšne vrste gradenj, da se ne poškoduje podzemeljske naravne vrednote.

- Vibracij zaradi eksplozij ali iz drugih virov se ne povzroča.

- Vegetacijsko odejo, vključno z njenim odstranjevanjem, se spreminja le v takšnem obsegu, da se ne ali bistveno ne spremenijo kakovostne (kemične) in količinske lastnosti pronicajoče vode.

- Odpadkov se ne odlaga.

- Nevarnih snovi, kot so nafta in naftni derivati, kemikalije in podobne snovi, se ne pretovarja in skladišči.

- Ne slabša se kvalitete vod, ki tečejo v jamo. Onesnažene vode se prednostno očisti.

- Posege in gradnje na vodotokih se izvaja tako, da se ohranja čim bolj naraven vodni režim.

Varstvene usmeritve za ekološko pomembna območja se določajo za območje rabe naravnih dobrin ter za izvajanje posegov in dejavnosti, z namenom, da se ohranja ali dosega ugodno stanje tistih habitatnih tipov ter rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno.

Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje habitatnih tipov ali vrst, zaradi katerih je ekološko pomembno območje opredeljeno, v drugih primerih pa se načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši. EPO nimajo natančneje določenih podrobnejših varstvenih usmeritev, vendar velja, da za dele območij EPO, ki se prekrivajo z območji Natura 2000 (posebna varstvena območja) veljajo iste podrobnejše in konkretne varstvene usmeritve, ki veljajo za območja Natura 2000.

Smatramo da je za smiselno in uporabno vključevanje usmeritev iz naravovarstvenih smernic v Načrt upravljanja voda na VO Donave in VO Jadranskega morja potrebno usmeritve podane v naravovarstvenih smernicah smiselno selekcionirati ali prilagoditi, v nasprotnem primeru jih kot take vključiti v podrobnejše načrte upravljanja voda. V nadaljevanju so našteti glavni problemi:

- V Naravovarstvenih smernicah so pripravljeni ukrepi tudi za druga območja z naravovarstvenim statusom: ekološko pomembna območja, naravne vrednote, za katere Zakon o vodah ne predvideva njihovega vključevanja v NUV.

- Ukrepi oz. usmeritve v naravovarstvenih smernicah niso razčlenjene na temeljne in dopolnilne ukrepe za kar bo v nadaljevanju potrebna natančnejša analiza.

- V NUV so področja dela obravnavana v naslednjem redosledju: ocena stanja vodnih teles, na podlagi tega se zastavi cilje in nato določi potrebne ukrepe. Za območja z naravovarstvenim statusom ni podana ocena stanja (izjema so območja Natura 2000), niti niso zastavljeni cilji. Ocena stanja je nujno potrebna za določitev ciljev in preveritev učinkovitosti ukrepov. Tudi določitev ciljev je nujno potrebna, za nadaljnji izbor ukrepov izmed obstoječimi temeljnimi ukrepi in za nadaljnji izbor dopolnilnih ukrepov v primeru ne doseganja okoljskih ciljev.

- Merilo »pomembnosti« območij: NUV obravnava problematike, ki so pomembne in relevantne na nacionalnem nivoju, medtem ko naravovarstvene smernice zajemajo območja in določajo usmeritve relevantna tudi na lokalnem nivoju.

- Usmeritve v Naravovarstvenih smernicah so v večini primerov prepodrobne in se jih ne da primerjati z ukrepi NUV-a in s tem primerno umestiti v NUV. Njihovo vključevanje je smiselno in primerno v podrobnejše Načrte upravljanja voda.

Ukrepi oziroma usmeritve za varovana območja za katera sta pomembna vodni režim in kakovost voda so bile v načrt upravljanja voda vključene v okviru analiz, ki so razvidne iz shematskega prikaza (priloga VI). Upoštevanje ukrepov oziroma usmeritev za varovana območja za katera sta pomembna vodni režim in kakovost voda na posameznem vodnem telesu je prikazano v Zvezku 9, prilogah (IX-1, IX-2 in IX-3).

#### Območja varstvenih voda v skladu s predpisi, ki urejajo ribištvo

Temeljni ukrepi za območja pomembna za ribištvo izhajajo iz Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib) (Uradni list RS, št. 61/06) in Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2) (Uradni list RS, št. 115/06) ter podzakonskih aktov.

Za optimalno izvajanje sladkovodnega ribiškega upravljanja in doseganje dobrega ekološkega stanja so zastavljeni naslednji ukrepi:

- Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti;

- struge, obrežja, dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju;

- ohranja se obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov;

- ohranja se drstišča rib, prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih;

- raba vode za gospodarske namene se zagotavlja samo ob zagotavljanju ekološko sprejemljivega pretok vode na odseku rabe;

- vodni objekti se gradijo na način, ki omogoča prehajanje in prosto razporejanje rib v vodotokih;

- sanacija obstoječih, nefunkcionalnih prehodov za ribe;

- posegi se ne izvajajo v času varstvenih dob, to je v času drstenja posameznih vrst rib;

- ribolov se izvaja v ribolovnih revirjih, v obsegu, na način in v času, da se z naravnim samoobnavljanjem ali z določenimi ukrepi ribiškega upravljanja dolgoročno ohranjajo ribe (trajnostna raba) ter se pri tem ne poslabšuje ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst;

- gojitev rib za doseljevanje v »odprte vode« se izvaja samo v ribogojnicah, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in standarde;

- ohranja se naravna osenčenost oz. osončenost struge in brežin;

- preprečuje se onesnaževanje voda;

- odvzem plavin (proda, gramoza, peska) se izvaja nadzorovano le na določenih mestih – odsekih in predpisan način, da se bistveno ne spremenijo življenjske razmere za ribe, rake in druge vodne živali. Odvzem plavin in drugi posegi v drstišča so prepovedani;

- odpadkov se v vodotoke oziroma na vplivno območje vodotokov ne odlaga. Začasne deponije (v času izvajanja posegov) se uredijo na način, da je preprečeno onesnaževanje voda.

Temeljni ukrepi za morsko ribištvo se nahajajo v Načrtu upravljanja ribištva v vodah, ki so v pristojnosti Republike Slovenije.

Za usklajevanje ribolovnih zmogljivosti in ribolovnih možnosti je predvidenih šest strategij, pri katerih gre za usklajevanje ribolovnega napora plovil, ki uporabljajo naslednje tipe ribolovnih orodij: obkroževalne mreže, obalne potegalke, potegalke odprtega morja, pridnene vlečne mreže, pelagične vlečne mreže in strgače.

Za izvajanje strategij in doseganje ciljev so predvideni naslednkji ukrepi, ki so opisani za vsak tip ribolovnega orodja:

- Uskladitev ribolovnega napora plovil z obkroževalnimi mrežami. Predvideni so trije ukrepi: uskladitev ribolovnega napora, določitev števila ribiških plovil in zmanjšanje zavržkov nedoraslih organizmov.

- Uskladitev ribolovnega napora plovil z obalnimi potegalkami. Predviden je en ukrep: prepoved uporabe obalnih potegalk.

- Uskladitev ribolovnega napora plovil s potegalkami odprtega morja. Predviden je en ukrep: prepoved uporabe potegalk odprtega morja.

- Uskladitev ribolovnega napora plovil s pridnenimi vlečnimi mrežami. Predvidena sta dva ukrepa: zmanjšanje števila dovoljenj, ki vsebujejo TBB in/ali OTB in/ali PTB, določitev števila ribiških plovil.

- Uskladitev ribolovnega napora plovil s pelagičnimi vlečnimi mrežami. Predvideni so trije ukrepi: zmanjšanje števila dovoljenj, ki vsebujejo OTM in/ali PTM, določitev števila ribiških plovil, zmanjšanje zavržkov nedoraslih organizmov.

- Uskladitev ribolovnega napora plovil s strgačami. Predvidena sta dva ukrepa: revizija ribolovnih dovoljenj z vpisanimi strgačami in prepoved uporabe mehanizirani strgač, vključno s sesalnimi strgačami (HMD).

### OSTALI TEMELJNI UKREPI

V nadaljevanju so podani ostali temeljni ukrepi, ki se izvajajo ali pa se bodo izvajali skladno z zakonodajo na posameznih VTPV ali na celotnem vodnem območju Donave.

#### Program temeljnih ukrepov za področje onesnaževanja zaradi incidentnih dogodkov – stacionarni viri, cestni in železniški promet

Podrobneje so določbe Zakona o varstvu okolja, ki se nanašajo na večje nesreče, urejene z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/08). S to uredbo je v slovenski pravni red prevzet večji del Direktive Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (Uradni list RS št. 10/97) (v nadaljnjem besedilu: direktiva SEVESO II), ki je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/105/ES z dne 16. decembra 2003 o spremembi Direktive Sveta 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (Uradni list RS, št. 345703). Direktiva SEVESO II podrobneje določa merila in pravila za razvrstitev industrijskih in drugih obratov med obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje ter ukrepe za preprečevanje nevarnosti večjih nesreč in za zmanjševanje njihovih posledic ter pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavcem obratov večjega tveganja za okolje uredba nalaga razširjene ukrepe varstva pred večjimi nesrečami (IzVRS, 2008).

Na državni ravni je sprejet Program zmanjševanja tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi na podlagi Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (Uradni list RS, št. 2/06), ki je namenjen vzpostavitvi in delovanju okoljskega sistema za obvladovanje nevarnosti večjih nesreč v Sloveniji in posledično tudi zmanjševanju tveganja za okolje.

Načrti zaščite, reševanja in pomoči na nacionalni ravni so pripravljeni tudi za ukrepanje ob poplavah, terorističnih akcijah in snežnih ali zemeljskih plazovih. Na lokalni ravni se izvajajo občinski načrti zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi (Službe zaščite in reševanja).

#### Program temeljnih ukrepov za varstvo pred onesnaževanjem zaradi nesreč pri prevozu nevarnega blaga v cestnem, železniškem in zračnem prometu ter ob jedrski nesreč

Uprava RS za zaščito in reševanje je pripravila načrte zaščite in reševanja ob nesreči v železniškem prometu (EVA: 2004-1911-0012) in Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči (EVA: 2003-1911-0081). Načrti so izdelani na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00, 87/01 in 28/06), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/02 in 17/06), Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 14/03), Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 22/06) in izvedbenih predpisov ter Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06), ki velja za prevoz nevarnega blaga v cestnem, železniškem, zračnem prometu in prometu po celinskih vodah

#### Program temeljnih ukrepov, sprejetih v zvezi s čezmejnim onesnaževanjem

Na področju čezmejnega onesnaževanja so aktivne bilateralne komisije (Avstrija–Slovenija, Madžarska–Slovenija, Hrvaška–Slovenija).

Upravni postopki presoje vplivov na okolje in zakonodaje za preprečevanje večjih nesreč obravnava tudi čezmejno onesnaževanje. To ureja zakonodaja, ki izhaja iz Zakona o varstvu okolja, Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

(Uradni list RS, št. 78/2006) in Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/2009).

#### Program temeljnih ukrepov za izvajanje načela povračila stroškov za storitve, povezane z obremenjevanjem voda v skladu z načelom »plača povzročitelj obremenitve«

Upoštevanje načela povrnitve stroškov, povezanih z obremenjevanjem voda, je predpisano s 3. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08). 9. člen vodne direktive določa, da morajo države članice upoštevati načelo povračila stroškov storitev za rabo vode, vključno z okoljskimi stroški in stroški virov, v skladu z načelom "plača povzročitelj obremenitve". Povračilo stroškov je nujno za trajnostno rabo vodnih virov, kar omogoča dolgoročno razpoložljivost opravljanja storitev rabe vode. Vodna direktiva poleg omenjenega zahteva tudi, da se s cenovno politiko ustvari zadostne spodbude za varčno rabo vode in prepreči onesnaževanje.

Okoljski stroški se v RS krijejo z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (okoljska dajatev). Plačevanje okoljske dajatve je določeno s predpisi o varstvu okolja (Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08), Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04, 142/04, 68/05, 77/06 in 71/07, 85/08)).

Stroški vode kot naravnega vira se v RS krijejo s plačili za vodno pravico in z vodnimi povračili. Vodna pravica je pravica do rabe vodnega ali morskega javnega dobra ali naplavin. Pridobljena je z vodnim dovoljenjem ali s koncesijo. Podeljevanje vodnega dovoljenja ali koncesije proti plačilu je predpisano z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08). Plačevanje vodnih povračil je določeno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08), Uredbo o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02, 122/07) in s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08). Vodno povračilo se plačuje za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč v lasti države in predstavlja plačilo za rabo vode kot naravne dobrine.

Kritje okoljskih stroškov in stroškov vode kot naravnega vira se izvaja v skladu z načelom »plača povzročitelj obremenitve«.

#### Program temeljnih ukrepov za ublažitev škodljivih vplivov na stanje vodnih teles zaradi odstopanja od okoljskih ciljev

Ukrepi za ublažitev škodljivih vplivov na stanje vodnega telesa, kjer so predvidena odstopanja od okoljskih ciljev.

Ukrepi in pogoji za ublažitev škodljivih vplivov na stanje vodnih teles, ki jih mora upoštevati koncesionar HE Brežice in HE Mokrice so določeni v:

- 4. členu Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/00, 42/02, 121/03, 20/04-UPB1, 91/07),

- Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04, 125/04),

- koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, ki so jo sklenili Republika Slovenija, Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o. in Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., dne 8.7.2002.

V primeru izgradnje načrtovanih objektov je potrebno upoštevati tudi določila presoje vplivov na okolje oziroma omilitvene ukrepe iz okoljskega poročila.

##### Pogoji za koncesionarja, ki jih določa zakonodaja

Pogoji za koncesionarja HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice so določeni v 4. členu Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/00, 42/02, 121/03, 20/04-UPB1, 91/07).

V zvezi z vodnim režimom in rabo vode je koncesionar dolžan:

1. upoštevati dogovorjeni vodni režim Save na državni meji z Republiko Hrvaško;

2. zagotoviti izgradnjo objektov vodne infrastrukture na območju akumulacijskega bazena, s katerimi se varnost pred poplavami na urbaniziranih površinah poveča;

3. zagotoviti izgradnjo objektov vodne infrastrukture za preprečevanje škodljivega odlaganja gramoza, suspenzij in drugih plavin, ki bi zmanjšale akumulacijsko sposobnost bazenov;

4. zagotoviti izgradnjo objektov vodne infrastrukture izlivnih odsekov pritokov na način, da zajezitve ne bodo škodljivo vplivale na režim odtoka visokih voda na njih in na reki Savi;

5. zagotoviti izgradnjo objektov vodne infrastrukture odvajanja vseh zalednih voda z vseh območij, ki so kakorkoli pod neposrednim vplivom zajezitev hidroelektrarn na Spodnji Savi;

6. vzdrževati objekte vodne infrastrukture na območju akumulacijskih bazenov;

7. zagotoviti ukrepe proti poslabšanju razmer v zvezi z gladinskim stanjem, dinamiko pretokov, količino in kakovostjo podtalnic;

8. zagotoviti zavarovanja brežin v akumulacijskih bazenih ter zagotoviti stopnje varnosti, določene glede po pomenu površin ali objektov, ki so zavarovana;

9. zagotoviti ukrepe, da se vodni režim med gradnjo hidroenergetskih objektov ne bo bistveno poslabšal;

10. zagotoviti ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do rabe in uporabe vode drugih obstoječih uporabnikov;

11. zagotoviti prednost pri izkoriščanju in rabi vode pritokov Save, vode iz korita Save in iz zajezitvenih bazenov vseh obstoječih uporabnikov vode in bodočih, če gre za oskrbo s pitno vodo, tehnološko vodo ali vodo za hlajenje.

V zvezi z rabo prostora in varstvom dobrin je koncesionar dolžan:

1. zagotoviti, da predvideni posegi v prostor ohranijo obstoječe razmere ali omogočijo njihovo izboljšanje;

2. zagotoviti izvedbo ureditev državne in lokalne infrastrukture, ki se nanašajo predvsem na premestitve in zavarovanja oziroma utrditve objektov infrastrukture zaradi izgradnje hidroelektrarn;

3. nadomestiti objekte in naprave, ki bodo odstranjeni zaradi izgradnje hidroelektrarn;

4. zagotoviti zavarovanje zemljišč, objektov, naprav in drugih dobrin pred škodljivimi posledicami delovanja hidroelektrarn oziroma zagotovi nadomestila ali odškodnine;

5. upoštevati urbanistično – arhitektonske in krajinske značilnosti in principe sonaravnega urejanja pri oblikovanju objektov, naprav in drugih ureditev, povezanih z energetskim izkoriščanjem Spodnje Save;

6. omogočiti javni dostop do vode in zagotovi javne prehodnosti jezovnih zgradb, kjer bo to funkcionalno utemeljeno;

7. zagotoviti rekreacijske rabe vode in zemljišč v območju zajezitev, ob upoštevanju varnosti uporabnikov in funkcionalnih omejitev;

8. zagotoviti ohranitev biološke raznovrstnosti in avtohtonosti habitatov ter biološkega ravnotežja tam, kjer je to mogoče in dolgoročno stabilno, sicer pa v tem obsegu nadomestiti naravne vrednote;

9. zagotoviti ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine v največji možni meri;

10. upoštevati moderna dognanja pri oblikovanju objektov vodne infrastrukture (nasipi, nove struge, zavarovanje brežin itd.) ter upoštevati načela sonaravnih ureditev.

V zvezi s socialnimi vplivi je koncesionar dolžan zagotoviti ukrepe za varnost prebivalcev in njihovega premoženja med gradnjo in obratovanjem.

V zvezi z izkoriščanjem vodnega energetskega potenciala je koncesionar dolžan:

1. zagotoviti ukrepe proti preseganju dovoljenih maksimalnih denivelacij v zajezitvah in dovoljenih hitrostih sprememb gladin spodnjih in zgornjih voda v zajezitvah ob obratovanju HE;

2. zagotoviti ukrepe za vzdrževanje in ohranjanje celotnega energetskega potenciala v skladu s pravili stroke in standardi za vzdrževanje elektroenergetskega sistema Slovenije;

3. zagotoviti ukrepe za zavarovanje odgovornosti proti tretjim osebam za morebitno ekološko škodo, ki bi jo lahko povzročil med izgradnjo in energetskim izkoriščanjem Spodnje Save.

Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04, 125/04) med drugim določa tudi, da mora izvajalec gospodarske javne službe urejanja voda zagotoviti:

- zgraditev terciarne stopnje čiščenja odpadnih voda na obstoječih in novih komunalnih čistilnih napravah, ki odvajajo odpadno vodo v reko Savo na vplivnem območju hidroelektrarn,

- ohranitev biološke raznovrstnosti in avtohtonosti habitatov ter biološkega ravnotežja tam, kjer je to mogoče in dolgoročno stabilno, sicer pa v tem obsegu nadomestiti naravne vrednote.

##### Pogoji za koncesionarja, ki jih določa koncesijska pogodba

Pogoji, ki jih mora upoštevati koncesionar so podrobneje določeni s koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, ki so jo sklenili Republika Slovenija, Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o. in Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., dne 8.7.2002.

Med drugim je koncesionar dolžan:

- vzpostaviti monitoring količinskega, ekološkega in kemijskega stanja voda,

- sodelovati pri izboljšanju stopnje čiščenja na obstoječih čistilnih napravah, če je to zaradi spremembe pogojev potrebno,

- v času nizkih vod sodelovati pri dodatnih ukrepih,

- poskrbeti za ustrezno sanacijo in kakovost podzemne vode, če povzroči onesnaženje.

Koncesionar mora zaradi spremembe dinamike transporta rečnih plavin zagotavljati najmanjši možni vpliv na vodni režim, za odvečne količine proda in mulja mora zagotoviti lokacije za odlagališča.

V skladu s koncesijsko pogodbo je koncesionar HE Brežice in HE Mokrice dolžan zagotoviti izvedbo ukrepov, s katerimi bo zagotovil varstvo biološke raznovrstnosti na območju koncesije in na vplivnem območju. Koncesionar je dolžan:

- oblikovati in urediti zatoke, ribje steze, kanale in drstišča, urediti bivališča živali in gnezdišča ptic,

- zagotoviti živalim dostop do vode in izstop iz vode z gradnjo nasipov v primernem naklonu,

- upoštevati vse evidentirane ekosistemske elemente ter ostale značilnosti naravnih vrednot ter zagotoviti v največji možni meri ohranitev najpomembnejših biotopov,

- nadomestiti uničene oziroma trajno poškodovane najpomembnejše evidentirane biotope z izvedbo izravnalnih ali omilitvenih ukrepov

- zagotoviti izvajanje ribiškega gojitvenega načrta do pridobitve uporabnega dovoljenja za posamezno hidroelektrarno,

- v sodelovanju s pristojnimi organizacijami organizirati reševanje rib v primeru nastanka mrtvic, ki jih povzroči koncesionar.

Koncesionar s svojim delovanjem ne sme poslabšati kakovosti vode na območju koncesije, dolžan je zagotoviti izvedbo ukrepov za varstvo kakovosti voda na območju koncesije, predvsem urediti lovilce olj in maščob za meteorno vodo z utrjenih površin in za precejne vode iz gradbenih objektov.

Podrobneje so pogoji in zahtevani ukrepi navedeni v koncesijski pogodbi.

## Program temeljnih ukrepov, ki se nanašajo na urejanje voda

Doseganje ciljev urejanja voda mora potekati na podlagi usklajenih aktivnosti ter izdelave in izvajanja operativnih programov (sprejete uredbe, odloki, DPN, OPN, OPPN, itd.), ki bodo omogočili ustrezno urejenost voda in bodo temeljili na ekonomski upravičenosti ukrepov. Najpomembnejši ukrep za doseganje ciljev pa je izdelava strokovnih podlag za vsa področja načrtovanja urejanja voda na državni ravni in določitev prioritet. S pravočasnim in dolgoročnim vodnim načrtovanjem je treba zagotoviti varstvo vodnega in obvodnega prostora, usklajenost rabe vodnega prostora z drugimi rabami prostora ter zmanjšati ogroženost zaradi škodljivega delovanja voda.

Za potrebe izdelave programa ukrepov, ki se nanašajo na urejanje voda, je izdelan pregled ukrepov, ki izhajajo iz vladnih strateških in drugih strokovnih podlag (Operativni program vodooskrbe, program Sklada za vode, Okvirni program izvajanja poplavne direktive ter program izvajanja javne službe urejanja voda). Ti ukrepi so operativne narave in se nanašajo na posamezna vodna telesa (Zvezek 9: PRILOGA VII Vodna telesa na vodnem območju Donave – Urejanje voda). Poleg operativnih ukrepov so tu še splošni ukrepi, ki pa se nanašajo na celotno vodno območje, obsegajo pa tako gradbene kot negradbene ukrepe.

### GRADBENI UKREPI

Gradbeni ukrepi so za urejanje voda še vedno potrebni, saj je tekom stoletij človek s svojim ravnanjem, predvsem s poselitvijo, močno posegel v naravne procese na poplavnih območjih in tudi na prispevnih površinah. Za varovanje obstoječe poselitve v okviru zmanjševanja škodljivih posledic poplav, erozije in plazov kot tudi za zadrževanje in ohranjanje vodnih količin za bogatenje vodnih zalog je z gradbenimi posegi treba ohranjati umetno urejen vodni režim. V ta namen se izvaja:

- gradnja nasipov, pregrad, zadrževalnikov, jezov, utrjenih brežin, prekopov in umetnih kanalov ter drugih vodnih objektov, pri čemer ne sme priti do poslabšanja razmer,

- gradnja vodnih zajetij, transportnih cevovodov in objektov za bogatenje vodnih količin,

- gradnja objektov za izboljšanje hidromorfoloških elementov voda, z namenom ponovne vzpostavitve povezav med vodotokom in njegovimi povirnimi deli, poplavnimi območji ter območji podzemnih voda, kar prispeva k večjemu zadrževanju voda,

- sanacija mokrih peskokopov in glinokopov,

- sanacija površinske, globinske in bočne erozije,

- obnova obstoječe vodne infrastrukture,

- čiščenje sedimentov in proda iz bazenov HE in zaplavnih pregrad,

- redno vzdrževanje,

- preprečevanje plazenja tal s premestitvijo zemeljskih mas (z zmanjšanjem nagiba pobočja, obremenitvijo pete plazu, razbremenitvijo z odstranjevanjem materiala na zgornjem delu plazu), preprečevanjem dotekanja in odvajanjem površinskih voda, dreniranjem in stabilizacijo plazine, zasaditvijo vegetacije in z gradbenimi posegi (podporni zidovi) in

- preprečevanje plazenja snega z lavinskimi nasipi in galerijami ter usmerjevalnimi jarki, ki preprečujejo škodo zaradi snežnih plazov, aktivnimi protilavinskimi ukrepi (snežne grablje in mreže, zastružne zgradbe, sprememba podlage na plaznici – izsekavanje podrasti, ki slabo vpliva na stabilnost snežne odeje, sprememba nagibov in oblike pobočja, sprememba poraščenosti površja oziroma pogozdovanje).

### NEGRADBENI UKREPI

Negradbeni ukrepi so usmerjeni predvsem v osveščanje ljudi o naravnih procesih, o njihovi pojavnosti in potrebnih ravnanjih na območjih nevarnosti:

- ohranitev obstoječih retenzij,

- izboljšanje hidrometeorološkega napovedovanja,

- spremljanje in beleženje poplavnih dogodkov,

- stalno opozarjanje in informiranje javnosti o nevarnosti poplav, erozije in plazov na območju,

- ustrezna urbanizacija območij, prilagojena tako razpoložljivim količinam vode kot tudi nevarnostim pred poplavami in plazovi,

- izvajanje ukrepov v primeru naravnih nesreč,

- uskladitev katastrskih meja z dejanskim stanjem na terenu in odkup zemljišč,

- določitev vodnega zemljišča,

- prilagoditev življenja in dejavnosti na vododeficitarnih območjih in

- zapore v času povečane stopnje nevarnosti zaradi plazenja tal ali snega, namerno proženje snežnih plazov.

Navedeni ukrepi prispevajo k boljši obveščenosti prebivalstva, kar spodbuja k prilagoditvi poselitve na poplavnih območjih in okoljskih ukrepov glede možnosti poplav, s čimer se zmanjša ogroženost življenj in materialne škode. Obveščenost prebivalstva spodbuja prilagoditev poselitve tudi na erozijskih in plazljivih območjih in tudi k organiziranemu izvajanju ukrepov v primeru naravnih nesreč. Tudi na vododeficitarnih območjih se ob boljši obveščenosti življenje in dejavnosti lažje prilagodijo in s tem zmanjšajo negativni vplivi na zdravje, okolje in gospodarstvo.

### OPERATIVNI UKREPI

Ukrepi izhajajo iz sprejetih uredb o DLN oz. ODLOKIH o LN za prostorske ureditve državnega pomena (PUDP) in ODLOKIH o LN za prostorske ureditve skupnega pomena (PUSP).

- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka (Uradni list RS, št. 72/04, 33/07 - ZPNačrt)

- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš do jezu v Melju (Uradni list RS, št. 73/05, 33/07 - ZPNačrt)

- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice (Uradni list RS, št. 73/04, 33/07-ZPNačrt)

- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi (Uradni list RS, št. 79/04, 33/07-ZPNačrt)

- Vodnogospodarske ureditve v sklopu HE

Nadaljnje izhajajo ukrepi za doseganje ciljev iz:

Ao	DLN in DPN za prostorske ureditve državnega pomena (PUDP) ter OLN in OPPN za prostorske ureditve skupnega pomena (PUSP) v PRIPRAVI:

- Državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2-403/1075 Podrošt–Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti na tem Železnikov

  - zagotovitev poplavne varnosti širšega območja Železnikov

    - Za zagotovitev poplavne varnosti Železnikov se načrtuje (ureditve so odvisne tudi od variante):

    - poglobitev struge za cca 1,00 m,

    - razširitev struge in ureditev pretočnega profila,

    - prestavitev Dermotovega jezu,

    - rekonstrukcija mostov na Racovniku in Trnju,

    - prestavitev komunalnih vodov iz struge Sore,

    - zadrževalnik na širšem območju Jesenovca.

- Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini

  - varovanje pred poplavami naseljenih območij v Spodnji Savinjski dolini

- Predvidene ureditve so:

- zadrževalniki ob Savinji: Levec, Petrovče, Dobriša vas, Roje, Šempeter, Latkova vas, Dobrteša vas,

- zadrževalniki ob Bolski: Kaplja vas in Trnava,

- celovita ureditev Savinje (sanacija oz. dvig obstoječih visokovodnih nasipov, stabilizacija dna vodotoka in drugo),

- ureditev vodomernih postaj na kontrolnih prerezih,

- ureditev lokacij za odvzem materiala v DLN.

- Dodatno pa se upoštevajo še naslednja izhodišča:

- na območju prvotno predvidenega zadrževalnika Vrbje se zaradi renaturacije območja, celotno območje opredeli kot poplavno območje pri visokih pretokih Savinje;

- poseljeno območje Vrbja in Roje se zavaruje s protipoplavnim nasipom;

- trase nasipov ob Savinji se na območju zadrževalnikov Petrovče in Dobriša vas ob Savinji, optimizirajo, s premikom proti severu;

- na območju zadrževalnika Šempeter se z dodatnimi preveritvami poskuša izločiti območje športnega centra.

Pri izdelavo strokovnih podlag, upoštevanju dopolnjenih smernic, detajlnejšemu geodetskem načrtu ter novemu hidravličnem izračunu se bodo izvedle dodatne optimizacije predlaganih rešitev, predvsem na območju zadrževalnikov: Levec, Petrovče, Dobriša vas, Šempeter, Kaplja vas in Trnava, še posebno pozornost pa se bo posvetilo ureditvi širšega območja Vrbja.

V strokovnih podlagah pa se bodo dodatno upoštevale še pripombe in predlogi, ki so bili dani na neformalnih javnih predstavitvah, ki so bile izvedena na območju tangiranih občin v sredini marca 2009.

- Državni prostorski načrt za ureditev regionalne ceste R2-428/1249 Radmirje – Luče ter zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče

- ureditev Savinje na območju naselja Luč z ukrepi , ki bodo zagotovili poplavno varnost

- Načrtovane ureditve:

Za poplavno varnost Luč je potrebno izvesti naslednje ureditve:

- Savinje pod sotočjem z Lučnico,

- sotočje Lučnice in Savinje,

- znižati prag pod obstoječim mostom na regionalni cesti,

- nadomestiti poddimenzioniran in hidravlično neustrezen sedanji most na regionalni cesti v Luče,

- nadvišati prenizek nasip v Lučah pod izlivom struge.rok sprejema

- Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša

  - izgradnja objektov, ki bodo zaščitili urbane predele na levem in desnem obrežju reke Savinje pred visokimi vodami s povratno dobo 100 let

- Načrtovane ureditve:

V sklopu izbrane variante 3 se predvideva:

- sanacija obstoječih nasipov in izvedba novih, kjer je struga Savinje premalo globoka;

- izvedba novega Polzelskega jezu na novi lokaciji. Z jezom je ohranjena poplavna varnost Pariželj brez nasipa in prevodnost mostu na cesti Parižlje – Polzela;

- izvedba nizkih pragov iz lomljenca v betonu;

- izvedba obrežnih zavarovanj na erozijsko izpostavljenih odsekih s preusmerjanjem (jezbice iz lesenih kašt, polnjenih s skalami).

- brežine se ublažijo in dodatno zavarujejo z vegetacijo in kamnitimi zavarovanji, kjer je to potrebno;

- sanacija drče pri Lokah in Podvinskega jezu,

- obnova prodišč,

- aktiviranje razbremenilnika Ložnice;

- stabilizacija dna Savinje na odseku med Orlo vasjo in Polzelo z nizkimi prečnimi objekti – pragovi iz lomljenca v betonu;

- sanacija najbolj ogroženih brežin s oblogami iz lomljenca v betonu;

- širitev profila Savinje na odsekih, kjer to dopušča prostor. Izvede se širitev pretočnega profila na širino dna 40 do 45 m. Širitev se izvede do globine nivelete oziroma stika aluvialne in lapornate plasti. Prodni material se večinoma odrine v rečno strugo in tako zagotovi tvorbo prodnatega dna.

- V okviru variante sta predvideni tudi dve MHE in sicer:

- načrtovani jez na Polzeli

Na območju jezu je možna izvedba mHE na levem boku s kratkim odvzemnik kanalom, ki je hkrati tudi peskolov, strojnico in izpustom v Savinjo.

- obstoječi jez pri Podvinu

Možna lokacija za izgradnjo elektrarne je na levem boku jezu pri vtoku v Podvinsko strugo.

- Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane

- varovanje pred poplavami naseljenih območij jugozahodnega dela Ljubljane

  - Načrtovane ureditve:

V Primerjalni študiji variant, ki je bila na Vladi RS potrjena v juliju 2006, je bila predlagana varianta 2 z dodatno optimizacijo, ki obsega: izgradnjo zadrževalnikov Razori in Brezje, ureditev Malega grabna in Mestne Gradaščice ter izgradnja razbremenilnika na Barje. Dodatno

V maju 2008 so bile dokončno zaključene in predane vse strokovne podlage: Idejni projekt, I. faza PVO in doDPN. Javna razgrnitev je potekala v oktobru/novembru 2008 in na kateri je bilo podanih cca 450 pripomb in predlogov.

V pripravi je dodatna optimizacija – idejna zasnova s smiselnim upoštevanjem pripomb in predlogov z javne razgrnitve doDPN. Ta zajema: zmanjšanje zadrževalnika Razori, povečanje pretočne sposobnosti Malega Grabna, povečanje pretočne sposobnosti razbremenilnika proti Barju. Prvotno načrtovani zadrževalnik Brezje se opusti in se ga ohranja le kot obstoječe razlivno (poplavno) območje.

- Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Koritnega do Lušečke vasi

- Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega

    - varovanje urbaniziranih območij z zagotavljanjem max. prevodnosti,

  - izboljšanje pretočnosti, lokalnih ukrepov za preprečevanje bočne in talne erozije,

  - Načrtovane ureditve:

V avgustu 2007 je bila zaključena faza Študije variant, v kateri je podan predlog o najprimernejši varianti 1A, ki obsega:

    - nadvišanje ceste Majšperk – Ptuj,

    - v.v. nasip ob cesto Majšperk – Breg, v dolžini cca 774 m,

    - v.v. nasip nad cesto Majšperk – Breg, v dolžini cca 507 m,

s predlogom za dodatno optimizacijo da se izvedejo le individualni ukrepi za zaščito pred poplavami in ne nadvišanje ceste Majšperk – Ptuj.

- Državni prostorski načrt za HE Brežice

  - V sklopu HE Brežice se izvedejo tudi ureditve vodotokov izven vplivnega območja HE Brežice, in sicer za:

- Potočnico: ureditev korita in ohranjanja sedanjih poplavnih površin izven naselja;

- Žlapovec: ureditev za zagotavljanje poplavne varnosti: izvedba novega prekritja (na območju obstoječega) in izvedba prodnega zadrževalnika;

- Močnik: ureditev korita (mestoma razširitev korita) in stabilizacija dna struge;

- Krško vas (z in brez upoštevanja poglobitve Save): Pri tem je potrebno pojasniti, da smo načrtovane ureditve za zavarovanje Krške vasi pred poplavami posredovali v dveh variantah. Varianti 1 je bila prvič predana že ob začetku postopka DPN za HE Brežice, v kateri je pri načrtovanju objektov za zavarovanje pred poplavami upoštevana gladina visoke vode Save brez poglabljanja dna korita Save in varianto 2, ki je bila izdelana naknadno, ko smo s strani HESS oziroma IBE prejeli gladine visoke vode Save, ki so bile določene z upoštevanje poglabljanja Save zaradi optimalnega delovanja HE.

- DLN za območje Šmartinskega jezera

- LN za vplivno območje plazu Macesnik v občini Solčava

Bo	POBUDE za DPN za prostorske ureditve državnega pomena (PUDP):

- Ureditev Kamniške Bistrice (zagotovitev poplavne varnosti ob Kamniški Bistrici – ureditev vodnega režima Kamniške Bistrice in visokovodnih nasipov)

- Ureditev Ledave (zagotovitev poplavne varnosti ob Ledavi – Murska Sobota,...)

- Zadrževanje visokih voda Suhadolnice v občini Slovenj Gradec

- Visokovodni nasipi ob Muri (sanacija in nadvišanje obstoječih visokovodnih nasipov za zagotavljanje poplavne varnosti ob nastopu 100-letne visoke vode na odsekih, kjer še ni sprejetega DLN)

- Ureditev Sotle – Vonarsko jezero

- Dovod vode v Blejsko jezero

Detajlnejši pregled ukrepov urejanja voda za posamezna vodna telesa na porečjih Donave je razviden iz preglednic v Prilogi III.

## Program ukrepov, ki se nanašajo na rabo voda

Večina ukrepov za rabo voda velja na vseh VTPV VO Donave. Prevladujejo ukrepi administrativne narave.

Za potrebe izdelave programa ukrepov je narejen pregled različnih vrst rabe voda, ki so določene v vladnih strateških načrtih in drugih strokovnih podlagah, s katerimi razpolagajo ministrstva. Ti načrti predvidevajo povečanje deleža OVE in s tem izgradnjo novih HE, razvoj ribogojstva in ribištva, rabo vedno večjih količin vode za namakanje in podobno:

- vladni strateški načrti za področje kmetijstva napovedujejo potrebo po večjih količinah vode za namakanje, vendar še ne opredeljujejo prostorske in količinske potrebe po rabi voda, zato pri pripravi ukrepov niso bili konkretno upoštevani.

- v Operativnem programu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov napovedujejo povečanje deleža obnovljivih virov energije v celotni energetski oskrbi države. V Sloveniji je bil po podatkih iz leta 2008 delež OVE 16 %. Po predlogu Evropske komisije bi morala Slovenija ta delež do leta 2020 povečati na 25 %, kar predstavlja obveznost Slovenije do zaveze EU, da bo njen delež OVE za isto obdobje znašal 20 %. Kolikšen delež bo pripadal vodnemu območju Donave, še ni določeno. Kartografski prikaz vseh potencialnih HE, ki izhajajo iz študije, ki jo je za potrebe Ministrstva za gospodarstvo izdelal IBE d.d., je v Zvezku 9: Priloge Kartografska priloga VO D 7.2 Potencialne hidroelektrarne na VO Donave.

Iz Zakona o vodah– ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02), in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – ZV-1A (Uradni list RS, št. 57/08) sledi, da so temeljni ukrepi, ki so potrebni za dosego ciljev v zvezi z rabo voda predvsem:

- ukrepi, ki se nanašajo na dovoljevanje rabe vode,

- ukrepi, ki nanašajo na povračila stroškov za rabo vode, in

- ukrepi za spodbujanje trajnostne rabe vode.

Generalno gledano so ukrepi iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka podrejeni ukrepu za spodbujanje trajnostne rabe vode. V nadaljevanju so opisani ukrepi, ki se nanašajo na dovoljevanje rabe vode in spodbujanje trajnostne rabe voda. Ukrepi, ki se nanašajo na povračila stroškov za rabo vode, so podrobneje obravnavani v poglavju Povzetek programa temeljnih ukrepov, ki se nanašajo na varstvo voda. Poleg temeljnih ukrepov je za rabo voda predviden tudi ukrep izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Vsi ukrepi na področju rabe so podrobneje obravnavani v Generičnem seznamu ukrepov za rabo voda. V prilogi (Zvezek 9: PRILOGA VI Vodna telesa na vodnem območju Donave– Raba voda) so ukrepi zapisani na VTPV natančno. Ukrepi s področja varstva, urejanja in rabe voda se na nekaterih delovnih področjih prekrivajo. V izogib podvajanju ukrepov so taki ukrepi tu le našteti, podrobneje pa so opisani v poglavju Povzetek programa temeljnih ukrepov, ki se nanašajo na varstvo voda . Na sliki (Slika 2-1) je predstavljen shematični prikaz razdelitve ukrepov, v nadaljevanju pa so našteti ukrepi, ki pripadajo posameznim skupinam ukrepov.

Slika 2-1: Temeljni ukrepi za rabo voda

V analizi ukrepov se je proučil nabor ukrepov za rabo voda. Ukrepi so razdeljeni v skupine A1, A2, B1, B2, B3 in B4, kot je zapisano v nadaljevanju.

Slika 2-1, skupina A1 - ukrepi za rabo voda, ki so že predpisani v nacionalni zakonodaji (obravnavani pa so v poglavju varstvo voda) in veljajo za vsa vodna telesa vodnega območja Donave:

- uvedba ekonomskih inštrumentov za izvajanje načela povračila stroškov za storitve, povezane z obremenjevanjem voda v skladu z načelom »plača povzročitelj obremenitve«

- izvajanje ukrepov za preprečevanje ali zmanjšanje vpliva dogodkov naključnega onesnaževanja

- uvajanje proizvodnih in storitvenih tehnoloških procesov, ki imajo majhno porabo vode in

- določitev kriterijev za ugotavljanje vplivov posameznih hidromorfoloških obremenitev (v tem primeru rabe voda) na oceno stanja voda oziroma ekološkega potenciala.

Slika 2-1, skupina A2 - ukrepi za rabo voda, ki se predlagajo s tem načrtom (obravnavani pa so v poglavju varstvo voda) in veljajo za vsa vodna telesa vodnega območja Donave:

- pospešitev aktivnosti pri sprejemanju uredb o določitvi in zaščiti nad vodovarstvenimi območji in

- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Slika 2-1, skupina B1 - ukrepi za rabo voda, ki so že predpisani v nacionalni zakonodaji in veljajo za vsa vodna telesa vodnega območja Donave:

- zagotavljanje nadzora nad odvzemi površinske in podzemne vode in zajezitvami površinske vode,

- uvedba ekonomskih inštrumentov za gospodarno rabo vodnih virov – cena vode z ustrezno cenovno politiko in

- poostritev nadzora nad dejansko rabo voda.

Slika 2-1, skupina B2 – ukrepi za rabo voda, ki se jih predlaga s tem načrtom in veljajo za vsa vodna telesa vodnega območja Donave:

- dolgoročna zagotovitev pitne vode ob podnebnih spremembah,

- zagotovitev rezervnih vodnih virov na vododeficitarnih območjih.

Slika 2-1, skupina B3 – ukrepi za rabo voda, ki so že predpisani v nacionalni zakonodaji in veljajo za posamezna vodna telesa vodnega območja Donave:

- v to skupino ni bil razvrščen noben ukrep.

Slika 2-1, skupina B4 - ukrepi za rabo voda, ki se predlagajo s tem načrtom in veljajo za posamezna vodna telesa vodnega območja Donave:

- določitev prioritete rabe vode v večnamenskih akumulacijah,

- uvajanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu in prilagoditev vrste in načina kmetovanja,

- pridobitev podatkov o pretokih (ocenjeni pretoki) in

- ukrepi za zagotovitev vode v času suš.

Ukrepe s področja oskrbe s pitno vodo se ne predlaga s tem načrtom. Določeni so v  Operativnim programom oskrbe s pitno vodo, MOP 2006.

Program ukrepov lahko vsebuje tudi dopolnilne ukrepe, če so potrebni zaradi doseganja dobrega stanja voda, zato na področju rabe voda ni dopolnilnih ukrepov.

Po Uredbi o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda (Uradni list RS, št. 26/2006) in Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda ((Uradni list RS, št. 5/2009) mora povzetek ukrepov, ki se nanaša na rabo površinskih voda, obravnavati predvsem:

- ukrepe za zagotavljanje nadzora nad odvzemi površinske in podzemne vode ter nadzora nad zajezitvami površinske vode, skupaj s povzetkom izjem, ki nimajo pomembnega vpliva na stanje vode in

- določitev možnih vrst rabe vodnega in morskega dobra, vključno z določitvijo pogojev ali omejitev rabe ali drugih posegov v vodno in morsko dobro.

### UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE NADZORA NAD ODVZEMI TER NADZORA NAD ZAJEZITVAMI POVRŠINSKE VODE

Zagotavljanje nadzora nad odvzemi in zajezitvami je obravnavano z upravno-administrativnega in tehnično-operativnega vidika. Upravno-administrativni ukrepi se delijo na upravne in pravne. Pravni ukrepi niso potrebni, ker je zagotavljanje nadzora opredeljeno v predpisih o vodah. Zakon o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02), in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – ZV-1A (Uradni list RS, št. 57/08) določata vodenje vodne knjige in vodnega katastra. Upravni in tehnično-operativni ukrepi so potrebni glede vzpostvitve nekaterih evidenc in izvajanja količinskega monitoringa voda.

#### Zagotavljanje nadzora nad odvzemi voda

Ukrepi so opisani pod oznako 3a-PR v genričnem seznamu ukrepov za rabo voda.

##### Upravno-administrativni ukrepi: pravni ukrepi

Glede na določila Zakona o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02), in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – ZV-1A (Uradni list RS, št. 57/08) (člen 154. in 155) pravni ukrepi niso potrebni.

##### Upravno-administrativni ukrepi: upravni ukrepi

Pregled nad odvzemi vodi ARSO v dveh bazah:

- v vodni knjigi in

- bazi vodnih povračil.

Ne glede na to, da se vodna knjiga že vodi in je operativna, še vedno ni sprejet predpis o obliki in načinu vodenja podatkov v vodni knjigi. S tem načrtom se uvaja ukrep priprave tega predpisa.

V vodni knjigi se bi morale voditi evidence o podeljenih vodnih pravicah. Pregled stanja decembra 2008 je pokazal, da so v vodni knjigi zbrana le vodna dovoljenja in ne tudi koncesije. V postopku je priprava programske opreme, ki bo omogočila vnos koncesijskih pogodb v vodno knjigo.

Po določilih, ki izhajajo iz Zakona o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02), in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – ZV-1A (Uradni list RS, št. 57/08) se vodna pravica plačuje za vsako rabo voda, ne glede ali je podeljena pravica na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije. Ker v letu 2009 še ni bil pripravljen predpis, ki podaja kriterije za določitev plačila vodne pravice, kadar je vodna pravica podeljena na podlagi vodnega dovoljenja, se ne plačuje za te vrste vodne pravice. To je pomanjkljivost, ki se jo odpravlja z ukrepom v tem načrtu.

V obdobju od 2009 do 2015 se bodo baze in evidence nadgradile in poenotile ter postale operativne za širšo strokovno javnost.

##### Tehnično-operativni ukrepi

Nadzor nad količinskimi odvzemi se izvaja kot količinski monitoring. Dejanska raba vode se razlikuje od rabe, dovoljene z vodnimi dovoljenji in koncesijami, kar ima lahko za posledico negospodarno in netrajnostno rabo voda, ter slabo stanje voda. S tem ukrepom se preprečuje nedovoljena raba vode.

Pregled stanja decembra 2008 je pokazal, da je sistematično urejeno le izvajanje količinskega monitoringa podzemnih voda, medtem ko za izvajanje količinskega stanja površinskih vodah to ne velja. Iz Zakona o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02), in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – ZV-1A (Uradni list RS, št. 57/08) izhaja, da mora vsak lastnik vodne pravice v »Poslovniku za vzdrževanje in obratovanje vodnega objekta za posebno rabo voda« opisati izvajanje monitoringa«. Ti podatki se ne zbirajo in ne pregledujejo sistematično, zato ne moremo reči, da poznamo količine o dejanski rabi vode. Dopolnitve in spremembe na tem področju so predvidene v tem načrtovalskem obdobju.

POVZETEK UKREPOV:

- uvedba predpisa o obliki in načinu vodenja podatkov v vodni knjigi (generični seznam ukrepov za rabo voda; 3a PR, prvi ukrep)

- uvedba predpisa, ki podaja kriterije za določitev plačila vodne pravice, kadar je vodna pravica podeljena na podlagi vodnega dovoljenja, se ne plačuje za te vrste vodne pravice knjigi (generični seznam ukrepov za rabo voda; 3a PR, drugi ukrep)

- zagotoviti, da se način izvajanja monitoringa nad odvzemi podrobno opiše v Poslovniku za vzdrževanje in obratovanje vodnega objekta za posebno rabo voda (generični seznam ukrepov za rabo voda; 3a PR, tretji ukrep)

#### Zagotavljanje nadzora nad zajezitvami površinskih voda

Ukrepi so opisani pod oznako 3b-PR v genričnem seznamu ukrepov za rabo voda.

##### Upravno-administrativni ukrepi – pravni ukrepi

Glede na določila Zakona o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02), in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – ZV-1A (Uradni list RS, št. 57/08) (člen 154. in 155) pravni ukrepi niso potrebni.

##### Upravno-administrativni ukrepi – upravni ukrepi

Po Zakonu o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02), in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – ZV-1A (Uradni list RS, št. 57/08) mora država zagotoviti nadzor nad zajezitvami. Nadzor izvaja s izdajanjem vodnih soglasij. Pred izdajo vodnega soglasja mora pobudnik pridobiti še vodno pravico. Evidence o zajezitvah se vodijo v vodni knjigi (popis objektov, ki imajo izdana vodna soglasja) in vodnem katastru, kjer so evidentirani objekti vodne infrastrukture in vodni objekti in naprave, namenjene izvajanju vodnih pravic.

Med uradnimi evidencami je evidenca Seznam obstoječe vodne infrastrukture (Uradni list RS, 63/06). Ta seznam navaja le obstoječe pregrade in jezove ter objekte za varstvo pred škodljivim delovanjem voda.

Pregled stanja decembra 2008 je pokazal, da so v vodnem katastru narejeni popisi vodnih objektov ter naprav, vendar bo treba v obdobju od leta 2009 do leta 2012 bazo še nadgraditi, da bo postala operativna za širšo strokovno javnost na področju urejanja in rabe voda .

##### Tehnično-operativni ukrepi

Izvajanje nadzora nad zajezitvami je sistematično urejeno za večje zajezitve - akumulacije. Te so v glavnem primarno namenjene zadrževanju visokih voda zaradi poplavne varnosti, namakanju ter rabi vode za proizvodnjo električne energije. Vsi večji objekti za zadrževanje voda imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo za vzdrževanje objektov z gospodarskimi javnimi službami na področju urejanja voda. V sklopu teh pogodb so sprejeti »Poslovniki za vzdrževanje in obratovanje vodnega objekta za posebno rabo voda«, ki narekujejo obratovanje zapornic ob različnih vodnih stanjih in situacijah. ARSO izvaja nadzor nad obratovanjem oz. zadrževanjem in spuščanjem vode. Za manjše objekte, ki so ravno tako namenjeni zadrževanju voda, ni urejen način izvajanja monitoringa. Dopolnitve in spremembe na tem področju so predvidene v tem načrtovalskem obdobju.

POVZETEK UKREPOV:

- nadgraditev baze vodnih objektov in naprav za zajezevanje voda (generični seznam ukrepov za rabo voda; 3b PR, prvi ukrep)

- zagotoviti, da se način izvajanja monitoringa nad zajezitvami podrobno opiše v Poslovniku za vzdrževanje in obratovanje vodnega objekta za posebno rabo voda (generični seznam ukrepov za rabo voda; 3b PR, drugi ukrep)

### DOLOČITEV MOŽNIH VRST RABE VODNEGA DOBRA, VKLJUČNO Z DOLOČITVIJO POGOJEV ALI OMEJITEV RABE ALI DRUGIH POSEGOV V VODNO DOBRO

#### Določitev možnih vrst rabe vodnega dobra

Določitev pogojev ali omejitev rabe v vodno dobro temelji na določilih, ki izhajajo iz predpisov o vodah, in na določilih, ki izhajajo iz ekspertnih mnenj ter posvetovalnih srečanj in delavnic, ki jih je organiziral IzVRS v letih 2007 in 2008.

Natančnejša določitev možnih vrst rabe vodnega dobra bo omogočena šele s pripravo razvojno-raziskovalnih projektov z vsebinami:

- porečje Mure: določitev možnih vrst rabe voda, s poudarkom na rabi voda za namakanje – kmetijstvo,

- porečje Drava: določitev možnih vrst rabe voda, s poudarkom na rabi voda za namakanje za spodnje Dravsko dolino in s poudarkom na rabi vode za mHE za hribovitejši del porečja,

- porečje Save: določitev možnih vrst rabe voda, s poudarkom na rabi voda za namakanje za spodnje Savinjsko dolino in s poudarkom na rabi vode za mHE za hribovitejši del porečja,

- porečje Save, območje zgornje Save: določitev možnih vrst rabe voda, s poudarkom na rabi voda za mHE

- porečje Save, območje srednje Save: določitev možnih vrst rabe voda, s poudarkom na rabi voda za mHE in namakanje in

- porečje Save območje spodnje Save: določitev možnih vrst rabe voda, s poudarkom na rabi voda za namakanje – kmetijstvo.

#### Določitev pogojev ali omejitev rabe voda

Ne glede na omejitve in prepovedi, ki so nevedene v nadaljevanju, se izjemoma lahko dovoli raba voda, v kolikor to izhaja iz presoje vplivov na nove odvzeme (pobude). Izvedba presoje se s tem načrtom uvaja kot nov dopolnilni ukrep za področje hidromorfoloških obremenitev – varstvo voda. (Generični seznam ukrepov pod oznako 10 PR). Presojo mora na lastne stroške priskrbeti pobudnik rabe voda. Presojo izdela neodvisna strokovna inštitucija.

Poglavje je razdeljeno na določila rabe voda in odvzema naplavin. Določila rabe voda so razdeljena na omejitve, prepovedi ter pogoje in merila za odločanje v postopkih, ločeno za določila, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, in ločeno za določila, ki se predlagajo s tem načrtom. Čeravno odvzem naplavin ni ena izmed rab voda, pa se za rabo naplavin podeljuje vodno pravico, zato so ob koncu poglavja zapisane zahteve, pogoji in prepovedi odvzemanja naplavin. Shematski prikaz razdelitve določil rabe voda in odvzema naplavin je prikazan na spodnji sliki (Slika 2-2).

Slika 2-2: Shematski prikaz določil rabe voda in odvzema naplavin

##### Veljavni pogoji, omejitve in prepovedi

Omejitve

Veljavne omejitve po predpisih o vodah

Omejitve, ki izhajajo iz Zakona o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02), in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – ZV-1A (Uradni list RS, št. 57/08):

Vodna pravica za rabo voda se ne podeli, če bi nameravana raba lahko:

- ogrozila oskrbo s pitno vodo ali pa take rabe ne dopušča izdatnost vodnega vira,

- znatno omejila splošno rabo vode po predpisih o vodah,

- nedopustno omejila ali onemogočila izvajanje obstoječih vodnih ali drugih pravic,

- omejevala urejanje voda ali bila v nasprotju s predvidenimi ukrepi urejanja voda,

- povzročila poslabšanje stanja voda,

- onemogočala doseganje ciljev zagotavljanja dobrega stanja voda po predpisih o vodah,

- onemogočala izvajanje varstvenih režimov po predpisih o vodah,

- onemogočala izvajanje ukrepov za varstvo pred škodljivim delovanjem voda ali

- ogrožala varstvo vodnih in obvodnih ekosistemov.

Omejitve, ki izhajajo iz Pravilnika o komercialnih ribnikih (Uradni list RS, št. 113/07), so:

Vodna pravica za komercialni ribnik se lahko podeli, če:

- se s tem ne posega v izvajanje obstoječih podeljenih vodnih ali drugih pravic,

- stoječa voda ni v uporabi ali ni namenjena uporabi za izvajanje javne oskrbe s pitno vodo,

- gre za tip stoječih voda malih površin v skladu s predpisom, ki določa metodologijo za določitev vodnih teles površinskih voda,

- se s tem ne onemogoča izvajanja nalog javne službe urejanja voda,

- se s tem ne povečuje občutljivosti za evtrofikacijo na občutljivih območjih zaradi evtrofikacije po predpisu, ki ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz KČN,

- se s tem ne ogroža doseganja ciljev varstva voda na ogroženih območjih po predpisih o vodah in

- se s tem ne ogroža varstva varovanih in zavarovanih območij po predpisih s področja ohranjanja narave.

Vodna pravica za komercialni ribnik se lahko podeli, če se stoječa voda ne nahaja na:

- vodovarstvenih območjih po predpisih, ki urejajo vodovarstvena območja,

- vplivnem območju kopalne vode po predpisih, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz KČN in

- območjih salmonidnih ali ciprinidnih voda po predpisu, ki ureja kakovost površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib.

Prepovedi

Veljavne prepovedi po predpisih o vodah

Prepoved, ki izhaja iz Zakona o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah – ZV-1A (Uradni list RS, št. 57/08):

- na kopalnem območju ali naravnem kopališču ni dovoljeno postavljati stalnih ali začasnih objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobrem.

##### Predlog novih omejitev, prepovedi ter pogojev in meril za odločanje

Omejitve

Omejitve, ki se predlagajo s tem načrtom, temeljijo na določilih, ki izhajajo iz predpisov o vodah, ter na določilih, ki izhajajo iz ekspertnih mnenj ter posvetovalnih srečanj in delavnic, ki jih je organiziral IzVRS v letih 2007 in 2008. Omejitve se nanašajo na podeljevanje vodnih pravic, okoljevarstvenih dovoljenj in kopalnih voda.

- Vodna pravica

Vodna pravica za rabo voda se ne podeli na tistem delu VTPV, za katerega velja, da je:

- stanje dobro ali zelo dobro in bi nova vodna pravica v kombinaciji z obstoječimi rabami to stanje poslabšala,

- stanje zmerno, slabo ali zelo slabo in bi nova vodna pravica v kombinaciji z obstoječimi rabami preprečevala izboljšanje stanja obravnavanega vodnega telesa ali

- opredeljen kot referenčni odsek rečne mreže.

Preden se samooskrbnim gospodinjstvom podeli vodna pravica rabe vode za proizvodnjo električne energije v malih hidroelektrarnah, je treba najprej preveriti druge, okoljsko primernejše in boljše opcije proizvodnje električne energije.

- Okoljevarstveno dovoljenje

Okoljevarstveno dovoljenje se ne podeli na tistem delu VTPV, za katerega velja, da je:

- stanje dobro ali zelo dobro in bi novo okoljevarstveno dovoljenje v kombinaciji z obstoječimi okoljevarstvenimi dovoljenji to stanje poslabšalo,

- stanje zmerno, slabo ali zelo slabo in bi novo okoljevarstveno dovoljenje v kombinaciji z obstoječimi okoljevarstvenimi dovoljenji preprečevalo izboljšanje stanja obravnavanega vodnega telesa ali

- opredeljeno kot referenčni odsek rečne mreže.

- Kopalne vode

Podeljevanje vodnih pravic za naravna kopališča z upravnikom se omeji v največji možni meri. V programu je izdelava študije, ki bo določila vsa možna območja, ki bi lahko pridobila status naravnega kopališča. Do izdelave študije se vodna dovoljenja lahko podelijo samo za obstoječa naravna kopališča (tista, ki so na dan uveljavitve Zakona o vodah – ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02), 10. avgusta 2002 imela pravnomočna uporabna dovoljenja).

Prepovedi

Prepovedi, ki se predlagajo s tem načrtom, temeljijo na določilih, ki izhajajo iz predpisov o vodah, ter na določilih, ki izhajajo iz ekspertnih mnenj ter posvetovalnih srečanj in delavnic, ki jih je organiziral IzVRS v letih 2007 in 2008:

- raba voda v gramoznicah, ki imajo stalen stik s podzemno vodo, je prepovedana,

- na vodnem zemljišču celinske vode je prepovedano postavljanje reklam in vizualnih ovir, razen tistih, ki so namenjena opozarjanju v skladu s predpisi o plovbi in

- raba vode s prenosnimi potopnimi črpalkami iz površinskih voda je dovoljena le, če drugačna tehnična izvedba odvzema ni možna (npr. iz zadrževalnikov itd).

Pogoji in merila za odločanje

Merila za odločanje, ki se predlagajo s tem načrtom in izhajajo iz ekspertnih mnenj:

Raba vode za hidroenergetsko rabo ni dovoljena:

- če je vrednost sQnp v profilu predvidenega odvzema vode ≤ od 0,020 m3/s in če je vrednost sQs v profilu predvidenega odvzema vode ≤ od 0,080 m3/s ali

- če se vodotok na mestu rabe nahaja v 1. ali v 1-2. razredu 7-razredne lestvice hidromorfološke ohranjenosti.

Raba vode za ribogojnice ni dovoljena:

- če je vrednost sQnp v profilu predvidenega odvzema vode ≤ od 0,020 m3/s in če je vrednost sQs v profilu predvidenega odvzema vode ≤ od 0,080 m3/s ali

- če se vodotok na mestu rabe nahaja v 1. ali v 1-2. razredu 7-razredne lestvice hidromorfološke ohranjenosti.

V primeru da gre za rabo vode v velikosti do 10 % vrednosti sQn, se dovoljuje odvzem vode.

Raba vode za ostale rabe ni dovoljena:

- če je vrednost sQnp v profilu predvidenega odvzema vode ≤ od 0,020 m3/s in če je vrednost sQs v profilu predvidenega odvzema vode ≤ od 0,080 m3/s ali

- če se vodotok na mestu rabe nahaja v 1. ali v 1-2. razredu 7-razredne lestvice hidromorfološke ohranjenosti.

V primeru, da gre za rabo vode v velikosti do 5 % vrednosti sQn, se dovoljuje odvzem vode.

##### Določitev pogojev ali omejitev odvzema naplavin

Iz Strokovnega navodila o načinu odvzemanja mivke, peska, proda in kamna (Uradni list SRS, št. 27/84), ki preneha veljati s sprejetjem Uredbe o načrtu upravljanja voda na vodnem območju Donave, izhajajo naslednje omejitve:

Iz naravnih vodotokov iz vodnih in iz priobalnih zemljišč ter iz objektov za zbiranje vode se lahko odvzemajo mivka, pesek, prod in kamen na podlagi:

- podeljene vodne pravice,

- obveznosti, ki jo imajo izvajalci javne službe s področja urejanja voda ali

- obveznosti, ki izhaja iz aktov podeljenih sekundarnih vodnih pravic (npr. imetniki vodne pravice za proizvodnjo električne energije morajo prazniti zadrževalnike, če so tako obvezani v vodnem dovoljenju ali koncesijaki pogodbi).

Izvajalec javne službe in imetnik vodne pravice za rabo naplavin ali druge vodne pravice mora določiti:

- čas, kraj in količino odvzema,

- način in pogoje izkoriščanja in

- varstvo vodnega režima in vodnogospodarskih objektov in naprav ter vodnega življa.

Odvzem mivke, peska, proda in kamna iz naravnih vodotokov, iz vodnih in priobalnih zemljišč ter objektov za zbiranje vode je dovoljen, če je predviden z letnim načrtom ali če:

- je dokazan večji dotok plavin od transportne sposobnosti vodotoka,

- obstoja stalna težnja dviganja gladine zaradi zaprojevanja,

- zaprojevanje ogroža vodnogospodarske objekte in naprave,

- je ogrožen dotok vode v podtalnico ali

- se poglablja dno zaradi plovbe ali boljšega odtoka vode.

Odvzem mivke, peska, proda in kamna iz naravnih vodotokov ni dovoljen:

- v vzdolžni smeri, kolikor ni poseg utemeljen s tehnično dokumentacijo, z

- odkopom jam in zajed,

- če ogroža objekte vodne infrastrukture,

- če se zniža nivo podzemne vode v škodo drugih uporabnikov,

- če se sproži globinska ali bočna erozija,

- če se ogroža vodni živelj,

- če se ogroža stalnost temeljne podlage zaradi njene neugodne geološke sestave,

- na površinah, ki vežejo zemljino in ki tvorijo posteljico struge ali preprečujejo erodiranje in prehiter tok voda in

- na mestih, kjer se zaradi odvzema ogroženi drugi objekti.

### GENERIČNI SEZNAM UKREPOV ZA PODROČJE RABE VODA

Ukrepi za rabo voda so zbrani v generičnem seznamu ukrepov za rabo voda (Preglednica 2-4).

Preglednica 2-2: Generični seznam ukrepov za rabo voda

| Številka ukrepa | Ukrep | Opis ukrepa |
| --- | --- | --- |
| 1 | PR | Uvedba ekonomskih inštrumentov za izvajanje načela povračila stroškov za storitve, povezane z obremenjevanjem voda v skladu z načelom »plača povzročitelj obremenitve« | Ukrep je podrobneje opisan v poglavju 2.5 »Povzetek temeljnih ukrepov za izvajanje načela povračila stroškov za storitve, povezane z obremenjevanjem voda v skladu z načelom »plača povzročitelj obremenitve«. Nanaša se na določanje in obračunavanje višine vodnega povračila ter plačevanje le-tega. |
| 2 | PR | Uvedba ekonomskih inštrumentov za gospodarno rabo vodnih virov – cena vode z ustrezno cenovno politiko | S cenovno politiko se spodbuja gospodarno rabo pitne vode. Poleg že opisanih ekonomskih inštrumentov plačila za vodno pravico in vodnega povračila velja tudi, da se cena porabe pitne vode, ki je večja od normirane porabe, poveča za 50%. Pravno podlago oblikovanja cen storitev za oskrbo s pitno vodo predstavljata Zakon o kontroli cen (ZKC-UPB1) (Ur.l. RS, št. 51/06) in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 63/09). |
| 3a | PR | Zagotavljanje nadzora nad odvzemi površinske vode | SPLOŠNO: Vse evidence v zvezi z rabo voda niso zadovoljivo urejene, zato jih je potrebno vzpostaviti. |
|  |  |  | EVIDENCE-1: priprava strokovnih podlag za pripravo predpisa o obliki in načinu vodenja podatkov v vodni knjigi, sprejetje tega predpisa in združiti obstoječe evidence z obstoječini evidencami v vodni knjigi |
|  |  |  | EVIDENCE-2: priprava strokovnih podlag za pripravo predpisa, ki bo podal kriterije za določitev plačila vodne pravice, kadar je vodna pravica podeljena na podlagi vodnega dovoljenja sprejetje tega predpisa in spremeniti delna vodna dovoljenja v vodna dovoljenja |
|  |  |  | MONITORING: Zagotoviti, da bo način izvajanja monitoringa nad odvzemi podrobno opisan v pogodbi ob podelitvi vodne pravice (koncesije) in v Poslovniku za vzdrževanje in obratovanje vodnega objekta za posebno rabo voda. Z ukrepom se samo vzpodbudi izvajanje 7. točke 50. člena ZV-1. |
| 3b | PR | Zagotavljanje nadzora nad zajezitvami površinske vode | SPLOŠNO: Država zagotavlja nadzor nad zajezitvami z izdajanjem vodnih soglasij. |
|  |  |  | EVIDENCE: V vodnem katastru narejeni popisi vodnih objektov ter naprav, vendar bo treba bazo še nadgraditi, da bo postala operativna za širšo strokovno javnost na področju urejanja in rabe voda. |
|  |  |  | MONITORING: Zagotavljanje nadzora nad zajezitvami se izvaja za večje zajezitve – akumulacije, za manjše zajezitve pa ne. Zagotoviti, da bo način izvajanja monitoringa nad zajezitvami podrobno opisan v pogodbi ob podelitvi vodne pravice (koncesije) in v Poslovniku za vzdrževanje in obratovanje vodnega objekta za posebno rabo voda. Z ukrepom se samo vzpodbudi izvajanje 7. točke 50. člena ZV-1. |
| 4 | PR | Poostritev nadzora nad dejansko rabo voda. | Dejanska raba vode se razlikuje od rabe, dovoljene z vodnimi dovoljenji in koncesijami, kar ima lahko za posledico negospodarno in netrajnostno rabo voda, ter slabo stanje voda. S tem ukrepom se preprečuje nedovoljena raba vode. Poostritev inšpekcijskega nadzora - izvajanje monitoringa mora biti nadzorovano s strani posebne službe (inšpekcija). |
| 5 | PR | Izvajanje ukrepov za preprečevanje ali zmanjšanje vpliva dogodkov naključnega onesnaževanja | Ukrep je primarno obravnavan pri vsebinah varstvo voda. Narediti dostopnejše navodila obveščanja in scenarijev ukrepanja ob različnih vrstah naključnih onesnaževal (predvsem pri odvzemih vode za pitno vodo, pri odvzemih za prehrambeno industrijo, pri ribogojnicah, itd), zagotavljanja ustrezne opreme in sredstev za varstvo pred temi onesnaženji. |
| 6 | PR | Določitev prioritete rabe vode v večnamenskih akumulacijah | Na akumulacijah se lahko izvajajo dejavnosti kot je turizem, ribolov, vodo se rabi za namakanje, gojenje rib, za zadrževanje visokih voda, itd., zato je potrebno na akumulacijah določiti prioriteto rabe voda oz. razpoložljivega volumna. |
| 7 | PR | Uvajanje proizvodnih in storitvenih tehnoloških procesov, ki imajo majhno porabo vode | Ukrep je primarno obravnavan pri vsebinah varstvo voda. V uredbah o emisijah so že predpisani ukrepi, ki uvajajo BAT tehnologije, zaprte krogotoke itd. |
| 8 | PR | Uvajanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu in prilagoditev vrste in način kmetovanja | Način in vrste kmetovanja bo potrebno prilagoditi vse večjim potrebam po vodi in pretečim podnebnim spremembam. Z razvojno-raziskovalnimi projekti bo potrebno določiti območja, kjer se lahko gojijo rastline, ki se lahko prilagajajo suši (na sušnih območjih) in območja, kjer se lahko gojijo tudi rastline, ki potrebujejo več vlage (vlažna območja). Načela takšnega kmetovanja so podrobneje opisana v Strategiji prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam (2008). |
| 9 | PR | Spremeniti (skrajšati) dobo, za katero se podeljuje vodno pravico | Obdobje za katerega se podeljuje vodno pravico je načeloma 30 let. Predlagamo, da se ta doba skrajša na 10 let, z možnostjo podaljšanja. V primeru, da po vsakih nadaljnjih 10-ih letih nastopijo okoliščine, ki zahtevajo prenehanje posebne rabe voda, se pogodbe ne podaljša brez odškodnin, obrazložitev in možnosti tožbe. |
| 10 | PR | Določitev kriterijev za ugotavljanje vplivov posameznih hidromorfoloških obremenitev (v tem primeru rabe voda) na oceno stanja voda oziroma ekološkega potenciala | Z razvojno raziskovalno nalogo določiti kriterije za ugotavljanje vpliva posameznega posega (ali gre za rabo voda ali za poseg v prostor na podlagi podeljenega vodnega soglasja) na oceno stanja voda oz. ekološkega potenciala |
|  |  |  | Na podlagi zgoraj omenjene naloge bo potrebno spremeniti Uredbo o vrstah posegov v okolje za katera je treba izvesti PVO tako, da bo predpis omogočal tudi presojo vplivov na stanje voda ter da bo veljal tudi za manjše posege v prostor. |
| 11 | PR | Ukrepi za zagotovitev vode v času suš | - izgradnja akumulacij, - dovoz vode s cisternami | Z razvojno-raziskovalnimi projekti ponuditi različne možnosti oskbe z vodo v času suš. |
| 12 | PR | Pridobitev podatkov o pretokih (ocene) | Izdelava študije iz katere bo mogoče oceniti pretok na mestu odvzema. Študija naj bi temeljila na podatkih o specifičnih pretokih ali različnih empiričnih enačbah. Predlagamo uporabo modeliranja. |
| 13 | PR | Izobraževanje in ozaveščanje | Ozaveščanje ljudi o smotrni rabi vode. |
| 19 | V | Dolgoročna zagotovitev pitne vode ob podnebnih spremembah | Z razvojno raziskovalnimi projekti bo potrebno izdelati oceno možnosti rabe voda ob različnih scenarijih podnebnih sprememb. Ugotoviti možnost rabe voda iz potencialnih vodnih virov, potencialnih akumulacij itd. Sem spada tudi analiza možnosti uporabe površinskih voda za oskrbo s pitno vodo. |
| 20 | V | Zagotovitev rezervnih vodnih virov na vododeficitarnih območjih | Z razvojno raziskovalnimi projekti določiti za obstoječa urbanizirana vodoeficitarna območja možnost rezervnih vodnih virov kot npr. gradnja akumulacij, geološke raziskave za nove vire, možnost rabe površinske vode za oskrbo s pitno vodo, itd. |
| 24 | V | Pospešitev aktivnosti pri sprejemanju uredb o določitvi in zaščiti nad vodovarstvenimi območji. | Ker so se na tem področju spremenili predpisi in sedaj država sprejema uredbe, se za marsikatero VVO prepočasi sprejemajo uredbe. Kot ukrep se predlaga, da se na ustrezno delovno mesto zaposli delavca, ki bo pospešil sprejemanje uredb. Pozitivna stran spremembe predpisov je, da so v teh primerih VVO pasovi določeni na parcelo natančno. Pred tem so vili VVO pasovi določeni z občinskimi odločbami. |

### PREDLOG DODATNIH AKTIVNOSTI NA VO DONAVE

Aktivnosti, ki bodo dodatno pripomogle k doseganju ciljev na področju rabe voda so:

- ocenitev trendov ključnih gospodarskih sektorjev glede njihovega vpliva na rabo vode (v smislu vodnih količin),

- omejitev že dovoljene rabe voda, če te niso več v skladu z javnimi interesi,

- pripraviti strategijo zagotavljanja vode v času suš,

- proučitev možnosti rabe potencialnih (rezervnih) vodnih virov (poudarek ob sušah, požarih ter na vododeficitarnih območjih itd.),

- izdelava analize primernosti posameznih območij za rabo vode za potrebe mHE in za namakanje,

- preučiti možnosti izgradnje črpalnih hidroelektrarn na porečju Drave in porečju Save podporčeju zgornje  in srednje Save,

- začeti z gradnjo HE na srednji Savi, dokončati izgradnjo 4 HE na srednji Savi,

- dokončati verigo HE na spodnji Savi,

- povezovanje vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire (Pomurski vodovod),

- izvedba regijskega projekta oskrbe s pitno vodo severovzhodne Slovenije,

- varovanje in oskrba prebivalstva s pitno vodo Bele krajine (Semič, Metlika, Črnomelj),

- povezovanje vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire (Bela krajina),

- celovito varovanje vodnih virov in oskrba prebivalstva s pitno vodo Pomurja in

- celovito  varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja – II. Faza.

# PROGRAM DOPOLNILNIH UKREPOV IN ANALIZA STROŠKOVNE UČINKOVITOSTI DOPOLNILNIH UKREPOV ZA DOSEGANJE OKOLJSKIH CILJEV

Shematski prikaz obravnave dopolnilnih ukrepov za doseganje okoljiskih ciljev, v okviru načrta upravljanja voda, je podan v prilogi V. Prikaz dopolnilnih ukrepov na vodnih telesih se nahaja v zvezku 9, v sklopu kartografskih prilog z oznako 9.4.

## Program dopolnilnih ukrepov in analiza stroškovne učinkovitosti dopolnilnih ukrepov za področje onesnaženja voda

Med dopolnilne ukrepe za preprečevanje slabšanja stanja je uvrščen ukrep »Informiranje in osveščanje širše javnosti o različnih virih onesnaževanja voda«. Ukrep je določen za celotno vodno območje Donave z namenom čim boljšega seznanja javnosti z možnimi viri onesnaževanja voda. V nadaljevanju ukrep obsega »Vzpodbujanje gradnje individualnih in skupinskih malih čistilnih naprav za izpuste iz individualnih hiš in kmetijskih gospodarstev«. Prioritetno izvajanje ukrepa je opredelejeno na VT kjer gre za razpršeno poselitev večjo od 1 PE/ha, in sicer na porečju Save na devet VT in na porečju Drave na dveh VT.

Dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja površinskih voda (Preglednica 3-1) , ki so opredeljeni, kjer je pomemben okoljski problem prekomerno onesnaževanje s hranili in/ali s sredstvi za varstvo rastlin, so na vodnem območju Donave določeni za 16,5 % VTPV (20 VTPV), pri čemer je ukrep »Poostren inšpekcijski nadzor (kmetijstvo)« določen na 14 VT, »Zasaditev obrežne vegetacije« na 5 VT in »Izbor ostalih dopolnilnih ukrepov za kmetijstvo« na 6 VT. Ukrep »Poostren inšpekcijski nadzor (kmetijstvo)« je najpogosteje določen na porečju Save, medtem ko sta ukrepa »Zasaditev obrežne vegetacije« in »Izbor ostalih dopolnilnih ukrepov za kmetijstvo« najpogosteje določena na porečju Mure.

Na pomembno zadevo »preseganje zakonsko določenih emisijskih vrednosti« se nanaša ukrep v obliki nadzorovanja emisij iz točkovnih virov onesnaževanja »Poostren inšpekcijski nadzor (emisije)«. Ukrep je za vodno območje Donave opredeljen na 4 % VTPV (5 VTPV), in sicer na VT Kamniška Bistrica, VT Cerkniščica, VT Pivka, VT Sotla in VT Rinža

Na pomembno zadevo »neupoštevanje naravnih karakteristik in nosilnosti okolja« se nanaša razvojno-raziskovalni dopolnilni ukrep »Razvoj kriterijev, ki bodo vključevali nosilnost okolja«. Ukrep je opredeljen na 9 % (11 VTPV).

Preglednica 3-1: Dopolnilni ukrepi za področje onesnaženja voda na vodnem območju Donave

| Skupina dopolnilnih ukrepov | Podskupina ukrepa | Vrsta ukrepa1 | Dopolnilni ukrep | Št. VTPV | Delež VTPV (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja stanja | Upravno-administrativni ukrep | (xv) izobraževalni projekti | Informiranje in osveščanje širše javnosti o različnih virih onesnaževanja voda | 121 | 100 |
|  | Upravno-administrativni ukrep | (ii) upravni inštrument | Zagotavljanje pripravljenosti za ukrepanje ob incidentnih izlitjih – Preveritev učinkovitosti in po potrebi prilagoditev obstoječega mehanizma | 4 | 3 |
| Dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja | Upravno-administrativni ukrep | (ii) upravni inštrument | Poostren inšpekcijski nadzor (kmetijstvo/emisije) |  |  |
|  | Tehnični ukrep | (xi) gradbeni projekti | Zasaditev obrežne vegetacije |  |  |
|  | Tehnični ukrep | (glej preglednico XX) | Izbor ostalih dopolnilnih ukrepov za kmetijstvo |  |  |
| Drugi dopolnilni ukrepi | Razvojno-raziskovalni ukrep | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | Ugotavljanje vira onesnaževanja |  |  |
|  | Razvojno-raziskovalni ukrep | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | Razvoj kriterijev, ki bodo upoštevali nosilnost okolja |  |  |
|  | Razvojno-raziskovalni ukrep | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | Priprava podrobnejše analize incidentnih dogodkov | 4 | 3 |
|  | Upravno-administrativni ukrep | (ii) upravni inštrumenti | Priporočila za dopolnitev pravnih, upravnih in administrativnih postopkov | 121 | 100 |
|  | Priporočilo | (xvii) drugi ustrezni ukrepi | Povečanje stopnje zanesljivosti (Prioritetna VT) |  |  |
|  | Priporočilo | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | Razvoj kriterijev in/ali indikatorjev za analizo učinkovitosti izvajanja temeljnih ukrepov |  |  |

Na območjih, kjer so pomembne zadeve upravljanja namerna ali incidentna onesnaževanja, se predpišeta dva dopolnilna ukrepa, in sicer »Priprava podrobnejše analize incidentnih dogodkov«, ki je razvojno-raziskovalne narave, in »Zagotavljanje pripravljenosti za ukrepanje ob incidentnih dogodkih«. Oba sta za vodno območje Donave opredeljena na 4 VTPV (Preglednica 3-1), in sicer za VT Hudinja, VT Voglajna, VT Savinja in VT Sotla.

Za VT, za katera se pričakuje slabo kemijsko in/ali ekološko stanje zaradi onesnaževanja voda in pri katerih je pomembna zadeva to, da vir onesnaževanja na osnovi obstoječih podatkov in analiz obremenitev ni poznan, je določen dopolnilni ukrep »Ugotavljanje vira onesnaževanja«. Ukrep je določen z namenom, da se ugotovi glavne razloge za slabo stanje vodnega telesa in v nadaljevanju predpiše ukrepe za doseganje dobrega stanja voda. Ukrep je na vodnem območju Donave opredeljen na 21 % VTPV (Preglednica 3-1) , in sicer za porečje Mure na devetih VT, za porečje Drave na treh VT ter za porečje Save na 13 VT.

Za VT, kjer se ugotavlja, da okoljski cilji do leta 2015 ne bodo ali verjetno ne bodo doseženi, pri tem pa je zanesljivost ocene stanja voda nizkaje na VT navedeno priporočilo »Povečanje stopnje zaupanja ocene stanja (Prioritetna VT)« Na vodnem območju Donave je priporočilo predlagano na 31 % VTPV (Preglednica 3-1) , in sicer za porečje Mure na sedem VTPV, za porečje Drave na šosem VTPV in za porečje Save na 23 VT.

Priporočilo »Razvoj kriterijev in/ali indikatorjev za analizo učinkovitosti izvajanja temeljnih ukrepov« je zaradi nezanesljivosti ocene učinkov osnovnih ukrepov opredeljeno na 33 % VT (Preglednica 3-1) na vodnem območju Donave.

### Podrobnejši opis dopolnilnih ukrepov za področje onesnaževanja voda

Ukrep »Informiranje in osveščanje širše javnosti o različnih virih onesnaževanja voda«

Med dopolnilne ukrepe za preprečevanje slabšanja stanja je uvrščen ukrep »Informiranje in osveščanje širše javnosti o različnih virih onesnaževanja voda«. Ukrep je določen za celotno vodno območje Donave z namenom čim boljšega seznanja javnosti z možnimi viri onesnaževanja voda in njihovimi vplivi.

Odvajanje odplak v vodo je regulirano z nacionalno zakonodajo. Vendar pa ima tako splošna javnost kakor tudi industrija pomembno vlogo pri preprečevanju onesnaževanja saj sami odločajo o tem katere izdelke bodo kupovali oziroma uporabljali in kako bodo z njimi ravnali. Gospodinjstva tako uporabljajo npr. razna za okolje nevarna sredstva za čiščenja in detergente, ki na ta način vstopijo v kanalizacijo. Zmanjšanje onesnaževanja pri viru znižuje stroške povezane z njegovo obdelavo kar dolgoročno koristi okolju. To še posebej velja za nevarne snovi, hranila in sanitarne odpadke. Na primer, z zmanjšanjem uporabe proizvodov, ki vsebujejo nevarne snovi, se zmanjša potreba po odstranitvi teh snovi iz odpadne vode. To vodi do bolj učinkovite obdelave odpadne vode na komunalni čistilni napravi in do manjše koncentracijo nevarnih snovi v blatu.

Pokazala se je tudi potreba po spodbujanju odlaganje odpadkov, kot so vatirane palčke in higienski vložki, v koše za smeti in ne v straniščne školjke skozi katere odpadki vstopajo v kanalizacijski sistem. Z ozaveščanjem bi preprečevali onesnaževanje voda do katerega prihaja od poškodbah naprav na komunalnih čistilnih napravah oziroma ob pojavu vatiranih palčk v površinskih vodah do katerega prihaja zaradi spiranja mešanih kanalizacijskih sistemov ob močnih nalivih.

Ukrep »Informiranje in osveščanje širše javnosti o različnih virih onesnaževanja voda« s poudarkom na »Vzpodbujanje gradnje individualnih in skupinskih malih čistilnih naprav za izpuste iz individualnih hiš in kmetijskih gospodarstev« je ukrep, ki je v širšem obsegu predviden za celotno VO, prioritetno izvajanje ukrepa pa se predvideva za območja vodnih teles, na katerih gre za razpršeno poselitev večjo od 1 PE/ha. Ukrep obsega:

- organizirano osveščanje in informiranje 
v pristojnosti izvajalcev javnih lokalnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda (javna glasila lokalnih skupnosti in izvajalcev javnih lokalnih služb, spletne strani lokalnih skupnosti in izvajalcev javnih lokalnih služb) in Ministrstva za okolje in prostor (dnevni časopisi, televizija, glasila MOP in razširjene sestave MOP, konference...)

- organizirano izobraževanje v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport (vnos tematike v učni program osnovnih in srednjih šol)

- ekonomski inštrument sofinanaciranja malih čistilnih naprav s strani lokalnih skupnosti
Gre za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav na območjih, na katerih skladno z Operativnim programov odvajanja in čiščenja ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja. Pri ocenjevanju vlog za sofinanciranje imajo prednost nepremičnine na vodovarstvenih, občutljivih ali naravovarstvenih območjih. Inštrument je že v prisoten v posameznih lokalnih skupnostih (Celje, Dolenjske Toplice...)

Nadalje je v splošnem ukrep »Informiranje in osveščanje širše javnosti o različnih virih onesnaževanja voda« predlagan tudi z namenom osveščanja javnosti glede posledic incidentnih onesnaževanj voda. Glavni namen ukrepa je torej informirati javnost o  posledica brezbižnega in malomarnega ravnanja, ki so verjetno posledia nerazumevanja vplivov na okolje zaradi česar ukrep obsega:

- organizirano osveščanje in informiranje

Ukrepi »Poostren inšpekcijski nadzor (kmetijstvo)«, »Zasaditev obrežne vegetacije«, »Izbor ostalih dopolnilnih ukrepov za kmetijstvo«

Dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja površinskih voda (Preglednica 4-4) so opredeljeni, kjer na osnovi pomembnih zadev upravljanja ugotavljamo, da je pomemben okoljski problem vnos hranil in/ali s sredstev za varstvo rastlin (najpogosteje metolaklor) in večja obremenjenost okolja s hranili in/ali s sredstvi za varstvo rastlin zaradi odstranjevanja obrežne vegetacije. Dopolnilni ukrepi se opredeljujejo različno glede na to, ali gre za vodotok ali za jezero/zadrževalnik/MPVT. Za vodotoke se v obliki nadzorovanja emisij iz kmetijstva opredeli stroškovno učinkovit dopolnilni ukrep »Poostren inšpekcijski nadzor (kmetijstvo)«. Za jezera in zadrževalnike oziroma MPVT-je se predpišejo različni nabori ukrepov glede na to ali se predvideva, da okoljski cilji verjetno ne bodo (ocena verjetnosti 2015 = 3) ali da ne bodo (ocena verjetnosti 2015 = 4) doseženi do 2015. Na vodnih telesih, kjer je ocena verjetnosti 2015 enaka 3, se predpiše dopolnilni ukrep »Poostren inšpekcijski nadzor (kmetijstvo)«. Na vodnih telesih, kjer je ocena verjetnosti 2015 enaka 4, se predpišeta dva dopolnilna ukrepa, in sicer »Zasaditev obrežne vegetacije«, ki je tehnični ukrep, in »Izbor ostalih dopolnilnih ukrepov za kmetijstvo«, ki so podrobneje navedeni v preglednici 7-3 Pregled stroškovno učinkovitih dopolnilnih ukrepov za doseganje dobrega stanja voda.

Ukrep »Poostren inšpekcijski nadzor (emisije)«

Kjer je na osnovi ocene verjetnosti doseganja okoljskih ciljev 2015 ocenjujemo, da okoljski cilji ne bodo (OVDOC 2015 = 4) ali verjetno ne bodo doseženi (OVDOC 2015 = 3) in kjer na osnovi podatkov o emisijah industrijske odpadne vode in predelane odpadne vode iz KČN ugotavljamo preseganje mejnih emisijskih vrednosti (v nadaljevanju EMV) je ugotovljena pomembna zadeva »preseganje zakonsko določenih emisijskih vrednosti«. Za ta vodna telesa se predpiše ukrep v obliki nadzorovanja emisij iz točkovnih virov onesnaževanja »Poostren inšpekcijski nadzor (emisije)«. Ukrep predvideva višjo frekvenco nadzora nad iztoki, kjer so presežene MV.

Ukrep »Razvoj kriterijev, ki bodo vključevali nosilnost okolja«.

Ukrep je predpisan na VTPV kjer ocena verjetnosti doseganja okoljskih ciljev kaže, da cilji ne bodo (OVDOC 2015 = 4) ali verjetno ne bodo (OVDOC 2015 = 3) doseženi pri tem pa analiza obremenitev ne kaže večjih vplivov iz razpršenih virov onesnaževanja. Podrobnejša merila za predpisovanje ukrepa so sledeča:

- na VTPV je prisotnih večje število izpustov iz industrijskih virov in/ali KČN vendar pri tem ne prihaja do preseganje zakonsko določenih emisijskih vrednosti,

- na VTPV je prisotnih večje število izpustov pri tem pa prihaja do preseganja zakonsko določenih emisijskih vrednosti le na izpustih, ki prispevajo manjši delež (do 10 %) k celotni količini emisij na VTPV.

Ukrep je opredeljen kjer je ugotovljena pomembna zadeva neupoštevanje naravnih karakteristik in nosilnosti okolja (dejansko stanje vodotoka/prejemnika)  pri čemer problem izhaja iz utečene prakse, da se obratovalni monitoring emisij izvaja po načelu »ugotavljanje onesnaževanja na izpustu«. Obratovalni monitoring emisij iz naprav se glede na uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09) spremlja na iztoku iz naprave. Mejne vrednosti emisij ne iztokih so pri tem določene brez upoštevanja dejanskega kemijskega in ekološkega stanja prejemnika oziroma vodotoka v katerega se odpadna voda odvaja. Na osnovi tako zbranih podatkov  ne poznamo dejanskega vpliva onesnaževal na stanje vodnega ekosistema.

Ukrep; (ii) upravni inštrument:

- Revizija uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09)

Študija nosilnosti okolja mora biti pripravljena ob upoštevanju dejanskih pretokov in monitoringa kakovosti voda v neposredni bližini izpustov. S tem bo določen neposreden vpliv obremenitev na vodni ekosistem. V primeru, da se na podlagi študije ugotovi negativni vplivi na okolje je potrebno izvesti zmanjšanje onesnaževanja na viru na način, da se npr. predpiše zmanjšanje emisij oziroma izboljšanje stopnje čiščenja za posamezne točkovne vire, preusmeritev iztoka v večji vodotok ipd.

Vzrok za prekomerno obremenjenosti okolja je lahko tudi preseganje zakonsko določenih mejnih vrednosti emisij. Zaradi tega se na teh območjih izvede neodvisen, nenapovedan kontrolni monitoring emisij z namenom preveritve rezultatov, ki jih upravljavci naprav poročajo v okviru obratovalnega monitoringa.

Posamezni koraki za razvoj kriterijev:

- Določitev vpliva točkovnih virov onesnaževanja na vodni ekosistem: v neposredni bližini izpustov iz točkovnih virov se z namenom določitve neposrednega vpliva točkovnega vira na vodni ekosistem izvede monitoring kakovosti voda glede na uredbo o stanju površinskih voda (Predlog izvedbe imisijskega monitoringa: Frekvenca monitoringa: 1x mesečno, Lokacija odvzema vzorca: v vodotoku nad in pod izpustom, Investitor: upravljavci naprav, Izvajalec: neodvisen)

- Priprava podrobnejših kriterijev in izhodišč z namenom izdelave zanesljivejše ocene tveganja za točkovne vire onesnaževanja: Analiza obremenitev in izdelava ocene tveganja, ki bo upoštevala karakteristike vodotoka in vplive večjega števila izpustov kakor tudi fizikalno-kemijske lastnosti snovi (razgradljivosti, sposobnost adsorpcije, porazdelitveni koeficient ipd.), ki so prisotne v izpustu, s pomočjo matematičnih orodij.

- Izvajanje neodvisnega, nenapovedanega kontrolnega monitoringa emisij v skladu s 3. točko 157. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08)

Ukrepi »Priprava podrobnejše analize incidentnih dogodkov«, »Zagotavljanje pripravljenosti za ukrepanje ob incidentnih dogodkih«

Na območjih, kjer so pomembne zadeve upravljanja namerna ali incidentna onesnaževanja, se predpišeta dva dopolnilna ukrepa, in sicer »Priprava podrobnejše analize incidentnih dogodkov«, ki je razvojno-raziskovalne narave, in »Zagotavljanje pripravljenosti za ukrepanje ob incidentnih dogodkih«. Oba sta predpisana, kjer se pogosto pojavljajo incidentni dogodki, pri čemer se prvi predpiše s ciljem, da se ugotovijo glavni razlogi za pogosta razlitja ter se v nadaljevanju predpiše ukrepe za zmanjšanje pogostnosti incidentnih dogodkov.

»Priprava podrobnejše analize incidentnih dogodkov« je ukrep, ki predvideva:

- Dopolnitev obstoječih baz podatkov oziroma bolj sistematično zbiranje in obdelava podatkov o incidentnih izlitij

- Ugotovitev glavnih razlogov za pogosta razlitja

- Priprav predlogov za zmanjšanje pogostnosti incidentnih dogodkov

»Zagotavljanje pripravljenosti za ukrepanje ob incidentnih dogodkih« je ukrep, ki predvideva:

- Preveritev učinkovitosti in po potrebi prilagoditev obstoječega mehanizma

Ukrep »Ugotavljanje vira onesnaževanja«

Za VT, za katera se pričakuje slabo kemijsko in/ali ekološko stanje zaradi onesnaževanja voda in pri tem pa na osnovi podatkov in rezultatov analize obremenitev viri onesnaževanja niso prepoznani, je določen razvojno-raziskovalni ukrep »Ugotavljanje vira onesnaževanja«. Ukrep je določen z namenom, da se ugotovi glavne razloge za slabo stanje vodnega telesa in v nadaljevanju predpiše ukrepe za doseganje dobrega stanja voda.

Ukrep »Ugotavljanje vira onesnaževanja« predvideva sledeče korake:

- Za VT, kjer je ocenjeno slabo kemijsko stanje zardi preseganja LP-OSK za živo srebro:

  - Izvedba preiskovalnega monitoringa vode (površinske in podzemne), sedimenta in tal z namenom določitve vira onesnaževanja vodotoka

  - Izdelava podrobnejše analize obremenitev in priprava zanesljivejše ocene tveganja z namenom ugotovitve vira onesnaževanja

  - Priprava podrobnejših izhodišč in kriterijev za sanacijo onesnaženja

- Za VT, kjer je ocenjeno slabo ekološko stanje zaradi prekomerne obremenjenosti s posebnimi onesnaževali:

  - Izvedba preiskovalnega monitoringa vode, sedimenta in tal z namenom določitve vira onesnaževanja

  - Izdelava podrobnejše analize obremenitev in priprava zanesljivejše ocene tveganja z namenom ugotovitve vira onesnaževanja

  - Priprava podrobnejših izhodišč in kriterijev za sanacijo onesnaženja

- Za VT, kjer je ocenjeno slabo stanje zaradi prekomerne obremenjenosti s organskimi snovmi in hranili:

  - Izdelava podrobnejše analize obremenitev in priprava zanesljivejše ocene tveganja z namenom ugotovitve vira onesnaževanja

Priporočilo »Povečanje stopnje zaupanja ocene stanja (Prioritetna VT)«

Za VT, kjer se ugotavlja, da okoljski cilji do leta 2015 ne bodo ali verjetno ne bodo doseženi, pri tem pa je raven zanesljivosti ocene kakovosti stanja voda ocenjena kot nizka glede na organsko onesnaženje in onesnaženje s hranili in kot srednja glede na onesnaženje s prednostnimi snovmi, prednostno nevarnimi snovmi ali s posebnimi onesnaževali, se na VT natančno predpiše »Povečanje stopnje zaupanja ocene stanja (Prioritetna VT)«.

Priporočilo je opredeljeno z namenom, da bi se v prihodnosti povečala zanesljivost izbora ukrepov.

Priporočilo »Razvoj kriterijev in/ali indikatorjev za analizo učinkovitosti izvajanja temeljnih ukrepov«

Priporočilo »razvoj kriterijev in/ali indikatorjev za analizo učinkovitosti izvajanja temeljnih ukrepov« je zaradi nezanesljivosti ocene učinkov osnovnih ukrepov opredeljeno na vseh VT, kjer rezultati monitoringa stanja voda kažejo slabo stanje pri čemer so na osnovi analize obremenitev in presoje vplivov ugotovljeni veliki ali zmerni vplivi na okolje. Priporočilo je podano z namenom, da se v naslednjem načrtovalskem obdobju pridobi zanesljivejše podatke o učinkih izvajanja osnovnih ukrepov, ki jih določajo predpisi, ki prenašajo v slovenski pravni red Direktivo Sveta z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Direktiva 91/676/EGS) in Direktivo Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (Direktiva 91/271/EGS). V primeru, da trendi ne bodo izkazovali predvidenega izboljšanja stanja kot se ga upošteva v izhodiščnem scenariju, je nujno v čim krajšem času pripraviti predloge za izvajanje dodatnih aktivnosti. Izvajanje tega priporočila je pomembno zaradi nizke stopnje zanesljivosti ocene OVDOC 2015.

Priporočila za dopolnitev pravnih, upravnih in administrativnih postopkov

A) Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00, 83/02,78/06) med drugim predpisuje, da morajo biti analizirani vplivi na okolje za čistilne naprave katerih zmogljivost je večja ali enaka 150.000 PE. Naveden kriterij omogoča nenadzorovano izgradnjo čistilnih naprav, manjših od 150.000 PE, kar lahko potencialno vodi do poslabšanja stanja voda. Do slednjega lahko pride tudi zaradi neupoštevanja kumulativnih učinkov novih in že obstoječih točkovnih virov, ki so prisotni v neposredni bližini načrtovanega posega v okolje.

Ukrep; (ii) upravni inštrument:

- Revizija uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00, 83/02, 78/06) z namenom  znižanja kriterij, ki določa pripravo presojo vplivov na okolje za izgradnjo čistilnih naprav (presoja naj se tudi vpliv KČN, ki so enake ali večje od 2.000 PE). V primeru novega neposrednega izpusta v vodotok naj se presoja tudi kumulativni učinek iz vseh točkovnih izpustov prisotnih na obravnavanem območju.

B) Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08) v 3. točki 157. člena navaja, da lahko inšpektor pristojen za varstvo okolja odredi izvedbo kontrolnega monitoringa v obsegu, času, roku in na kraju, ki ga sam določi, ne da bi predhodno obvestil osebo, ki je dolžna zagovarjati obratovalni monitoring. S tem členom je zagotovljena pravna podlaga za izvajanje neodvisnega, nenapovedanega kontrolnega monitoringa emisij. Vendar pa se monitoring v praksi ne izvaja zaradi pomanjkanja mehanizma, ki bi to omogočal. Inšpektorji nimajo na razpolago neodvisnega laboratorija, ki bi zanje izvajal monitoring emisij zaradi česar morajo namero o izvedbi monitoringa sporočiti upravljavcu naprave. Slednji mora nato poskrbi za izvedbo kontrolnega monitoringa emisij.

Ukrep; (ii) upravni inštrument:

- Vzpostavitev upravnih podlag za izvajanje neodvisnega, nenapovedanega kontrolnega monitoringa emisij v skladu s 3. točko 157. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08)

C) Pomembna zadeva neupoštevanje naravnih karakteristik in nosilnosti  okolje  (dejansko stanje vodotoka/prejemnika  je ugotovljena za področje odvajanja odpadne vode iz KČN. V Prilogi 2 uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/1996, 90/1998, 31/2001, 62/2001, 41/2004-ZVO-1, 45/2007) so navedene mejne vrednosti parametrov odpadne vode, ki se odvaja iz komunalne čistilne naprave. Seznam parametrov naj se dopolni s parametroma nitratni in nitritni dušik. Za določanje mejnih vrednosti emisij se uporabi metodologija iz uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09). Uredba določa, da se mejne vrednosti emisij nitratnega dušika za neposredno odvajanje odpadne vode določajo z upoštevanjem srednjega nizkega pretoka vodotoka in LP-OSK v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda (kjer se upoštevajo mejne vrednosti v odvisnosti od tipa reke). Metodologija določanja mejne vrednosti bi se morala uporabljati tudi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav >2000 PE.

Ukrep; (ii) upravni inštrument:

- Dopolnitev uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/1996, 90/1998, 31/2001, 62/2001, 41/2004-ZVO-1, 45/2007) s parametroma nitratni in nitritni dušik.

D) Vodna direktiva in direktiva o prioritetnih snoveh (člen 16 VD) vzpostavljata okoljske standarde kakovosti za prednostne snovi (v nadaljevanju besedila: PS) in prednostno nevarne snovi (v nadaljevanju besedila: PNS) pri čemer je cilj glede na PS »Postopno zmanjšanje onesnaževanja s prednostnimi snovmi« in cilj glede na PNS »Ustavitev ali postopna odprava emisij, odvajanja in uhajanja prednostnih nevarnih snovi«

Pomembna zadeva »pomanjkanje mehanizmov za postopno zmanjšanje onesnaževanja s prednostnimi snovmi iz KČN« izhaja iz podatka, da se emisije prednostno in prednostno nevarnih snovi na iztokih iz KČN ne spremljajo. Glede na podatke, ki se poročajo v skladu z Uredbo o izvajanju E-PRTR Uredbe (Uradni list RS 77/2006), prihaja na primer  na iztokih iz čistilnih naprav za komunalne odpadne vode katerih zmogljivost je enaka ali večja od 100.000 PE do emisij niklja, nonilfenolov, di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) ipd.(http://prtr.ec.europa.eu, Datum dostopa: 20.03.2010).

Ukrep ; (ii) upravni inštrument:

- Dopolnitev Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav s mejnimi vrednostmi za odvajanje PS in PNS iz KČN (Uradni list RS, št. 35/1996, 90/1998, 31/2001, 62/2001, 41/2004-ZVO-1, 45/2007)

- Vzpostavitev obveznosti spremljanja in poročanja o emisijah PS in PNS na iztokih iz KČN

Pomembna zadeva »pomankanje akcijskih planov za postopno zmanjšanje onesnaževanja s prednostnimi snovmi ter za ustavitev ali postopno odpravo emisij, odvajanja in uhajanja nekaterih prednostno nevarnih snovi« izhaja iz namere, da se 20 let po tem ko komisija opredeli prednostno nevarne snovi ustavi ali postopno odpravi odvajanje, emisije in uhajanje PNS. Postopno zmanjšanje onesnaževanja PS in PNS iz točkovnih virov onesnaževanja se že izvaja v skladu s direktivo 76/464/EGS (OP zmanjšanja onesnaževanja  površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi) – v okviru OP so podrobneje pregledani obstoječi ukrepi za PS/PNS. Pri tem je bil za nekatere snovi (2,4-D, diuron, endoslufan, izoproturon, klorfenvinfos, klorpirifos, pentaklorobenzen, simazin, trifuralin, antracen, naftalen, PAO, benzen, bromirani difenil etri, DEHP, diklorometan, kloroalkani, nonilfenoli, oktilfenoli, TBT) predpisan ukrep »V predpisih s področja odvajanja odpadnih voda je treba spojino vključiti med parametre in določiti emisijske standarde zanjo«.

Nadaljnje zmanjšanje onesnaževanja bi bilo možno z določitvijo strožjih emisijskih standardov. Problema se druge države članice lotevajo na različne načine. V nadaljevanju podajamo primer Belgije in Škotske:

| Belgija | Zmanjševanje onesnaževanja s PS in PNS z uveljavitvijo strožjih emisijskih vrednosti na vseh točkovnih virih onesnaževanja na sledeči način: za PNS: EMV = EQS za PS (in posebna onesnaževala): manjši razredčevalni faktor (frazredčevalni = 10) (VIR: predstavitev na delavnici AQUAREHAB) |
| --- | --- |
| Škotska | S pomočjo obratovalnega monitoringa se določi kateri točkovni izpusti vsebujejo nevarne snovi. Kjer na osnovi kriterijev ugotavljajo, da se iz industrije ali iz KČN odvajajo večje količine nevarnih snovmi (pomembna obremenitev), se določijo strožji pogoji, ki omogočajo postopno zmanjšanje ali (pogojno) opustitev emisij. Zaradi potrebe po kontroli vira onesnaževanja bodo za komunalne čistilne naprave vpeljali postopek za pridobitev dovoljenja, ki je podoben postopku za pridobivanje dovoljenja za industrijske izpuste. (VIR: Draft river basin managemant plan, SEPA, 2008): |

Prednostne in prednostno nevarne snovi lahko izvirajo tudi iz razpršenih virov onesnaževanja. Razpršeni viri onesnaženja z nevarnimi snovmi so tako:

- uporabo nevarnih snovi v domačih proizvodih, ki sčasoma preidejo v kanalizacijo

- uporaba pesticidov na kmetijskih zemljiščih ali v urbanih območjih.

Z namenom zmanjševanja onesnaževanja s PS in PNS, ki sčasoma preko komunalne odpadne vode preidejo v kanalizacijo je predlagan ukrep »Informiranje in osveščanje širše javnosti o različnih virih onesnaževanja voda«, ki je podrobneje obravnavan že v zgornjem delu besedila.

### Analiza stroškovne učinkovitosti dopolnilnih ukrepov za področje onesnaževanja voda

Analiza stroškovne učinkovitosti je ekonomsko orodje za odločanje o stroškovno najbolj ugodnem načinu doseganja zastavljenega cilja, ki primerja stroške alternativnih možnosti doseganja oziroma zagotavljanja dobrega stanja voda.

Ob upoštevanju učinkovitosti temeljnih ukrepov je bila izvedena analiza stroškovne učinkovitosti za dopolnilne ukrepe, ki se predpišejo v primeru, ko se oceni, da s temeljnimi ukrepi ne bodo doseženi cilji za doseganje dobrega stanja voda. Predmet analize stroškovne učinkovitosti dopolnilnih ukrepov so bili tudi kmetijsko-okoljski ukrepi, ki so zajeti v Programu razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013.

V nadaljevanju podajamo potek in rezultate analize stroškovne učinkovitosti za področje onesnaževanja voda, kjer je bilo ocenjeno, da bodo za doseganje dobrega stanja voda potrebni poleg temeljnih tudi dopolnilni ukrepi.

Med dopolnilne ukrepe za doseganje dobrega stanja voda uvrščamo tri ukrepe, in sicer:

- poostren inšpekcijski nadzor

- zasaditev obrežne vegetacije

- ostali dopolnilni ukrepi za kmetijstvo

#### Poostren inšpekcijski nadzor

Na podlagi podatkov Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano je bil ocenjen strošek dodatnega inšpekcijskega nadzora. Ocenjeno je bilo, da je za poostren inšpekcijski nadzor na vodnem območju Jadranskega morja potrebnih 60.000 EUR letno.

#### Zasaditev obrežne vegetacije

Na podlagi podatkov iz nemškega kataloga ukrepov za kmetijstvo - Bavaria 1 (Ahamer s sod., 2008) je bil ocenjen strošek zasaditve obrežne vegetacije. Strošek znaša 767 EUR na hektar kmetijskih površin.

#### Določitev ostalih dopolnilnih ukrepov za kmetijstvo

Za potrebe priprave programa ukrepov je bila izdelana baza ukrepov, ki je zajela generični seznam dopolnilnih ukrepov za področje onesnaževanja voda (kmetijskih ukrepov) iz različnih virov:

- FAL katalog - Kosteneffiziente Maßnahmenkombinationen nach Wasserrahmenrichtlinie zur Nitratreduktion in der Landwirtschaft, 2007 (Ahamer s sod., 2008),

- Bavaria 1 (nemški katalog ukrepov za področje kmetijstva) (Ahamer s sod., 2008),

- Hessen katalog (nemški katalog ukrepov za področje kmetijstva) (Ahamer s sod., 2008),

- Ukrepi zajeti v Programu razvoja podeželja 2007 – 2013 (MKGP RS, 2007),

- Strokovni predlog Inštituta za vode RS,

- Strokovni predlog Geološkega zavoda RS.

Kot presečna množica, so bili iz generičnega seznama ukrepov izbrani naslednji dopolnilni ukrepi, ki so podani spodnji preglednici (Preglednica 3-2):

- ukrepi, kateri imajo predvsem vpliv na izboljšanje stanja površinskih voda,

- ukrepi za katere poznamo učinek,

- ukrepi za katere poznamo ceno na enoto površine in

- ukrepi, katere so kmetijski svetovalci (Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj) ocenili kot smiselne za aplikacijo.

Preglednica 3-2: Seznam dopolnilnih ukrepov za področje onesnaževanja voda (kmetijstvo).

| Št. ukrepa | Ukrep | Cena (EUR/ha) | Učinek na VTPV (e) | Vir | ASU (EUR/e) | Učinkovitost (%) | Rredukcija (kg N/ha) | ASU redukcija N/ha (EUR/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ekološko kmetovanje | 727 | 3 | PRP 2007-2013 | 242,3 | 100 |  |  |
| 9 | Subvencioniran odvoz presežkov živinskih gnojil - gnojevka | 100 | 3 | GeoZS | 33,3 | 100 | 44 | 2,3 |
| 12 | Nenapovedane kontrolne analize vsebnosti hranil v tleh | 45 | 3 | Hessen | 15,0 | 100 |  |  |
| 25 | Ozelenitev njivskih površin | 420 | 2 | PRP 2007-2013 | 210,0 | 66 |  |  |
| 33 | Zasaditev obrežne vegetacije | 767 | 3 | Bavaria 1 | 255,7 | 66 |  |  |
| 34 | Reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri | 71 | 1 | PRP 2007-2013 | 71,0 | 33 |  |  |
| 37 | Integrirano poljedelstvo | 481 | 2 | PRP 2007-2013 | 240,5 | 66 |  |  |
| 39 | Vmesni posevek, ki je odporen na zimo, pozno oranje | 100 | 2 | FAL | 50,0 | 66 | 40 | 2,5 |
| 65 | Vmesni posevek z običajnim (zgodnjim) oranjem | 70 | 3 | FAL | 23,3 | 100 | 20 | 3,5 |
| 76 | Vmesna setev | 80 | 3 | FAL | 26,7 | 100 | 10 | 8,0 |
| 81 | Uporaba gnojilnih načrtov za vsa kmetijska zemljišča | 16 | 2 | FAL | 8,0 | 66 | 20 | 0,8 |
| 91 | Integrirano sadjarstvo | 821 | 2 | PRP 2007-2013 | 410,5 | 66 |  |  |
| 92 | Integrirano vinogradništvo | 931 | 2 | PRP 2007-2013 | 465,5 | 66 |  |  |
| 93 | Integrirano vrtnarstvo | 451 | 2 | PRP 2007-2013 | 225,5 | 66 |  |  |
| 94 | Ohranjanje kolobarja | 224 | 3 | PRP 2007-2013 | 74,7 | 100 |  |  |
| 95 | Planinska paša | 282 | 3 | PRP 2007-2013 | 94,0 | 100 |  |  |
| 96 | Košnja strmih travnikov | 353 | 2 | PRP 2007-2013 | 176,5 | 66 |  |  |
| 97 | Košnja grbinastih travnikov | 457 | 2 | PRP 2007-2013 | 228,5 | 66 |  |  |
| 98 | Travniški sadovnjaki | 229 | 3 | PRP 2007-2013 | 76,3 | 100 |  |  |
| 99 | Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali | 218 | 2 | PRP 2007-2013 | 109,0 | 66 |  |  |
| 100 | Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin | 251 | 1 | PRP 2007-2013 | 251,0 | 33 |  |  |
| 101 | Sonaravna reja domačih živali | 206 | 3 | PRP 2007-2013 | 68,7 | 100 |  |  |
| 102 | Ohranjanje ekstenzivnega travinja | 251 | 3 | PRP 2007-2013 | 83,7 | 100 |  |  |
| 104 | Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov | 296 | 3 | PRP 2007-2013 | 98,7 | 100 |  |  |
| 105 | Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev | 296 | 3 | PRP 2007-2013 | 98,7 | 100 |  |  |
| 106 | Ohranjanje steljnikov | 484 | 3 | PRP 2007-2013 | 161,3 | 100 |  |  |
| 107 | Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na Naturi 2000 | 336 | 2 | PRP 2007-2013 | 168,0 | 66 |  |  |
| 108 | Naknadni posevki, pozno oranje | 90 | 2 | FAL | 45,0 | 66 | 35 | 2,6 |
| 109 | Pravna ali fizična oseba uporablja FFS le, če izpolnjuje predpisane pogoje glede izobrazbe oziroma strokovne usposobljenosti, in FFS nanaša z ustreznimi napravami za nanašanje | 45 | 3 | slovenski podzakonski predpisi |  |  |  |  |
| 110 | Pokritost tal na vodovarstvenem območju | 204 | 2 | PRP 2007-2013 | 102,0 | 66 |  |  |
| 115 | Vmesni posevek po ogrščici, sledijo jari posevki | 150 | 2 | FAL | 75,0 | 66 |  |  |
| 116 | Vmesni posevek po krompirju, sledijo jari posevki | 150 | 2 | FAL | 75,0 | 66 |  |  |
| 117 | Vmesni posevek po vrtninah, sledijo jari posevki, ki niso zelenjava | 200 | 2 | FAL | 100,0 | 66 |  |  |
| 121 | Čas mineralnega gnojenja (N) na njivah (ni gnojenja pozno poleti/jeseni; brez dodajanja organskega N itd. | 20 | 2 | FAL | 10,0 | 66 | 10 | 2 |
| 122 | Uporaba izboljšanih in podtalnici prijaznih tehnik trosenja gnojevke in fermentiranih substratov (proizv. biogoriva) | 25 | 2 | FAL | 12,5 | 66 | 10 | 2,5 |
| 123 | Uporaba izboljšanih in podtalnici prijaznih tehnik trosenja gnoja | 35 | 1 | FAL | 35,0 | 33 |  |  |
| 124 | Ni nanašanja organskih gnojil po spravilu pridelka | 20 | 2 | FAL | 10,0 | 66 | 10 | 2 |

Pri določitvi učinkov ukrepov na VTPV je bila postavljena 4-stopenjska lestvica učinkov ukrepov (e). Lestvica je bila oblikovana po  zgledu nemških katalogov ukrepov, iz katerih so bili privzeti ukrepi in kjer so bili navedeni tudi učinki. Za ukrepe, kjer ni bilo navedenega učinka je bil upoštevan učinek, določen v strokovni konzultaciji s kmetijskimi svetovalci Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj, strokovnjaki GeoZS ter strokovnjaki IzvRS.

Lestvica učinkov dopolnilnih ukrepov:

0 – nima nobenega učinka

1 – ima majhen učinek

2 – ima srednje velik učinek

3 – ima velik učinek

Stroške ukrepov smo določili na podlagi naslednjih virov podatkov:

- FAL katalog ukrepov - Kosteneffiziente Maßnahmenkombinationen nach Wasserrahmenrichtlinie zur Nitratreduktion in der Landwirtschaft, 2007 (Ahamer s sod., 2008).

- Bavarski katalog ukrepov - Bavaria 1 (katalog ukrepov za področje kmetijstva) (Ahamer s sod., 2008).

- Katalog ukrepov zvezne države Hessen (katalog ukrepov za področje kmetijstva) (Ahamer s sod., 2008).

- Program razvoja podeželja 2007-2013 – Modelne kalkulacije za izračun višine plačil za kmetijsko okoljske podukrepe. Program vsebuje stroškovno ovrednotene ukrepe, ki so bili ovrednoteni iz strani Fakultete za kmetijstvo, Univerze v Mariboru s pomočjo kalkulacijskega sistema. Sistem omogoča ocenjevanje stroškovno prihodkovnih razlik, ki nastanejo zaradi izvajanja posameznih kmetijsko okoljskih podukrepov. Ocenjene razlike predstavljajo osnovo za določitev plačila pri posameznem kmetijsko okoljskem podukrepu (MKGP RS, 2007a).

Na podlagi analize stroškovne učinkovitosti (EUR/e) smo izbrali stroškovno najbolj učinkovite ukrepe, ki so prikazani v preglednici (Preglednica 3-3).

Preglednica 3-3: Seznam stroškovno učinkovitih ukrepov na podorčju onesnaževanja voda za doseganje okoljskih ciljev.

| Vrsta obremenitve | Ukrep | Analiza stroškovne učinkovitosti ukrepa |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vrsta ukrepa1 | strošek ukrepa (v EUR/e) | Učinek ukrepa |
| Onesnaževanje voda | VTPV | Poostren inšpekcijski nadzor- dodaten inšpektor s povdarkom na kmetijsko-okoljskih problematikah | (ii) upravni instrumenti | 60.000 EUR/letno | ni znan |
|  | MPVT in UVT* | Zasaditev obrežne vegetacije z namenom zmanjšanja vnosa hranil s površinskim odtokom v vode | (xi) gradbeni projekti | 767 EUR/ha | DES (DEP) |
|  |  | Subvencioniran odvoz presežkov živinskih gnojil – gnojevka na lokacije, kjer so še proste kapacitete na površinah za max. obtežbo z živinskimi gnojili | (iii) gospodarski ali davčni instrumenti | 100 EUR/ha | DES (DEP) |
|  |  | Nenapovedane kontrolne analize vsebnosti hranil v tleh Potrebno je vzpostaviti sistem nenapovedanih kontrolnih analiz tal, katerih cilj je ugotavljanje stopnje (pre)gnojenosti kmetijskih površin ter identifikacija eventuelnih kršiteljev. | (ii) upravni instrumenti | 45 EUR/ha | DES (DEP) |
|  |  | Vmesna setev, zmanjša izpiranje, zagotavlja pokritost tal v medvrstnih prostorih in porabijo višek N. Posevek trave brez leguminoz v obstoječi vrhnji posevek koruze | (vi) kodeksi dobre prakse | 80 EUR/ha | 10 kg/ha |
|  |  | Uporaba gnojilnih načrtov za vsa kmetijska zemljišča Dobra kmetijska praksa predvideva izdelavo gnojilnega načrta za gnojenje, ki obsega oceno skupne količina gnojil na kmetiji, čas gnojenja, potrebo po gnojilih in odmerke za vsa razpoložljiva zemljišča. | (vi) kodeksi dobre prakse | 16 EUR/ha | 20 kg/ha |
|  |  | Naknadni posevki, pozno oranje; po spravilu pridelka | (vi) kodeksi dobre prakse | 90 EUR/ha | 35 kg/ha |
|  |  | Ni nanašanja organskih gnojil po spravilu pridelka; na površinah kjer ne bo ozimine, prepričitev povečanja bilančnega salda | (vi) kodeksi dobre prakse | 20 EUR/ha | 10 kg/ha |

* Dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega ekološkega potenciala bodo predmet aplikacije, ko bo določena ocena ekološkega stanja oziroma potenciala.

### Analiza občutljivosti posamezne kombinacije dopolnilnih in dodatnih ukrepov

Na podlagi izvedenih analiz ocenjujemo naslednje:

- Učinki ukrepov iz Programa razvoja podeželja 2007 – 2013 niso znani.

- Učinek izvajanja osnovnih ukrepov v sklopu Programa razvoja podeželja 2007-2013 ne poznamo. Uporabljena je bila ocena predstavnikov inštitucije DEFRA iz Anglije (DEFRA, 2006).

- Stroškovna učinkovitost ukrepov je bila izračunana iz ocenjenih stroškov ukrepov in opisno izraženih učinkov (lestvica 0-3) ukrepov.

- Ocena odstotka vključenih kmetijskih gospodarstev v Program razvoja podeželja 2007 – 2013 je povzeta iz strokovnih posvetovanj kmetijskih strokovnjakov. Enak odstotek je bil upoštevan za površine, kjer se lahko aplicirajo posamezne kombinacije ukrepov.

## Program dopolnilnih ukrepov in analiza stroškovne učinkovitosti dopolnilnih ukrepov za področje hidromorfoloških obremenitev

Na področju hidromorfoloških obremenitev so opredeljeni dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja (slabšanja) stanja, dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja in drugi dopolnilni ukrepi (Preglednica 3-4). Prva skupina ukrepov obsega le upravno-administrativne ukrepe, ki se izvajajo ali na ravni vodnega območja ali na ravni posameznega VTPV. Slednje velja za ukrepe, ki se nanašajo na izvedbo presoje vplivov za nove hidromorfološke obremenitve, ki je predvidena v fazi upravnih postopkov za posege v vodna in priobalna zemljišča. Če je na posameznem VTPV v okviru analize ocene verjetnosti 2008 evidentirana relevantna obremenitev, je določena izvedba presoje vplivov za nadaljnje obremenjevanje. Izvajanje ukrepov na ravni vodnega območja je pripisano vsem VTPV.

Na posameznih VTPV so pripisani tudi dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja, ki so tehnične narave. Ukrepi za zasaditev avtohtone obrežne vegetacije so bili pripisani na tistih VTPV, kjer raba obrečnega pasu predstavlja relevantno obremenitev in je v analizi ocene verjetnosti 2008 ocenjeno, da okoljski cilji ne bodo doseženi. Tehnični ukrep – obnova rečnega koridorja – je pripisan tistim VTPV, kjer okoljski cilji zaradi obsežnih regulacij ne bodo doseženi, ocena verjetnosti 2008 pa je potrjena tudi z zelo slabo, slabo ali zmerno oceno ekološkega stanja. Dodatno so predvidene tudi rekonstrukcije velikih pregrad, in sicer na tistih VTPV, kjer okoljski cilji zaradi prekinjene kontinuitete ne bodo doseženi in so velike pregrade opredeljene kot prioritetne za izvedbo ukrepa (IzVRS, 2009m).

Na ravni vodnega območja ali posameznih VTPV so določeni tudi drugi dopolni ukrepi, upravno-administrativne in razvojno-raziskovalne narave, ki so določeni neodvisno od prisotnosti relevantnih obremenitev oziroma ocene verjetnosti 2008.

Preglednica 3-4: Dopolnilni ukrepi za področje hidromorfoloških obremenitev na VO Donave

| Skupina dopolnilnih ukrepov | Podskupina ukrepa | Vrsta ukrepa1 | Dopolnilni ukrep | Št. VTPV | Delež VTPV (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja stanja | Upravno-administrativni ukrep | (ii) upravni inštumenti | Izvedba presoje vplivov pobud za nove odvzeme vode na glavnem toku VTPV | 25 | 20,7 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Izvedba presoje vplivov pobud za nove odvzeme vode na pritokih VTPV | 4 | 3,3 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Izvedba presoje vplivov pobud za nove količinsko pomembne izpuste odpadne vode na glavnem toku VTPV | 12 | 9,9 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Izvedba presoje vplivov pobud za (umetno) zadrževanje vode na glavnem toku VTPV | 20 | 16,5 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Izvedba presoje vplivov pobud za prerazporejanje visokih voda | 5 | 4,1 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Izvedba presoje vplivov pobud za odvzemanje naplavin na glavnem toku VTPV | 3 | 2,5 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Izvedba presoje vplivov pobud za osuševanje zemljišč | 21 | 17,4 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Izvedba presoje vplivov pobud za regulacije struge in druge ureditve na glavnem toku VTPV | 39 | 32,2 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Izvedba presoje vplivov pobud za regulacije struge in druge ureditve na pritokih VTPV | 1 | 0,8 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Izvedba presoje vplivov pobud za rabo obrežnega pasu glavnega toka VTPV | 70 | 57,8 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Izvedba presoje vplivov za nadaljnjo rabo priobalnega pasu na jezerih | 1 | 0,8 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Izvedba presoje vplivov pobud za uravnavanje pretokov in vodne gladine | 18 | 14,9 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti (i) pravni inštrumenti | Poostren nadzor nad izvajanjem zakonskih določil, ki opredeljujejo temeljne ukrepe (zagotavljanje ustreznega prehoda za ribe čez grajene objekte)* | 121 | 100,0 |
|  |  | (viii) nadzor nad odvzemanjem | Poostren nadzor nad ilegalnimi odvzemi vode in odvzemi naplavin | 121 | 100,0 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Poostren nadzor nad izvedbo regulacij in drugih ureditev ter preverjanje skladnosti projektne dokumentacije z izvedbo na terenu | 121 | 100,0 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Poostren nadzor nad posegi v vodno in priobalno zemljišče | 121 | 100,0 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Poostren nadzor nad posegi na poplavnih območjih | 121 | 100,0 |
| Dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja | Tehnični ukrep | (xiii) projekti rehabilitacije | Rekonstrukcija pregrade z namenom vzpostavitve prehodov za vodne organizme (izgradnja ribjih stez)* | 1 | 0,8 |
|  |  | (xiii) projekti rehabilitacije | Obnova rečnega koridorja | 3 | 2,5 |
|  |  | (xiii) projekti rehabilitacije | Zasaditev avtohtone obrežne vegetacije | 3 | 2,5 |
| Drugi dopolnilni ukrepi | Upravno-administrativni ukrep | (ii) upravni inštumenti | Vzpostavitev sistematične in ažurne podatkovne baze hidromorfoloških obremenitev | 121 | 100,0 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Vzpostavitev baze obnov rečnih koridorjev oziroma sonaravnih vodnogospodarskih ureditev vodotokov in jezer | 121 | 100,0 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Intenziviranje sodelovanja med sektorji in ministrstvi | 121 | 100,0 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Uskladitev interesov posameznih rab | 121 | 100,0 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Uskladitev interesov ukrepov varstva voda in zaščite pred poplavami | 121 | 100,0 |
|  |  | (i) pravni inštrumenti | Priprava in sprejetje predpisa za določitev odstopanj od okoljskih ciljev | 121 | 100,0 |
|  |  | (ii) upravni inštumenti | Preveritev vplivov posegov v prostor na spremembo stanja VTPV v postopku pridobivanja vodnega soglasja ali vodne pravice | 121 | 100,0 |
|  | Razvojno-raziskovalni ukrep | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | Podrobnejša analiza hidromorfoloških obremenitev na VTPV, kjer ima ocena ekološkega stanja (potenciala) nizko raven zaupanja | 121 | 100,0 |
|  |  | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | Priprava metodologije za ugotavljanje vplivov posameznih hidromorfoloških obremenitev na oceno ekološkega stanja oziroma potenciala | 121 | 100,0 |
|  |  | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | Izvajanje monitoringa prodonosnosti in priprava meril in kriterijev za odvzeme naplavin | 121 | 100,0 |
|  |  | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | Priprava pogojev za izvajanje vodnogospodarskih ureditev kot strokovne podlage v postopku pridobitve vodnega soglasja | 121 | 100,0 |
|  |  | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | Priprava operativnega programa za izboljšanje hidromorfološkega stanja voda | 121 | 100,0 |
|  |  | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | Priprava strokovnih izhodišč in opredelitev kriterijev za trajnostno rabo obrežnega pasu jezer | 121 | 100,0 |
|  |  | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | Izvajanje izobraževalnih, raziskovalnih, razvojnih in predstavitvenih projektov za izboljšanje hidromorfološkega stanja voda | 121 | 100,0 |

Legenda:

*- izvajanje ukrepa je v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 Delitev ukrepov, skladno z 11 (4) členom, Del B Priloge VI

Analiza stroškovne učinkovitosti je izdelana za tri hidromorfološke ukrepe, in sicer za rekonstrukcijo pregrade z namenom vzpostavitve prehodov za ribje organizme, obnovo rečnih koridorjev in zasaditev avtohtone obrežne vegetacije. V okviru rekonstrukcije pregrade in izgradnje ribjih prehodov je izvedena analiza stroškovne učinkovitosti ribjih obtokov, ribjih stez in ribjih dvigal, v okviru obnove rečnih koridorjev pa sta analizirana dva različna pristopa obnove rečnih koridorjev – procesno osnovana obnova s poudarkom na razširitvi rečnega koridorja in vzpostavitvi dinamičnih hidromorfoloških procesov ter inženirsko osnovana obnova s poudarkom na izboljšanju hidromorfološkega stanja znotraj obstoječe struge in pripadajočega priobalnega pasu.

Vzpostavitev ribjih prehodov je predviden ukrep na velikih rekah, na VTPV, ki so opredeljeni kot MPVT. Na vodnem območju Donave je analiziranih 12 velikih pregrad na 6 MPVT-jih oziroma dveh velikih rekah – Savi in Dravi. Stroški in učinki izgradnje ribjih prehodov (obtokov, ribjih stez in ribjih dvigal) so delno povzeti iz nemškega kataloga hidromorfoloških ukrepov, dodatno so obravnavani tudi stroški za izgradnjo ribjih stez iz nacionalne projektne dokumentacije in ekspertno pridobljenih podatkov. Glede na študijo stroškovne učinkovitosti so izdelane prioritete za izgradnjo ribjih prehodov na velikih pregradah (IzVRS, 2009m). V slednji je rekonstrukcija pregrade določena na vodnem telesu VT Sava Vrhovo–Boštanj, in sicer na pregradi Vrhovo in pregradi Boštanj.

Analiza stroškovne učinkovitosti obnove rečnih koridorjev je izvedena na treh VTPV vodnega območja Donave, in sicer VT Kobiljanski potok državna meja–Ledava, VT Meža Črna na Koroškem–Dravograd in VT Kamniška Bistrica Študa–Dol. Ocena stroškov in učinkov za posamezne ukrepe je povzeta po nemškem katalogu hidromorfoloških ukrepov ter nadalje preverjena in modificirana glede na nacionalne in tuje ekspertne podatke. Obnova rečnih koridorjev je predvidena na dolžini 500 m.

Zasaditev avtohtone obrežne vegetacije je analizirana na 13 VTPV, in sicer tam, kjer je raba obrečnega pasu relevantna obremenitev in okoljski cilji ne bodo doseženi, ukrep pa je tehnično izvedljiv. Podatki o učinkih in stroških so povzeti iz nemškega kataloga hidromorfoloških ukrepov ter nadalje preverjeni in modificirani glede na nacionalne ekspertne podatke. Zasaditev obrežne vegetacije je predvidena na treh VTPV na vodnem območju Donave, in sicer na MPVT Ptujsko jezero, MPVT Gajševsko jezero in VTPV Kobiljanski potok državna meja-Ledava.

### PODROBNEJŠI OPIS DOPOLNILNIH HIDROMORFOLOŠKIH UKREPOV

#### Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja / slabšanja stanja

Izvedba presoje vplivov pobud za hidromorfološko obremenjevanje voda

Z namenom preprečevanja oziroma omejevanja novih hidromorfoloških obremenitev na VTPV, kjer so že prisotne relevantne obremenitve, so predpisani ukrepi za izvedbo presoje vplivov. Slednja nima neposredne povezave z izvedbo presoje vplivov na okolje, ki je predvidena le za posege večjih dimenzij.

Struktura ukrepa:

- opredelitev prioritetnih posegov za proces razvoja metodologije kriterijev,

- priprava metodologije in kriterijev za izvajanje presoje vplivov posameznih nadaljnjih obremenitev,

- sprejetje pravilnika o metodologiji in kriterijih za izvajanje presoje vplivov posameznih nadaljnjih obremenitev,

- uporaba pravilnika v postopku pridobitve vodnega soglasja ali vodnega dovoljenja.

Poostren nadzor nad izvajanjem zakonskih določil, ki opredeljujejo temeljne ukrepe (zagotavljanje ustreznega prehoda za ribe čez grajene objekte)*

Kljub jasnemu 19. členu Zakona o sladkovodnem ribištvu (ZSRib, Ur. L., 61/2006), ki opredeljuje, da mora investitor čez grajene objekte v vodah zagotoviti ustrezen prehod za ribe, se le-ta ne izvaja in prihaja do kršitev. Potrebna je poostritev nadzora in zahteva po izvrševanju zakonskih določil. Glede na to, da zakon predpisuje zagotavljanje ustreznega prehoda le čez nove grajene objekte, je potrebna dopolnitev zakona z obvezo, da investitorji zagotovijo prehode tudi preko že obstoječih objektov.

Poostren nadzor nad ilegalnimi odvzemi vode in odvzemi naplavin

Zaradi slabega inšpekcijskega nadzora na terenu prepogosto prihaja do ilegalnih odvzemov vode, predvsem v sušnih obdobjih in do ilegalnih odvzemov naplavin.

Poostren nadzor nad izvedbo regulacij in drugih ureditev ter preverjanje skladnosti projektne dokumentacije z izvedbo na terenu

Zaradi slabega inšpekcijskega nadzora na terenu pogosto prihaja do odstopanj med projektno dokumentacijo in izvedbo na terenu. V projektni dokumentaciji predvideni ukrepi niso realizirani na terenu.

Poostren nadzor nad posegi v vodno in priobalno zemljišče

Kljub jasnim določilom Zakona o vodah (ZV-1, Ur. L. 67/2002) in Zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o vodah (ZV-1A, Ur. L. 57/2008) na terenu prepogosto prihaja do kršitev in posegov v vodna in priobalna zemljišča, za kar je potreben poostren nadzor.

Poostren nadzor nad posegi na poplavnih območjih

Kljub jasnim določilom Zakona o vodah (ZV-1, Ur. L. 67/2002), Zakona o dopolnitvah in spremembah zakona o vodah (ZV-1A, Ur. L. 57/2008) in Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. L. 60/2007), na terenu prepogosto prihaja do kršitev in posegov v poplavna območja, za kar je potreben poostren nadzor.

#### Dopolnilni ukrepi za doseganje dobrega stanja voda

Med dopolnilne ukrepe za doseganje dobrega stanja voda uvrščamo tri ukrepe, in sicer:

- rekonstrukcija pregrade z namenom vzpostavitve prehodov za vodne organizme,

- obnova rečnega koridorja,

- zasaditev avtohtone obrežne vegetacije.

V nadaljevanju so za vse tri ukrepe podani podrobnejši opisi in okvirna učinkovitost ter strošek ukrepa. Ukrepi, ki so predvideni na posameznih VTPV so v fazi priprave načrta so  le okvirni, v nadaljevanju je potrebna podrobnejša opredelitev oziroma konkretizacija posameznih ukrepov ter nadgrajena ocena stroškov.

Rekonstrukcija pregrade z namenom vzpostavitve prehodov za vodne organizme (izgradnja ribjih stez)

Glede na to, da v Sloveniji z izjemo pregrade HE Mariborski otok le te niso opremljene s prehodi za ribje organizme in da je ta ukrep na vseh pregradah do leta 2013, ko morajo biti vsi ukrepi po določilih vodne direktive operativni, neizvedljiv, je izvedena analiza učinkovitosti hidromorfoloških ukrepov za vzpostavitev migracije vodnih organizmov na hidroenergetskih pregradah. Z analizo so ugotovljene prioritetne hidroenergetske pregrade, kjer je predvidena izgradnja ribjega prehoda.

Izhodišča:

  - ribji prehodi se zaradi ekološkega pomena velikih rek prioritetno gradijo na velikih rekah, to so Mura, Drava, Sava, Ljubljanica, Krka, Kolpa na VO Donave,

  - hidroenergetske pregrade povzročajo najbolj evidentne negativne vplive na migriranje rib, zato se ribji prehodi prioritetno gradijo na tovrstnih pregradah,

  - hidroenergetske pregrade na velikih rekah na VO Donave so inventarizirane na Dravi in Savi.

Kriteriji za razvrščanje hidroenergetskih pregrad glede na učinkovitost izgradnje ribjih prehodov

Ribji prehodi se prioritetno gradijo na pregradah,

  - ki so čim bližje izlivu (torej od dolvodnih pregrad proti gorvodnim) (ICPDR, 2009),

  - kjer bi izgradnja ribje steze omogočila migriranje rib v večje pritoke (IzVRS, 2008),

  - kjer bi izgradnja ribje steze doprinesla k čim daljšim odsekom neprekinjene kontinuitete (Preglednica 3-5),

  - ki so v verigi locirane čimbolj dolvodno,

  - ki jim dolvodno ne sledijo prekomejne hidroenergetske pregrade.

Preglednica 3-5: Hidroenergetske pregrade, prehodnost za ribe ter razdalje med pregradami na velikih rekah

| Porečje, povodje | Ime hidroenergetske pregrade | Prehodnost | Razdalja med pregradami (gorvodno od pregrade) | Razdalja med pregradama (km) | Višina pregrade (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Drava | HE Dravograd | - | HE Dravograd – Državna meja z Avstrijo | 8,4 | 8,9 |
|  | HE Vuzenica | - | HE Vuzenica – HE Dravograd | 11,7 | 13,8 |
|  | HE Vuhred | - | HE Vuhred – HE Vuzenica | 12,6 | 17,4 |
|  | HE Ožbalt | - | HE Ožbalt – HE Vuhred | 12,5 | 17,4 |
|  | HE Fala | - | HE Fala – HE Ožbalt | 8,3 | 14,6 |
|  | HE Mariborski otok | + | HE Mariborski otok – HE Fala | 15,7 | 14,2 |
|  | Jez Melje | - | Jez Melje – HE Mariborski otok | 5,9 | 8,2 |
|  | Jez Markovci | - | Jez Markovci – Jez Melje | 31,9 | 11,5 |
|  |  | / | Državna meja – Jez Markovci | 37,1 |  |
| Sava | HE Moste | - | HE Moste – Izvir Save | 34,4 | 48,0 |
|  | HE Mavčiče | - | HE Mavčiče – HE Moste | 42,5 | 17,5 |
|  | HE Medvode | - | HE Medvode - HE Mavčiče | 5,4 | 21,2 |
|  | HE Boštanj | - | HE Boštanj – HE Medvode | 86,4 | 8,0 |
|  | HE Vrhovo | - | HE Vrhovo – HE Boštanj | 8,4 | 8,1 |
|  | HE Blanca | + | HE Blanca – HE Vrhovo | 9,1 | - |
|  | HE Krško | + | HE Krško – HE Blanca | 9,1 | - |
|  |  | / | Državna meja – HE Krško | 25,8 | - |

Legenda:

|  | Pregrada ni prehodna |
| --- | --- |
|  | Pregrada je prehodna |
|  | Podatki pridobljeni na II. delovnem srečanju Vodno načrtovanje in močno preoblikovana vodna telesa |

Za posamezne hidroenergetske pregrade so izračunane potencialne dolžine odsekov nemotene kontinuitete, če bi se izgradili ribji prehodi. Za večino pregrad so upoštevane razdalje med zaporednimi pregradami, za najbolj gorvodne/dolvodne pregrade pa so upoštevane razdalje od pregrade do izvira oziroma državne meje (Preglednica 3-6).

Preglednica 3-6: Potencialne neprekinjene razdalje v primeru izgradnje ribjih stez na VO Donave

| Porečje, povodje | Razdalja med pregradami (km) | Potencialne dolžine neprekinjenih odsekov v odvisnosti od števila ribjih stez (km) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Drava | HE Dravograd – Državna meja z Avstrijo | 8,4 |  |  |  |  |  |  | 144 |
|  | HE Vuzenica – HE Dravograd | 11,7 |  |  |  |  |  | 136 |  |
|  | HE Vuhred – HE Vuzenica | 12,6 |  |  |  |  | 124 |  |  |
|  | HE Ožbalt – HE Vuhred | 12,5 |  |  |  | 111 |  |  |  |
|  | HE Fala – HE Ožbalt | 8,3 |  |  | 99 |  |  |  |  |
|  | HE Mariborski otok – HE Fala | 15,7 |  | 91 |  |  |  |  |  |
|  | Jez Melje – HE Mariborski otok | 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jez Markovci – Jez Melje | 31,9 | 69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Državna meja – Jez Markovci | 37,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sava | HE Moste – Izvir Save | 34,4 | 221 |
|  | HE Mavčiče – HE Moste | 42,5 |  |  |  | 187 |  |  |  |
|  | HE Medvode - HE Mavčiče | 5,4 |  |  | 144 |  |  |  |  |
|  | HE Boštanj – HE Medvode | 86,4 |  | 139 |  |  |  |  |  |
|  | HE Vrhovo – HE Boštanj | 8,4 | 52 |  |  |  |  |  |  |
|  | HE Blanca – HE Vrhovo | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HE Krško – HE Blanca | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Državna meja – HE Krško | 25,8 |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda:

|  | Pregrada ni prehodna |
| --- | --- |
|  | Pregrada je prehodna |
| Na hidroenergetski pregradi, ki je v razdelku »Razdalja med pregradami« odebeljena, je upoštevana izgradnja ribje steze. |

Interpretacija preglednice:

V kolikor bi se izgradila ribja steza na jezu Markovci, ki je najbolj dolvodna hidroenergetska pregrada na Dravi in je sicer izgrajena za potrebe delovanja HE Formin, bi bil na Dravi vzpostavljen 69,0 km dolg odsek neprekinjene kontinuitete. Če bi se izgradila tudi ribja steza na jezu Melje, bi se ob upoštevanju prehodne pregrade HE Mariborski otok odsek podaljšal na 90,6 km itd.

Metodologija razvrščanja hidroenergetskih pregrad

  - Analiza kriterijev za razvrščanje hidroenergetskih pregrad

V izhodiščih navedeni kriteriji so podrobneje analizirani na posameznih hidroenergetskih pregradah (Preglednica 3-7). Za posamezen kriterij je razvit vrednostni sistem, ki učinkovitost izgradnje ribjega prehoda na posamezni hidroenergetski pregradi, deli v tri razrede, in sicer:

  - 3 – visoka stopnja učinkovitosti,

  - 2 – srednja stopnja učinkovitosti,

  - 1 – nizka stopnja učinkovitosti.

Skupna ocena učinkovitosti izgradnje ribjega prehoda (u) je izračunana na podlagi utežnega povprečja delnih stopenj učinkovitosti po posameznih kriterijih (u1, u2, u3, u4, u5).

u= 2*u1 + 3*u2 + 3*u3 + 3*u4 + 2*u5

u1- Oddaljenost hidroenergetske pregrade od izliva (lizliv)

u2- Vzpostavitev migriranja vodnih organizmov v večje pritoke (mvod)

u3- Vzpostavitev čim daljše kontinuitete toka (lk)

u4- Umeščenost pregrade v verigi (uv)

u5- Dolvodne (prekomejne) hidroenergetske pregrade (dpp)

Oddaljenost hidroenergetske pregrade od izliva u1

Za posamezne hidroenergetske pregrade je izračunana oddaljenost od izliva v morje (torej pri Savi in Dravi izliva v Črno morje, pri Soči izliva v Jadransko morje). Glede na celoto dolžino reke je izračunan dolžinski delež reke, ki se nahaja pod hidroenergetsko pregrado. Ocena učinkovitosti je sledeča:

  - 3 – visoka stopnja učinkovitosti, če je dolžinski delež reke pod pregrado ≤ 50%,

  - 2 – srednja stopnja učinkovitosti, če je dolžinski delež reke pod pregrado med 50% in 85%,

  - 1 – nizka stopnja učinkovitosti, če je dolžinski delež reke pod pregrado > 85%.

Vzpostavitev migriranja vodnih organizmov v večje pritoke u2

Za posamezne hidroenergetske pregrade je podan pregled pritokov v katere bi bila ob izgradnji ribjega prehoda vzpostavljena migracija vodnih organizmov. Ocena učinkovitosti je sledeča:

  - 3 – visoka stopnja učinkovitosti, če je vzpostavljena povezava v večje pritoke (vodotoki prvega reda oziroma druga vodna telesa),

  - 2 – srednja stopnja učinkovitosti, če vzpostavljena povezava z vsaj tremi pritoki s prispevno površino večjo od 10 km2,

  - 1 – nizka stopnja učinkovitosti, če je povezava vzpostavljena z manj kot tremi pritoki, s prispevno površino večjo od 10 km2.

Vzpostavitev čim daljše kontinuitete toka u3

Za posamezne hidroenergetske pregrade je podana dolžina kontinuitete toka (lk), ki bi bila vzpostavljena ob izgradnji ribjega prehoda. Ocena učinkovitosti je sledeča:

  - 3 – visoka stopnja učinkovitosti, če lk > 50 km,

  - 2 – srednja stopnja učinkovitosti, če 10 km < lk < 50 km,

  - 1 – nizka stopnja učinkovitosti, če lk < 10 km.

Umeščenost pregrade v verigi u4

Za posamezne hidroenergetske pregrade je opredeljena učinkovitost glede na umeščenost pregrade v verigi, in sicer:

  - 3 – visoka stopnja učinkovitosti, če pregrada zadnja v verigi,

  - 2 – srednja stopnja učinkovitosti, če je pregrada predzadnja v verigi,

  - 1 – nizka stopnja učinkovitosti, če ji dolvodno sledijo hidroenergetske pregrade.

Dolvodne (prekomejne) hidroenergetske pregrade u5

Za posamezne hidroenergetske pregrade je opredeljena učinkovitost glede na evidenco dolvodnih (prekomejnih) hidroenergetskih pregrad, in sicer:

  - 3 – visoka stopnja učinkovitosti, če dolvodno ni prekomejnih hidroenergetskih pregrad,

  - 1 – nizka stopnja učinkovitosti, za ostale primere.

Preglednica 3-7: Delne ocene učinkovitosti in skupna ocena za posamezne hidroenergetske pregrade na VO Donave

| Ime pregrade | Oddaljenost od dolvodne pregrade | Oddaljenost od izliva | Oddaljenost od izliva glede na dolžino (%) | Ocena glede na oddaljenost | Vzposatvitev povezave s pritoki | Ocena glede na pritoke | Dolžina vzpostavljene kontinuitete | Ocena glede na kontinuiteto | Lociranost v verigi | Hidroenergetske pregrade v sosdnjih državah | Skupna ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HE Dravograd | 11,7 | 1708,7 | 84 | 2 | Jelenkov graben | 1 | 8,4 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| HE Vuzenica | 12,6 | 1697 | 83 | 2 | Reka, Velka, MEŽA | 3 | 11,7 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| HE Vuhred | 12,5 | 1684,4 | 83 | 2 | Ehartov potok, Vuhreščica, Radeljski potok, MUTSKA BISTRICA, Crkvenica | 3 | 12,6 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| HE Ožbalt | 8,3 | 1671,9 | 82 | 2 | Črmenjica, Pupaherjev potok, Velka, Brezniški potok | 2 | 12,5 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| HE Fala | 15,7 | 1663,6 | 82 | 2 | Radoljna | 1 | 8,3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| HE Mariborski otok | 5,9 | 1647,9 | 81 | 2 | Blažovnica, Brestrniški potok, Bistrica, Lobnica | 2 |  |  | 1 | 1 | 15 |
| Jez Melje | 31,9 | 1642 | 81 | 2 | ni pritokov | 1 | 21,6 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| Jez Markovci | 37,1 | 1610,1 | 79 | 2 | Rogoznica, Grajena, Mlinski potok | 1 | 69 | 3 | 3 | 1 | 27 |
| HE Moste | 42,5 | 1878,8 | 92 | 1 | Javornik, Jesenica, Bistrica, Belca, Hladnik, Martuljek, Pišnica | 2 | 34,4 | 2 | 1 | 3 | 23 |
| HE Mavčiče | 5,4 | 1836,3 | 90 | 1 | KOKRA, Lebinica potok, Besnica, Nemiljščica, TRŽIŠKA BISTRICA, Lipnica, Peračica, Zgoša, SAVA BOHINJKA, RADOVNA, Završnica | 3 | 42,5 | 2 | 1 | 3 | 26 |
| HE Medvode | 86,4 | 1830,9 | 90 | 1 | ni pritokov | 1 | 5,4 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| HE Boštanj | 8,4 | 1744,5 | 86 | 1 | Sopota, SAVINJA, Boben, Trboveljščica, Šklendrovec, Medija, Mošenik, Pasjek, Reka, Jevnica, Gostinca, LJUBLJANICA, KAMNIŠKA BISTRICA, Gameljščica, Mavelščica, SORA | 3 | 86,4 | 3 | 2 | 3 | 32 |
| HE Vrhovo | 9,1 | 1736,1 | 85 | 2 | ni pritokov | 1 | 52,4 | 3 | 3 | 3 | 31 |
| HE Blanca | 9,1 | 1727 | 85 | 2 | Impolski potok, Vranjski potok, Sevnična, MIRNA | 3 |  |  |  | 3 | 19 |
| HE Krško | 25,8 | 1717,9 | 84 | 2 | Brestanica, Blanščica, Čanjski potok | 1 |  |  |  | 3 | 13 |

  - Rezultati in diskusija

Glede na analizo posameznih kriterijev ter izračun skupne ocene učinkovitosti je ugotovljeno, da je najvišja učinkovitost izgradnje ribjih prehodov na HE Boštanj in HE Vrhovo. HE Boštanj, ki je sicer locirana na Savi, ki dolvodno ni obremenjena s prekomejnimi hidroenergetskimi pregradami, ima najvišjo stopnjo učinkovitosti predvsem zaradi izjemno pomembne vzpostavitve kontinuitete toka v številna druga vodna telesa in vzpostavitve dolgega odseka neprekinjene kontinuitete. Izgradnja ribje steze na HE Vrhovo sicer ne bi vzpostavila pomembne povezave s pritoki, je pa učinkovitost visoka zaradi skrajne dolvodne lege na Savi, saj HE Vrhovo predstavlja prvo prekinitev kontinuitete.

Glede na kriterije je visoka ocena učinkovitosti izgradnje ribjega prehoda tudi na jezu Markovci, predvsem zaradi skrajne dolvodne lege pregrade, skupno učinkovitost pa znižuje majhna učinkovitost vzpostavitve kontinuitete v pritoke ter številne dolvodne prekomejne hidroenergetske pregrade.

Dodaten argument za gradnjo ribjih stez na HE Vrhovo in HE Boštanj so tudi razpoložljivi podatki o ribjih vrstah ter detajlna projektna dokumentacija, ki je pripravljena v okviru projekta izgradnjo ribje steze na HE Blanca.

  - Analiza stroškovne učinkovitosti

Za ukrep rekonstrukcija pregrade z namenom vzpostavitve prehodov za vodne organizme je izvedena tudi analiza stroškovne učinkovitosti. Stroški in učinki so povzeti iz nemških katalogov hidromorfoloških ukrepov (Preglednica 3-8) ter nadalje preverjeni z nacionalnimi podatki. Primerjani so bili stroški in učinki za sledeče ukrepe:

  - izgradnja ribjega obtoka,

  - izgradnja ribje steze in

  - izgradnja ribjega dvigala.

Preglednica 3-8: Generični katalog hidromorfoloških ukrepov, ocena stroškov in učinkovitosti ukrepov za ukrep »Rekonstrukcijo pregrade z namenom vzpostavitve prehodov za vodne organizme« (Economic Guidelines for Planning a Programme of Measures, EU-Twinning Project SI06/IB/EN/01)

| Ime ukrepa | Vrsta ukrepa1 | Ocena učinkovitosti ukrepa | Investicijski stroški (1000 €) | Stroški vzdrževanja in obratovanja (1000 €) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja ribjega obtoka | (xiii) projekti rehabilitacije | ++ | 1140 | 10 |
| Izgradnja ribje steze | (xiii) projekti rehabilitacije | ++ | 960 | 10 |
| Izgradnja ribjega dvigala | (xiii) projekti rehabilitacije | + | 720 | 20 |

Legenda:

1 Delitev ukrepov, skladno z 11 (4) členom, Del B Priloge VI

++ - velika učinkovitost

+ - srednja učinkovitost

V analizo stroškov so poleg investicijskih zajeti tudi stroški vzdrževanja in obratovanja ribjega prehoda in oportunitetni stroški zaradi zmanjšane proizvodnje električne energije. Upoštevani so stroški za izgradnjo ribjega prehoda ob pregradi višine 12 m. Upoštevano je 4-letno obdobje obratovanja, če predpostavimo, da bi bil ribji prehod izgrajen leta 2012 (4 leta do leta 2015 kot mejnika za prvo vodnonačrtovalsko obdobje).

Kot stroškovno najbolj učinkovit ukrep je glede na analizo izgradnja ribje steze (Preglednica 3-9).

Preglednica 3-9: Analiza stroškovne učinkovitosti za izgradnjo ribjega prehoda (Economic Guidelines for Planning a Programme of Measures, EU-Twinning Project SI06/IB/EN/01)

| Ime ukrepa | Ocena učinkovitosti ukrepa | Investicijski stroški (1000 €) | Stroški vzdrževanja in obratovanja (1000 €) | Stroški vzdrževanja in obratovanja (1000 €), 4 leta | Oportunitetni stroški | Oportunitetni stroški, 4 leta | Skupni stroški (1000 €) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja ribjega obtoka | ++ | 1140 | 10 | 40 | 20 | 80 | 1590 |
| Izgradnja ribje steze | ++ | 960 | 10 | 40 | 20 | 80 | 1110 |
| Izgradnja ribjega dvigala | + | 720 | 20 | 80 | 0 | 0 | 820 |

Legenda:

++ - velika učinkovitost

+ - srednja učinkovitost

V oceni stroškov ukrepov so upoštevani stroški za izgradnjo ribje steze preračunani na višinski meter. Le ti znašajo 92.500 €/m. Ob upoštevanju nacionalnih podatkov za izgradnjo ribjih prehodov je bila pri končni oceni stroškov upoštevana cena 105.000 € na višinski meter. V primeru izgradnje ribje steze na HE Vrhovo in HE Boštanj bi ukrep znašal predvidoma 1.690.500 €.

Obnova rečnega koridorja

Obnova rečnega koridorje je predvidena na VTPV, kjer je ocena ekološkega stanja glede na transponirano lestvico 4, torej kjer okoljski cilji ne bodo doseženi. Obnova na dolžini 500 m je predvidena na treh VTPV, in sicer:

  - VTPV Kobiljski potok državna meja-Ledava,

  - VTPV Meža Črna na Koroškem-Dravograd in

  - VTPV Kamniška Bistrica Študa-Dol.

  - Analiza stroškovne učinkovitosti

Za obnovo rečnega koridorja je izvedena groba analiza stroškovne učinkovitosti, v okviru katere sta preverjani dve kombinaciji ukrepov, ki sta izbrani iz nemškega generičnega kataloga hidromorfoloških ukrepov (Preglednica 3-10, Preglednica 3-11) (Economic Guidelines for Planning a Programme of Measures, EU-Twinning Project SI06/IB/EN/01):

  - kombinacija ukrepov 1: samovzdržna obnova rečnega koridorja; poudarek na razširitvi rečnega koridorja (odkup zemljišč) in manjših inženirskih ukrepih:

    - rekonstrukcija jezov z nizkimi talnimi pragovi z namenom vzpostavitve prehoda za vodne organizme,

    - odstranitev vzdolžnega zavarovanja struge izmenično na obeh brežinah,

    - delna zasaditev obrežne vegetacije,

  - kombinacija ukrepov 2: inženirska obnova rečnega koridorja; poudarek na obnovi znotraj obstoječega vodnega in priobalnega zemljišča (brez dodatnih odkupov zemljišč) in obsežnejših inženirskih ukrepih:

    - rekonstrukcija jezov z nizkimi talnimi pragovi z namenom vzpostavitve prehoda za vodne organizme,

    - rekonstrukcija pretočnega profila,

    - delna zasaditev obrežne vegetacije.

Preglednica 3-10: Generični katalog hidromorfoloških ukrepov, ocena stroškov in učinkovitosti ukrepov za ukrep »Obnova rečnega koridorja« (Economic Guidelines for Planning a Programme of Measures, EU-Twinning Project SI06/IB/EN/01)

| Ime ukrepa | Vrsta ukrepa1 | Enota | Investicijski stroški (1000 €) | Stroški vzdrževanja (% inv. Stroškov) | Investicijski stroški (1000 €) | Stroški vzdrževanja (% inv. Stroškov) | Investicijski stroški (1000 €) | Stroški vzdrževanja (% inv. Stroškov) | Investicijski stroški (1000 €) | Stroški vzdrževanja (% inv. Stroškov) | Investicijski stroški (1000 €) | Stroški vzdrževanja (% inv. Stroškov) | Ocena učinkovitosti ukrepa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ribe | Makrozoobentos | Makrofiti, fitobentos | Fitoplankton | Fizikalno- kemijski elementi |
| Zagotovitev ekološko sprejemljivih hidrološko-hidravličnih razmer | (xiii) projekti rehabilitacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zagotovitev ekološko sprejemljivega pretoka Qes | (xiii) projekti rehabilitacije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +++ | +++ | + | o | o |
| Zagotovitev naravne dinamike vodnega toka | (xiii) projekti rehabilitacije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +++ | +++ | + | o | o |
| Omilitev uravnavanja pretokov in vodne gladine (hydropeaking) (sprememba obratovanja hidroelektrarne) | (xiii) projekti rehabilitacije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ++ | ++ | + | o | o |
| Zmanjševanje antropogeno povečanih odtočnih količin z ukrepi v zaledju (retencijske površine) | (xiii) projekti rehabilitacije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | o | + |
| Omogočanje naravnih hidromorfoloških procesov | (xiii) projekti rehabilitacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odstranitev togih vodnih objektov za zmanjševanje škodljivega delovanja bočne erozije | (xiii) projekti rehabilitacije | km | 60 | 1 | 90 | 1 | 110 | 1 | 130 | 1 | 150 | 1 | +++ | +++ | + | o | o |
| Odstranitev togih vodnih objektov za zmanjševanje škodljivega delovanja talne erozije | (xiii) projekti rehabilitacije | km | 40 | 0,5 | 80 | 0,5 | 200 | 0,5 | 300 | 0,5 | 400 | 0,5 | +++ | +++ | ++ | o | + |
| Rekonstrukcija prečnih objektov z namenom vzpostavitve značilne prodonosnosti (premeščanje sedimentov) | (xiii) projekti rehabilitacije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +++ | +++ | + | o | o |
| Vzpostavitev vzdolžne in prečne kontinuitete | (xiii) projekti rehabilitacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odstranitev pregrad in jezov v strugi | (xiii) projekti rehabilitacije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +++ | ++ | + | ++ | o |
| Odstranitev pragov v strugi | (xiii) projekti rehabilitacije | št. | 30 | 2 | 50 | 2 | 100 | 2 | 150 | 3 | 250 | 3 | ++ | + | + | o | o |
| Rekonstrukcija zacevljenih rek (odpiranje) | (xiii) projekti rehabilitacije | km | 30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | +++ | +++ | ++ | o | o |
| Vzpostavitev povezanosti struge s stranskimi pritoki (rekonstrukcija prečne zgradbe na izlivu) | (xiii) projekti rehabilitacije | št. | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | +++ | ++ | o | o | o |
| Rekonstrukcija prečnih objektov (nadomestitev jezov s položnimi drčami) | (xiii) projekti rehabilitacije | št. | 40 | 3 | 150 | 2 | 250 | 2 | 500 | 2 | - | - | ++ | + | o | o | o |
| Gradnja ribjega obtoka ob prečni zgradbi | (xiii) projekti rehabilitacije | km | 40 | 5 | 50 | 5 | 150 | 5 | 250 | 5 | 300 | 5 | ++ | + | o | o | o |
| Gradnja ribje steze ob prečni zgradbi | (xiii) projekti rehabilitacije | št. | 30 | 5 | 50 | 5 | 100 | 5 | 200 | 5 | 400 | 5 | ++ | + | o | o | o |
| Rekonstrukcija nefunkcionalne ribje steze | (xiii) projekti rehabilitacije | št. | 40 | 3 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | ++ | + | o | o | o |
| Izboljšanje hidromorfološke dinamike in pogojev za razvoj ustreznih habitatov | (xiii) projekti rehabilitacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzpostavitev naravne trase vodotoka | (xiii) projekti rehabilitacije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +++ | +++ | + | o | o |
| Vzpostavitev naravnega prečnega profila | (xiii) projekti rehabilitacije | km | 100 | 1 | 200 | 1 | 500 | 1 | 1000 | 1 | 1800 | 1 | +++ | +++ | + | o | o |
| Ponovna vzpostavitev dinamike vodnega toka | (xiii) projekti rehabilitacije | km | 50 | 1 | 100 | 1 | 150 | 1 | 300 | 1 | 400 | 1 | +++ | +++ | + | o | o |
| Namestitev pomagal za tvorbo HM struktur (kamniti bloki, gabioni, leseni odbijači ipd.) | (xiii) projekti rehabilitacije | št. | 10 | 5 | 20 | 5 | 30 | 5 | 50 | 5 | 100 | 5 | ++ | ++ | + | o | o |
| Namestitev (sidranje) odmrlih dreves | (xiii) projekti rehabilitacije | št. | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | 0,5 | 10 | ++ | ++ | + | o | o |
| Vzpostavitev HM struktur (prodišč, peščin, ipd.) | (xiii) projekti rehabilitacije | 5-15 €/m3 proda/peska | + | + | + | o | o |
| Aktivacija premeščanja sedimenta | (xiii) projekti rehabilitacije | 2 €/m2 prodnate brežine | ++ | +++ | + | o | o |
| Preprečitev oz. zmanjšanje zamuljevanja rečnega dna | (xiii) projekti rehabilitacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strojno čiščenje zamuljenega rečnega dna | (xiii) projekti rehabilitacije | 5-25 €/m3 mulja (brez stroškov deponiranja) | ++ | +++ | +++ | o | + |
| Izboljšanje strukture obrežnega pasu | (xiii) projekti rehabilitacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohranjanje obrežne drevesne vegetacije in sonaravno vzdrževanje | (xiii) projekti rehabilitacije | km | 5 | 1 | 10 | 1 | 25 | 2 | 50 | 2 | 75 | 2 | + | + | ++ | ++ | + |
| Omogočanje sukcesivnega razvoja obrežne drevesne vegetacije | (xiii) projekti rehabilitacije | km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
| Zasaditev avtohtone obrežne drevesne vegetacije | (xiii) projekti rehabilitacije | km | 25 | 5 | 35 | 4 | 45 | 3 | 50 | 2 | 75 | 2 | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
| Ohranjanje obrežne grmičaste vegetacije in sonaravno vzdrževanje | (xiii) projekti rehabilitacije | km | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | + | ++ | ++ | o | o |
| Omogočanje sukcesivnega razvoja obrežne grmičaste vegetacije | (xiii) projekti rehabilitacije | km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | ++ | ++ | o | o |
| Zasaditev avtohtone obrežne grmičaste vegetacije | (xiii) projekti rehabilitacije | km | 5 | 2 | 10 | 2 | 25 | 2 | 50 | 2 | 75 | 2 | + | + | + | o | o |
| Vzpostavitev povezave z nekdanjimi obrežnimi strukturami (obtoki, kotanje z zastalo vodo) | (xiii) projekti rehabilitacije | št. | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | ++ | + | + | o | o |
| Vzpostavitev obrežnih struktur (obtoki, kotanje z zastalo vodo) | (xiii) projekti rehabilitacije | km | 25 | 5 | 50 | 4 | 75 | 3 | 100 | 3 | 200 | 3 | ++ | + | + | o | o |
| Vzpostavitev retencijskih površin | (xiii) projekti rehabilitacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vzpostavitev retencijskih površin (zadrževalniki visokih voda, ponovna aktivacija poplavnih ravnic) | (xiii) projekti rehabilitacije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ++ | + | + | o | o |
| Prilagoditev nivelete vodotoka (dvig dna struge) | (xiii) projekti rehabilitacije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +++ | +++ | + | o | o |
| Znižanje protipoplavnih nasipov | (xiii) projekti rehabilitacije | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | o | o |
| Razširitev območja rečnega koridorja | (xiii) projekti rehabilitacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razširitev obrežnega pasu | (xiii) projekti rehabilitacije | 0,25-7 €/m2 | / | / | / | / | / |

Legenda:

1 Delitev ukrepov, skladno z 11 (4) členom, Del B Priloge VI

+++ - zelo velika učinkovitost

++ - velika učinkovitost

+ - srednja učinkovitost

o  - ni vpliva

Glede na podatke o stroških in učinkih posamezne kombinacije je izvedena groba analiza stroškovne učinkovitosti (Preglednica 3-12). V analizo stroškov so poleg investicijskih zajeti tudi stroški vzdrževanja in oportunitetni stroški zaradi zmanjšane kmetijske proizvodnje (v primeru prve kombinacije ukrepov). Upoštevani so stroški za obnovo 12 km dolgega odseka vodotoka, pri čemer gre za sporadično in ne kontinuirano obnovo. Upoštevano je 4-letno obdobje vzdrževanja, če predpostavimo, da bi bila obnova izvedena leta 2012 (4 leta do leta 2015 kot mejnika za prvo vodnonačrtovalsko obdobje).

Preglednica 3-11: Analiza stroškovne učinkovitosti za obnovo rečnega koridorja (Economic Guidelines for Planning a Programme of Measures, EU-Twinning Project SI06/IB/EN/01)

| Ime ukrepa | Ocena učinkovitosti ukrepa | Investicijski stroški (1000 €), odkup zemljišč | Investicijski stroški (1000 €) | Stroški vzdrževanja (1000 €) | Stroški vzdrževanja (1000 €), 4 leta | Oportunitetni stroški | Oportunitetni stroški, 4 leta | Skupni stroški (1000 €) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kombinacija ukrepov 1 | +++ | 300 | 1620 | 30 | 120 | 60 | 240 | 2370 |
| Kombinacija ukrepov 2 | ++ | 0 | 3000 | 43,2 | 172,8 | 0 | 0 | 3216 |

Legenda:

+++ - zelo velika učinkovitost

+ - velika učinkovitost

Izmed kombinacij se je kot stroškovno učinkovitejša izkazala prva kombinacija, ki je kljub upoštevanim oportunitetnim stroškom zaradi zmanjšanega donosa v kmetijski proizvodnji iz razloga odkupa kmetijskih zemljišč, ugodnejša. V oceni stroškov ukrepov so upoštevani stroški za dolžinski meter obnove rečnega koridorja, ki znašajo 197,5 €/m'.

Ob upoštevanju nacionalnih podatkov in drugih tujih podatkov o stroških obnove rečnih koridorjev je ocenjeno, da so stroški pridobljeni iz nemškega kataloga ukrepov podcenjeni. Informativno so upoštevani tudi stroški obnove v Švici, kjer znašajo 520 €/m' (Hostmann, 2005) in obnove vodotokov na Cerkniškem jezeru (Akcijski plan renaturacije vodotokov na območju Cerkniškega jezera, 2005), ki so ocenjeni na 600 €/m'. Poudariti je potrebno, da so ocene stroškov le okvirne in da so stroški odvisni od zasnove samega projekta. Na podlagi pridobljenih podatkov so v nadaljevanju za oceno skupnih stroškov ukrepov upoštevani le informativni stroški, ki znašajo 500 €/m'. V primeru obnove rečnega koridorja na Kobiljskem potoku, Meži in Kamniški Bistrici in ob upoštevanju 500 m obnove, bi stroški skupno znašali okvirno 750.000 €.

Zasaditev avtohtone obrežne vegetacije

Kot dopolnilni ukrep za doseganje dobrega stanja voda je dodatno analizirana tudi zasaditev obrežne vegetacije, in sicer na VTPV, kjer ocena verjetnosti doseganja okoljskih ciljev 4, hkrati pa raba obrežnega pasu predstavlja relevantno hidromorfološko obremenitev.

  - Analiza stanja obrežne vegetacije

Stanje obrežne vegetacije na izluščenih VTPV-jih je ocenjeno na podlagi razpoložljivih digitalnih ortofoto posnetkov (GURS, DOF050, 1998-2006). Upoštevana so bila samo VTPV na vodotokih. Identificirani so odseki, kjer obrežne vegetacije ni prisotne na dolžini večji od 100 m in je širina obrežnega pasu ožja od 5 m. Identificirani so tudi odseki, kjer je zaradi razredčenega obrežnega pasu potrebno ohranjanje oziroma vzdrževanje obrežne vegetacije. Dolžine posameznih odsekov so seštete, v nadaljevanju pa je izračunan delež obrežnega pasu na posameznem VTPV brez vegetacije oziroma delež obrežnega pasu, kjer je potrebno vzdrževanje (Slika 3-1).

Slika 3-1: Deleži obrežnega pasu, kjer je potrebno vzdrževanje oziroma zasaditev obrežne vegetacije na posameznem VTPV na VO Donave

Ukrep za zasaditev obrežne vegetacije je predviden na VTPV, kjer več kot 50 % obrežnega pasu nima obrežne vegetacije, pri čemer je zaradi specifike prekomejnega VTPV izvzeto VTPV zadrževalnik Ormoško jezero. Ukrep zasaditve obrežne vegetacije je predviden na treh VTPV, in sicer:

  - MPVT Gajševsko jezero,

  - MPVT Ptujsko jezero,

  - VTPV Kobiljski potok državna meja-Ledava.

Na VTPV Gajševsko jezero je brez obrežne vegetacije 69 % obsega VTPV ali cca. 2800 m, na 4 % je potrebno pravilno vzdrževanje obrežne vegetacije. Na Ptujskem jezeru je brez obrežne vegetacije 91 % ali cca. 10 500 m obrežnega pasu, na 3 % je potrebno nadaljnje pravilno vzdrževanje. Na Kobiljskem potoku 97 % dolžine VTPV ali cca. 11 000 m (upoštevana dvojna dolžina VTPV zaradi levega in desnega obrežnega pasu) nima obrežne vegetacije, na 3 % pa je potrebno pravilno vzdrževanje. Ob predpostavki, da mora imeti VTPV vsaj na 50 % dolžine prisoten avtohtoni obrežni pas, je potrebno na Gajševskem jezeru zasaditi 23 % brežin, na Ptujskem 43 % in na Kobiljskem 50 % brežin. Če na Gajševskem in Ptujskem jezeru upoštevamo, da bi se zasaditev izvajala v večjih razmakih na Kobiljskem potoku pa izmenično le na enem bregu struge, potem je potrebna zasaditev cca. 500 m na Gajševskem jezeru, cca. 2500 m na Ptujskem jezeru in cca. 2900 m na Kobiljskem potoku.

  - Analiza stroškovne učinkovitosti

Kot je razvidno iz preglednice (Preglednica 3-12) je učinkovitost ukrepa zasaditev obrežne vegetacije glede na nemški katalog hidromorfoloških ukrepov velika.Stroški ukrepa so povzeti iz nacionalnih ekspertnih podatkov in znašajo 75 €/m' obrežne vegetacije. Ob upoštevanju zasaditve predvidenih 5900 m brežin, bi okviren strošek ukrepa znašal 442.500 €.

Preglednica 3-12: Generični katalog hidromorfoloških ukrepov, ocena stroškov in učinkovitosti ukrepov za ukrep »Zasaditev avtohtone obrežne vegetacije«

| Ime ukrepa | Vrsta ukrepa1 | Ocena učinkovitosti ukrepa | Investicijski stroški (€/m' obrežne vegetacije) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasaditev avtohtone obrežne vegetacije | (xiii) projekti rehabilitacije | +++ | 75 |

1 Delitev ukrepov, skladno z 11 (4) členom, Del B Priloge VI

#### Drugi dopolnilni ukrepi

Vzpostavitev sistematične in ažurne podatkovne baze hidromorfoloških obremenitev

Za hidromorfološke obremenitve, obravnavane v strokovnih podlagah, je potrebno v prihodnje zagotoviti ažurno podatkovno bazo, ki se bo dopolnjevala z novimi obremenitvami. V bazo je potrebno zajeti tudi podatke, ki so trenutno v pripravi v sklopu katastra vodnogospodarskih objektov in formirati podatkovni sistem, ki bo celovito prikazoval vse hidromorfološke obremenitve na posameznih VTPV.

Vzpostavitev baze obnov rečnih koridorjev oziroma sonaravnih vodnogospodarskih ureditev vodotokov in jezer

Glede na to, da trenutno nimamo pregleda nad projekti za izboljšanje hidromorfološkega stanja, je potrebno tovrstno bazo podatkov vzpostaviti. Izhodišča za izvajanje ukrepa so že izdelana, ureditve pa se zbirajo v Katalogu dobrih praks urejanja voda.

Intenziviranje sodelovanja med sektorji in ministrstvi

Potrebno je formiranje medresorske delovne skupine za upravljanje voda, v katero bi bilo vključeni predstavniki Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Ministrstva za gospodarstvo (MG), Ministrstva za obrambo (MO) in Ministrstva za zdravje (MZ).

Uskladitev interesov posameznih rab

Predvsem na zadrževalnikih so interesi posameznih rab različni, zato je potrebna določitev ali sprememba primarne rabe zadrževalnikov. Pogosto prihaja do navzkrižij interesov med rabami zadrževalnikov za ribištvo, ribogojstvo, turizem, rekreacijo, namakanje in zagotavljanje poplavne varnosti.

Uskladitev interesov ukrepov varstva voda in zaščite pred poplavami

Na posameznih VTPV pogosto prihaja do navzkrižij interesov Vodne in Poplavne direktive, za kar je potrebna ustanovitev delovne skupine, ki bo obravnavala tovrstno problematiko (npr. gradnja nasipov, odkup priobalnih zemljišč ipd.).

Priprava in sprejetje predpisa za določitev odstopanj od okoljskih ciljev

Preveritev vplivov posegov v prostor na spremembo stanja VTPV v postopku pridobivanja vodnega soglasja ali vodne pravice

Ukrepa se nanašata na določitev odstopanj od okoljskih ciljev, ki jih določa 4. člen Vodne direktive (posegi ali dejavnosti, ki so načrtovani v prihodnosti in imajo vpliv na stanje VTPV). Kriteriji za določitev so že pripravljeni, potrebna je le priprava in sprejetje predpisa, ki bo osnova za nadaljnje izvajanje ukrepa. Predlagamo, da s predpisom dopolnimo obstoječo zakonodajo, ki določa pridobivanje dovoljenj za nove posege/dejavnosti.

Podrobnejša analiza hidromorfoloških obremenitev na VTPV, kjer ima ocena ekološkega stanja (potenciala) nizko raven zaupanja

Glede na to, da je hidromorfološko stanje po metodologiji ekološkega stanja na večini VTPV ocenjeno z nizko ali srednjo stopnjo zaupanja, je potrebno v prihodnje stopnjo zaupanja z nadaljnjimi raziskavami izboljšati. Prav tako je potrebno čimprejšnje izvrednotenje ocene ekološkega stanja za področje hidromorfoloških obremenitev na VTPV, kjer ocena še ni izvedena.

Priprava metodologije za ugotavljanje vplivov posameznih hidromorfoloških obremenitev na oceno ekološkega stanja oziroma potenciala

Z nadaljnjimi raziskavami je potrebno ugotoviti, katera je ključna hidromorfološka obremenitev, ki povzroča, da dobro ekološko stanje/potencial ni doseženo. Argumenti, da je posamezna obremenitev vzrok za nedoseganje ciljev, so potrebni tudi za nadaljnjo pripravo ukrepov za izboljšanje stanja.

Izvajanje monitoringa prodonosnosti in priprava meril in kriterijev za odvzeme naplavin

Potrebna je vzpostavitev monitoringa prodonosnosti ter priprava meril in kriterijev za odvzeme naplavin. V okviru monitorniga prodonosnosti je potrebna tudi analiza prekomejne prodonosnosti, z namenom identifikacije prekomejnih hidromorfoloških obremenitev.

Priprava pogojev za izvajanje vodnogospodarskih ureditev kot strokovne podlage v postopku pridobitve vodnega soglasja

Na podlagi raziskav vplivov posameznih hidromorfoloških obremenitev na ekološko stanje, je potrebno v prihodnje naravovarstvene smernice nadgraditi tudi s smernicami, ki bodo zagotavljale, da se ekološko stanje zaradi novih ureditev ne bo poslabševalo oziroma se bo izboljševalo.

Priprava operativnega programa za izboljšanje hidromorfološkega stanja voda

Z namenom postopnega izboljševanja hidromorfološkega stanja je potrebna priprava operativnega programa. V prvi fazi je potrebna določitev prioritetnih VTPV, kjer je potrebno ukrepanje.

Priprava strokovnih izhodišč in opredelitev kriterijev za trajnostno rabo obrežnega pasu jezer

Z namenom, da se hidromrofološko stanje jezer ne bi poslabševalo je ključna priprava strokovnih izhodišč za trajnostno rabo. Strokovna izhodišča bi bila nato vključena v postopek pridobitve vodnega soglasja.

Izvajanje izobraževalnih, raziskovalnih, razvojnih in predstavitvenih projektov za izboljšanje hidromorfološkega stanja voda

## Program dopolnilnih ukrepov za področje bioloških obremenitev

Ker je spremljanje stanja tujerodnih vrst rib kljub ustreznim temeljnim ukrepom neučinkovito in nezadostno, so opredeljeni tudi dopolnilni ukrepi. Razdelili smo jih na ukrepe za preprečitev poslabšanja stanja in na druge dopolnilne ukrepe (Preglednica 3-13).

Preglednica 3-13: Dopolnilni ukrepi za področje bioloških obremenitev na vodnem območju Donave

| Skupina dopolnilnih ukrepov | Podskupina ukrepa | Vrsta ukrepa1 | Dopolnilni ukrep | Št. VTPV | Delež VTPV (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja stanja | Upravno-administrativni ukrep | (ii) upravni instrumenti | informiranje, osveščanje širše javnosti o vplivih tujerodnih vrst na vodne ekosisteme | 121 | 100 |
|  | Tehnični ukrep | (xiii) projekti rehabilitacije | direktno odstranjevanje tujerodnih vrst | 102 | 84 |
|  | Razvojno-raziskovalni ukrep | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | zgodnje odkrivanje tujerodnih vrst | 121 | 100 |
| Drugi dopolnilni ukrepi | Razvojno-raziskovalni ukrep | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | sistematično zbiranje podatkov o tujerodnih vrstah rib in ostalih tujerodnih vodnih organizmih | 121 | 100 |
|  |  | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | ocenitev stanja invazivnosti posameznih vrst | 121 | 100 |
|  |  | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | izdelava kriterijev ter metodologije vrednotenja najpomembnejših bioloških obremenitev | 121 | 100 |
|  | Upravno-administrativni ukrep | (i) pravni instrumenti | Pri vseh posegih v okolje, ki bi lahko imeli vpliv na pojavljanje tujerodnih vrst je potrebna izvedba ocene vpliva posega na pojavljanje tujerodnih vrst | 121 | 100 |
|  |  | (i) pravni instrumenti | Monitoring tujerodnih vrst na vseh vodnih telesih, kjer se oz. se bodo gojile tujerodne vrste | 121 | 100 |
|  |  | (i) pravni instrumenti | Monitoring tujerodnih vrst na vseh vodnih telesih, kjer prihaja oz. bo prihajalo do izpustov termalnih voda in voda s povečano temperaturo | 121 | 100 |

1 Delitev ukrepov, skladno z 11 (4) členom, Del B Priloge VI

Dopolnilni ukrepi za preprečitev poslabšanja stanja so:

- informiranje, osveščanje širše javnosti o vplivih tujerodnih vrst na vodne ekosisteme

- direktno odstranjevanje tujerodnih vrst

- zgodnje odkrivanje tujerodnih vrst.

Med ostale dopolnilne ukrepe vključujemo:

- sistematično zbiranje podatkov o tujerodnih vrstah rib in ostalih tujerodnih vodnih organizmih

- ocenitev stanja invazivnosti posameznih vrst

- izdelava kriterijev ter metodologije vrednotenja najpomembnejših bioloških obremenitev

- pri vseh posegih v okolje, ki bi lahko imeli vpliv na pojavljanje tujerodnih vrst je potrebna izvedba ocene vpliva posega na pojavljanje tujerodnih vrst

- monitoring tujerodnih vrst na vseh vodnih telesih, kjer se oz. se bodo gojile tujerodne vrste

- monitoring tujerodnih vrst na vseh vodnih telesih, kjer prihaja oz. bo prihajalo do izpustov termalnih voda in voda s povečano temperaturo.

Tehnični ukrep: direktno odstranjevanje tujerodnih vrst je vezan le na vodna telesa, kjer so bile prisotne tujerodne vrste rib (102 VTPV), medtem ko so ostali dopolnilni ukrepi opredeljeni za vsa vodna telesa (121 VTPV).

Trenutno še ni dovolj podatkov o stanju in vplivih tujerodnih vrst rib na vodne ekosisteme. V ta namen bodo za prikaz trenutnega stanja potrebne dodatne analize obremenitev, na podlagi katerih bodo lahko izdelane natančnejše napovedi stanja za leto 2015.

## Program drugih dopolnilnih ukrepov

Med prve korake za izboljšanje in/ali vzdrževanje stanja voda prištevamo zavarovanje potencialnih referenčnih odsekov. Slednji predstavljajo genetski potencial vodnega bogastva Slovenije, ki ga je treba ohraniti. Ravno tako je pomembno tudi informiranje in ozaveščanje javnosti ter komunikacija in sodelovanje s ključnimi déležniki iz gospodarstva. Za ta območja je določen ukrep »ohranjanje potencialnih referenčnih območij«, ki prevideva sledeče:

- opredelitev kriterijev za omejitev posegov in rabe na referenčnih območjih in

- periodično preverjanje stanja.

Število VTPV, kjer je nevadeni ukrep predpisan, je podano v preglednici (Preglednica 3-14).

Za kopalne vode  Krka-Žužemberk in Krka-Straža je ugotovljeno  ponavljajoče se kratkotrajno mikrobiološko onesnaženje kopalnih voda. Vir onesnaženja pri tem ni natančno definiran zaradi česar se za navedena kopalna območja priporoča prioritetno izvajanje ukrepov v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08).

Drugi dopolnilni ukrepi, ki so predpisani za področje onesnaževanja voda se nanašajo tudi na ranljiva območja, ki pokrivajo celotno območje Slovenije.

Preglednica 3-14: Drugi dopolnilni ukrepi na vodnem območju Donave

| Podskupina ukrepa | Vrsta ukrepa1 | Dopolnilni ukrep | Št. VTPV | Delež VTPV (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upravno-administrativni ukrep | (ii) upravni inštrument | opredelitev kriterijev za omejitev posegov in rabe na referenčnih območjih | 44 | 36,4 |
| Upravno-administrativni ukrep | (ii) upravni inštrument | periodično preverjanje stanja na referenčnih območjih | 44 | 36,4 |
| Upravno-administrativni ukrep | (ii) upravni inštrument | prioritetno izvajanje ukrepov v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08). | 2 | 1,7 |

1 Delitev ukrepov, skladno z 11 (4) členom, Del B Priloge VI

## Program dopolnilnih ukrepov za izvajanje načela povračila stroškov za storitve povezane z obremenjevanjem voda v skladu z načelom »povzročitelj plača obremenitve«

V sklopu prvega načrta upravljanja voda se predlagata dva dopolnilna ukrepa za izvajanje načela povračila stroškov za storitve povezane z obremenjevanjem voda v skladu z načelom »povzročitelj plača obremenitve«, ki sta podana v preglednici (Preglednica 3-15).

Preglednica 3-15: Dopolnilni ukrepi za podnebne spremembe na vodnem območju Donave

| Vrsta ukrepa1 | Dopolnilni ukrep | Št. VTPV | Delež VTPV (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| (ii) upravni inštumenti (i) pravni inštrumenti | Sprememba načina zbiranja podatkov o obveznih občinskih gospodarskih javnih službah varstva okolja | 121 | 100 |
| (ii) upravni inštumenti (i) pravni inštrumenti | Namenska poraba sredstev, pridobljenih iz plačil za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, vodno povračilo in koncesije za rabo rabe vodnega ali morskega javnega dobra ali naplavin za ukrepe, ki so predpisani v nuv (občinski in državni del sredstev) | 121 | 100 |

1 Delitev ukrepov, skladno z 11 (4) členom, Del B Priloge VI:

### SPREMEMBA NAČINA ZBIRANJA PODATKOV O OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH VARSTVA OKOLJA

Predlagamo spremembo 5. odstavka 34. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 63/09), ki se nanaša na poročanje izvajalcev gospodarske javne službe varstva okolja ministrstvu, pristojnemu za okolje.

Glede na 9. člen vodne direktive in 17. a člen Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda (Ur.l. RS, št. 26/06, 5/09) je potrebno podatke o količinah, lastnih cenah in o prodajnih cenah za storitev oskrbe s pitno vodo, storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in storitev čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode zbirati ločeno za naslednje skupine uporabnikov:

- industrija,

- gospodinjstva in

- kmetijstvo.

Predlagamo zbiranje podatkov na tak način, da bi jih bilo možno razdeliti po SKD klasifikaciji dejavnosti oziroma tako, da bi bila možna razdelitev na industrijske porabnike, porabnike iz kmetijskega sektorja in druge.

Predlagamo, da izvajalci gospodarskih javnih služb posredujejo navedene podatke ministrstvu za okolje in prostor. Potrebno je vsakoletno poročanje opisanih podatkov na občino natančno.

### NAMENSKA PORABA SREDSTEV, PRIDOBLJENIH IZ PLAČIL ZA OKOLJSKO DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA, VODNO POVRAČILO IN KONCESIJE ZA RABO RABE VODNEGA ALI MORSKEGA JAVNEGA DOBRA ALI NAPLAVIN ZA UKREPE, KI SO PREDPISANI V NUV (OBČINSKI IN DRŽAVNI DEL SREDSTEV)

Skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09, 14/10) so prejemniki sredstev, zbranih z okoljsko dajatvijo od leta 2010 občine, kjer pri zavezancu za plačilo okoljske dajatve zaradi industrijske odpadne vode nastaja industrijska odpadna voda ali občine, kjer zavezanci za plačilo okoljske dajatve zaradi komunalne odpadne vode odvajajo komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

Z Zakonom o financiranju občin (ZFO-1) (Ur.l. RS, št. 123/2006, 101/2007, Odl.US: U-I-24/07-66, 57/2008) je predpisano, da se sredstva, zbrana z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda lahko porabijo za gradnjo infrastrukture ter zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje katerekoli izmed obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. v skladu z državnimi operativnimi programi.

S predlaganim dopolnilnim ukrepom bi se sredstva, zbrana z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda porabljala za izvajanje temeljnih ukrepov iz NUV, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Večji del, ne pa vsa, sredstva, zbrana z vodnimi povračili se steka v proračunski Sklad za vode. V isti sklad se steka tudi večji del sredstev, zbrana s plačili za vodne pravice, ki pripadajo državi.

V obdobju od leta 2007 do leta 2009 je bila polovica sredstev Sklada za vode v Republiki Sloveniji namenjena gradnji vodne, državne in lokalne infrastrukture na območju gradnje HE na Spodnji Savi in plačilu za zemljišča pri HE Boštanj. Približno četrtina sredstev Sklada za vode je bila v obdobju od leta 2007 do leta 2010 namenjena gradnji in investicijskemu vzdrževanju vodne infrastrukture, za oskrbo s pitno vodo, varovanje vodnih virov in gradnjo vodooskrbnih sistemov je bilo namenjenih le približno 5 % sredstev Sklada za vode.

S predlaganim ukrepom bi se vsa sredstva zbrana z vodnimi povračili in vsa sredstva zbrana s plačili za vodno pravico, ki pripadajo državi in vsa sredstva, ki pripadajo občinam porabljala za ukrepe iz NUV.

## Program dopolnilnih ukrepov za podnebne spremembe

### STRATEGIJA PRILAGAJANJA PODNEBNIM SPREMEMBAM

Upravljanje voda je močno odvisno od podnebnih razmer in spremembe podnebja imajo posledice za sedanji režim upravljanja voda, zato je z naraščajočo stopnjo zavedanja potrebno v novi luči ovrednotiti predvsem poplave, suše in pomanjkanje vode. Napovedi kažejo na dvig temperature zraka in tal in na spremenjen padavinski režim, kar bo vplivalo na količino in kakovost voda, zato se je treba na vseh področjih upravljanja voda pravočasno pripraviti s ciljem zmanjšanja morebitnih škod. Cilj prilagajanja je zmanjševanje tveganja in škod zaradi sedanjih in prihodnjih škodljivih učinkov sprememb podnebnih razmer na stroškovno učinkovit način in na način, ki izkorišča možne koristi. Prilagajanje lahko zajema nacionalne, regionalne ali individualne strategije in praktične ukrepe. Strategija prilagajanja mora vsebovati temeljiti na izboljšanju ozaveščenosti, pridobivanju znanj, krepitvi zmogljivosti, ukrepih politike in krepitvi mednarodnega sodelovanja. Prehod iz obstoječega režima upravljanja k bolj adaptivnemu režimu implicira spremembo paradigme upravljanja voda od napovedi in nadzora k pristopu k upravljanju kot procesu učenja (Pahl-Wostl, 2007). Kolizija med nevarnostnim in škodnim potencialom postaja vse verjetnejša in silovitejša, večja ranljivost in manjša prilagoditvena sposobnost pa sta tesno povezani z okoljskimi, družbenimi in gospodarskimi tveganji, s katerimi se lahko spopademo le z jasno strategijo prilagajanja vodarstva podnebnim spremembam.

Na podlagi strokovnih razprav o možnih učinkih podnebnih sprememb na količino in kakovost evropskih celinskih voda in morja, ki so izboljšale podlago za načrtovanje trajnostnega upravljanja voda (EEA, 2004; JRC, 2005; Komisija EU, 2006) in na podlagi ugotovljenih razsežnosti politike prilagajanja (BMU, 2007), je zelena knjiga o prilagajanju podnebnim spremembam (Komisija EU, 2007) vpeljala koherentna izhodišča političnega odziva, tj. pravočasno ukrepanje, integriranje v zunanjo politiko EU, zmanjšanje negotovosti s pomočjo raziskav in vključevanje družbe, gospodarstva in javnosti v oblikovanje strategije. Temeljne premise prilagajanja so (BMU, 2007):

  - Integriran pristop. Katere zveze in odzivni mehanizmi obstajajo med adaptacijskimi ukrepi različnih sektorjev in kako lahko zagotovimo njihovo učinkovito integracijo in koordinacijo?

  - Politična dejanja in pravne posledice. Kakšen politični okvir imamo, kakšnega potrebujemo, katere vzvode lahko uporabimo, katere korake potrebujemo za različne ravni adaptacije?

  - Reševanje sporov. Kateri kriterij uporabiti za določitev preferenc in sprejemanje odločitev?

  - Ekonomska orodja. Kako porazdeliti stroške adaptacije?

  - Financiranje stroškov adaptacije. Kateri mehanizme uporabiti in katere vpeljati?

  - Izogibanje negativnim družbenim učinkom. Kakšne družbene učinke pričakovati in kako jih ublažiti?

Bela knjiga o prilagajanju podnebnim spremembam (Komisija EU, 2009) izpostavlja pomen uporabe robustnih ukrepov, ki se izplačajo ne glede na negotovost razvoja podnebnih razmer, zlasti pa poudarja razvoj baze znanja, potrebne za načrtovanje, izvajanje in spremljanje učinkovitosti politike prilagajanja. Na področju izboljšanja pretoka informacij predvideva ustanovitev skupne platforme za njihovo izmenjavo, govori tudi o skupnem odzivu na ekstremne vremenske dogodke. Predvideva tudi povečanje biotske raznovrstnosti, ekosistemov in vodnih virov, saj so zdravi ekosistemi pomembni tudi v kontekstu skladiščenja ogljika in zadrževanja vode. Bela knjiga predstavlja tudi iztočnico za delo na novo ustanovljene Službe vlade RS za podnebne spremembe (17.6.2009), katere naloge so predvsem: usmerjanje in vodenje dejavnosti, zbiranje in vrednotenje strokovnih podlag, sodelovanje s sektorji pri izvajanju programa ukrepov, spodbujanje komunikacije in sodelovanje z deležniki (tudi raziskovalnimi inštitucijami).

Prilagajanje na podnebne spremembe zahteva širši družbeni konsenz in dokument, ki določa splošna stališča Slovenije na področju boja zoper podnebne spremembe in prilagajanja na neizogibne posledice globalnega segrevanja je Deklaracija o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb (Ur. l. RS, št. 95/2009). Zavezanost načelom trajnostnega razvoja bo potrjena s trajnostnim upravljanjem z naravnimi viri, še posebej z vodo, zrakom, zemljo in gozdovi, ter s smotrno gradnjo in upravljanjem infrastrukture, razvojem trajnostne mobilnosti ter s krepitvijo mehanizmov, ki zagotavljajo močno socialno povezanost družbe in skupnosti ter okolju prijazen razvoj. V deklaraciji je potrjeno, da bo država pristopila k oblikovanju zakona o podnebnih spremembah in nacionalne strategije za boj zoper podnebne spremembe, s katerimi bo opredelila nujne politike prilagajanja in zmanjševanja emisij na vseh ravneh svojega delovanja. Vlada RS naj bi najkasneje do leta 2011 pripravila nacionalni program za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Iz osnutka strategije prilagajanja kmetijskega sektorja MKGP (2008) lahko izluščimo nekatere ključne stebre prilagajanja na področju vodarstva: izobraževanje, informiranje, svetovanje; vzdrževanje in pridobivanje novega znanja na področju podnebnih sprememb in prilagajanja nanje; krepitev zmogljivosti za obvladovanje prilagajanja vodarstva; ukrepi vodarske politike in spremembe obstoječe zakonodaje; krepitev mednarodnega sodelovanja in partnerstva pri prilagajanju vodarstva podnebnim spremembam. Namen prilagajanja je obvladati tveganje in izrabiti priložnosti zaradi sedanjih in prihodnjih škodljivih učinkov podnebnih sprememb, in sicer na način, ki je stroškovno učinkovit ali izkorišča možne koristi. Prilagajanje lahko zajema nacionalne, regionalne ali individualne strategije in praktične ukrepe.

Zaključimo lahko, da mora identificirane podnebne probleme obravnavati adaptacijska strategija vodnega sektorja, ki bo problematiko naslovila skozi izdelavo akcijskega načrta izvedbe, oceno finančnih posledic in določitvijo dinamike financiranja. Prihodnja strategija prilagajanja mora temeljiti predvsem na doseganju kompetentnosti, zvišanju podnebne odpornosti in na usklajenih vodarskih odzivih (Slika 3-2).

Slika 3-2: Zasnova strategije prilagajanja vodarstva podnebnim spremembam

Kompetentnost lahko dosežemo z integriranjem raziskav (kazalci podnebnih sprememb, vplivi na količino in kakovost voda, posledice za okoljske, družbene in gospodarske sisteme), izboljšavo informacij, ki so podlaga za odločanje (analiza tveganj in priložnosti, stroškov in koristi) in upravljanjem z informacijami (komunikacijske strategije). Stopnjo podnebne odpornosti lahko zvišamo z izboljšanjem sposobnosti prilagajanja skozi izdelavo, izvajanje in integracijo sektorskih politik, pri čemer so implikacije za druge države tudi pomemben dejavnik sposobnosti prilagajanja. Sektorski odziv skozi ukrepe za preventivno obvladovanje tveganj zaradi podnebnih sprememb, mora nasloviti področja vodnih količin (povpraševanje–razpoložljivost, vodna infrastruktura), ogroženosti ekosistemov, prostorskega načrtovanja (pravilniki, standardi, navodila in smernice) in naravnih nevarnosti (preprečevanje, opozarjanje in ukrepanje v sili, zavarovalništvo).

Tako zasnovan koncept prilagajanja, implementiran v proces načrtovanja upravljanja voda in zmanjševanja ogroženosti zaradi poplav, suš in pomanjkanja vode, lahko reši regionalno značilne probleme kvantitete in kvalitete vode. Napoved prihodnjih hidroloških razmer je ključnega pomena za optimalno pripravo strategije prilagajanja. Pri nas se z opazovanjem podnebnih sprememb, trendi hidrometeoroloških spremenljivk in oceno vpliva na hidrološke razmere ukvarjajo na Agenciji za okolje RS, nekatere podrobnejše lokalne napovedi letnih temperatur zraka in količine padavin so pripravili na Politehniki Nova Gorica in na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Na osnovi teh lokalnih in nekaterih regionalnih napovedi podnebnih razmer se na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja sektorska strategija prilagajanja (MKGP, 2008), ki temelji na petih stebrih, komunikaciji, pridobivanju znanj, krepitvi zmogljivosti, ukrepih politike in na mednarodnem sodelovanju.

Vloga IzVRS pri obravnavi podnebnih sprememb se šele oblikuje in bo predvidoma temeljila na izdelavi metodologij in pripravi strokovnih podlag za upoštevanje posledic podnebnih sprememb na posameznih področjih upravljanja voda in njihove integracije v pomembne zadeve upravljanja voda ter programe stroškovno učinkovitih ukrepov varstva, rabe in urejanja voda. Strokovne podlage je treba pripraviti na osnovi napovedi prihodnjih podnebnih razmer in njihovih hidroloških posledic, zato je poleg stalnega spremljanja podnebnih kazalcev, v programe odgovornih inštitucij treba vključiti tudi napovedovanje sprememb podnebnih parametrov in njihovih vplivov na količino in kakovost voda, kar bo omogočilo znanstveno utemeljeno opredelitev posledic za upravljanje voda. Na podlagi tako določenih potencialnih posledic bo treba določiti metodološke postopke za upoštevanje podnebnih sprememb pri načrtovanju upravljanja voda.

### PRILAGAJANJE SKOZI NAČRT UPRAVLJANJA VODA

V kontekstu vodne direktive predstavljajo podnebne spremembe dodatno gonilno silo, ki lahko prepreči doseganje dobrega stanja voda, vendar v sami direktivi niso izrecno omenjene, medtem ko poplavna direktiva zahteva upoštevanje podnebne problematike že v fazi predhodne ocene poplavne ogroženosti. V prvem šestletnem ciklusu vodnega načrtovanja 2004-2009 je bilo zaradi omejenosti znanj in vedenj problematiko smiselno nasloviti le v splošnem, na podlagi razpoložljivih podatkov in analiz, v naslednjih načrtovalskih ciklusih pa bo treba na podlagi opredelitve podnebnih obremenitev določiti prilagoditveno sposobnost ukrepov in izboljšati njihovo podnebno odpornost, seveda pa bo treba opredeliti in upoštevati implikacije prilagoditvenih ukrepov za druge sektorske politike. Zato je treba načrt upravljanja voda v prvem ciklusu uporabiti predvsem kot orodje za komuniciranje z javnostjo o problematiki podnebnih sprememb. Zavedati se je treba, da spremenljivost podnebnih razmer doda cikličnemu značaju vodnega načrtovanja nestacionarno razsežnost in tako postane upoštevanje podnebnih sprememb pri načrtovanju in prilagajanje ukrepov predvidenim spremembam ključnega pomena za njeno preseganje (Slika 3-3).

Slika 3-3: Koraki prilagajanja podnebnim spremembam skozi načrt upravljanja voda (prirejeno po Đurović et al., 2008 in 2008b)

V prvem vodnonačrtovalskem ciklusu se v splošnem oceni nevarnosti, ki lahko nastopijo zaradi napovedanih podnebnih razmer v prihodnosti, in ranljivost predvidenih ukrepov za doseganje dobrega stanja voda oziroma doseganje ciljev rabe in urejanja voda, tj. prilagoditveno sposobnost posameznih ukrepov upravljanja voda. Prilagoditvena sposobnost je ranljivost ukrepa glede nevarnosti, da predvidena sprememba podnebnih razmer s svojimi vplivi in posledicami lahko ogrozi celovitost, učinkovitost ali trajnost ukrepa v časovnem okviru načrtovanja.

Drugi korak vključuje tudi delo z deležniki s ciljem izbire alternativnih ukrepov oziroma prilagoditvenih modifikacij ukrepov, ki izkoriščajo prilagoditveno sposobnost in povečujejo odpornost na predvidene podnebne spremembe, a hkrati ostajajo glede na sedanje podnebne razmere v okviru še sprejemljivih stroškov. Modifikacije ukrepov so lahko v nasprotju s cilji vodne direktive ali z ukrepi za blaženje podnebnih sprememb, na primer večja potrošnja hidroenergije je glede blaženja pozitivna, sproža pa večje potrebe po vodi, kar stimulira gradnjo večnamenskih zadrževalnikov, ki so sicer ustrezna prilagoditvena modifikacija ukrepa grajenja akumulacij za rabo voda, vendar hkrati tudi slabšajo hidromorfološko stanje in s tem ogrožajo cilje varstva voda.

Zato je pomemben tretji korak, kjer preverimo tveganja in priložnosti ter izvedljivost, učinkovitost in koristnost prilagoditvenih modifikacij. V tem koraku je predvidena preveritev posledic sprememb podnebja kakor tudi učinkovitosti, stroškov in izvedljivosti adaptacij, ki lahko zmanjšajo ranljivost na podnebno variabilnost. S ciljem pregleda rezultatov analize se je potrebno znova sestati z deležniki. Določiti je potrebno, ali so spremembe v obstoječem načrtu potrebne in ali mora predlagani ukrep vključevati nove adaptacije. Pripraviti je potrebno tudi načrt implementacije, ki določa naslednje korake, odgovorne osebe in organizacije, časovnico in potrebne resurse za umestitev adaptacij v ukrep.

V zadnjem koraku je treba ovrednotiti implementirane prilagoditvene modifikacije in njihovo učinkovitost. Veliko adaptacij nastane zaradi redkih, ekstremnih dogodkov ali dolgoročne podnebne spremembe, zato lahko nastopijo težave pri ovrednotenju učinkovitosti v krajšem časovnem obdobju, ki sledi implementaciji, zato je potrebno pogledati predvsem ali so adaptacije zares izvedene.

### USMERITVE ZA UPOŠTEVANJE PODNEBNIH SPREMEMB PRI NAČRTOVANJU

Spremembe podnebnih razmer predstavljajo pomemben izziv za vsa področja upravljanja voda. Možnost prilagajanja upravljanja voda s pravočasnim predvidevanjem in odzivom lahko ključno prispeva k zmanjšanju vpliva podnebnih sprememb na stanje voda in k omejitvi tveganj za družbo. Načrtovanje programa ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam temelji na izbiri ustreznih kazalnikov podnebnih sprememb, opredelitvi vplivov in posledic za posamezna področja upravljanja voda in določitvi možnih odzivov vodnega sektorja.

V prvem ciklusu vodnega načrtovanja je podnebno problematiko mogoče obravnavati le za obe vodni območji skupaj in na ravni splošne opredelitve problematike in ocene prilagoditvene sposobnosti nabora ukrepov. Na podlagi podrobnejše analize zvez med kazalci in vplivi oziroma njihovimi posledicami, pa bo v prihodnjih vodnonačrtovalskih ciklusih mogoče podrobneje izdelati metodo določanja podnebne ogroženosti, analizirati tveganja in določiti stroškovno učinkovita preoblikovanja ukrepov na ravni posameznih porečij oziroma vodnih teles, ki jih bo po izvedbi ukrepov treba ovrednotiti glede na njihov učinek in jih po potrebi tudi izboljšati v primeru, da je kljub učinkovitosti posameznega ukrepa za izbrano področje, lahko korist za celotno upravljanje voda premajhna (Slika 3-4).

Slika 3-4: Postopek izboljševanja podnebne odpornosti programa ukrepov

V prvi fazi prilagajanja podnebnim spremembam je ključnega pomena identifikacija ti. »win-win situacij«, kar pomeni določitev ukrepov upravljanja voda, ki se jih lahko prilagodi podnebnim spremembam in imajo torej večjo prilagoditveno sposobnost, izogibanje sprejemanju ireverzibilnih odločitev in zagotovitev robustnosti programa ukrepov (prioriteto dati ukrepom z večjo podnebno odpornostjo), kar bo v drugem ciklusu vodnega načrtovanja omogočilo enostavnejše doseganje podnebne odpornosti. V prvem načrtu upravljanja voda je bila preverjena prilagoditvena sposobnost ukrepov iz generičnih seznamov za posamezna področja upravljanja voda (priloga VII). Namen preveritve je bil opozoriti na upoštevanje dejavnika podnebnih sprememb pri analizi stroškov in učinkovitosti programa ukrepov in vpeljati metodo ocenjevanja prilagoditvene sposobnosti posameznega ukrepa (Preglednica 3-14).

Pri vključevanju prilagajanja podnebnim spremembam v drugem načrtovalskem ciklusu (2010-2015) bo potrebno upoštevati tudi (Komisija EU, 2007b):

- razširitev tematike na področja poplav, suš in pomanjkanja vode; učinke v zvezi z vodnimi količinami je potrebno prevesti na ekološke učinke,

- povečanje razpoložljivosti informacij o spremembah podnebnih kazalcev; izboljšanje podatkovne infrastrukture in sodelovanja med vpletenimi,

- prevajanje znanstvenih informacij v podlage za upravljanje voda; zasnova dolgoročnih (25 do 50 let) vizij upravljanja z vodami,

- opis izvajanja monitoringa učinkov podnebnih sprememb (kvantiteta, kvaliteta, biotska raznovrstnost, ekstremni dogodki) in razvoj indikatorjev,

- uravnoteženje poznavanja področnih ekstremov in povprečij; preveritev povratnih dob,

- nedvoumna in transparentna opredelitev negotovosti; več raziskav o procesih in o načinu ravnanja s preostalimi negotovostmi.

Preglednica 3-16: Lastnosti ukrepov glede na njihovo prilagoditveno sposobnost (prirejeno po EEA, 2009)

| Prilagoditvena sposobnost | Oznaka | Opis | Učinek | Primer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prilagojen | ++ | Ukrep je prilagojen na sedanje in prihodnje podnebne razmere ter prispeva k blaženju podnebnih sprememb | Prispeva k zmanjšanju podnebnega tveganja ali k izrabi potencialnih priložnosti; Prinaša gospodarske, družbene in okoljske koristi ne glede na razvoj podnebja in obseg sprememb | Spodbujanje učinkovite rabe tople vode v gospodinjstvih (znižuje emisije CO2, ki nastanejo zaradi segrevanja vode; zmanjšuje povpraševanje po vodi) |
| odporen | + | Ukrep je odporen na sedanje in prihodnje podnebne razmere | Prinaša gospodarske, družbene in okoljske koristi ne glede na razvoj podnebja in obseg sprememb | Vpeljava dobre prakse upravljanja tal s ciljem zmanjšanja tveganj zaradi razpršenih onesnaženj (izboljšuje kakovost voda) |
| pretežno odporen | ± | Ukrep je odporen na sedanje in predvidene prihodnje podnebne razmere | V okviru scenarijev razvoja podnebnih razmer so koristi razmeroma velike, stroški pa razmeroma majhni | Upoštevanje vpliva podnebnih sprememb pri načrtovanju rabe voda (zagotavlja trajnost rabe voda) |
| prilagodljiv | ~ | Ukrep je prilagodljiv in lahko postane odporen na spremenjene podnebne razmere | Ukrep je mogoče modificirati glede na prihodnje podnebne razmere | Zagotovitev možnosti povečanja kapacitete zadrževalnikov (prilagajanje prihodnjim vodnim količinami) |
| neprilagodljiv | − | Ukrep ni odporen na spremembe podnebnih razmer in se jim tudi ne more prilagoditi | V prihodnjih podnebnih razmerah ni uporaben ga tudi ni mogoče modificirati | Odstranitev togega obrežnega zavarovanja v bližini naselij (povečanje ogroženosti zaradi bočne erozije) |

### VODARSKI ODZIV NA PODNEBNE SPREMEMBE

V poročilu EEA (2007) so navedene nekatere možnosti prilagajanja na področju vodarstva in z vodo povezanih sektorjev, na primer porazdelitev škod, sprejetje neizogibnih izgub, preprečitev škodljivih posledic s pomočjo gradbenih in tehnoloških ukrepov, preprečitev škodljivih posledic s pomočjo administrativnih, legislativnih in institucionalnih ukrepov, obvladovanje tveganj ali izraba priložnosti, raziskave, izobraževanje in osveščanje. Škoda se lahko porazdeli s pomočjo zavarovalništva in drugih finančnih inštrumentov za zmanjšanje tveganja. Neizogibne izgube je treba sprejeti, na primer izginotje določenih vrst, poplavljenost obalnih območij. Inženirski ukrepi in izboljšanje gradbenih standardov lahko zmanjša ali prepreči nekatere neugodne posledice (Preglednica 3-15).

Preglednica 3-17: Nekateri vplivi in posledice podnebnih sprememb in tehnični adaptacijski odzivi

| VPLIV | POSLEDICE | PODROČJE | ODZIV |
| --- | --- | --- | --- |
| režimi in dogodki | naravne nevarnosti, vodne količine in ekološko stanje | varstvo, raba in urejanje voda |
| Temperatura zraka – EKSTREMI (pogostost, jakost, trajanje) | Zmrzal, vročinski val, požar v naravi, vetrolom, ledolom | Raba | Sistemi za hitrejši prenos vodnih količin |
| Količina padavin – EKSTREMI (pogostost, jakost, trajanje dogodka) | Neurja (toča, naliv), suša (meteorološka, kmetijska), erozija tal, zemeljski plazovi in drobirski tokovi, hudourniške poplave, mestne poplave, snegolom | Varstvo, raba, urejanje | Erozijska zaščita, izboljšanje pokrovnosti tal v povirjih, prilagoditev kanalizacijskih sistemov, izboljšanje sistemov za prenos vodnih količin, vpeljava namakalnih sistemov |
| Pretoki in gladine – EKSTREMI (pogostost, jakost, trajanje dogodka) | Hidrološka suša, poplavljanje rek, jezer in morja, erozija rečnega dna in brežin, erozija obale | Urejanje | Preveritev zaščitne kapacitete vodne infrastrukture, povečanje kapacitete suhih in mokrih zadrževalnikov, prilagoditev kritične infrastrukture |
| Temperatura zraka – POVPREČJA (trend in značilnost spremembe režima) | Zvišanje temperature površinskih voda in morja, taljenje ledu in topljenje snega, večja evapotranspiracija, povečano povpraševanje po vodi | Varstvo, raba, urejanje | Omogočanje ekomigracij, zagotavljanje zadostnih vodnih zalog, urejanje voda v skladu s spremenjenimi hidrološkimi razmerami |
| Količina padavin – POVPREČJA (trend in značilnost spremembe režima) | Količina razpoložljive vode, zmanjšana vlažnost tal | Raba | Vodohrani, bogatenje podtalnice, obnova vodovodnih sistemov, raba površinskih voda za oskrbo s pitno vodo, recikliranje vode |
| Pretoki in gladine – POVPREČJA (trend in značilnost spremembe režima) | Sprememba pretočnih režimov, gladin podzemne vode, transporta sedimentov, premik obalne linije | Varstvo, raba | Večnamenski zadrževalniki, desalinizacija, omogočanje ekomigracij |

Ukrepi administrativne narave, uzakonjenje dobrih praks načrtovanja in institucionalni ukrepi se lahko izpeljejo skozi uvedbo sektorsko povezanega in integriranega načina načrtovanja, spremembo tradicionalnega načrtovanja rabe tal k bolj prilagojenemu prihodnjim podnebnim razmeram, izdelavo novih metod za upoštevanje negotovosti, zagotovitev finančnih virov za zaščito pred poplavljanjem morja, prilagoditev smernic prostorskega načrtovanja, vpeljava faktorja podnebnih sprememb v inženirske rešitve, sprejetje standardov gradnje. Raziskave so nujno potrebne za izboljšanje poznavanja zvez med preteklimi in prihodnjimi spremembami podnebnih razmer ter obnašanja okoljskih, družbenih in gospodarskih sistemov s ciljem zmanjšanja negotovosti predvidenih posledic in lažjega odločanja o politikah. Izboljšati je treba kratkoročne in dolgoročne napovedi ter način določanja nevarnosti, izboljšati natančnost in ločljivost rezultatov, podrobneje opredeliti pogostost in jakost prihodnjih ekstremnih dogodkov, poiskati primerne regionalne kazalnike podnebnih sprememb in razviti metode vrednotenja posledic podnebnih sprememb v skladu s koncepti obvladovanja tveganj. Izobraževanje in prilagoditev obnašanja novonastalim razmeram se lahko doseže skozi podaljšanje okvirjev načrtovanja z npr. 2-5 let na 20-50 let, zmanjšanja razlik med stopnjo osveščenosti različnih deležnikov, povečanje osveščenosti javnosti o potrebi po prilagajanju na ravni posameznika (zdravje, zaščita doma pred naravnimi nevarnostmi) in dopuščanje sprememb politik do npr. varovanja obale, ohranjanja biotske raznovrstnosti in ohranjanja krajine.

V splošnem se za zaščito pred poplavami lahko poveča naravna sposobnost zadrževanja z navezavo na stare rečne rokave, povečanjem retencijskih zmožnosti in vzpostavitvijo novih območij za zadrževanje. Pri zaščiti pred mestnimi poplavami je možno povečati sposobnost odvajanja padavinskih voda, zmanjšati poplavljanje iz kanalizacijskih sistemov, izboljšati zadrževanje voda in povečati infiltracijo v tla, ohranjati rabo tal in mokrišč. Podatke o poplavni nevarnosti, ogroženosti in tveganjih je potrebno vključiti v vse ravni prostorskega načrtovanja, s politikami finančnih spodbud pa se lahko poveča poplavna odpornost. Posodobi se lahko napovedovanje poplav in izboljša sisteme zgodnjega opozarjanja s pomočjo avtomatiziranih meritev padavin in pretokov ter področje razširi tudi na druge vrste poplav. Uporabijo se lahko tudi gradbeni protipoplavni ukrepi kot so nasipi in njihove ojačitve, zadrževalniki, lahko se poveča kapaciteto vodne infrastrukture in uvede varnostni projektni faktor.

Sušam in pomanjkanju vode se je mogoče prilagoditi z obvladovanjem povpraševanja po vodi z izboljšanjem učinkovitosti namakanja, akcijskimi načrti modernizacije namakanja, varčevalnimi ukrepi vključenimi v projektne standarde, uvajanjem naprav za varčevanje z vodo v gospodinjstvih, zmanjševanjem uhajanja vode iz vodovodnih sistemov, dvigom osveščenosti glede varčevanja, ekonomskimi pristopi ter ukrepi za zmanjšanje porabe. Poleg tega se lahko upravlja oskrbo s pitno vodo z razvojem vodovodne infrastrukture, ponovno uporabo odpadnih voda, umetnim bogatenjem podtalnice, zajemom deževnice itd. Ohranitev vodnih virov se lahko doseže z uveljavitvijo varčevalne prakse pri namakanju, izdelavo načrtov obvladovanja tveganj zaradi suš. Ekonomsko se spodbuja uporaba prečiščenih odpadnih voda za boljšo vodno bilanco. Vzpostavijo se lahko regionalni centri za oceno in obvladovanje tveganj zaradi suše in pomanjkanja vode, izboljša napovedovanje in tehnike zgodnjega opozarjanja na neugodne vremenske pojave, izdela načrte ukrepanja v sili.

Tudi drugi sektorji lahko z ukrepi prispevajo k prilagajanju z ukrepi pogozdovanja, umika nasipov in poplavljanjem gozda, vključevanjem voda v prostorski razvoj, revizijo kanalizacijskih sistemov, opcijami hranjenja in zadrževanja voda blizu naseljenih območij, javnim upravljanjem voda, ustreznim umeščanjem energetskih objektov. Voda se lahko učinkoviteje rabi s spremembo namakalnih praks kmetovanja, diverzifikacijo in kombinacijo posevkov, gojenjem kultur prilagojenih podnebnim spremembam, ohranjanjem vlažnosti tal, gladine podtalnice. Seveda pa je pomemben tudi razvoj orodij za izdelavo podnebnih napovedi ter vzpostavitev omrežja za izvajanje ukrepov prilagajanja.

### DOPOLNILNI UKREPI NAČRTA UPRAVLJANJA VODA

V sklopu prvega načrta upravljanja voda se predlagajo trije dopolnilni ukrepi za reševanje problematike drugih obremenitev, kamor sodijo tudi vplivi podnebnih sprememb, ki so podani v preglednici (Preglednica 3-18) in spodnjem tekstu.

Preglednica 3-18: Dopolnilni ukrepi za podnebne spremembe na vodnem območju Donave

| Podskupina ukrepa | Vrsta ukrepa1 | Dopolnilni ukrep | Št. VTPV | Delež VTPV (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Upravno-administrativni ukrep | (i) pravni inštrument | Izdelava nacionalne strategije in strategije prilagajanja vodarstva podnebnim spremembam | 121 | 100 |
| Razvojno-raziskovalni ukrep | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | Vključitev aplikativnih nalog v programe inštitucij | 121 | 100 |
|  | (xvi) raziskovalni, razvojni in predstavitveni projekti | Implementacija strategije skozi proces vodnega načrtovanja z izdelavo metodologije preverjanja podnebne odpornosti ukrepov in določitev adaptacijskih ukrepov za rabo, varstvo in urejanje voda | 121 | 100 |

1 Delitev ukrepov, skladno z 11 (4) členom, Del B Priloge VI:

- Izdelava nacionalne strategije in strategije prilagajanja vodarstva podnebnim spremembam

S ciljem obvladovanja negativnih učinkov podnebnih sprememb je na podlagi znanstvenih informacij treba pripraviti strokovne podlage za odločanje, ki bodo omogočile izdelavo strategije prilagajanja vodarstva podnebnim spremembam in sprejetje ukrepov prilagajanja za doseganje okoljskih ciljev ter ciljev rabe in urejanja voda. Strategija prilagajanja na nacionalni, regionalni in lokalni ravni kakor tudi na ravni posameznika in skupnosti mora omogočiti obvladovanje tveganj zaradi podnebnih sprememb na način, ki izkorišča priložnosti oziroma koristi in je stroškovno učinkovit. Na osnovi strategije se pripravi akcijski načrt izvedbe z opredelitvijo ocene finančnih posledic in dinamike financiranja po proračunskih letih. V akcijskem načrtu bodo opredeljeni konkretni ukrepi in aktivnosti, ki se že deloma izvajajo in so zanje že zagotovljena sredstva kot tudi druge naloge, ki jih bo potrebno dodatno izvesti. Pomemben del akcijskega načrta predstavlja tudi koordinacija aktivnosti in njihovo medsektorsko dopolnjevanje. V tem okviru bo treba izdelati izračun potrebnih finančnih sredstev po posameznih ministrstvih kot tudi dodatne naloge, ki jih bodo izvajale različne vladne službe, organi v sestavi ministrstev in strokovne institucije.

- Vključitev aplikativnih nalog v programe inštitucij s ciljem:

– napovedi padavinskih in temperaturnih razmer ter njihove količinske in prostorske razporeditve v prihodnosti

– napovedi prihodnjih hidroloških in hidrogeoloških razmer (mali, srednji in veliki pretoki oziroma gladine)

Za izboljšanje znanj in vedenj o podnebnih spremembah je treba v delovne programe pristojnih institucij vključiti aplikativne naloge s področij spremljanja sprememb podnebnih kazalcev (vključno s parametri, ki vplivajo na njihovo spreminjanje) in analize stanja podnebja, trendov in napovedi razvoja podnebnih sprememb kakor tudi opredelitve možnih posledic za področja upravljanja voda in možne odzive.

- Implementacija strategije skozi proces vodnega načrtovanja z izdelavo metodologije preverjanja podnebne odpornosti ukrepov in določitev adaptacijskih ukrepov za rabo, varstvo in urejanje voda

Trajnost izvedbe programa ukrepov je v prihodnjih načrtovalskih ciklusih treba zagotavljati s preveritvijo prilagoditvene sposobnosti in preoblikovanjem ukrepov. Prilagoditvena sposobnost se ocenjuje glede na stopnjo prilagojenosti oziroma prilagodljivosti ukrepa na predvidene podnebne razmere oziroma glede na njegov prispevek k blaženju podnebnih sprememb.

# OPIS STANJA MEJNIH IN PREKOMEJNIH VODNIH TELES TER UKREPI, SPREJETI V ZVEZI S ČEZMEJNIM ONESNAŽEVANJEM

Na vodnem območju Donave je 22 mejnih vodnih teles oziroma vodnih teles s potencialnimi prekomejnimi vplivi. 15 VT poteka po meji, 4 VT imajo vtok iz Avstrije, Kobiljanski potok (2VT) in velika Krka (1 VT) pa dvakrat prečkata mejo z Madžarsko (Zvezek 9: PRILOGA I Vodna telesa površinskih voda na vodnem območju Donave – Osnovni podatki). V letu 2015 se pričakuje slabo stanje na 9 VT, kjer je ocenjeno zmerno ali slabo ekološko stanje. Stopnja zanesljivosti ocene je večinoma srednja ali nizka.

## Mejna in prekomejna VTPV z Republiko Avstrijo

Mejna in prekomejna VTPV so VT Meža povirje – Črna na Koroškem, VT Mutska Bistrica mejni odsek z Avstrijo, VT Pesnica državna meja – zadrževalnik Perniško jezero, MPVT Drava mejni odsek z Avstrijo, VT Kučnica, VT Mura Ceršak – Petanjci in VT Ledava državna meja – zadrževalnik Ledavsko jezero. V nadaljevanju so podrobneje obravnavana VTPV, ki glede na oceno verjetnosti 2015 ne bodo dosegla okoljskih ciljev.

SI432VT VT Kučnica je obremenjena s hranili, kar se odraža v zmernem ekološkem stanju (visoka zanesljivost). Na strani Slovenije ni ugotovljenih velikih obremenitev, je pa možno, da prihaja do preobremenjenosti vodotoka zaradi neupoštevanja nosilnosti okolja. Dokaj visoke so tudi koncentracije kobalta, čeprav mejne vrednosti še niso presežene.

SI442VT11 VT Ledava državna meja – zadrževalnik Ledavsko jezero je v zmernem ekološkem stanju (nizka zanesljivost) glede na saprobnost. Določeno je ugotavljanje virov onesnaževanja, saj jih zaenkrat ni bilo mogoče opredeliti. Opredeljeno je tudi povečanje stopnje zaupanja ocene stanja.

SI38VT33 VT Pesnica državna meja – zadrževalnik Perniško jezero je v zmernem ekološkem stanju (nizka zanesljivost) glede na posebna onesnaževala. Prekoračene so mejne vrednosti za kobalt. Ker na prispevni površini ni evidentiranih izpustov kobalta, je določen ukrep ugotavljanje vira onesnaževanja in povečanja stopnje zaupanja v oceno stanja. Opredeljena je tudi preveritev nosilnosti okolja zaradi večjega števila izpustov.

Na vseh VT so prisotne tudi tujerodne vrste, zato so predvideni naslednji dopolnilni ukrepi: (i) Informiranje, osveščanje širše javnosti, (ii) Zgodnje odkrivanje prisotnosti tujerodnih vrst, (iii) Direktno odstranjevanje tujerodnih vrst (izlov rib).

## VTPV s potencialnimi prekomejnimi vplivi z Republiko Hrvaško

VTPV s potencialnimi prekomejnimi vplivi so VT Sotla Dobovec – Podčetrtek, VT Sotla Podčetrtek – Ključ, VT Sava mejni odsek, VT Čabranka, VT Kolpa Osilnica – Petrina, VT Kolpa Petrina – Primostek, VT Kolpa Primostek – Kamanje, MPVT Drava Ptuj – Ormož, MPVT zadrževalnik Ormoško jezero, MPVT Drava zadrževalnik Ormoško jezero – Središče ob Dravi in VT Mura Gibina – Podturen. V nadaljevanju so podrobneje obravnavana VTPV, ki glede na oceno verjetnosti 2015 ne bodo dosegla okoljskih ciljev.

V letu 2015 se pričakuje slabo ekološko stanje na MPVT zadrževalnik Ormoško jezero. Ocena izhaja iz ocene morfološke spremenjenosti. Kemijsko in ekološko stanje (ocena glede na saprobnost, trofičnost in posebna onesnaževala) je za zdaj ocenjeno kot dobro. Vendar zaenkrat ekološki potencial, ki je prvi korak k povečanju zanesljivosti ocene, ni določen.

SI43VT50 VT Mura Gibina–Podturen je v zmernem ekološkem stanju (nizka zanesljivost). V obdobju 2006–2007 je prihajalo do prekoračevanja MV za AOX. Zaradi nizke stopnje zanesljivosti je v prvi vrsti opredeljen ukrep za povečanje stopnje zanesljivosti ocene stanja. V nadaljevanju je opredeljen še ukrep ugotavljanje virov onesnaženja. Na tem območju so prisotne tudi tujerodne vrste, zato so določeni naslednji dopolnilni ukrepi: (i) Informiranje, osveščanje širše javnosti, (ii) Zgodnje odkrivanje prisotnosti tujerodnih vrst, (iii) Direktno odstranjevanje tujerodnih vrst (izlov rib).

SI192VT1 VT Sotla Dobovec–Podčetrtek je v slabem ekološkem stanju (nizka zanesljivost) zaradi prekomernega onesnaževanja z organskimi snovmi in hranili. Prekoračene so tudi mejne vrednosti za koncentracije bora in kobalta. Opredeljena sta ukrepa poostren inšpekcijski nadzor (emisije) ter ugotavljanje vira onesnaževanja (na prispevni površini ni evidentiranih izpustov kobalta). Določena je tudi priprava študije, ki bo upoštevala nosilnost okolja. Na tem območju se pojavlja tudi veliko število incidentnih izlitij, zato je opredeljena priprava podrobnejše analize incidentnih dogodkov ter predloga za zagotavljanje pripravljenosti za ukrepanje ob incidentnih izlitjih.

## VTPV s potencialnimi prekomejnimi vplivi z Republiko Madžarsko

VTPV s potencialnimi prekomejnimi vplivi so VT Velika Krka povirje – državna meja, VT Kobiljanski potok povirje – državna meja in VT Kobiljanski potok državna meja – Ledava. Predvideva se, da vsa našteta VTPV ne bodo dosegla okoljskih ciljev do 2015.

SI441VT VT Velika Krka povirje–državna meja je v slabem ekološkem stanju zaradi onesnaževanja s kobaltom. Kot ukrep je določeno ugotavljanje vira onesnaževanja (na prispevni površini ni evidentiranih emisij kobalta, kobalt se v obdobju od 2004 do 2007 ni spremljal v okviru emisijskega monitoringa). Določena je tudi priprava študije, ki bo upoštevala nosilnost okolja.

SI4426VT1 VT Kobiljski potok povirje–državna meja je v slabem ekološkem stanju (nizka zanesljivost) zaradi prekomernega onesnaževanja z organskimi snovmi. Opredeljeno je ugotavljanje virov onesnaževanja, saj jih zaenkrat ni bilo mogoče opredeliti, in povečanje stopnje zaupanja ocene stanja.

SI4426VT2 VT Kobiljski potok državna meja–Ledava je v slabem ekološkem stanju (srednja zanesljivost) zaradi prekomernega onesnaževanja z organskimi snovmi. Opredeljeno je ugotavljanje virov onesnaževanja, saj virov onesnaževanja zaenkrat ni bilo mogoče opredeliti, in povečanje stopnje zaupanja ocene stanja.

Na vseh VT so prisotne tudi tujerodne vrste, zato so določeni naslednji dopolnilni ukrepi: (i) Informiranje, osveščanje širše javnosti, (ii) Zgodnje odkrivanje prisotnosti tujerodnih vrst, (iii) Direktno odstranjevanje tujerodnih vrst.

## VTPV s potencialnimi prekomejnimi vplivi z Republiko Madžarsko in Republiko Hrvaško

SI442VT92 VT Ledava mejni odsek teče po meji z Madžarsko in odteče na Hrvaško. VT je v zmernem ekološkem stanju (nizka zanesljivost) glede na saprobnost in posebna onesnaževala. Prekoračene so mejne vrednosti za bor in kobalt. Predpisano je ugotavljanje virov onesnaževanja z organskimi snovmi in hranili ter z borom in kobaltom.

Na vseh območjih, kjer je zanesljivost ocene nizka ali srednja je opredeljeno povečanje stopnje zaupanja ocene stanja.

# VIRI

Primeri:

- AHAMER G. in sod.(2008). Ekonomske smernice za načrtovanje programa ukrepov, EU-Twinning Project SI/06/IB/EN/01.

- ARSO (2006b). Podatki o podeljenih vodnih pravicah (VD: vodna knjiga) in podatki iz  koncesijskih pogodb za ribogojnice in mHE. Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana.

- ARSO (2006c). Podatki o podeljenih vodnih pravicah za odvzem naplavin. Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana.

- ARSO (2008). Vodna bilanca Slovenije 1971–2000. Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana.

- ARSO (2008a). Banka hidroloških podatkov. Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana.

- ARSO, 2008: http://kazalci.arso.gov.si/kazalci/index_html?Kaz_id=4&Kaz_naziv=Varovana%20obmo%C4%8Dja%20narave&Sku_id=32&Sku_naziv=varovana%20obmo%C4%8Dja&tip_kaz=1#KAZALEC_TOP

- BARTOL, T.,  BRADAČ, J., HOČEVAR, I., KOLER–POVRH, T., SIARD, N., STOPAR, K. (2001). Navodila za oblikovanje pisnih diplomskih in podiplomskih izdelkov na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 23 str.

- Bibič, A. 2007. Program upravljanja območij Natura 2000: 2007-2013: operativni program. Ministrstvo za okolje in prostor

- BMU (2007). Time to adapt, Climate change and the European Water Dimension, Vulnerability-Impacts-Adaptation. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Poročilo s simpozija, 12.-14. februar 2007, Berlin. Dostopno z: www.climate-water-adaptation-berlin2007.org

- Danish ministry of the environment, Odence Pilot River Basin, 2007

- DEFRA (2006) Consultation on metchanisms to deliver water framework directive requiements on hydromphorogy [www.defra.gov.uk].

- Đurović, B., Bizjak A., Kobold M. (2008). Towards an Adaptive Water Management in Slovenia. International Specialised Conference on Watershed and River Basin Management, 4. – 5. september 2008, Budimpešta, Madžarska.

- Đurović, B., Bizjak A., Kobold M. (2008b). Podnebne spremembe: K strategiji prilagajanja v Sloveniji. Zbornik prispevkov, 19. Mišičev vodarski dan, Maribor.

- Economic Guidelines for Planning a Programme of Measures, EU-Twinning Project SI06/IB/EN/01.

- EEA (2004). Impacts of Europe changing climate. European Environment Agency, Poročilo št. 2/2004. 107 str. Dostopno z: reports.eea.europa.eu/climate_report_2_2004/en

- EEA (2007). Climate change and water adaptation issues. European Environment Agency, Poročilo št. 2/2007. 114 str. Dostopno z: reports.eea.europa.eu/technical_report_2007_2/en

- EEA (2009). How to adapt to climate change with regard to water issues and EU water legislation, Poglavje 5: Water management and adaptation. European Environment Agency, osnutek smernic, verzija april 2009.

- Holding slovenske elektrarne (2007). Dostopno z: http://www.hse.si/ [maj 2007].

- Hostmann, M. (2005). Decision support for river rehabilitation. Doktorska disertacija. ETH Zürich.

- http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/27_okolje/03_27193_voda/01_27501_javni_vodovod/01_27501_javni_vodovod.asp). [8.7.2008]. Statistični urad Republike Slovenije.

- IBE, d.d. (2007). Priprava strokovnih podlag za realizacijo obvez energetskega paketa za 20% delež OVE. IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, avgust 2007

- IBE, d.d., Priprava strokovnih podlag za realizacijo obvez energet.  paketa za 20% delež OVE, avgust 2007,

- Internetne strani DEM, SEL; http://www.dem.si/slo/ in http://www.sel.si/ (april 2008)

- Internetne strani HSE, http://www.hse.si/ (april 2008)

- IzVRS (2006 abc…) Strokovne podlage za začasni načrta upravljanja voda – površinske vode. Inštitut za vode RS, Ljubljana. 2006.

- IzVRS, interno gradivo, 2008,

- IzVRS, Izroček Metodološki postopki ugotavljanja in določanja problematik vodnega okolja za delavnico »Problematika vodnega okolja na porečjih in povodjih v Sloveniji«, september 2007,

- IzVRS, Poročilo po 5. členu vodne direktive, 2005

- IzVRS, Vmesno poročilo za NUV, december 2008,

- Janez Lipec, Načrtovani razvoj obnovljivih virov energije v Zasavju http://www.erevir.si/, 26. februar 2008

- JRC (2005). Climate Change and the European Water Dimension. Poročilo št. 21553 EN. Joint Research Centre, Komisija EU. Dostopno z: ies.jrc.ec.europa.eu/uploads/fileadmin/Documentation/Reports/Inland_and_Marine_Waters/Pubs/Climate_Change_and_the_European_Water_Dimension_2005.pdf

- Kazalci okolja 2005 (2006). REJEC BRANCELJ, I., KUŠAR, U. (ur.). Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje: 242 str.

- KOLBEZEN, M., PRISTOV, J., (1998). Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije. Hidrometeorološki zavod Slovenije. Ljubljana.

- Komisija EU (2006). Climate change impacts on the water cycle, resources and quality. Poročilo z delavnice, 25.–26. september 2006, Bruselj

- Komisija EU (2007). Green Paper, Adapting to climate change in Europe – options for EU action. COM (2007) 354. Dostopno z: ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm

- Komisija EU (2007b). CIS workshop on River Basin Management Plans & Climate Change. Zaključki delavnice. 21. november 2007, Bonn. Dostopno z: circa.europa.eu

- Komisija EU (2009). White Paper, Adapting to climate change in Europe – options for EU action. COM (2007) 354. Dostopno z: ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm

- Koncesijska pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, ki so jo sklenili Republika Slovenija, Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o. in Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., dne 8.7.2002

- Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija) (Uradni list RS, št. 19/95; priloga: Mednarodne pogodbe, št. 5).

- LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o., , internet 20. 6. 2008

- M. Pintar (1998), Določitev izhodiščnih parametrov za rabo voda za namakanje kmetijskih površin glede na klimo, tla in tipične kulture. VGI d.o.o., 50 str.

- MKGP (2008). Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

- MKGP RS (2007). Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

- MKGP RS (2007). Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

- MKGP RS (2007a). Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, Priloga 6: Modelne kalkulacije za izračun višine plačil za kmetijsko okoljske podukrepe. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

- MKGP RS (2008). Strategija prilagajanja slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

- MOP (2004). Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja. (Uradni list, št. 64/2004)

- MOP RS (2006). Operativni program oskrbe s pitno vodo, julij 2006. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor.

- MOP RS, (2004a). Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor.

- MOP RS, (2005). Izvajanje vodne direktive na Vodnem območju Donave. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor.

- MOP RS, (2007a). Delovni program za pripravo načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor.

- Naglič, M., 2009: Naravovarstvene smernice za načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave in načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja. Zavod republike Slovenije za varstvo narave.

- Nomotehnične smernice. (2008). Druga, spremenjena in dopolnjena izdaja, Ljubljana, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo: 198 str.

- Osnutek (predlog) nacionalnega programa namakanja RS, 1994,

- Pahl-Wostl, C. (2007). Transitions towards adaptive management of water facing climate and global change. Water Resources Management, št. 21, 49–62

- Pravilnik o izvedbi presoje tveganja za naravo in o pridobitvi pooblastila (Ur.l. RS 43/2002)

- Pravilnik o komercialnih ribnikih (Ur. l. RS 113/2007)

- Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu (Ur. l. RS 18/2008)

- Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca (Ur.l. RS 99/2007)

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35-1443/06, 41/08).

- Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. (Ur. l. RS 99/2007)

- Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja (Ur. l. RS  99/2007)

- Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja (Ur. l. RS  99/2007)

- Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu – (Ur.l. RS  18/08)

- Računsko sodišče Republike Slovenije (2007). Revizijsko poročilo, Izvajanje zakona o vodah. Republika Slovenija, Računsko sodišče.

- ReNEP (2004). Resolucija o Nacionalnem energetskem programu. (Ur.l. RS, št. 57-2669/04).

- ROŠ, M. (2005). Pišem: Priročnik za pisanje strokovnih in znanstvenih del. Ljubljana, GV Založba, 116 str.

- Statistični urad Republike Slovenije. (2006). Statistični letopis 2006. Dostopno z: http://www.stat.si/letopis/index_vsebina.asp?leto=2006&jezik=si [Datum dostopa: 14.9.2007]

- SURS (2006a). Javni vodovod. Dostopno z:

- Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja voda na vplivnem območju energetskega izkoriščanja Spodnje Save (Uradni list RS, št. 22/04, 125/04)

- Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda (Ur.l. RS, št. 26- 1057/06).

- Vodnogospodarski inštitut, d.o.o (1990). Vodnogospodarske osnove Slovenije.

- Zakon o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 56-2655/99)

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00),

- Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 61/00, 42/02, 121/03, 20/04-UPB1, 91/07).

- Zakon o ratifikaciji Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (MKPBV) (Uradni list RS, št. 23/02, 14/08 – popr.),

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (MKBR) (Uradni list RS, št. 7/96)

- Zakon o sladkovodnem ribištvu (Ur.l. RS, št. 61-2568/06)

- Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06),

- Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 39-1682/06, 70/08)

- Zakon o vodah (ZV-1) (Ur.l. RS, št. 67-3237/02, 110/02-ZGO-1, 2/04, 41/04-ZVO-1, 57/08)

# PRILOGE

PRILOGA I -1

Pregled temeljnih ukrepov na vodnem območju Donave (a)

| Evropska pravna podlaga | Ukrep | Opis ukrepa | Nacionalna pravna podlaga | Operativni program |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih voda in razveljavitvi Direktive 76/160/EGS (UL L št. 64 z dne 4. 3. 2006, str. 37); v besedilu: kopalna direktiva | Dodatna obdelava komunalne odpadne vode na obm. kopalnih voda | Dodatna obdelava odpadne vode – čiščenje komunalne odpadne vode po postopku, s katerim se dosega odstranjevanje mikrobiološkega onesnaženja tako, da dosegajo vode, v katere se odpadne vode iztekajo, ustrezno kakovost v skladu s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, in predpisom, ki ureja kakovost kopalnih voda. Med kopalno sezono, določeno s predpisi, ki urejajo upravljanje kopalnih voda, mora upravljavec komunalne čistilne naprave zagotoviti za komunalno odpadno vodo z območja poselitve, ki je na prispevnem območju občutljivega območja zaradi kopalnih voda, poleg terciarnega čiščenja tudi dodatno obdelavo komunalne odpadne vode, če gre za: – neposredno odvajanje komunalne odpadne vode v površinsko vodo, kjer se nahaja kopalna voda, ali njene pritoke, gorvodno od kopalne vode, od koder je čas dotoka do meje območja kopalne vode enak ali manjši od 48 ur, ali – posredno odvajanje odpadne vode v podzemno vodo na območju obrežnega pasu površinskih voda iz prejšnje alineje, v širini 300 m. Pri odvajanju komunalne odpadne vode kakovost odpadne vode na iztoku iz dodatne obdelave ne sme presegati mejnih vrednosti za mikrobiološke parametre (preglednica 3 priloga 2 uredbe). Izhodišča tudi v evropski zakonodaji: Direktiva 91/271/EGS (UWWD). | Zakon o vodah ( Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08, 57., 64. člen) Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 2., 7. in 10. člen) | Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 (točka 5.4) |
|  | Upravljanje kakovosti kopalnih voda | Obstoječi in novi ukrepi upravljanja so: vzpostavitev in vzdrževanje profila kopalnih voda – nova obveznost, vzpostavitev koledarja monitoringa in izvajanje monitoringa – obstoječa obveznost, vrednotenje kakovosti kopalne vode – obstoječa obveznost, razvrščanje kopalne vode po kakovosti – obstoječa obveznost, opredelitev in ocena vzrokov za morebitno onesnaženje, ki lahko vpliva na kopalno vodo in škoduje zdravju kopalcev – nova obveznost, informiranje javnosti; preprečevanje izpostavljanja kopalcev morebitnemu onesnaževanju (preventivne aktivnosti) ter zmanjšanje možnosti za onesnaževanje – nova obveznost. | Zakon o vodah ( Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08, 77. člen) Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 70/03 in 72/04; določbe 3. do 9. člena se uporabljajo do 31. decembra 2009) Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 24/08), Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda (Uradni list RS, št. 39/08) |  |
|  | Vzpostavitev varstvenega območja in varstvenega režima kopalnih voda | Podlaga ni direktiva. | Zakon o vodah ( Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08, 77.a člen) |  |
| Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L št. 103 z dne 25. 4. 1979, str. 1); v besedilu: direktiva o pticah | Varstvene usmeritve, kot okvir ekoloških zahtev vrst ptic | Program upravljanja območij Natura ostaja bolj strateške narave. | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08); Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 – popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07) Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (Uradni list RS, št. 2/06) | Program upravljanja območij Natura 2000, 2007–2013 |
|  | Ohranjanje obsega in stanja naravno ohranjenih voda (struge in vodni režim) | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 – popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Ohranjanje obsega poplavnih površin (razen na območjih poselitve in infrastrukturi) in poplavnih razmer (še posebej na območjih mokrišč v najširšem pomenu, poplavnih gozdov, rokavov, mrtvic) | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 – popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Ohranjanje ali obnova migracijskih poti (tako v strugi vodotokov kot z obrežno zarastjo) | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 – popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Prilagajanje časa in velikosti območja izvedbe del življenjskim ciklom (predvsem v času drsti, gnezdenja in prezimovanja) | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 – popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Vzdrževanje voda in brežin na (sonaraven) način, ki omogoča ohranjanje ali izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 – popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Odvzem naplavin zgolj na osnovi študije prodne bilance in na mestih, kjer odvzem ne ogroža stanja vrst in habitatnih tipov | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 – popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Zagotavljanje pretoka v strugah, ki zagotavlja ohranjanje ugodnega stanja habitatov vrst in habitatnih tipov (ekološko sprejemljiv pretok, ki upošteva ohranjanje ugodnega stanja varovanih vrst) | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 – popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Ohranjanje ali izboljšanje kvalitete vode (saniranje onesnaževalcev, upoštevanje predpise o vnosu gnojil in nevarnih snovi v tla pri rabi sredstev za zaščito rastlin in gnojenju, ekoremediacije na melioracijskih sistemih) | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 – popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Povezava spremljanja stanj površinskih in podzemnih voda s spremljanjem stanja vrst in habitatnih tipov (razširitev mreže merilnih mest, dopolnitev metodologije, postavitev skupnih najnižjih mejnih vrednosti parametrov …) | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 – popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
| Direktiva o pitni vodi (80/778/EEC) kot dopolnitev z Direktivo (98/83/EC) | Določene so zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo in pri lastni oskrbi prebivalcev s pitno vodo. Določena je tudi vsebina: – evidence vodovodov in njihovih upravljavcev, – operativnega programa varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo, – evidence opravljanja storitev javne službe in lastne oskrbe s pitno vodo, – katastra javnega vodovoda, – programa oskrbe s pitno vodo in – poročila o izvajanju javne službe. | V operativnem programu so podane osnovne naloge oskrbe s pitno vodo, ciljno stanje in nabor specifičnih projektov in usmeritev. Podanih je 11 investicijskih ukrepov (prvih 5 državnega in naslednjih 6 občinskega ali regionalnega pomena). | Pravilnik o oskrbi s pitno vodo, Ur.l. RS, št. 35/2006 | Operativni program oskrbe s pitno vodo, 24.8.2006 |
| Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (UL L št. 10 z dne 14. 1. 1997, str. 13); v besedilu: direktiva o večjih nesrečah (Seveso) | Ukrepi za obvladovanje nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi; predpisani so strateški, normativni, organizacijski, izobraževalni ukrepi, ukrepi za spodbujanje uporabe najboljših tehnik ter upravni ukrepi |  | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08); Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/08) Smernice za podrobnejšo vsebino zasnove zmanjšanja tveganja za okolje skladno z 10. členom Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/08) Smernice za podrobnejšo vsebino varnostnega poročila skladno s 13. členom Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/08) | Program zmanjševanja tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi, 2008 |
| Direktiva Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 175 z dne 5. 7. 1985, str. 40) in Direktiva Sveta 97/11/ES z dne 3. marca 1997 o spremembi Direktive 85/337/EGS o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 73 z dne 14. 3. 1997, str. 5); v besedilu: direktiva o presoji vplivov na okolje | Predpisuje postopek, v katerem je treba ugotoviti, ali nameravani poseg v okolje, ki predstavlja potencialno nevarnost za okolje, lahko povzroči njegovo poškodbo ali degradacijo, oziroma ali je ta poseg sploh možen z vidika posledic na okolje. | Merila, ki so navedena v Uredbi 78/06, so neprimerna za varovanje voda v Sloveniji. Nekateri izmed primerov – PVO je potrebna za: - čistilno napravo odpadne vode z zmogljivostjo večjo od 150 000 PE; - celinske vodne poti ali pristanišče za notranjo plovbo s prehodom plovil z več kakor 1 350 t; - črpališče podzemne vode ali sistem za umetno bogatenje podzemne vode z letno količino načrpane ali obogatene vode enako ali večjo od 10 milijonov m3; - objekte za prenos vodnih količin med porečji zaradi preprečevanja morebitnega pomanjkanja vode, če količina prenesene vode presega 100 milijonov m3 na leto, pri čemer so izključeni prenosi pitne vode po vodovodu; - objekte za prenos vodnih količin med porečji za vse namene razen za namene iz prejšnje točke, če dolgoletni povprečni rečni pretok porečja, od koder se črpa, presega 2000 milijonov m3 na leto, in kjer količina prenesene vode presega 5 odstotkov tega pretoka, pri čemer so izključeni prenosi pitne vode po vodovodu; - jez ali drugi objekt za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane ali uskladiščene vode presega 10 milijonov m3 | Zakon o varstvu okolja (Uradni list št. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08); Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/1996) Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 12/00, 83/02, 78/06) Navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Uradni list RS, št. 70/1996) Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09) |  |
| Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu (UL L št. 181 z dne 4. 7. 1986, št. 6); v besedilu: direktiva o blatu iz čistilnih naprav Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135 z dne 30. 5. 1991, str. 40) | Obdelava blata iz ČN | Izhodišča tudi v evropski zakonodaji: 91/271/EGS (UWWD, 14. člen), 86/278/EGS Direktiva sveta o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz ČN uporablja v kmetijstvu. | Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 8. člen), Uredba o ravnanju z blatom iz KČN v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08) |  |
|  | Nadzor nad emisijami snovi – odvajanje odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo | Izhodišča tudi v evropski zakonodaji: Direktiva 2006/11/ES, Direktiva 91/271/EGS. | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07) |  |
|  | Nadzor nad emisijami snovi – KČN | Izhodišča tudi v evropski zakonodaji: Direktiva 2006/11/ES, Direktiva 91/271/EGS. | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01, 45/07) |  |
|  | Izgradnja kanalizacijskih sistemov na območjih z več kot 2 000 PE | Države članice EU zagotovijo za vse aglomeracije večje od 2 000 PE kanalizacijske sisteme za komunalno odpadno vodo. Izhodišča tudi v evropski zakonodaji: 91/271/EGS (UWWD, 3. člen). | Zakon o vodah ( Uradni list RS, št. 67/02, 57., 64. člen), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 20. člen), Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 4. člen) | Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 |
|  | Izgradnja velikih čistilnih naprav, večjih od 2 000 PE | Države članice EU zagotovijo za vse aglomeracije večje od 2 000 PE, da bo kom. odpad. voda, ki vstopa v kanalizacijske sisteme, pred izpustom obdelana v sekundarnem postopku čiščenja ali v primerljivem postopku. Izhodišča tudi v evropski zakonodaji: 91/271/EGS (UWWD, 4. člen). | Zakon o vodah ( Uradni list RS, št. 67/02, 57., 64. člen), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav ( Uradni list RS, št. 45/07, 21., 22. in 10. člen) | Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 |
|  | Nadzor nad emisijami iz industrijskih naprav – ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda in pogoji za prilagoditev mejnih vrednosti |  | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08) Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 45/07) Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni list RS, št. 45/07) Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme (Uradni list RS, št. 45/07) |  |
| Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L, št. 230 z dne 19. 8. 1991, str. 1); v besedilu: direktiva o fitofarmacevtskih sredstvih | Zahteve glede uvoza dovoljenih aktivnih snovi. |  | Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/04 – UPB1) in podzakonskimi predpisi, Pravilnik o aktivnih snoveh, uvrščenih na seznam in preveritvi registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki takšne aktivne snovi vsebujejo (Uradni list RS, št. 114/04), Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih snovi (Uradni list RS, št. 31/02 in 31/04), Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za oceno in registracijo dfitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 31/02 in 31/04), Pravilnik o dodatnih standardnih opozorilih in obvestilih za fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 31/04), Pravilnik o enotnih načelih ocenjevanja in registracije fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 31/02 in 31/04). |  |
| Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L št- 375 z dne 31. 12. 1991, str. 1); v besedilu: nitratna direktiva | Strokovno utemeljeno gnojenje po načelih dobre kmetijske prakse in upoštevanje mejnih vrednosti letnih vnosov. Zagotavljanje ustreznih skladiščnih kapacitet za živinska gnojila. | Pripravljen nov v postopku celovite presoje vplivov na okolje. | Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05) Pripravljena nova v postopku celovite presoje vplivov na okolje | Pripravljen nov v postopku celovite presoje vplivov na okolje |
| Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L št. 206 z dne 22. 7. 1992, str. 7); v besedilu: habitatna direktiva | Varstvene usmeritve, kot okvir ekoloških zahtev vrst ali habitatnih tipov | Program upravljanja območij Natura ostaja bolj strateške narave. | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08); Zakon o ohranjanju narave ( Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07) Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012 (Uradni list RS, št. 2/06) Zakon o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06) | Program upravljanja območij Natura 2000, 2007-2013 |
|  | celostno načrtovanje in izvajanje ribiškega upravljanja v teritorialno zaokroženih ribiških območjih – načelo celovitosti, ki upošteva naravne procese in dinamiko vodnih ekosistemov kot habitatov rib |  | Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) |  |
|  | preprečevanje vnosa tujerodnih ribjih vrst v celinske vode in njihovega širjenja |  | Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) |  |
|  | trajnostna raba rib |  | Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) |  |
|  | načrtovanje, pospeševanje in nadzor gojitve domorodnih vrst rib za doseljevanje (poribljavanja) celinskih voda |  | Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) |  |
|  | Ohranjanje obsega in stanja naravno ohranjenih voda (struge in vodni režim), | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 – popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Ohranjanje obsega poplavnih površin (razen na območjih poselitve in infrastrukturi) in poplavnih razmer (še posebej na območjih mokrišč v najširšem pomenu, poplavnih gozdov, rokavov, mrtvic) | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 – popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Ohranjanje ali obnova migracijskih poti (tako v strugi vodotokov kot z obrežno zarastjo) | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 – popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Prilagajanje časa in velikosti območja izvedbe del življenjskim ciklom (predvsem v času drsti, gnezdenja in prezimovanja) | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 – popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Vzdrževanje voda in brežin na (sonaraven) način, ki omogoča ohranjanje ali izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 – popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Odvzem naplavin zgolj na osnovi študije prodne bilance in na mestih, kjer odvzem ne ogroža stanja vrst in habitatnih tipov | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Zagotavljanje pretoka v strugah, ki zagotavlja ohranjanje ugodnega stanja habitatov vrst in habitatnih tipov (ekološko sprejemljiv pretok, ki upošteva ohranjanje ugodnega stanja varovanih vrst) | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 – popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Ohranjanje ali izboljšanje kvalitete vode (saniranje onesnaževalcev, upoštevanje predpisov o vnosu gnojil in nevarnih snovi v tla pri rabi sredstev za zaščito rastlin in gnojenju, ekoremediacije na melioracijskih sistemih) | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Povezava spremljanja stanj površinskih in podzemnih voda s spremljanjem stanja vrst in habitatnih tipov (razširitev mreže merilnih mest, dopolnitev metodologije, postavitev skupnih najnižjih mejnih vrednosti parametrov…) | Zakon o ohranjanju narave omogoča, da se usmeritve oblikujejo na podlagi obravnavanega problema v sklopu Naravovarstvenih smernic in niso eksplicitno napisane v posameznih členih zakonodaje. Naveden potencialni ukrep za zavarovana in varovana območja na podlagi ekspertne presoje. | Zakon o ohranjanju narave ( Uradni list RS, št. 56/1999 (31/00 popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2) |  |
|  | Izobraževanje |  | Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) |  |
|  | učinkovit nadzor nad vzrejnimi objekti (za vzrejo za ribolov, za prehrano) |  | Pravilnik o komercialnih ribnikih (Uradni list RS, št. 61/06) |  |
|  | Preprečitev vnosa tuje vrste |  | Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) |  |
|  | Monitoring tujerodnih vrst |  | Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu (Uradni list RS, št. 18/08) |  |
|  | Kontrola športnega ribolova |  | Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. (Uradni list RS 99/07) |  |
| Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju nesnaževanja (UL L št. 257 z dne 10. 10. 1996, str. 26); v besedilu: direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, Direktiva 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (kodificirana različica) (UL L št. 24 z dne 29. 1. 2008, str. 8) | Nadzor nad emisijami v vode – pridobitev okoljevarstvenega dovoljenje za vrsto dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega | 15. in 16. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo določa nekatere podrobnosti v zvezi s pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja. | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08); 68. do 94. člen); Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega ( Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07); Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ( Uradni list RS, št. 47/05, 45/07) |  |
|  | Poročanje o emisijah v Evropske registre onesnaževal | Izhodišča tudi v evropski zakonodaji: Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (2008/1/ES ; kodificirana različica 96/61/EC), 15. člen; Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/06 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES. | Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/06 o Evropskem registru izpustov in prenosu onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (Uradni list RS 77/06) |  |
| Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (UL L 64 z dne 4. 3. 2006, str. 52) (Kodificirana različica 76/464/EGS) in sestrske direktive o nadzoru izpustov posebnih snovi, kot so živo srebro (82/176/EGS in 84/156/EGS), kadmij (83/513/EGS), heksaklorocikloheksan (84/491/EGS), izpustov snovi iz Seznama 1 (86/280/EGS, 88/347/EGS, 90/415/EGS) | Nadzor nad emisijami iz industrijskih naprav – ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda in pogoji za prilagoditev mejnih vrednosti | Nekatere panožne uredbe hkrati pokrivajo več direktiv. | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08); Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pridobivanje premoga in proizvodnjo briketov ter koksa (Uradni list RS, št. 28/00 ), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti (Uradni list RS, št. 45/07), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 7/07), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo usnja in krzna (Uradni list RS, št. 45/07), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za inegrirano proizvodnjo vlaknin in papirja, kartona ali lepenke (Uradni list RS, št. 7/07), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke (Uradni list RS, št. 7/07),Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in učinkovin (Uradni list RS, št. 94/07), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 84/99),Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za kloralkalno elektrolizo (Uradni list RS, št. 81/07), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov (Uradni list RS, št. 45/07, 94/07), Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda (Uradni list RS, št. 117/05),Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin (Uradni list RS, št. 45/07),Uredba o misiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih delkov (Uradni list RS, št. 45/07), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn barvnih kovin (Uradni list RS, št. 45/07 ), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (Uradni list RS, št. 35/96, 6/07), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn in kovačij sive litine, zlitin z železom in jekla (Uradni list RS, št. 45/07 ), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla (Uradni list RS, št. 45/07), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za čiščenje dimnih plinov (Uradni list RS, št. 28/00, 84/02), Uredba o emisiji nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99 ), Uredba o emisiji kadmija pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99), Uredba o emisiji živega srebra pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, št. 28/00), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih živali (Uradni list RS, št. 10/99, 7/00), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežgu odpadkov (Uradni list RS, št. 51/01 in 56/02, 84/02, 46/04),Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99, 40/04), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 10/99),Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij (Uradni list RS, št. 41/07) | Slovenija je z namenom doseganja dobrega kemijskega stanja površinskih voda do leta 2015 sprejela tudi 3 operativne programe v zvezi z odvajanjem nevarnih snovi z odpadnimi vodami: Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji, Operativni program preprečevanja onesnaževanja vodnega okolja z nevarnimi kloriranimi ogljikovodiki iz razpršenih virov onesnaževanja, Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi |
| Direktiva 2006/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o kakovosti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da se omogoči življenje rib (UL L št. 264 z dne 25. 9. 2006 str. 20) (2006/44/ES; kodificirana različica 78/659/EGS) | Nadzor nad emisijami iz KČN | Izhodišča tudi v evropski zakonodaji: Direktiva 2006/11/ES, Direktiva 91/271/EGS. | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08); Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01, 45/07) |  |
|  | Izgradnja kanalizacijskih sistemov na območjih z več kot 2 000 PE | Države članice EU zagotovijo za vse aglomeracije večje od 2 000 PE kanalizacijske sisteme za komunalno odpadno vodo. Izhodišča tudi v evropski zakonodaji: 91/271/EGS (UWWD, 3. člen). | Zakon o vodah ( Uradni list RS, št. 67/02, 57., 64. člen), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 20. člen) Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 4. člen) | Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 |
|  | Izgradnja velikih čistilnih naprav, večjih od 2 000 PE | Države članice EU zagotovijo za vse aglomeracije večje od 2 000 PE, da bo kom. odpad. voda, ki vstopa v kanalizacijske sisteme, pred izpustom obdelana v sekundarnem postopku čiščenja ali v primerljivem postopku. Izhodišča tudi v evropski zakonodaji: 91/271/EGS (UWWD, 4. člen). | Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57., 64. člen), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 21., 22. in 10. člen) | Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 |
|  | Nadzor nad emisijami iz industrijskih naprav - ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda in pogoji za prilagoditev mejnih vrednosti |  | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08); Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07) oz. panožne uredbe | Slovenija je z namenom doseganja dobrega kemijskega stanja površinskih voda do leta 2015 sprejela tudi 3 operativne programe v zvezi z odvajanjem nevarnih snovi z odpadnimi vodami: Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji, Operativni program preprečevanja onesnaževanja vodnega okolja z nevarnimi kloriranimi ogljikovodiki iz razpršenih virov onesnaževanja, Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi |

Temeljni ukrepi - ukrepi skupne vodne politike, ki izhajajo iz predpisov, s katerimi so bila v slovenski pravni red prenesena določila vodne direktive in direktiv, navedenih v prilogi VI vodne direktive (a)

PRILOGA I -2

Pregled temeljnih ukrepov na vodnem območju Donave (b-l)

| Skupina ukrepa | Ukrep | Opis ukrepa | Nacionalna pravna podlaga |
| --- | --- | --- | --- |
| b | Ukrepi za izvajanje načela povračila stroškov za storitve, povezane z obremenjevanjem voda skladno z načelom »plača povzročitelj obremenitve« po 9. členu vodne direktive . | Uvedba ekonomskih instrumentov za zagotavljanje trajnostne rabe vode in uresničevanja načela »plača povzročitelj obremenitve« – vodno povračilo | Določanje višine vodnega povračila | Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 204,41/04, 57/08) Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02, 122/07) Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08) |
|  |  |  | Obračunavanje vodnega povračila |  |
|  |  |  | Plačevanje vodnega povračila |  |
|  |  | Uvedba ekonomskih instrumentov za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – okoljska dajatev | Določanje višine okoljske dajatve (Okoljska dajatev se plačuje za odvajanje industrijske, komunalne in padavinske odpadne vode) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04 (142/04 – popr.), 68/05, 77/06, 71/07, 85/08) |
|  |  |  | Obračunavanje okoljske dajatve |  |
|  |  |  | Plačevanje okoljske dajatve |  |
|  |  | Uvedba ekonomskih instrumentov za gospodarno rabo vodnih virov – cena vode z ustrezno cenovno politiko | Določanje in oblikovanje cen (tržne in lastne cene) storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanja in čiščenje odpadnih voda) | Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06), Pravilnik o metodologiji oblikovanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09) Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 32/09) |
| c | Ukrepi za vzopbujanje gospodarne in trajnostne rabe vod. | Opredeljen je cilj upravljanja z vodami: to je doseganje dobrega stanja voda, povezanih ekosistemov in rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. | Cilje in usmeritve za varstvo voda, urejanje voda in njihovo trajnostno rabo določa program upravljanja z vodami./Koncesijski akt se lahko izda, če je nameravana raba skladna z načelom trajnostne rabe voda. Ministrstvo, pristojno za okolje mora v skladu s predpisi, ki urejajo postopek celovite presoje vplivov na okolje, za vsak plan, program, načrt ali drug splošni akt oceniti njegovo pomembnost za spodbujanja trajnostnega razvoja in varstvo voda. | ZV-1: (2. člen, 54.člen, 137. člen) Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje Ur.l. RS, št. 9/2009 |
| d | Ukrepi za zaščito vod, ki se uporabljajo za pitno vodo(7. člen) skupaj z ukrepi za varstvo kakovosti vode, da se zmanjša stopnja čiščenja, ki je potrebna za proizvodnjo pitne vode. | Izvajanje ukrepov za preprečevanje ali zmanjšanje vpliva dogodkov naključnega onesnaženja. | Narediti dostopnejša navodila obveščanja in scenarijev ukrepanja ob različnih vrstah naključnih onesnaževal, zagotavljanja ustrezne opreme in sredstev za varstvo pred temi onesnaževanji. | Zakon o vodah (Uradni listRS, št. 67/02, 74. člen) Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05) Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04) |
|  |  | Sanacija mikrobiološke oporečnosti v javnih vodovodnih sistemih. |  |  |
|  |  | Pospešitev aktivnosti pri sprejemanju uredb o določitvi in zaščiti nad vodovarstvenimi območji. | Uredbe sprejema država in v teh primerih so določeni VVO-pasovi na parcelo natančno. Pred tem so bili VVO-pasovi določeni z občinskimi odločbami |  |
| e | Ukrepi za nadzor nad odvzemanjem sladke površinske in podzemne vode ter zajezovanjem sladke površinske vode, skupaj z registrom ali registri odvzemov vode in zahtevo za predhodno dovoljenje za odvzem in zajezitev. | Zagotavljanje nadzora nad odvzemi površinske in podzemne vode in nad zajezitvami površinske vode (vodna knjiga in monitoring). | Način izvajanja monitoringa nad odvzemi in zajezitvami mora biti podrobno opisan v pogodbi ob podelitvi vodne pravice (koncesije, vodnega dovoljenja). S tem bo urejeno sistematično zbiranje vseh podatkov o količinah vode za posebno rabo in dana možnost o odločanju o rabi vode. Izvajanje monitoringa mora biti nadzorovano s strani posebne službe (inšpekcija). | Zakon o vodah Zv-1 (Uradni list RS, št. 67/02) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ZV-1A (Uradni list RS, št. 57/08) Navodila za izdelavo in izvajanje poslovnika za obratovanje in vzdrževanje vodnega objekta ali naprave za posebno rabo vodnega ali morskega dobra ter vodnih in priobalnih zemljišč na odseku vodotoka, na katerega vpliva izvajanje vodne pravice; dokument ARSO št. 35500-170/2005 z dne 18. 4. 2005 |
|  |  | Poostritev nadzora nad dejansko rabo voda. | Dejanska raba vode se razlikuje od rabe, dovoljene z vodnimi dovoljenji, kar ima za posledico slabo stanje voda. S tem ukrepom bi se preprečevala nedovoljena raba vode. | Zakon o vodah Zv-1 (Uradni list RS, št. 67/02) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ZV-1A (Uradni list RS, št. 57/08) |
| f | Ukrepi za nadzor, ki vključujejo zahtevo za predhodno soglasje za umetno napajanje ali bogatenje podzemne vode. | Ohranjanje in uravnavanje vodnih količin obsega izvajanje ukrepov, da se zagotovi količinska, časovna in prostorska razporeditev vode, ki je potrebna za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, obstoj vodnih in obvodnih ekosistemov in za izvajanje vodnih pravic. | Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja, vključno z bogatenjem vodnih teles ali vračanjem vode v vodonosnik. / Bogatenjem vodnih teles je namenjeno ohranjanju in uravnavanje vodnih količin v času nizkih stanj voda. Določitev meje širšega vodovarstvenega območja vodonosnika, ki se umetno napaja, je odvisno od količine in kakovosti naravne podzemne vode glede na količino in kakovost površinske vode, ki se uporablja za umetno bogatenje. | ZV-1: (81., 150. člen) Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja Ur.l. RS, št. 64/2004 |
| g | Ukrepi za predhodno ureditev točkovnega izpusta, ki lahko povzroči onesnaženje. | Izboljšanje stopnje čiščenja na velikih ČN za doseganje kriterijev iz obstoječe zakonodaje | Za občutljiva območja kopalnih voda zagotoviti dodatno obdelavo kom. odpad. vode do 2015. | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 22., 10. in 23. člen) |
|  |  | Instrument za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – okoljevarstveno soglasje |  | Direktiva 2003/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem in o spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS in 96/61/ES glede sodelovanja javnosti in dostopa do sodišč Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04), Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/1996 12/00, 83/02, 78/06) |
| h | Ukrepi za preprečevanje ali nadzorovanje vnosa onesnaževal, ki lahko povzročijo onesnaženje iz razpršenih virov. | Izgradnja čistilnih naprav velikosti od 50 do 2 000 PE | Naselja z več kot 50 PE in obremenitvijo nad 20 PE/ha, oz. nad 10PE/ha za občutljiva območja, vplivna območja kopalnih voda ali VVO morajo biti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem z iztokom na komunalno čistilno napravo. | Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57., 64. člen), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 17. člen, 2. odstavek, 18. člen), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 22. in 10. člen), Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 |
|  |  | Izgradnja malih čistilnih naprav, manjših od 50 PE | Odpadne vode iz stanovanjskih objektov, ki niso na območjih z javno kanalizacijo, se lahko čistijo v mali komunalni čistilni napravi. Odvoz odpadnega blata minimalno vsaka 4 leta (izvajalec javne službe) | Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57., 64. člen), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 19. člen), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 19. člen), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 22. in 10. člen) |
|  |  | Izgradnja nepretočnih (neprepustnih) greznic | Odpadne vode iz stanovanjskih objektov z obremenitvijo do 50 PE, ki niso na območjih z javno kanalizacijo, se lahko zbirajo v nepretočnih greznicah. Greznice prazni javna služba za odvajanje komunalnih vod, ki vodi tudi evidenco. | Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57., 64. člen), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 19. člen), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 19. člen), Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni listRS, št. 109/07, 5. člen) |
|  |  | Izgradnja kanalizacijskih sistemov na območjih z manj kot 2 000 PE | Naselja z več kot 50 PE in z obremenitvijo nad 20 PE/ha, oz. nad 10PE/ha za občutljiva območja, vplivna območja kopalnih voda ali VVO morajo biti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem z iztokom na komunalno čistilno napravo. | Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57., 64. člen), Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 19. člen), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 17. člen, 1. odstavek), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07, 20. člen), Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 4. člen), Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 |
|  |  | Nadzor nad emisijami snovi – MČN |  | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07) |
|  |  | Oseba, ki rokuje s sredstvi za zaščito rastlin, mora izpolnjevati predpisane pogoje glede izobrazbe in strokovne usposobljenosti. |  | Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine (Uradni list RS, št. 36/02, 41/04, 17/05, 92/06 in 99/08 – neuradno prečiščeno besedilo) |
|  |  | Sredstva se uporabljajo v skladu z navodili za uporabo | Uporabnik mora spoštovati načela dobre kmetijske prakse, varstva okolja, integriranega varstva rastlin in drugih postopkov, ki zagotavljajo najmanjšo možno uporabo FFS tako, da ta ne povzroči nedopustnega onesnaženja okolja | Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/03, 5/07) |
|  |  | Pri čiščenju je prepovedano točkovno izpuščanje v vode. | Tretiranje, pripravljanje škropilne mešanice in spiranje naprav za nanašanje FFS ni dovoljeno v neposredni bližini izvirov, vodotokov, jezer, drugih voda in objektov za preskrbo s pitno vodo. Ostankov FFS ni dovoljeno izpirati v vodnjake, ponikovalnico (odtočne odprtine), greznice in kanalizacijo. Zaradi preprečitve onesnaženja podtalnice je pri čiščenju naprav za nanašanje FFS prepovedano točkovno izpuščanje vode. | Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/03, 5/07) |
|  |  | Pri uničenju zalog sredstev morajo imetniki zalog ravnati v skladu s pravilnikom, ki ureja ravnanje z odpadki. | Če je FFS razvrščeno in označeno kot nevarno, je treba z odpadno embalažo, ostanki, FFS, ki jim je bila odvzeta registracija, in odpadki, ki nastanejo pri sanaciji ob nezgodah (v nadaljnjem besedilu: odpadki FFS), ravnati kot z nevarnimi odpadki, v skladu s pravilnikom, ki ureja odpadke. Ostanke FFS je treba odvreči v zbiralnik posebnih odpadkov. | Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/03, 5/07) |
| i | Ukrepi za vse druge pomembne škodljive vplive na stanje vode, predvsem ukrepi, ki zagotavljajo, da so hidromorfološke razmere v vodnih telesih skladne z doseganjem zahtevanega ekološkega stanja ali dobrega ekološkega potenciala za vodna telesa. | Pogoji, omejitve in ukrepi, ki se nanašajo na: |  |  |
|  |  | posege in dejavnosti v vodna, priobalna ter druga zemljišča |  | Zakon o vodah ZV-1 (Uradni list RS, 67/02) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ZV-1A (Uradni list RS, št. 57/08) (5., 14., 24., 37., 38., 80., 84. člen), |
|  |  | zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka |  | ZV-1, ZV-1A (71. člen) |
|  |  | odvzemanje naplavin |  | ZV-1, ZV-1A (72. člen) |
|  |  | ohranitev ekosistema somornice |  | ZV-1, ZV-1A (73. člen) |
|  |  | posege in dejavnosti na poplavnem območju |  | ZV-1, ZV-1A (86. člen) |
|  |  | plovbo |  | ZV-1, ZV-1A (107. člen) |
|  |  | postopek pridobitve vodnega soglasja |  | ZV-1, ZV-1A (150., 151., 151. a, 153. člen) |
|  |  | pregled in preučitev izdanih dovoljenj in koncesij, pregled in prilagoditev programa monitoringa |  | ZV-1, ZV-1A (57. člen) |
|  |  | področje ohranjanja in uravnavanja vodnih količin |  | ZV-1, ZV-1A (81. člen) |
|  |  | področje posebne rabe voda – vodnih pravic, vodnih dovoljenj in koncesij |  | ZV-1, ZV-1A (109., 111., 112., 129., 132., 142., 145., 146. člen) |
|  |  | inšpekcijsko službo |  | ZV-1, ZV-1A (175. člen) |
|  |  | vodenje vodne knjige in vodnega katastra |  | ZV-1, ZV-1A (154., 155. in 165. člen) |
|  |  | izvajanje omilitvenih ukrepov skladno s koncesijskimi pogodbami in drugih omilitvenih ukrepov |  | ZV-1 (108. člen) |
| j | Ukrepi za prepoved neposrednih izpustov onesnaževal v podzemno vodo. | Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je prepovedano. | Neposredno odvajanje voda v podzemne vode je odvajanje odpadnih vod v podzemne vode, brez precejanja skozi zemljino ali kamenine, ki so pod površjem tal. | ZV-1: (64. člen) |
| k | Ukrepi za odpravo onesnaževanj površinskih vod s prednostnimi snovmi in zmanjšanje onesnaževanj z drugimi snovmi, ki bi sicer preprečevale doseganje okoljskih ciljev iz člena 4 vodne direktive. | Nadzor nad emisijami snovi – ukrepi za zmanjšanje obremenjevanja voda in pogoji za prilagoditev mejnih vrednosti | V uredbah so navedeni ukrepi za zmanjšanje obremenjevanja voda in pogoji za prilagoditev mejnih vrednosti (Gre za panožne uredbe, ki izhajajo iz drugih direktiv, vendar vseeno urejajo nadzor nad emisijami v površinske in podzemne vode.) | Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za lepljenje (Uradni list RS, št. 11/01, 109/01), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 7/00) |
|  |  | Nadzor nad emisijami snovi iz proizvodnje titanovega dioksida | Ukrepi za postopno zmanjševanja količine odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ki se odstranjujejo z odvajanjem vode | Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04), Uredba o količini odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ki se odvajajo v vode, in o emisiji snovi v zrak iz proizvodnje titanovega dioksida (Uradni list RS, št. 64/00) |
| l | Kateri koli ukrepi za preprečevanje značilnih izgub onesnaževal iz tehničnih naprav in preprečitev in/ali zmanjšanje vpliva onesnaženj ob nesrečah. | Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja na osnovi ukrepov, ki se izvajajo v industrijskih obratih za varstvo pred večjimi nesrečami | Obvladovanje nevarnosti večjih nesreč v industrijskih in drugih obratih z izvajanjem ukrepov za preprečevanje nevarnosti večjih nesreč in za zmanjševanje njihovih posledic; Program zmanjševanja tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi snovmi na nacionalni ravni; Načrti zaščite, reševanja in pomoči na nacionalni ravni za ukrepanje ob poplavah, terorističnih akcijah in snežnih ali zemeljskih plazovih (Uprava RS za zaščito in reševanje) | ZVO-1, Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS, št. 71/08) |
|  | Kateri koli ukrepi za preprečevanje značilnih izgub onesnaževal iz tehničnih naprav in preprečitev in/ali zmanjšanje vpliva onesnaženj ob nesrečah. | Varstvo pred onesnaževanjem zaradi nesreč pri prevozu nevarnega blaga v cestnem, železniškem in zračnem prometu ter ob jedrski nesreči | Načrti zaščite, reševanja in pomoči na nacionalni ravni za ukrepanje ob železniških nesrečah in drugih nesrečah pri prevozu nevarnih snovi (Uprava RS za zaščito in reševanje). | Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00, 87/01 in 28/06), Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/02 in 17/06), Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 14/03), Zakona o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 22/06) in izvedbenih predpisov. Zakon o prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 33/06), |
|  | Kateri koli ukrepi za preprečevanje značilnih izgub onesnaževal iz tehničnih naprav in preprečitev in/ali zmanjšanje vpliva onesnaženj ob nesrečah. | Varstvo pred čezmejnim onesnaženjem | Okoljevartsveno soglasje | ZVO-1, Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 78/2006) in Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Ur.l. RS, št. 36/2009). |

Temeljni ukrepi, ki izhajajo iz slovenske zakonodaje in so navedeni v 11. členu vodne direktive (b – l)

PRILOGA II

Seznam temeljnih ukrepov

Temeljni ukrepi za področje onesnaževanja iz industrijskih virov

| Uredba | Pravna podlaga (glede ne uredbo) | Direktiva 91/271/EGS (1) | Direktiva 2008/1/ES (2) | Direktiva 2006/11/ES (3) | Ostale direktive (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen | 91/271/EGS (UWWD), |  | 2006/11/ES | 82/176/EEC, 84/156/EEC, 83/513/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC, 2000/60/ES (80/68/EGS - podzemne vode, 78/659/EGS - ribe) |
| Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 1/07, 122/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt); 68, 70 in 74. člen |  | 2008/1/ES (IPPC) |  |  |
| Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosu onesnaževal ter spremembi Direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (Uradni list RS, št. 77/06) | Zakon o vladi Republike Slovenije (24/05), 21. člen |  |  |  |  |
| Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pridobivanje premoga in proizvodnjo briketov ter koksa (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04-ZVO-1)) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 27. člen |  |  | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 45/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen | 91/271/EGS (UWWD), | (v besedilu je naveden referenčni dokument Proizvodnja in predelava hrane, pijače in mleka (FDM)) |  |  |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni list RS, št. 45/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen | 91/271/EGS (UWWD), | (v besedilu je naveden referenčni dokument Klavnice in živalski produkti (SA)) |  |  |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme (Uradni list RS, št. 45/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen | 91/271/EGS (UWWD), | (v besedilu je naveden referenčni dokument Proizvodnja in predelava hrane, pijače in mleka (FDM)) |  |  |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti (Uradni list RS, št. 45/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen |  | (v besedilu je naveden referenčni dokument Proizvodnja in predelava hrane, pijače in mleka (FDM)) | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 6/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen |  |  | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo usnja in krzna (Uradni list RS, št. 45/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen |  | (v besedilu je naveden referenčni dokument Strojenje kože in krzna (TAN)) | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za inegrirano proizvodnjo vlaknin in papirja, kartona ali lepenke (Uradni list RS, št. 7/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen |  |  | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke (Uradni list RS, št. 7/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen |  |  | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in učinkovin (Uradni list RS, št. 94/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen | Posebne anorganske kemikalije (SIC) | (v besedilu je naveden referenčni dokument Posebne anorganske kemikalije (SIC)) | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 84/99) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) 17. člen in Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) 21. člen |  |  | 2006/11/ES | 84/491/EGS, 86/280/EGS, 88/347/EGS, 90/415/EGS, |
| Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za kloralkalno elektrolizo (Uradni list RS, št. 81/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen |  | (v besedilu je naveden referenčni dokument Industrija klor-alkalnih izdelkov (CAK)) | 2006/11/ES | 82/176/EGS |
| Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za lepljenje (Uradni list RS, št. 11/01, 109/01) | Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) |  |  |  |  |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov (Uradni list RS, št. 45/07, 94/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen |  | (v besedilu je naveden referenčni dokument Proizvodnja anorganskih kemikalij v velikih količinah - trdne in druge (LVIC-S)) | 2006/11/ES |  |
| Uredba o količini odapdkov iz proizvodnje titanovega dioksida, ki se odvajajo v vode, in o emisiji snovi v zrak iz proizvodnje titanovega dioksida (Uradni list RS, št. 64/00) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 44/95 - Odl. US, 1/96, 9/99 - Odl. US, 56/99 - ZON in 22/00 - ZJS), 27. člen |  |  |  | 78/176/EGS, 82/883/EGS, 92/112/EGS |
| Uredba o emisiji azbesta v zrak in pri odvajanju odpadnih voda (Uradni list RS, št. 117/05) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt) 17. in 74. člen |  |  | 2006/11/ES | 87/217/EGS |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin (Uradni list RS, št. 45/07, 51/09) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen |  | (v besedilu je naveden referenčni dokument Proizvodnja in predelava barvnih kovin (NFM)) | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov (Uradni list RS, št. 45/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen |  | (v besedilu je naveden referenčni dokument Industrija stekla (GLS)) | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn barvnih kovin (Uradni list RS, št. 45/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen |  | (v besedilu je naveden referenčni dokument Kovačnice in livarne (SF)) | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (Uradni list RS, št. 35/96, 6/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen |  |  | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn in kovačij sive litine, zlitin z železom in jekla (Uradni list RS, št. 45/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen |  | (v besedilu je naveden referenčni dokument Kovačnice in livarne (SF)) | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla (Uradni list RS, št. 45/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen |  | (v besedilu je naveden referenčni dokument Obdelava železnih kovin (FMP)) | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za čiščenje dimnih plinov (Uradni list RS, št. 28/00, 84/02, 41/04-ZVO-1) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 32/93 in 1/96), 27. člen |  |  | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) 17. člen in Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) 21. člen |  |  | 2006/11/ES | 86/280/EGS, 88/347/EGS, 90/415/EGS |
| Uredba o emisiji kadmija pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) 17. člen in Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) 21. člen |  |  | 2006/11/ES | 83/513/EGS |
| Uredba o emisiji živega srebra pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) 17. člen in Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) 21. člen |  |  | 2006/11/ES | 84/156/EGS |
| Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04-ZVO-1) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) 27. člen |  |  | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 3906 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen |  |  |  | 1999/31/ES in 2006/12/ES |
| Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen |  |  |  |  |
| Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, št. 28/00, 41/04-ZVO-1) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) 27. člen |  |  | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih živali (Uradni list RS, št. 10/99, 7/00) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) 17. člen in Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) 21. člen |  |  | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežgu odpadkov (Uradni list RS, št. 51/0, 56/02, 84/02, 46/04) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 - Odl. US, 1/96, 9/99 - Odl. US, 56/99 - ZON, 22/00 - ZJS, 67/02 - ZV-1, 10/04 Odl. US), 27. člen |  |  | 2006/11/ES | Direktiva 2000/76/EC |
| Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99, 40/04) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) 17. člen in Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) 21. člen |  |  | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 10/99, 41/04-ZVO-1) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) 17. člen in Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) 21. člen |  |  | 2006/11/ES |  |
| Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij (Uradni list RS, št. 41/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US in 33/07 - ZPNačrt), 17. člen |  |  | 2006/11/ES, | 86/280/EGS |
| U redba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št. 70/08) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A), 19. člen |  |  |  |  |
| Pravilnik o ravnanju z odpadki iz proizvodnje titanovega dioksida (Uradni list RS, št. 57/0041/04-ZVO-1) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/92, 44/95 - odl. US, 1/96, 9/99 - odl. US, 56/99 - ZON in 22/00 – ZJS), 30. člen, |  |  |  | 78/176/EGS in 92/112/EGS |
| Pravilnik o monitoringu onesnaženosti okolja zaradi odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida (Uradni list RS, št. 57/00, 43/04) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS, 67/02 – ZV-1 in 10/04 – odl. US), 70. in 71. člen |  |  |  | 78/176/EGS in 92/112/EGS |
| Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št.74/07) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt), 101. in 103. člen | 91/271/EGS |  | 2006/11/ES | 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS, 2000/76/ES, |

Legenda:

(1) Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS)

(2) Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (2008/1/ES; kodificirana različica 96/61/EC)

(3) Direktiva o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (2006/11/ES; Kodificirana različica 76/464/EEC)

(4) Direktive o nadzoru izpustov posebnih snovi, kot so živo srebro (82/176/EEC in 84/156/EEC), kadmij (83/513/EEC), heksaklorocikloheksan (84/491/EEC), izpustov snovi iz Seznama 1 (86/280/EEC, 88/347/EEC, 90/415/EEC). Direktiva o sežigu odpadkov (2000/76/EC), o odlaganju odpadkov na odlagališčih (1999/31/ES) in direktive o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnostih (2006/12/ES). Direktiva Sveta z dne 20. februarja 1978 o odpadkih iz industrije titanovega dioksida (78/176/EGS) in Direktiva Sveta 92/112/EGS z dne 15. decembra 1992 o postopkih usklajevanja programov za zmanjševanje in končnoodpravo onesnaževanja z odpadki iz industrije titanovega dioksida

Podrobnejši opis temeljnih ukrepov za področje onesnaževanja iz industrijskih virov

| Skrajšano ime uredbe* | Opis ukrepa |
| --- | --- |
| Celuloza | aerobno biološko čiščenje odpadnih vod ali kombinirano anaerobno-aerobno biološko čiščenje odpadnih vod |
| Zdravst. in veterin. dejavnost | biološko čiščenje odpadne vode z odstranjevanjem ogljika, nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja pri neposrednem odvajanju v vodo |
| Farmacevtski izdelki in učinkovine | blaženje hidravličnih obremenitev čistilnih naprav zlasti koničnih zaradi močno onesnažene odpadne vode s prerazporejanjem količin odpadne vode |
| Odvajanje s cest | če iz okoljevarstvenega soglasja ali iz pogojev upravljavca javne kanalizacije za priključitev na sistem javne kanalizacije izhaja zahteva po zadrževanju poplavnega vala iz sistema odvajanja padavinske odpadne vode s cestišča javnih cest, mora upravljavec javne ceste zagotoviti pri načrtovanju in gradnji zadrževalnika tudi prostornino za zadrževanje odpadne vode, ki nastaja ob interventnih ukrepih zaradi nesreč na javni cesti |
| Odvajanje s cest | če na iztoku zadrževalnika padavinske odpadne vode parametri padavinske odpadne vode presegajo mejne vrednosti iz priloge 2, ki je sestavni del Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode (Ur.l. RS, št. 47/2005) z javnih cest, je treba padavinsko odpadno vodo očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode, pri čemer je treba zagotoviti čiščenje samo za količine odpadne vode kritičnega naliva |
| Odvajanje s cest | če se odvaja padavinska odpadna voda v javno kanalizacijo, mora upravljavec javne ceste v primerih iz prejšnjega odstavka obvestiti tudi upravljavca javne kanalizacije |
| Klorakalna elektroliza | čiščenje odpadne vode z uporabo fizikalnih in kemičnih postopkov |
| Klorakalna elektroliza | čiščenje odpadnega plina brez uporabe vode |
| Tekstil | dodatno predčiščenje posameznih zelo onesnaženih odpadnih vod s postopki, kot so oksidacija, redukcija, obarjanje, flokulacija, cepljenje emulzij, ekstrakcija, membranska tehnika ali elektroliza |
| Hladilne vode | dosledno ločevanje hladilnih sistemov od siceršnjih sistemov odpadnih voda |
| Klavnice | dovod pitne vode v začasni hlev glede na potrebe živali |
| Emisija hal. oglj. | drugi tehnološki ukrepi, kateri vodijo k zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadno vodo, ki vsebuje nevarne halogenirane ogljikovodike |
| Fitofarmacevtska | drugi tehnološki ukrepi, kateri vodijo k zmanjševanju obremenjevanja okolja z odpadno vodo, ki vsebuje nevarne klorirane ogljikovodike |
| Klavnice | enakomerno odvajanje odpadne vode na čistilno napravo s časovno zamaknjenim praznjenjem kuhalnih kotlov in drugih večjih posod |
| Meso mleko krma, Olja in maščobe-nova, Alkohol-nova | enakomerno odvajanje surove odpadne vode na čistilno napravo, kakor je časovno zamaknjeno praznjenje kuhalnih kotlov in drugih večjih posod |
| Farmacevtski izdelki in učinkovine | fizikalno-kemično čiščenje industrijske odpadne vode pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo |
| Farmacevtski izdelki in učinkovine | fizikalno-kemično in biološko čiščenje industrijske odpadne vode z odstranjevanjem ogljika, nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja pri neposrednem ali posrednem odvajanju v vodo |
| Celuloza | fizikalno-kemijsko čiščenje ali biološko čiščenje kondenzatov, ki nastajajo pri uparjanju |
| Celuloza, Papir, karton, lepenka | fizikalno-kemijsko čiščenje in biološko čiščenje ali fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode z namenom, da so dosežene mejne vrednosti parametrov, ki so s to uredbo določene za odvajanje neposredno v vode |
| Celuloza | fizikalno-kemijsko čiščenje in biološko čiščenje odpadne vode z namenom, da so dosežene mejne vrednosti parametrov, določene s to uredbo za odvajanje neposredno v vode |
| Steklo-nova | fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode |
| Kemično čiščenje (Tekstil-nova ) | fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pred odvajanjem odpadne vode v kanalizacijo |
| Vozila | fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri delnih tokovih odpadne vode ali v zaprtih krogotokih iz 5. točke tega člena, kot je izločanje trdnih snovi, posnemanje mineralnih olj in drugih lahkih snovi ter odstranjevanje preostanka le-teh s koalescenčnim odstranjevanjem, z adsorpcijo ali ultrafiltracijo, fizikalno-kemični ali termični razcep |
| Alkohol-nova, Klavnice, Meso mleko krma, Olja in maščobe-nova, Steklo-nova | fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode pri odvajanju odpadne vode v javno kanalizacijo |
| Zdravst. in veterin. dejavnost | fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode tudi v delnih tokovih pri neposrednem odvajanju odpadne vode v vodo |
| Kemično čiščenje (Tekstil-nova ) | fizikalno-kemijsko čiščenje odpadne vode za zmanjšanje vsebnosti lahkohlapnih organskih topil v kontaktni vodi |
| Steklo-nova | fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadne vode pri njenem neposrednem odvajanju v vode |
| Klavnice, Alkohol-nova, Meso mleko krma, Olja in maščobe-nova | fizikalno-kemijsko in biološko čiščenje odpadne vode z odstranjevanjem ogljika, nitrifikacijo in odstranjevanjem dušika in fosforja pri neposrednem odvajanju v vodo |
| Kemično čiščenje (Tekstil-nova ) | fizikalno-kemijsko in/ali biološko čiščenje z odstranjevanjem ogljika, nitrifikacijo ter odstranjevanjem dušika in fosforja, če se odpadna voda neposredno odvaja v vodotok na evtrofičnih območjih |
| Celuloza, Papir, karton, lepenka | fizikalno-kemijsko predčiščenje odpadne vode z namenom, da so dosežene mejne vrednosti parametrov, določene s to uredbo za odvajanje v javno kanalizacijo, |
| Olja in maščobe-nova | hitra obdelava občutljivih rastlinskih ali živalskih surovin, ki preprečuje encimski ali mikrobni razkroj |
| Izcedne vode | Izcedno vodo se mora odvajati ločeno od padavinske odpadne vode in drugih vod, ki ne prihajajo v stik s telesom odlagališča |
| Priprava vode | izločanje trdnih odpadkov iz priprave vode in čiščenja odpadne vode, da se prepreči njihovo odvajanje v kanalizacijo ali neposredno v vodotok |
| Zdravst. in veterin. dejavnost | izvajanje sterilizacije kužnih materialov v skupni napravi za sterilizacijo |
| Klorakalna elektroliza | izvajanje ukrepov omejevanja sproščanja kloratov in bromatov v vodo iz naprave, ki uporablja tehnologijo z membranskimi celicami tako, da se vzdržuje kislost v anolitu (pH = 1–2) in razkraja klorat v krogotoku slanice pred iztokom odpadne vode. Nadzorovati se mora vsebnost klorata in bromata v krogotoku slanice, in sicer v povratni slanici, pri čemer koncentracija klorata ne sme presegati 5 g/l, koncentracija bromata pa 10 mg/l; |
| Klavnice | izvajanje ukrepov preprečevanja zastajanja industrijske odpadne vode v kanalizacijskih ceveh naprave |
| Klavnice | izvajanje ukrepov za zmanjšanje časa skladiščenja stranskih živalskih proizvodov na kraju nastanka, njihovo shranjevanje v zaprtih posodah pri temperaturah do največ 10 °C za kri in največ 5 °C za trdne odpadke, če je tehnološko izvedljivo in ekonomsko upravičeno |
| Kemično čiščenje (Tekstil-nova ) | izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo enakomeren dotok odpadne vode na čistilno napravo, zlasti pri velikih napravah |
| Zdravst. in veterin. dejavnost | izvajanje ukrepov, ki zagotavljajo enakomerni vtok odpadne vode na čistilno napravo, kot je časovno zamaknjeno praznjenje velikih posod |
| Kovine-nova | končno čiščenje odpadne vode s peščenimi ali prodnatimi filtri, ionsko izmenjavo ali z drugimi primernimi postopki |
| Fitofarmacevtska, Emisija hal. oglj. | kroženje ali večkratna uporaba procesne vode, po potrebi tudi z vmesnim čiščenjem in ločevanje manj obremenjenih delnih tokov odpadne vode od močno obremenjenih, bodisi za nadaljnjo uporabo ali za ločeno odstranjevanje |
| Steklo-nova | ločeno odstranjevanje mulja, ki vsebuje srebro ali baker in odpadkov iz čiščenja odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki |
| Vozila | ločeno odvajanje odpadne vode iz vira onesnaževanja od padavinske odpadne vode utrjenih površin, ki niso onesnažene ali so onesnažene z mineralnimi olji v količinah primerljivih s količinami mineralnih olj v padavinski odpadni vodi vozišč cestne infrastrukture |
| Farmacevtski izdelki in učinkovine | ločeno zajemanje in po možnosti ponovno izkoriščanje toplote močno koncentrirane onesnažene industrijske odpadne vode ali ostankov obdelave vode, ki se ne morejo ponovno uporabiti |
| Steklo-nova | ločeno zbiranje in odstranjevanje hladilnih mazivnih emulzij, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti |
| Celuloza | ločevanje manj onesnaženih vod od bolj onesnaženih in recikliranje procesnih vod |
| Kovine-nova | ločevanje posameznih vrst odpadne vode, ki vsebujejo kromate, cianide, nitrite, komleksante, in njihovo ločeno čiščenje |
| Barvne kovine, Siva litina, zlitine, Železo in jeklo-nova | ločevanje tokov različno onesnaženih odpadnih vod z namenom njihove ločene obdelave pred čiščenjem ali njihove ponovne uporabe |
| Klorakalna elektroliza | ločevanje vode za hlajenje od vode, ki se uporablja v proizvodnem procesu |
| Reja živali | ločevanje živalskih izločkov, ostankov krme in stelje ter drugih organskih ostankov iz vira onesnaževanja od odpadnih voda, padavinskih voda ali mešanih voda in njihovo vračanje v kmetijsko proizvodnjo z uporabo fizikalno-kemijskih ali bioloških separacijskih postopkov |
| Usnje krzno-nova | mehansko in po potrebi tudi kemično predčiščenje skupnih ali delnih tokov odpadne vode |
| Alkohol-nova | načrtna, varčna in namenska uporaba konzervansov pri mokrem konzerviranju sodov, kadi in rezervoarjev |
| Zdravst. in veterin. dejavnost | načrtna, varčna in namenska uporaba predvsem biološko razgradljivih čistil in dezinfekcijskih sredstev |
| Vozila | nadstrešitev objektov |
| Klavnice | najmanjša možna uporaba kemikalij, ki izločajo ali vsebujejo halogene, pri postopku dezodoriranja |
| Reja živali | najmanjša raba dezodoriranja odpadnih voda, pri katerih se uporabljajo kemikalije, ki vsebujejo ali izločajo halogene in njegova zamenjava z biološkimi postopki dezodoriranja odpadnih voda ali odpadnega zraka |
| Reja živali | najmanjša raba kemijskih dezinfekcijskih postopkov, pri katerih se uporabljajo dezinfekcijska sredstva, ki vsebujejo ali izločajo halogene |
| Kemično čiščenje (Tekstil-nova ) | najmanša možna uporaba dezinfekcijskih sredstev, ki izločajo klor (če so dezinfekcijska sredstva nujna, se jih uporablja v posebni delovni fazi, ki sledi pranju) |
| Klavnice | namestitev rezervoarjev za skladiščenje stranskih živalskih proizvodov, kot so kri ali živalska mast, na betonsko površino in nameščanje opreme za preprečevanje prepolnitve ter lovilne sklede s prostornino, ki je enaka najmanj 110 odstotkov prostornine največjega rezervoarja, ki je z njo povezan |
| Železo in jeklo-nova | naprav za proizvodnjo surovega jekla, razen naprav za hlajenje odpadnega plina in sekundarne metalurgije |
| Železo in jeklo-nova | naprav za razžveplanje surovega železa |
| Železo in jeklo-nova | naprav za sintranje |
| Usnje krzno-nova | natančno usklajevanje pretoka sveže vode s potrebami procesa v napravah za proizvodnjo usnja |
| Odvajanje s cest | ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena je treba zagotoviti zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode tudi za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s cestišča javne ceste, ki prečka vodovarstveno območje, če tako določa predpis s področja urejanja voda, ki ureja za to območje vodovarstveni režim |
| Vozila | neprepustna utrditev tal na območju nepokritih površin virov onesnaževanja tako, da so utrjena tla neprepustna za vodo in za goriv |
| Kovine-nova | obdelava kopeli (delovnih raztopin) z uporabo primernih postopkov kot so membranska filtracija, ionska izmenjava, elektroliza, toplotni postopki ali drugi podobni postopki, z namenom, da je uporabnost kopeli čim daljša |
| Celuloza | obdelava odpadne vode v notranjih krogotokih z obarjanjem in kosmičenjem s kalcijevimi, železovimi ali aluminijevimi solmi ali z organskimi polielektroliti |
| Celuloza | obdelava zajete in nastale raztopine po procesu delignifikacije lesa v napravi za toplotno obdelavo odpadne vode z uparjevanjem ali sežigom organskih snovi |
| Vozila | obvezna vgradnja lovilca olj za odpadno vodo iz virov onesnaževanja |
| Dimni plini | od odpadne vode ločeno zajemanje in odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo pri čiščenju odpadnih voda in jih ni več mogoče reciklirati |
| Kovine-nova | od odpadne vode ločeno zbiranje in obdelava izrabljenih emulzij |
| Alkohol-nova | od odpadne vode popolnoma ločeno zajemanje in odstranjevanje droži za odstranjevanje sluzi, talnih kvasovk, kvašenih droži, droži za razkisanje; čiščenje sodov, kadi ali rezervoarjev šele po odstranitvi usedlin |
| Klavnice | odpadke iz tal klavniških prostorov je potrebno najprej odstraniti z uporabo suhih metod, ter šele nato uporabiti tehnike čiščenja iz prvega odstavka tega člena |
| Kovine-nova | odpadna voda iz razmaščevalnih kopeli, kopeli iz odstranjevanja kovin in nikljevih kopeli ne sme vsebovati etilendiamintetraocetne kisline (EDTA) |
| Reja živali | odstranjevanje blata, ki nastaja pri čiščenju odpadnih vod in ga ni mogoče ponovno uporabiti, skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki |
| Steklo-nova | odstranjevanje jedkalnega mulja, zaščitnega laka ali smole, ter odpadkov iz obdelave odpadne vode in kopeli, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanja z odpadki |
| Klavnice | odstranjevanje maščob iz odpadne vode z uporabo lovilcev maščob |
| Zdravst. in veterin. dejavnost | odstranjevanje nevarnih snovi, kot so arzen, svinec, kadmij, živo srebro, selen, s predhodno fizikalno-kemijsko obdelavo odpadne vode na iztoku iz laboratorijev in infekcijskih oddelkov |
| Steklo-nova | odstranjevanje odpadkov iz obdelave odpadne vode, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki |
| Steklo-nova | odstranjevanje onesnaženih organskih topil in muljev, ki nastajajo pri brušenju ter odpadkov iz obdelave odpadne vode v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki |
| Kemično čiščenje (Tekstil-nova ) | odstranjevanje ostankov pralnih sredstev in drugih odpadkov ter odpadkov iz obdelave odpadne vode, skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki |
| Odvajanje s cest | odvajanje padavinske vode, ki nastaja na območju javnih cest, v vode preko ločenega sistema kanalizacije za padavinsko vodo ima prednost pred odvajanjem v javno kanalizacijo |
| Tekstil | odvajanje zelo onesnažene odpadne vode ločeno od odvajanja izpiralnih vod |
| Klorakalna elektroliza | omejevanje sproščanja prostih oksidantov v odpadni vodi (Br2, Cl2, OCl-, OBr-) s katalitsko redukcijo v mirujoči plasti, kemično redukcijo ali poljubno drugo enako učinkovito metodo, pri katerih koncentracija prostih oksidantov ne sme preseči 10,0 mg/l |
| Celuloza | optimalno gospodarjenje z vodo (ureditev vodnih krogotokov), čiščenje vod z usedanjem, flokulacijo ali filtriranjem ter recikliranje procesnih vod v različnih procesih |
| Usnje krzno-nova | opustitev ali zamenjava pomožnih sredstev, ki vsebujejo pentaklorfenol in njegove derivate, adsorbljive organske halogene, tenzide na podlagi alkilarilsulfonatov in amonijeve spojine |
| Hladilne vode | opustitev rabe podtalnice, razen obrežnega filtrata v neposredni bližini tekoče vode, če je možna nadomestitev z zajemom vode iz površinskih vodotokov |
| Hladilne vode | opustitev rabe vode iz vodooskrbnih sistemov pitne vode za namene hlajenja v pretočnem hladilnem sistemu |
| Hladilne vode | opustitev trajne uporabe biocidov z izjemo vodikovega peroksida, ozona ali UV žarkov |
| Hladilne vode | opustitev uporabe cinkovih spojin kot sredstev za zaščito pred korozijo v glavnih hladilnih krogotokih elektrarn |
| Hladilne vode | opustitev uporabe drugih aminopolikarbonskih kislin, njihovih homologov ter njihovih soli kot disperzijskih sredstev oziroma sredstev za stabilizacijo trdote |
| Hladilne vode | opustitev uporabe etilendiaminotetraocetne kisline (EDTA) in dietileno- triaminopentaocetne kisline (DTPA), njunih homologov ter njunih soli |
| Priprava vode | opustitev uporabe etilendiaminotetraocetne kisline, njenih homologov in njihovih soli ter drugih aminopolikarbonskih kislin, njihovih homologov in njihovih soli |
| Hladilne vode | opustitev uporabe kvarternih amonijevih spojin |
| Priprava vode | opustitev uporabe organokovinskih spojin, kromatov in nitritov |
| Dimni plini | opustitev uporabe podtalnice (razen obrežnega filtrata iz neposredne bližine tekočega vodotoka) ali vode iz sistemov pitne vode kot surove vode za pranje dimnih plinov |
| Hladilne vode | opustitev uporabe živosrebrovih organskih, organokositrnih ali drugih organkovinskih spojin (vezave kovine in ogljika) |
| Hladilne vode | opuščanje uporabe kromatov, nitritov, merkaptobenztiazola in drugih imidazolov kot sredstev za zaščito pred korozijo |
| Odvajanje s cest | Padavinska odpadna voda, ki odteka iz zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode ali lovilca olj, se ne sme odvajati: neposredno v celinske vode, ki v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v javno kanalizacijo in vode, niso vodotoki, |
| Odvajanje s cest | Padavinska odpadna voda, ki odteka iz zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode ali lovilca olj, se ne sme odvajati: neposredno v podzemne vode |
| Odvajanje s cest | Padavinska odpadna voda, ki odteka iz zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode ali lovilca olj, se ne sme odvajati: posredno v podzemne vode na najožjih vodovarstvenih območjih zajetja pitne vode iz podzemne vode, določenih v skladu s predpisi s področja urejanja voda, ki urejajo za ta območja vodovarstveni režim. |
| Odvajanje s cest | Padavinska odpadna voda, ki odteka iz zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode ali lovilca olj, se ne sme odvajati: v vode na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju zajetja pitne vode iz površinskih voda, določenih v skladu s predpisi s področja urejanja voda, ki urejajo za ta območja vodovarstveni režim, |
| Steklo-nova | ponovna uporaba brusilnih sredstev |
| Usnje krzno-nova | ponovna uporaba delno očiščene odpadne vode za manj zahtevne postopke v tehnologiji |
| Barvne kovine | ponovna uporaba manj onesnažene odpadne vode |
| Alkohol-nova | ponovna uporaba mešanice vode in pivine oziroma mešanice vode in piva na začetku oziroma koncu filtracije pivine ali piva |
| Železo in jeklo-nova | ponovna uporaba odpadne in hladilne vode v napravah za granulacijo žlindre |
| Hladilne vode | ponovna uporaba odpadnih voda iz hladilnih sistemov za tehnološko vodo, vodo za izpiranje ali čiščenje, z namenom zmanjšanja porabe sveže vode |
| Steklo-nova | ponovna uporaba snovi, ki se jih uporablja za polirne, matirne in jedkalne kopeli |
| Steklo-nova | ponovna uporaba snovi, ki se jih uporablja za srebrenje in bakrenje |
| Barvne kovine | ponovna uporaba surovin in snovi, ki se izločajo pri čiščenju odpadne vode, kakor so aluminijevo oksidno blato in kriolit iz mokrega čiščenja odpadnih plinov |
| Barvne kovine | ponovna uporaba vode za izpiranje, očiščene s kaskadnim čiščenjem ali ionsko izmenjavo |
| Železo in jeklo-nova | ponovna uporaba vode za izpiranje, očiščene z uporabo kaskadnega čiščenja ali ionske izmenjave |
| Barvne kovine | ponovna uporaba žlinder, pepela in mulja, ki nastaja v proizvodnem procesu in pri čiščenju odpadne vode |
| Kovine-nova | ponovno pridobivanje sestavin kopeli iz vod za spiranje ali vračanje sestavin kopeli iz izpirnih vod nazaj v tehnološki proces |
| Reja živali | poraba fizikalno-kemijskih postopkov in bioloških postopkov čiščenja odpadnih voda z izločanjem ogljikovih spojin in nitrifikacijo ter izločanjem dušikovih in fosforjevih spojin pri neposrednem odvajanju v vode |
| Zdravst. in veterin. dejavnost | Poseben ukrep v zvezi z odvajanjem odpadne vode, ki nastaja pri zdravljenju zob, je uporaba lovilcev amalgama s sesalnimi tehnikami, varčnimi z vodo (do 50 l/dan na zobozdravniški stol) in katerih učinkovitost je najmanj 95%. |
| Celuloza | posnemanje plavajočih organskih snovi, zlasti tistih z vsebnostjo kloriranih ogljikovodikov |
| Odvajanje s cest | posredno odvajanje padavinske vode s cestišča javne ceste v podzemne vode na poplavnem območju, pri katerem niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, lahko dovoli ministrstvo, pristojno za okolje, v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode, če gre za pojave poplavnih stanj, ki so višja od poplavnega stanja z enoletno povratno dobo |
| Celuloza | povezave med proizvodnjo vlaknin in proizvodnjo papirja |
| Alkohol-nova | povratno splakovanje separatorjev za obdelovanje droži z vinom ali moštom; ločevanje materiala iz separatorjev v ponovno uporaben mošt ali vino in trdne ostanke (pogača iz droži) |
| Odvajanje s cest | pred odvajanjem v vode ali v javno kanalizacijo je treba zagotoviti zajetje v zadrževalniku padavinske odpadne vode ločeno od zalednih vod, ki nastajajo na območju javne ceste, za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s cestišča: javne ceste, ki prečka kraške vodonosnike, če je dnevno povprečje pretoka vozil večje od 6.000 EOV/dan, |
| Odvajanje s cest | pred odvajanjem v vode ali v javno kanalizacijo je treba zagotoviti zajetje v zadrževalniku padavinske odpadne vode ločeno od zalednih vod, ki nastajajo na območju javne ceste, za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s cestišča: javne ceste, ki prečka medzrnske in razpoklinske vodonosnike, če je dnevno povprečje pretoka vozil večje od 12.000 EOV/dan, |
| Odvajanje s cest | pred odvajanjem v vode ali v javno kanalizacijo je treba zagotoviti zajetje v zadrževalniku padavinske odpadne vode ločeno od zalednih vod, ki nastajajo na območju javne ceste, za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s cestišča: javne ceste, ki prečka območja kamnin s povprečno propustnostjo za vodo manj kot 10(–6) m/s, če je dnevno povprečje pretoka vozil večje od 40.000 EOV/dan, ali |
| Odvajanje s cest | pred odvajanjem v vode ali v javno kanalizacijo je treba zagotoviti zajetje v zadrževalniku padavinske odpadne vode ločeno od zalednih vod, ki nastajajo na območju javne ceste, za padavinsko odpadno vodo, ki odteka s cestišča: javne ceste, s katere se padavinska odpadna voda odvaja neposredno v vodotok ali v morje, če je dnevno povprečje pretoka vozil večje od 12.000 EOV/dan, |
| Fitofarmacevtska, Emisija hal. oglj. | predelava matičnih lužnic za ponovno snovno in termično uporabo sestavin |
| Fitofarmacevtska, Emisija hal. oglj. | prednostna uporaba brezvodnih postopkov pri čiščenju odpadnega zraka |
| Priprava vode | prednostna uporaba membranskih postopkov, kot so mikrofiltracija, reverzna osmoza in elektrodializa |
| Hladilne vode | prednostna uporaba površinskih kondenzatorjev in opuščanje uporabe mešanih kondenzatorjev |
| Fitofarmacevtska, Emisija hal. oglj. | prednostna uporaba površinskih kondenzatorjev za posredno hlajenje procesnih par ali tekočih organskih snovi |
| Meso mleko krma | prednostna uporaba suhega ali parnega lupljenja kmetijskih rastlin brez uporabe luga in prednostna uporaba parnega blanširanja ali blanširanja z vročim zrakom |
| Klavnice | prednostna uporaba suhih tehnik za čiščenje vonjav pred tehnikami, ki uporabljajo za čiščenje vodo, kot je uporaba biofiltrov |
| Farmacevtski izdelki in učinkovine | prednostna uporaba takih proizvodnih surovin pomožnih snovi ter proizvodnih postopkov, ki omogočajo ponovno uporabo surovin in pomožnih sredstev ali ostankov proizvodnega procesa, ki jih vsebuje odpadna voda (npr. katalizatorjev, ekstrakcijskih sredstev, kislin in lugov ali tekočin za pranje), če to ni v nasprotju z zahtevami predpisov, ki urejajo varstvo avtorskih pravic in kakovost farmacevtskih izdelkov |
| Klavnice | prenehanje hranjenja živali 12 ur pred klanjem, ter zmanjšanje zadrževalnega časa živali v začasnem hlevu |
| Vozila | prepoved izlivanja nevarnih tekočih odpadkov, kot so tekoči naftni derivati ali njihove vodne emulzije, tekoče vsebine akumulatorjev, tekoče vsebine zavornih sistemov, sredstva proti zmrzovanju, tekoča sredstva proti koroziji, halogenirani ogljikovodiki, topil za hladno čiščenje v sistem odvajanja odpadnih voda |
| Vozila | prepoved mešanja halogeniranih ogljikovodikov z vodo, predvsem pri uporabi topil za hladno čiščenje |
| Vozila | prepoved nanašanja topil za hladno čiščenje na motorje, podvozja, menjalnike ipd. z visokotlačnimi napravami z vročo vodo |
| Olja in maščobe-nova | prepoved uporabe mikroorganizmov ali encimov, ki razcepljajo maščobe pri čiščenju lovilcev maščob ali odstranjevanju vsebin lovilcev maščob v odpadno vodo |
| Steklo-nova | prepoved uporabe snovi in dodatkov, ki vsebujejo halogenirane ogljikovodike |
| Reja živali | preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni predvsem z uporabo termičnih in drugih fizikalnih postopkov dezinfekcije odpadnih voda |
| Meso mleko krma | preprečevanje izgub proizvoda ali poparka z uporabo polnilnih strojev z vakuumskim pakiranjem, |
| Kemično čiščenje (Tekstil-nova ) | preprečevanje izlivanja nevarnih odpadkov, kakršni so ostanki iz posod za destiliranje, rabljenih halogeniranih organskih topil in rabljenih filtrskih mas v sistem odvajanja odpadnih vod |
| Zdravst. in veterin. dejavnost | preprečevanje izlivanja rabljenih organskih topil, koncentriranih dezinfekcijskih sredstev ali njihovih ostankov, porabljenih filtrskih mas, vsebin lovilcev, neporabljenih zdravil, ki ogrožajo vodo ali vsebujejo težke kovine, koncentriranih laboratorijskih kemikalij ali njihovih ostankov v sistem odvajanja odpadne vode |
| Klavnice | preprečevanje izpuščanja trdnih in neraztopljenih odpadkov s filtrirnimi napravami ali napravami za flotacijo v primeru neposrednega odvajanja odpadne vode v vode |
| Meso mleko krma | preprečevanje izpuščanja trdnih in neraztopljenih odpadkov v odpadno vodo z uporabo filtrirnih naprav ali naprav za flotacijo za zadrževanje neraztopljenih snovi |
| Barvne kovine, Siva litina, zlitine, Železo in jeklo-nova | preprečevanje nastajanja adsorbljivih organskih halogenov (AOX) v odpadni vodi z zagotavljanjem najmanjše možne uporabe halogenov in kemikalij, pri katerih se sproščajo halogeni |
| Steklo-nova | preprečevanje nastajanja bakreno-tetraminskih kompleksov z ločenim odvajanjem odpadne vode, ki vsebuje baker in amonijak |
| Barvne kovine, Siva litina, zlitine, Železo in jeklo-nova | preprečevanje nastajanja padavinske odpadne vode na območju skladiščenja vhodnih surovin s prekrivanjem skladišč |
| Celuloza | preprečevanje odvajanja neraztopljenih snovi |
| Priprava vode | preprečevanje odvajanja odpadnih kemikalij, ki se uporabljajo pri pripravi vode, v kanalizacijo ali neposredno v vodotok |
| Priprava vode | preprečevanje odvajanja regeneratov oziroma koncentratov iz naprav za ionsko izmenjavo ali reverzno osmozo z odpadnimi vodami |
| Celuloza | preprečevanje odvajanja tekočih odpadnih topil in čistil, ki vsebujejo nevarne snovi, kot so benzen, toluen, ksilen in halogenirani ogljikovodiki, v odpadno vodo. |
| Papir, karton, lepenka | preprečevanje odvajanja tekočih odpadnih topil in čistil, ki vsebujejo nevarne snovi, kot so benzen, toluen, ksilen in halogenirani ogljikovodiki, v odpadno vodo. |
| Kemično čiščenje (Tekstil-nova ) | preprečevanje predoziranja pralnih sredstev in belil |
| Hladilne vode | preprečevanje rasti mikrobov v hladilnih sistemih z ukrepi, kot so izključevanje praznih prostorov v cevovodih, opustitev uporabe organskih polimernih materialov z visokim deležem monomerov ali z občasno uporabo biocidov za preprečevanje rasti mikroorganizmov |
| Steklo-nova | preprečevanje uporabe etilendiamintetraocetne kisline, njenih homologov in njihovih soli ter drugih aminopolikarbonskih kislin, njihovih homologov in soli |
| Steklo-nova | preprečevanje uporabe snovi in dodatkov, ki vsebujejo halogenirane ogljikovodike |
| Farmacevtski izdelki in učinkovine | pri načrtovanju tehnologije izbrati take proizvodne postopke in katalizatorje, ki: omogočajo čim boljši izkoristek |
| Farmacevtski izdelki in učinkovine | pri načrtovanju tehnologije izbrati take proizvodne postopke in katalizatorje, ki: preprečujejo nastanek zmesi izomer tako, da zaradi tega niso potrebni kasnejši postopki ločevanja, pri katerih nastane veliko odpadne vode |
| Odvajanje s cest | pri načrtovanju, projektiranju, gradnji ali rekonstrukciji zadrževalnikov in čistilnih naprav padavinske odpadne vode ter lovilcev olj mora investitor javne ceste izbrati takšno zasnovo in tehnične rešitve, ki ob sprejemljivih stroških zagotavljajo čim manjši vpliv na onesnaženost tal in kemijsko ter ekološko stanje voda |
| Odvajanje s cest | pri posrednem odvajanju padavinske vode s cestišča javne ceste v podzemne vode se mora med gladino podzemne vode in koto tal nahajati plast neomočenih sedimentov ali kamnin, debeline najmanj 1 m, pri čemer se za gladino podzemne vode upošteva srednje visoka višina podzemne vode, ki se ji prišteje višina najmanj 50% kapilarnega dviga, katerega višina pa ne more biti manjša od 1 m |
| Sežig in sosežig odpadkov | Pri sežigalnici ali napravi za sosežig je treba zagotoviti, da so izpusti snovi z odvajanjem odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov čim manjši, kolikor to omogoča uporaba najboljših, v praksi uspešno preizkušenih in na trgu dostopnih tehnologij in postopkov ob razumno višjih stroških. Odpadno vodo iz prejšnjega odstavka je treba pred odvajanjem očistiti tako, da je emisija snovi z odvajanjem v vode skladna s predpisi. |
| Kemično čiščenje (Tekstil-nova ) | pri velikih napravah uporaba protitočnega postopka in izogibanje večkratnemu pranju s pralnimi sredstvi, razen če gre za izjemno umazane tkanine, ali če je to potrebno zaradi nujne dezinfekcije |
| Celuloza | pridobivanje prečiščenih vod za proces razsivitve (s flotacijo) |
| Celuloza | primarno in biološko čiščenje odpadnih vod |
| Tekstil | priprava in ponovna uporaba izpiralne vode iz tiskarn, ki nastajajo pri pranju tekačev, pa tudi pri čiščenju tiskarske opreme, kot so šablone, valji, |
| Vozila | ravnanje s tekočimi odpadki iz 6. točke tega člena, ki nastajajo v virih onesnaževanja ter drugih odpadkov, kot so npr. krpe, ostanki iz obdelave dna in votlih delov vozil iz sedme alinee 2. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Ur.l. RS, št. 10/99) ter odpadki iz čiščenja odpadne vode, se izvaja skladno s predpisi na področju ravnanja z odpadki |
| Zdravst. in veterin. dejavnost | razplinjevanje odpadne vode iz fizioterapevtskih oddelkov pred odvajanjem v kanalizacijo |
| Odvajanje s cest | razpršeno odvajanje zalednih voda ter padavinske vode s cestišča javnih cest ima prednost pred odvajanjem v javno kanalizacijo tudi na območjih poselitve, ki so opremljena z javno kanalizacijo |
| Meso mleko krma, Farmacevtski izdelki in učinkovine, Alkohol-nova, Olja in maščobe-nova | recikliranje ali odstranjevanje odpadkov, ki nastajajo v posameznih fazah proizvodnje in drugih trdnih ali tekočih ostankov iz obdelave odpadne vode |
| Barvne kovine, Železo in jeklo-nova | regeneracija procesnih raztopin z ekstrakcijo, cementacijo, kristalizacijo, izmenjavo ionov in filtracijo z uporabo membran |
| Klavnice | skrajšanje časa med nastankom in obdelavo živalskih stranskih proizvodov z uporabo neprekinjenih postopkov obdelave. Predelovalni obrati, ki zaradi tehnologije obdelave stranskih proizvodov uporabljajo začasna skladišča morajo zagotoviti skladiščenje pri temperaturah do največ 10 °C |
| Reja živali | smotrna in namenska uporaba predvsem tistih čistilnih sredstev, ki ne vsebujejo ali izločajo halogene |
| Kemično čiščenje (Tekstil-nova ) | smotrna uporaba mehčalcev |
| Kemično čiščenje (Tekstil-nova ) | smotrna uporaba pralnih sredstev in izraba odvečne toplote |
| Celuloza | sprememba postopkov beljenja, predvsem predbeljenja |
| Celuloza | strogo ločevanje vodnih krogotokov in protitokov procesne vode |
| Celuloza | suho lupljenje lesa |
| Usnje krzno-nova | šaržno spiranje namesto spiranja s tekočo vodo |
| Klavnice | toplotna dezinfekcija odpadne vode nečistega dela predelave iz prejšnje točke, če zapiranje krogotoka odpadne vode ni možno |
| Celuloza | toplotna obdelava z uparevanjem, sežiganjem ali druga obdelava visokoobremenjene odpadne vode iz belilnice |
| Hladilne vode | učinkovita raba odpadne toplote odpadnih voda iz virov onesnaževanja |
| Celuloza | učinkovito ločevanje vodnih sistemov proizvodnje vlaknin in proizvodnje papirja z uporabo zgoščevalnikov |
| Alkohol-nova | ukrepi za zmanjšanje izgub zaradi prekipevanja s krmiljenim hlajenjem vrelnih posod |
| Tekstil | uporaba apretirnih sredstev s čim manjšo vsebnostjo formaldehida |
| Tekstil | uporaba barvil, ki ne vsebujejo živega srebra, kadmija, svinca, bakra, niklja in kroma ter drugih težkih kovin |
| Klorakalna elektroliza | uporaba bazenov za izravnavanje količin odpadne vode na izpustu |
| Barvne kovine | uporaba bazenov za zbiranje razškropljene vode, vode za čiščenje in drugih voda, ki se odvajajo na območju naprave |
| Barvne kovine, Siva litina, zlitine, Železo in jeklo-nova | uporaba bioloških naprav za odpraševanje in filtrov iz komposta pri napravah za čiščenje odpadnih plinov |
| Tekstil | uporaba biološko dobro razgradljivih organskih kompleksirnih sredstev. Izjema je uporaba fosfonatov, poliakrilatov in kopolimerizatov maleinske kisline za tekstilno plemenitenje |
| Tekstil | uporaba biološko dobro razgradljivih površinsko aktivnih snovi (tenzidov), |
| Steklo-nova | uporaba biološko razgradljivega veziva za vlakna |
| Steklo-nova | uporaba biološko razgradljivih hladilnih maziv |
| Steklo-nova | uporaba biološko razgradljivih hladilnih sredstev in hladilnih emulzij |
| Steklo-nova | uporaba biorazgradljivih pralnih in čistilnih sredstev, |
| Alkohol-nova, Meso mleko krma | uporaba čistil in dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo čim manj adsorbljivih organskih halogenov (AOX) |
| Priprava vode | uporaba čištil in dezinfekcijskih sredstev brez klora razen pri pripravi pitne vode |
| Emisija hal. oglj. | uporaba delovnih in pomožnih snovi, ki vsebujejo čim manj nevarnih sestavin in povzročajo čim manjše motnje v postopku čiščenja odpadne vode oziroma njihovo nadomeščanje z manj nevarnimi snovmi, ki so biološko bolj razgradljive |
| Fitofarmacevtska | uporaba delovnih in pomožnih snovi, ki vsebujejo čim manj nevarnih sestavin in povzročajo čim manjše motnje v postopku čiščenja odpadne vode oziroma njihovo nadomeščanje z manj nevarnimi snovmi, ki so tudi biološko bolj razgradljive |
| Celuloza | uporaba dovolj velikih vmesnih zadrževalnikov za hranjenje koncentriranih odpadnih vod iz procesov (v glavnem velja za kemično-toplotno-mehanski proizvodnji celuloze) |
| Olja in maščobe-nova | uporaba fizikalnih postopkov rafiniranja, kakršna je fizikalna nevtralizacija, ki zmanjšujejo ali preprečujejo izpuščanje nezaželenih stranskih produktov olja ali maščobe v odpadne vode; |
| Dimni plini | uporaba fizikalnih, kemičnih ali fizikalno-kemičnih postopkov za čiščenje odpadnih voda, to je za nevtralizacijo, za obarjanje težkih kovin in fluorida in izločanje trdnih snovi |
| Emisija hal. oglj. Fitofarmacevtska | uporaba fizikalno-kemičnih ali bioloških postopkov ter njihovih kombinacij za čiščenje odpadne vode |
| Barvne kovine | uporaba fizikalno-kemičnih postopkov čiščenja odpadne vode, kakor so cianidna oksidacija, redukcija kromatov in sulfitov, obarjanje sulfidov in razcepljanje emulzij |
| Barvne kovine | uporaba fizikalno-kemičnih postopkov čiščenja odpadne vode, ki nastaja pri čiščenju odpadnih plinov, naprav za razcepljanje emulzij, in lužnice, ki nastaja pri praznjenju peči |
| Reja živali | uporaba fizikalno-kemijskih postopkov čiščenja odpadnih voda, vključno s prednostnim biološkim postopkom dezodoriranja odpadnih voda pri odvajanju odpadnih voda v kanalizacijo |
| Reja živali | uporaba izravnalnih bazenov zaradi enakomernega obremenjevanja z odpadnimi vodami |
| Zdravst. in veterin. dejavnost | uporaba izravnalnih bazenov zaradi enakomernega obremenjevanja z odpadno vodo, če dnevna količina odpadne vode presega 100 m3 |
| Priprava vode | uporaba kemikalij za pripravo ali regeneracijo vode, ki vsebujejo čim manj halogeniranih organskih spojin |
| Priprava vode | uporaba kemikalij za pripravo pitne vode, za katere iz podatkov varnostnega lista sledi, da razgradijo v štirinajstih dneh več kot 80 odstotkov mikroorganizmov, merjeno s preiskusnimi metodami iz standarda SIST ISO 7827 |
| Klavnice | uporaba kemikalij, ki vsebujejo kar najmanj aktivnega klora, pri čiščenju in dezinfekciji |
| Hladilne vode | uporaba klora, broma ali klor oziroma brom oddajajočih mikrobiocidov je dopustna samo pri sunkovni obdelavi. Med sunkovno obdelavo mora biti hladilni sistem ali tisti del hladilnega sistema, ki je predviden za sunkovno obdelavo, zaprt. Če pretočnega hladilnega sistema ni mogoče zapreti za čas trajanja sunkovne obdelave, je dopustna sunkovna obdelava pri odprtem sistemu (ali odprtem delu sistema) tako, da trajanje dodajanja mikrobiocidov ni večje od štirikratnika teoretičnega hidravličnega časa zadrževanja vode v sistemu oziroma v delu sistema in da taka sunkovna obdelava ni potrebna več kot enkrat na dan. |
| Hladilne vode | uporaba korozijsko obstojnih materialov oziroma kombinacij materialov in uporaba pasivnih ali aktivnih ukrepov za zaščito pred korozijo za varovanje hladilnih sistemov ter usklajevanje ukrepov za kondicioniranje krogotočne vode z lastnostmi materialov hladilnega sistema |
| Zdravst. in veterin. dejavnost | uporaba lovilcev maščob pred izpustom odpadne vode iz kuhinjskih obratov |
| Dimni plini | uporaba malo obremenjenih odpadnih voda iz drugih virov (npr. hladilne vode, vode iz gašenja žlindre, prečiščene procesne odpadne vode) kot surove vode za pranje dimnih plinov |
| Alkohol-nova | uporaba nalepk ali napisov na steklenicah, posodah, zabojih za steklenice ipd. brez ali z majhno vsebnostjo težkih kovin |
| Kemično čiščenje (Tekstil-nova ) | uporaba naprav zaprtega sistema pri kemičnem čiščenju z lahkohlapnimi kloriranimi ali nekloriranimi ogljikovodiki |
| Hladilne vode | uporaba obtočnega hladilnega postopka s čim manjšimi izgubami v hladilnem sistemu krožeče vode oziroma s čim višjim koeficientom kondenzacije |
| Meso mleko krma | uporaba odtajevalnih avtomatov pri predelovanju globoko zamrznjenih surovin |
| Steklo-nova | uporaba ogljikovega dioksida za nevtralizacijo odpadne vode |
| Klorakalna elektroliza | uporaba ogljikovega tetraklorida v postopkih utekočinjanja in čiščenja klora je prepovedana |
| Priprava vode | uporaba organskih polielektrolitov na osnovi akrilamida, akrilonitrila ali podobnih monomerov z lastnostmi, ki ogrožajo vode, pri katerih je delež monomera manjši od 0,1 masnega odstotka |
| Olja in maščobe-nova | uporaba polkontinuirnih ali kontinuirnih postopkov pri dezodoriranju z zaprtim krogotokom kondenzne vode in preprečevanje stika oddestiliranih olj oziroma maščobnih kislin z odpadno vodo |
| Barvne kovine | uporaba postopkov recikliranja snovi iz odpadne vode |
| Fitofarmacevtska, Emisija hal. oglj. | uporaba postopkov varčevanja z vodo pri pralnih in čistilnih procesih, kot so protitočno pranje, kroženje pralne vode in visokotlačni čistilni postopki |
| Dimni plini | uporaba postopkov za čiščenje dimnih plinov in odpadnih voda, pri katerih nastajajo ponovno uporabne odpadne snovi, kot so mavec, sol, klorovodikova kislina, amonijev sulfat |
| Železo in jeklo-nova | uporaba postopkov za zmanjševanje izpuščanja snovi za površinsko obdelavo z odvajanjem odpadne vode, kot je zbiranje razškropljenih tekočin ali posnemanje odpadnih tekočin za površinsko obdelavo |
| Dimni plini | uporaba postopkov, s katerimi se zagotavlja odstranjevanje nevarnih snovi pred zgorevanjem goriv v kuriščih kurilnih naprav |
| Hladilne vode | uporaba pretočnega hladilnega postopka samo v izjemnih primerih |
| Emisija hal. oglj. | uporaba proizvodnih postopkov, kateri dopuščajo največjo stopnjo recikliranja in ponovno uporabo uporabljenih surovin, delovnih ali pomožnih snovi oziroma prehod na take postopke |
| Fitofarmacevtska | uporaba proizvodnih postopkov, kateri dopuščajo največjo stopnjo recikliranja in ponovno uporabo že uporabljenih surovin, delovnih ali pomožnih snovi oziroma prehod na take postopke |
| Celuloza | uporaba protitočnega sistema bele vode iz proizvodnje papirja v proizvodnjo vlaknin, odvisno od stopnje integriranosti |
| Celuloza | uporaba razklopa s kuhanjem glede na vrsto celuloze, ki se proizvaja, |
| Olja in maščobe-nova | uporaba semen oljnic z zmanjšanim deležem sluzi in prostih oziroma neželenih maščobnih kislin ter uporaba semen oljnic z manjšo vsebnostjo pesticidov, če to dopušča uporabljeni postopek rafiniranja |
| Tekstil | uporaba sintetičnih škrobil z visoko stopnjo biološke razgradljivosti |
| Fitofarmacevtska, Emisija hal. oglj. | uporaba sinteznih postopkov z velikim izkoristkom snovi in energije z najugodnejšim vodenjem reakcije ter optimalnim krmiljenjem strojev in naprav |
| Klavnice | uporaba sit za zadrževanje trdnih delcev pred vstopom v kanalizacijske cevi naprave |
| Dimni plini | uporaba sklenjenega krogotoka vode za pranje in uporabljenih pralnih kemikalij pri pranju dimnih plinov |
| Olja in maščobe-nova | uporaba suhega taljenja za pridobivanje živalskih masti |
| Dimni plini | uporaba suhih postopkov za zadrževanje trdnih delcev v dimnem plinu pred pranjem dimnih plinov |
| Barvne kovine, Siva litina, zlitine, Železo in jeklo-nova | uporaba suhih sistemov za odpraševanje, kjer je to tehnično izvedljivo |
| Hladilne vode | uporaba takih netoksičnih snovi pri uporabi disperzijskih sredstev, za katere iz podatkov varnostnega lista sledi, da razgradijo v štirinajstih dneh več kot 80 odstotkov mikroorganizmov, merjeno s preskusnimi metodami iz standarda SIST ISO 7827 |
| Klavnice | uporaba tehnik pranja prašičev s sploščenimi brizgalnimi šobami in časovno omejenim delovanjem |
| Klavnice | uporaba tehnik sterilizacije žag za razpolovitev z avtomatsko upravljanimi sterilizatorji na vročo vodo |
| Klavnice | uporaba tehnik za optimalno izkrvavitev živali in čim večje zajetje krvi |
| Priprava vode | uporaba tehnologij priprave vode, pri katerih nastajajo čim manjše količine odpadkov ali pri katerih nastajajo taki odpadki, ki jih je mogoče ponovno uporabiti ali pa jih reciklirati na primer v proizvodnji gradbenih materialov |
| Usnje krzno-nova | uporaba tehnologije kromovega strojenja z velikim izkoristkom strojil ali ponovno uporabo kromovih strojilnih kopeli |
| Klavnice | uporaba tunela z vodno prho oziroma meglo, ali uporaba hitro ohlajevalnega tunela za hlajenje obdelovancev |
| Celuloza, Papir, karton, lepenka | uporaba vlaknin, polnil in pomožnih sredstev, ki ne preprečujejo čiščenja odpadne vode in recikliranja odpadnega papirja |
| Farmacevtski izdelki in učinkovine | uporaba z avtomatiko podprtih ukrepov za nadzor nad tehnološkimi procesi z namenom čim večjega izkoristka vhodnih surovin, zmanjšanja količine neželenih stranskih produktov in preostanka snovi na najmanjšo mogočo mero ter zgodnjega odkrivanja in odpravljanja motenj obratovanja naprav za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov |
| Fitofarmacevtska, Emisija hal. oglj. | uporaba zadrževalnih bazenov za izravnavo količin odpadne vode na izpustu |
| Barvne kovine | uporaba zaprtega krogotoka odpadnih voda pri proizvodnji anod |
| Barvne kovine | uporaba zaprtega krogotoka vode za luženje materiala iz praznjenja peči |
| Priprava vode | uporaba zaprtega krogotoka za odpadne vode, ki nastaja pri izpiranju peščenih filtrov, razen pri pripravi pitne vode |
| Hladilne vode | upoštevanje ekotoksikoloških podatkov iz varnostnih listov uporabljenih kemikalij |
| Farmacevtski izdelki in učinkovine | upoštevanje ekotoksikoloških podatkov o surovinah in pomožnih snoveh, ki so navedeni v varnostnih listih pri njihovem izboru tako, da se zmanjša možnost nastanka nevarnih reakcijskih produktov v proizvodnih procesih na raven, ki omogoča obdelavo industrijske odpadne vode z biološkimi postopki |
| Kemično čiščenje (Tekstil-nova ) | upoštevanje navodila za obratovanje, ki ga je izdal izdelovalec naprave |
| Odvajanje s cest | upravljavec javne ceste mora inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, prijaviti vsak izpad zadrževalnika ali čistilne naprave padavinske odpadne vode ali lovilca olj, ki povzroči čezmerno onesnaženost padavinske odpadne vode na iztoku |
| Odvajanje s cest | upravljavec zadrževalnika, čistilne naprave padavinske odpadne vode ali lovilca olj, ki odvaja padavinske odpadne vode s cestišča javne ceste, mora ob okvari teh naprav ali ob stanju v usedalnikih teh naprav, ki povzroči ali lahko povzroči čezmerno onesnaženost padavinske odpadne vode na iztoku, sam takoj začeti z izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje čezmernega onesnaževanja |
| Premog | uredba ne vsebuje ukrepov |
| Emisija kadmija | uredba ne vsebuje ukrepov |
| Emisija živega srebra | uredba ne vsebuje ukrepov |
| Klorakalna elektroliza | ustvarjanje podtlaka z napravami, ki ne uporabljajo vode |
| Kovine-nova | uvedba in uporaba krožnih sistemov za ponovno uporabo emulzij pri hlajenju in mazanju |
| Celuloza | uvedba vodnega krogotoka – obtoka vode v obratu za proizvodnjo mehanske vlaknine |
| Hladilne vode | večkratna uporaba hladilne vode z zaporedno postavitvijo pretočnih hladilnih sistemov zlasti v obrtnih in industrijskih procesih |
| Kovine-nova | večkratna uporaba vode za spiranje z uporabo primernih metod, kot so krožni sistemi z uporabo ionskih izmenjevalcev, kaskadno spiranje, spiranje z brizganjem in ostali varčni postopki spiranja |
| Celuloza | vgradnja izenačevalnega bazena in uvedba primarnega čiščenja |
| Barvne kovine, Siva litina, zlitine, Železo in jeklo-nova | vodenje obratovalnega dnevnika, iz katerega je razvidna količina uporabljenih topil in čistil ter čas uporabe in navedba proizvajalca topil in čistil s povzetkom njegove izjave, da ta topila in čistila ne vsebujejo organsko vezanih halogenov |
| Klavnice | vozila za dovoz živali je treba najprej mehansko očistiti in šele nato oprati z uporabo visokotlačnih postopkov |
| Reja živali | vsi ukrepi, ki prispevajo k zmanjšanju deleža vode v gnojevki in s tem zmanjšanju dnevnih količin vode, kot so reciklažno izpiranje kanalov in pranje z visokotlačnimi napravami |
| Vozila | vzpostavitev delno ali v celoti zaprtih krogotokov za sredstva za dekonserviranje vozil in odpadno vodo, ki nastaja pri dekonserviranju vozil |
| Vozila | vzpostavitev delno ali v celoti zaprtih krogotokov za odpadno vodo za izpiranje v avtomatskih napravah za pranje karoserij, če se uporabljajo koncentrati voska z deležem aromatskih topil večjim od 20%, |
| Vozila | vzpostavitev delno ali v celoti zaprtih krogotokov za odpadno vodo, ki nastaja na pralnih površinah ali napravah za pranje karoserij za lokomotive in vagone ter za mobilne stroje in naprave če je povprečno mesečno število opranih lokomotiv, vagonov, mobilnih strojev in naprav več kot 100, |
| Vozila | vzpostavitev delno ali v celoti zaprtih krogotokov za odpadno vodo, ki nastaja na pralnih površinah ali napravah za pranje karoserij za tovorna vozila s skupno težo nad 7,5 t, če je povprečno mesečno število opranih vozil več kot 200, |
| Vozila | vzpostavitev delno ali v celoti zaprtih krogotokov za odpadno vodo, ki nastaja na pralnih površinah za osebna vozila in tovorna vozila z skupno težo do 7,5 t, če je povprečna dnevna poraba vode večja od 5 m3, |
| Vozila | vzpostavitev delno ali v celoti zaprtih krogotokov za odpadno vodo, ki nastaja pri pranju in čiščenju motorjev, podvozij ali dna vozil pri uporabi topil za hladno čiščenje, ki tvorijo stabilne emulzije, če je povprečna dnevna poraba vode večja od 0,5 m3, |
| Vozila | vzpostavitev delno ali v celoti zaprtih krogotokov za odpadno vodo, ki nastaja pri pranju oziroma čiščenju delov vozil in |
| Vozila | vzpostavitev delno ali v celoti zaprtih krogotokov za odpadno vodo, ki nastaja pri pranju v avtomatskih napravah za pranje karoserij osebnih vozil, če je povprečna dnevna poraba vode večja od 5 m3, |
| Odvajanje s cest | za zaledne vode in padavinsko vodo, ki odteka s cestišča javnih cest, ki niso ceste iz prvega odstavka prejšnjega člena, je treba pri načrtovanju zagotoviti razpršeno odvajanje padavinske vode, če je to tehnično izvedljivo ob upoštevanju ekonomsko upravičenih stroškov |
| Klavnice | začasne hleve za živali je treba najprej mehansko očistiti in šele nato oprati z uporabo tehnik čiščenja iz prvega odstavka tega člena |
| Tekstil | zadrževanje ali ponovna uporaba: sintetičnih škrobil po razškrobljenju, ostankov barvnih raztopin, ostankov raztopin po plemenitenju, ostankov po plastenju in kaširanju, ostankov tiskarskih barv |
| Meso mleko krma | zadrževanje drobcev sira in sirotke znotraj območja naprave tako, da se prepreči odvajanje drobcev sira in sirotke v kanalizacijo in neposredno v vode |
| Klorakalna elektroliza | zadrževanje in recikliranje slanice v proizvodnem procesu |
| Papir, karton, lepenka, Celuloza | zadrževanje in recikliranje snovi znotraj proizvodnega procesa |
| Kemično čiščenje (Tekstil-nova ) | zagotavljanje enakomernega odvajanja odpadne vode prek čistilno-usedalnnega bazena čistilne naprave pri neposrednem odvajanju odpadne vode v vodotok |
| Farmacevtski izdelki in učinkovine | zajemanje in odvajanje padavinske odpadne vode, hladilne vode in industrijske odpadne vode z ločenim kanalizacijskim sistemom |
| Celuloza | zajemanje nastale raztopine po procesu delignifikacije lesa z najmanj 98 odstotkov stopnjo zajetja organskih snovi v proces regeneracije |
| Odvajanje s cest | zaledne vode in padavinske vode s cestišč javnih cest se lahko odvajajo v javno kanalizacijo, če so zadrževalniki padavinske odpadne vode prilagojeni na sposobnost zadrževanja zalednih voda ali padavinske vode s cestišč javnih cest na dopusten iztok v komunalno ali skupno čistilno napravo in je investitor oziroma upravljavec javne ceste pridobil za tako odvajanje privolitev upravljavca javne kanalizacije |
| Tekstil | zamenjava ali zmanjšanje uporabe težko odstranljivih in nerazgradljivih organskih spojin silikona |
| Klavnice | zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo aktivni klor s sredstvi, ki so manj nevarna za vodno okolje, kot je na primer perocetna kislina, če tehnologija in zahteve po higieni to dopuščajo |
| Alkohol-nova | zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo klor z vodikovim peroksidom in perocetno kislino |
| Meso mleko krma | zamenjava dezinfekcijskih sredstev, ki vsebujejo klor z vodikovim peroksidom in perocetno kislino, če je to tehnično izvedljivo in nima nezaželenih učinkov v proizvodnji |
| Celuloza | zamenjava elementarnega klora pri beljenju celuloze s kisikom, ozonom, peroksidom ali klorovim dioksidom |
| Celuloza | zamenjava hipoklorita pri beljenju celuloze zlasti s peroksidom ali ozonom |
| Usnje krzno-nova | zamenjava tehnologije luženja s hidrolizo dlak s tehnologijo luženja z ohranjanjem dlak |
| Tekstil | zamenjava vhodnih surovin s takimi, ki manj obremenjujejo vode, če to ne zmanjšuje kakovost izdelkov |
| Steklo-nova | zapiranje krogotoka hladilne vode ali hladilnih emulzij |
| Steklo-nova | zapiranje krogotoka hladilnih mazivnih emulzij iz postopka oblikovanja stekla |
| Steklo-nova | zapiranje krogotoka izpiralne in pralne vode |
| Steklo-nova | zapiranje krogotoka izpiralne vode iz procesa čiščenja odpadnega zraka in čiščenja steklenih izdelkov |
| Steklo-nova | zapiranje krogotoka izpiralne vode pri čiščenju naprav in čiščenju odpadnega zraka |
| Steklo-nova | zapiranje krogotoka odpadne vode iz mehanske obdelave in čiščenje delnega toka, če je to potrebno |
| Zdravst. in veterin. dejavnost | zapiranje krogotoka pralnih in dezinfekcijskih sredstev v objektih in napravah za sterilizacijo ali dezinfekcijo, |
| Olja in maščobe-nova | zapiranje krogotoka pri preestrenju in plemenitenju |
| Steklo-nova | zapiranje krogotoka uporabljene vode v proizvodnji ter pralne vode iz čiščenja odpadnega zraka in čiščenja naprav |
| Klavnice | zapiranje krogotokov hladilne vode in ponovna uporaba zgolj toplotno obremenjene hladilne vode v proizvodnem procesu |
| Olja in maščobe-nova | zapiranje krogotokov za kondenzno vodo z vgrajenimi sistemi lovilcev za zadrževanje delcev iz naprav za sušenje surovega olja in praženje tropin |
| Klavnice | zapiranje krogotokov za transportno vodo, če ni mogoče uporabljati suhega transporta |
| Klavnice | zaščita odtokov iz naprave z mrežicami ali loputami za preprečevanje prehajanja trdnih delcev v odpadno vodo |
| Kovine-nova | zbiranje in od odpadne vode ločeno odstranjevanje topil in odpadnih raztopin za razmaščevanje in čiščenje, ki niso na vodni osnovi ter gošč, ki vsebujejo težke kovine |
| Kovine-nova | zbiranje in vračanje etilendiamintetraocetne kisline (EDTA) in njenih homologov ter soli iz kemičnih bakrovih kopeli in pripadajočih izpirnih vod |
| Dimni plini | zmanjšanje emisij NOx v zgorevalnem plinu na podlagi zgorevalnotehničnih ukrepov |
| Celuloza | zmanjšanje količine odpadne vode z zapiranjem krogotokov |
| Papir, karton, lepenka | zmanjšanje količine odpadne vode z zapiranjem krogotokov |
| Dimni plini | zmanjšanje obremenjevanja odpadnih voda z amoniakom in dušikovimi oksidi zaradi dodajanja reducirajočih dušikovih spojin v tok zgorevalnega plina pri čiščenju dimnih plinov |
| Alkohol-nova | zmanjšanje porabe sveže vode z uporabo čistilnih postopkov, varčnih z vodo, kot je visokotlačno pranje, ter z večkratno uporabo čištilnih vod, z zaprtim krogotokom pralno-dezinfekcijskih sredstev za pranje steklenic in embalaže |
| Alkohol-nova | zmanjšanje porabe sveže vode z zapiranjem krogotoka vode za pranje z uporabo separacijskih ukrepov v krogotokih |
| Barvne kovine | zmanjšanje porabe sveže vode z zapiranjem krogotoka vode za pranje z uporabo separacijskih ukrepov v krogotokih |
| Klavnice | zmanjšanje porabe sveže vode za čiščenje z uporabo čistilnih postopkov varčnih z vodo, kakor so visokotlačno pranje, uporaba separacijskih ukrepov v krogotokih ali uvedba zaprtega sistema pranja opreme, tam kjer je to tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno |
| Farmacevtski izdelki in učinkovine | zmanjšanje porabe vode in zmanjševanje količin industrijske odpadne vode z: 1) zapiranje krogotokov hladilne vode in ponovna uporaba zgolj toplotno obremenjene hladilne vode v proizvodnem procesu, če tehnologija in zahteve v zvezi z doseganjem kakovosti izdelkov to dopuščajo, 2) kroženje ali večkratna uporaba manj obremenjenih kondenzatov, ali vode za pranje ali spiranje ter uporaba ukrepov za vmesno čiščenje, če je to potrebno, 3) nadomeščanje mokrih postopkov hlajenja s suhimi, če je to tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno, 4) opustitev uporabe mešalnih kondenzatorjev, kadar je to mogoče 5) uporaba brezvodnih postopkov za čiščenje odpadnih plinov, če je to zaradi lastnosti odpadnih plinov mogoče, 6) uporaba brezvodnih postopkov za ustvarjanje podtlaka 7) uporaba čistilnih postopkov, ki varčujejo z vodo (npr. pranje v nasprotnem toku pri čiščenju izdelkov), 8) uporaba očiščene procesne vode v obtočnih hladilnih sistemih, če je to tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno, |
| Meso mleko krma | zmanjšanje porabe vode z uporabo čistilnih postopkov varčnih z vodo, kakor je visokotlačno pranje, z večkratno uporabo čistilnih vod, z zaprtim krogotokom pralno-dezinfekcijskih sredstev za pranje in s prednostno uporabo suhega čiščenja surovin |
| Kemično čiščenje (Tekstil-nova ) | zmanjšanje uporabe pralnih sredstev, ki vsebujejo fosfor, prednostna uporaba belilnih komponent, ki se odmerjajo ločeno in uporaba belilnih sredstev brez klora pri pranju s postopki beljenja |
| Kovine-nova | zmanjševanje izgub sestavin kopeli z izbiro primernega prevoza obdelovancev, s preprečevanjem prelivanja, z ustreznim brizganjem in z izbiro optimalne sestave kopeli (delovne raztopine) |
| Klorakalna elektroliza | zmanjševanje porabe ter preprečevanje sproščanja žveplove kisline v postopku sušenja klora (koncentriranje žveplove kisline na lokaciji z obtočnimi izparilniki, uporaba izrabljene kisline za uravnavanje pH v procesu in v odpadnih vodnih tokovih) |

*Legenda:

| Celuloza | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za inegrirano proizvodnjo vlaknin in papirja, kartona ali lepenke (Uradni list RS, št. 7/07) |
| --- | --- |
| Alkohol-nova | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo alkoholnih in brezalkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 45/07) |
| Barvne kovine | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin (Uradni list RS, št. 45/07) |
| Celuloza | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo celuloze in naprav za inegrirano proizvodnjo vlaknin in papirja, kartona ali lepenke (Uradni list RS, št. 7/07) |
| Dimni plini | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za čiščenje dimnih plinov (Uradni list RS, št. 28/00, 84/02) |
| Emisija hal. oglj. | Uredba o emisiji nevarnih halogeniranih ogljikovodikov pri odvajanju odpadnih vod (Uradni list RS, št. 84/99) |
| Farmacevtski izdelki in učinkovine | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov in učinkovin (Uradni list RS, št. 94/07) |
| Fitofarmacevtska | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 84/99) |
| Hladilne vode | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo pare in vroče vode (Uradni list RS, št. 28/00) |
| Izcedne vode | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08) |
| Kemično čiščenje (Tekstil-nova ) | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za pranje in kemično čiščenje tekstilij (Uradni list RS, št. 41/07) |
| Klavnice | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora in predelovalnih obratov živalskih stranskih proizvodov (Uradni list RS, št. 45/07) |
| Klorakalna elektroliza | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz naprav za kloralkalno elektrolizo (Uradni list RS, št. 81/07) |
| Kovine-nova | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo barvnih kovin (Uradni list RS, št. 45/07) |
| Meso mleko krma | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za obdelavo in predelavo živalskih in rastlinskih surovin ter mleka pri proizvodnji hrane za prehrano ljudi in živalske krme (Uradni list RS, št. 45/07) |
| Odvajanje s cest | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) |
| Olja in maščobe-nova | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti (Uradni list RS, št. 45/07) |
| Papir, karton, lepenka | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo papirja, kartona in lepenke (Uradni list RS, št. 7/07) |
| Priprava vode | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Uradni list RS, št. 28/00) |
| Reja živali | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov reje domačih živali (Uradni list RS, št. 10/99, 7/00) |
| Sežig in sosežig odpadkov | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežgu odpadkov (Uradni list RS, št. 51/0, 56/02, 84/02, 46/04) |
| Siva litina, zlitine | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz livarn in kovačij sive litine, zlitin z železom in jekla (Uradni list RS, št. 45/07) |
| Steklo-nova | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov (Uradni list RS, št. 45/07) |
| Tekstil | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo, predelavo in obdelavo tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 7/07) |
| Usnje krzno-nova | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo rastlinskih in živalskih olj in masti (Uradni list RS, št. 45/07) |
| Vozila | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99, 40/04) |
| Zdravst. in veterin. dejavnost | Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 10/99) |
| Železo in jeklo-nova | Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju vode iz naprav za proizvodnjo in obdelavo železa in jekla (Uradni list RS, št. 45/07) |

Temeljni ukrepi za področje onesnaževanja zaradi poselitve

| Uredba | Pravna podlaga (glede ne uredbo) | Direktiva 91/271/EGS (1) | Direktiva 2008/1/ES (2) | Direktiva 2006/11/ES (3) | Ostale direktive (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/1996) Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje(Uradni list RS št. 12/00, 83/02, 78/06) Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09) | Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06, 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08); |  |  |  | 97/11/ES |
| Uredba o ravnanju z blatom iz KČN v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08) | Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 8. člen) | 91/271/EGS |  |  | 86/278/EGS |
| Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07) |  | 91/271/EGS |  | 2006/11/ES | 2006/44/ES |
| Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01, 45/07) | Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57., 64. člen), Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 4. člen) | 91/271/EGS |  | 2006/11/ES | 2006/44/ES 2006/7/ES |
| Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/02, 98/07) | Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57., 64. člen), Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 4. člen) | 91/271/EGS |  | 2006/11/ES |  |

Legenda:

(1) Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS)

(2) Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (2008/1/ES; kodificirana različica 96/61/EC)

(3) Direktiva o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (2006/11/ES; Kodificirana različica 76/464/EEC)

(4) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES o upravljanju kakovosti kopalnih voda in razveljavitvi Direktive 76/160/EGS

Direktiva Sveta 85/337/EGS o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

Direktiva Sveta 97/11/ES o spremembi Direktive 85/337/EGS o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

Direktiva Sveta 86/278/EGS o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu

Direktive o nadzoru izpustov posebnih snovi, kot so živo srebro (82/176/EGS in 84/156/EGS), kadmij (83/513/EGS), heksaklorocikloheksan (84/491/EGS), izpustov snovi iz Seznama 1 (86/280/EGS, 88/347/EGS, 90/415/EGS)

Direktiva 2006/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o kakovosti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da se omogoči življenje rib

Podrobnejši opis temeljnih ukrepov za področje onesnaževanja zaradi poselitve

| Ukrep | Opis ukrepa |
| --- | --- |
| Dodatna obdelava komunalne odpadne vode na obm. kopalnih voda | Dodatna obdelava odpadne vode – čiščenje komunalne odpadne vode po postopku, s katerim se dosega odstranjevanje mikrobiološkega onesnaženja tako, da dosegajo vode, v katere se odpadne vode iztekajo, ustrezno kakovost v skladu s predpisom, ki ureja kakovost površinskih voda, in predpisom, ki ureja kakovost kopalnih voda. Med kopalno sezono, določeno s predpisi, ki urejajo upravljanje kopalnih voda, mora upravljavec komunalne čistilne naprave zagotoviti za komunalno odpadno vodo z območja poselitve, ki je na prispevnem območju občutljivega območja zaradi kopalnih voda, poleg terciarnega čiščenja tudi dodatno obdelavo komunalne odpadne vode, če gre za: – neposredno odvajanje komunalne odpadne vode v površinsko vodo, kjer se nahaja kopalna voda, ali njene pritoke, gorvodno od kopalne vode, od koder je čas dotoka do meje območja kopalne vode enak ali manjši od 48 ur, ali – posredno odvajanje odpadne vode v podzemno vodo na območju obrežnega pasu površinskih voda iz prejšnje alineje, v širini 300 m. Pri odvajanju komunalne odpadne vode kakovost odpadne vode na iztoku iz dodatne obdelave ne sme presegati mejnih vrednosti za mikrobiološke parametre (preglednica 3 priloga 2 uredbe). |
| Predpisovanje postopka, v katerem je treba ugotoviti, ali nameravani poseg v okolje, ki predstavlja potencialno nevarnost za okolje, lahko povzroči njegovo poškodbo ali degradacijo, oziroma ali je ta poseg sploh možen z vidika posledic na okolje. | Merila, ki so navedena v Uredbi 78/06. so neprimerna za varovanje voda v Sloveniji. Primer – PVO je potrebna za: - čistilno napravo odpadne vode z zmogljivostjo večjo od 150 000 PE |
| Nadzor nad emisijami snovi – odvajanje odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo |  |
| Nadzor nad emisijami iz KČN |  |
| Izgradnja kanalizacijskih sistemov na območjih z več kot 2 000 PE | Države članice EU zagotovijo za vse aglomeracije večje od 2 000 PE kanalizacijske sisteme za komunalno odpadno vodo. |
| Izgradnja velikih čistilnih naprav, večjih od 2 000 PE | Za komunalne odpadne vode, ki nastajajo v aglomeracijah večjih od 2 000 PE, mora biti pred izpustom v okolje zagotovljeno sekundarno čiščenje odpadne vode na KČN. |
| Nadzor nad emisijami iz industrijskih naprav – ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda in pogoji za prilagoditev mejnih vrednosti |  |
| Izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav in neprepustnih greznic | Izgradnja malih KČN oz. neprepustnih greznic s kontroliranim praznjenjem in Učinkovit nadzor praznjenja in monitoring malih KČN oz. neprepustnih greznic |
| Izgradnja komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja na območjih z manj kot 2 000 PE | Naselja z več kot 50 PE (obremenitvijo nad 20 PE/ha, oz. nad 10PE/ha za občutljiva območja, vplivna območja kopalnih voda ali VVO), morajo biti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem z iztokom na komunalno čistilno napravo. Pomembno je tudi ustrezno redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture. |
| Izgradnja zadrževalnih bazenov na mešanih kanalizacijskih sistemih | Razbremenjevanje čistilnih naprav pri mešanem kanalizacijskem sistemu (hidravlično) in preprečevanje posledic onesnaženja prvega vala po močnejših padavinah |
| Obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav | Primerna končna dispozicija blata |

PRILOGA III

Shematski prikaz obravnave temeljnih ukrepov, ki se nanašajo na varstvo voda

PRILOGA IV

Preveritev prilagoditvene sposobnosti ukrepov iz generičnega seznama

| Ukrep | Prilagajanje |
| --- | --- |
| Za točkovne obremenitve | opis | sposobnost | vpliv |
| Izgradnja ali posodobitev industrijske čistilne naprave | Ukrep za zmanjševanje obremenjevanja okolja iz točkovnih virov onesnaženja – Velja v primeru, da so mejne emisijske vrednosti prametrov v odpadni vodi presežene kljub upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik | + | Kakovost voda |
| Preusmeritev izpusta v večji vodotok | Ukrep za zmanjševanje obremenjevanja okolja iz točkovnih virov onesnaženja – Velja v primeru, da so mejne emisijske vrednosti prametrov v odpadni vodi presežene kljub upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik | + | Kakovost voda, ob upoštevanju scenarijev podnebnih sprememb |
|  |  | − | Kakovost voda, če ne upoštevamo scenarijev podnebnih sprememb |
| Opredelitev in vzpostavitev območij mešanja | Opredelitev in vzpostavitev prehodnih območij mešanja v neposredni bližini mest izpustov v skladu z zakonodajo | ± | Kakovost voda, ob upoštevanju scenarijev podnebnih sprememb pri določitvi območij |
|  |  | + | Kakovost voda |
| Vzpostavitev registra legalnih in nelegalnih odlagališč | Vzpostavitev registra legalnih in nelegalnih odlagališč z namenom nadzora in sanacije preteklih bremen | + | Kakovost voda |
| Prilagoditev mejnih vrednosti in ukrepi za zmanjševanje obremenjevanja voda | Posebne zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij snovi pri odvajanju industrijskih odpadnih vod in ukrepi, ki jih morajo upravljavci industrijskih obratov ali naprav, izvajati z namenom zmanjševanja emisije snovi, so navedeni v emisijskih uredbah. | ± | Kakovost voda, ob upoštevanju scenarijev podnebnih sprememb pri izdelavi kriterijev |
|  |  | + | Kakovost voda |
|  |  | ~ | Kakovost voda, ob neupoštevanju podnebnih sprememb |
| Nadzor nad onesnaženjem | Nadzor nad industrijskim onesnaženjem - spremljanje stanja in poročanje o emisijah snovi Nadzor nad emisijami nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje | + | Kakovost voda |
| Sodelovanje industrije v prostovoljnih instrumentih varstva okolja | Prostovoljna udeležba podjetij v sistemu ravnanja z okoljem (EMAS), revidiranem sistemu skupnosti za podeljevanja znaka za okolje (ECOLABEL) | + | Kakovost voda |
| Izgradnja komunalnih čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja | Naselja z več kot 50 PE (obremenitvijo nad 20 PE/ha, oz. nad 10PE/ha za občutljiva območja, vplivna območja kopalnih voda ali VVO), morajo biti opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem z iztokom na komunalno čistilno napravo. Pomembno je tudi ustrezno redno vzdrževanje obstoječe infrastrukture. | + | Kakovost voda |
| Izgradnja zadrževalnih bazenov na mešanih kanalizacijskih sistemih | Razbremenjevanje čistilnih naprav pri mešanem kanalizacijskem sistemu (hidravlično) in preprečevanje posledic onesnaženja prvega vala po močnejših padavinah | ± | Kakovost voda, če so pri dimenzioniranju upoštevani scenariji nalivov |
|  |  | + | Kakovost voda |
|  |  | ~ | Kakovost voda, če je omogočeno povečanje kapacitete |
| Obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav | Primerna končna dispozicija blata, skladna z obstoječo zakonodajo | ++ | Kakovost voda, če s primerno tehniko znižamo obstoječe emisije toplogrednih plinov |
| Nadgradnja komunalnih čistilnih naprav | Ukrepi za izboljšanje čiščenja na obstoječih čistilnih napravah (membranska filtracija, mikrosita, peščeni filtri, dezinfekcija (kemična, dezinfekcija s fizikalnimi metodami, s segrevanjem, UV), ultrafiltracija, reverzna osmoza, poliranje, dodatno izločanje hranil s pomočjo vodnih lilij) | + | Kakovost voda |
| Nadzor nad emisijami snovi | Ustrezen nadzor nad izpusti iz KČN, deponijskimi izcednimi vodami, itd. - spremljanje stanja in poročanje o emisijah snovi | + | Kakovost voda |

| Ukrep | Prilagajanje |
| --- | --- |
| Za razpršene obremenitve | opis | sposobnost | vpliv |
| Gnojenje kmetijskih površin in izpusti iz kmetijskih objektov | Strokovno utemeljeno gnojenje po načelih dobre kmetijske prakse in upoštevanje mejnih vrednosti letnih vnosov. Zagotavljanje ustreznih skladiščnih kapacitet za živinska gnojila. | + | Kakovost voda - za dobre prakse, skladiščne kapacitete |
|  |  | ± | Kakovost voda, če se mejne vrednosti prilagodijo scenarijem podnebnih sprememb |
| Gnojenje kmetijskih površin in izpusti iz kmetijskih objektov | Izboljšani načini podtalnici prijaznih tehnik trosenja organskih gnojil. Uporaba gnojilnih načrtov za vsa kmetijska zemljišča in nenapovedane kontrolne analize vsebnosti hranil v tleh. Subvencioniran odvoz presežkov živinskih gnojil izven območja vodonosnika. Zmanjšanje in opustitev gnojenja z anorganskimi gnojili. Podaljšanje rokov za prepoved gnojenja z organskimi gnojili. | + | Kakovost voda - za način trosenja, kontrolne analize, odvoz presežkov, zmanjšanje gnojenja |
|  |  | ± | Kakovost voda, če se roki prepovedi in gnojilni načrti prilagodijo scenarijem podnebnih sprememb |
| Uporaba in ravnanje s sredstvi za zaščito rastlin | Zahteve glede uvoza dovoljenih aktivnih snovi. Prepoved uporabe sredstev za varstvo rastlin na priobalnih zemljiščih v tlorisni širini 15 m od obale voda 1. reda in 5 m od obale voda 2. reda. | ± | Kakovost voda, če se obseg priobalnih zemljišč in uvozne kvote prilagodijo scenarijem podnebnih sprememb |
|  |  | + | Kakovost voda |
| Uporaba in ravnanje s sredstvi za zaščito rastlin | Oseba ki rokuje s sredstvi za zaščito rastlin mora izpolnjevati predpisane pogoje glede izobrazbe in strokovne usposobljenosti. Sredstva se uporabljajo v skladu z navodili za uporabo. Pri čiščenju je prepovedano točkovno izpuščanje v vode. Pri uničenju zalog sredstev morajo imetniki zalog ravnati v skladu s pravilnikom, ki ureja ravnanje z odpadki. | + | Kakovost voda |
| Sprememba ali prilagoditev kmetijske prakse | Ukrepi prilagajanja živinorejskih obratov najboljšim razpoložljivim tehnikam. | ++ | Kakovost voda, če nova praksa zmanjšuje emisije toplogrednih plinov |
| Sprememba ali prilagoditev kmetijske prakse | Ukrepi, ki so zajeti v Kmetijsko okoljskem programu. Opustitev njivskih površin, vodi prijazno kmetijstvo (opustitev posebnih kultur), vmesna setev, reševanje presežkov živinskih gnojil na nivoju države, zmanjšanje oz. prerazporeditev števila živine na enoto površine. | ++ | Kakovost voda, če nova praksa zmanjšuje emisije toplogrednih plinov |
| Sajenje rastlin v kolobarju | Ukrepi vmesnih posevkov, po določenih kulturah katerim sledijo različni jari posevki. Enoletna ali dvoletna praha, ozelenitev brez leguminoz in brez oranja v jesenskem času. | + | Kakovost voda, zlasti če je izbira kultur usklajena tudi s scenariji podnebnih sprememb |
| Raba prostora (kmetijskih zemljišč) | Ukrepi, ki so zajeti v Kmetijsko okoljskem programu in Naturi 2000 | ± | Kakovost voda, če je pri načrtovanju upoštevan vpliv podnebnih sprememb |
|  |  | + | Kakovost voda |
| Raba prostora (kmetijskih zemljišč) | Vzpostavitev puferskih con med kmetijskimi zemljišči in vodnimi telesi površinskih voda. Vzdrževanje oz. vzpostavitev mejic ob njivah. Zmanjšanje oz. preureditev dreniranih zemljišč. Menjava parcel za racionalnejše gospodarjenje. | + | Kakovost voda |
| Izobraževanje, osveščanje | Izobraževanje za kmetovalce, ki poteka v sklopu Kmetijsko svetovalne službe (KSS). Namenjeno je vsem kmetijskim gospodarstvom, ki se želijo seznaniti z ukrepi okolju prijaznega kmetijstva. | ± | Kakovost voda, če se kmetovalci seznanijo z vplivi podnebnih sprememb |
|  |  | + | Kakovost voda |
| Male komunalne čistilne naprave in neprepustne greznice | Izgradnja malih KČN oz. neprepustnih greznic s kontroliranim praznjenjem in Učinkovit nadzor praznjenja in monitoring malih KČN oz. neprepustnih greznic | + | Kakovost voda, če izpust v hidrološko primeren vodotok v skladu s scenariji podnebnih sprememb |

| Ukrep | Prilagajanje |
| --- | --- |
| Za biološke obremenitve | opis | sposobnost | vpliv |
| Izobraževanje | izobraževanje (stanje ekosistemov, posledice vnosov, zakonodaja) | ± | Stanje ekosistema, če se ribištvo seznani z vplivi podnebnih sprememb |
|  |  | + | Stanje ekosistema |
| preprečitev vnosa tujerodne vrste | nadzor nad vrstami, ki se vlagajo (predvsem podobnimi, npr. postrvji ostriž / navadni ostriž; koreselj / krap) | + | Stanje ekosistema |
|  |  | ~ | Stanje ekosistema, če se vnos prilagodi scenarijem podnebnih sprememb |
| učinkovit nadzor nad vzrejnimi objekti (za vzrejo za ribolov, za prehrano) | preprečevanje uhajanja rib iz ribogojnic, preprečevanje onesnaževanja iz vzrejnih objektov zaradi preobilnega krmljenja in zaradi uporabe zdravil | + | Kakovost voda Stanje ekosistema |
| Monitoring tujerodnih vrst | učinkovit nadzor ekosistema in ribjih populacij; proučevanje ekologije in biologije tujerodnih vrst in vplivov na živelj v novo naseljenih habitatih | + | Stanje ekosistema |
| Kontrola športnega ribolova | prepoved spuščanja kakršnih koli živih vab po zaključku ribolova | + | Stanje ekosistema |
| Informiranje, osveščanje širše javnosti | priprava ustreznih informacij in izobraževalnih programov za različne skupine poslušalcev (šole, lokalne skupnosti, vladne službe, turistične agencije itd.); sodelovanje na delovnih srečanjih in konferencah o tujerodnih vrstah | ± | Stanje ekosistema, če se poslušalci seznanijo tudi o scenarijih podnebnih sprememb |
|  |  | + | Stanje ekosistema |
| zgodnje odkrivanje prisotnosti tujerodnih vrst | učinkovit nadzor transporta rib v sisteme za komercialni ribolov v izogib slučajnim spustom v nova vodna telesa | + | Stanje ekosistema |
| direktno odstranjevanje tujerodnih vrst | direktno odstranjevanje s kemičnimi sredstvi ali z intenzivnim izlovom ali drugo ustrezno metodo | + | Stanje ekosistema |

| Ukrep | Prilagajanje |
| --- | --- |
| Za hidromorfološke obremenitve | opis | sposobnost | vpliv |
| Izboljšanje količine in dinamike vodnega toka | Opustitev odvzema vode | + | Vodne količine |
|  | Odstranitev zajezitve | − | Poplave, erozija, suša in pomanjkanje vode |
|  |  | ± | Hidromorfologija, če usklajeno s scenariji podnebnih sprememb |
|  | Zadrževanje padavinskega odtoka v porečju | + | Vodne količine; poplave, erozija |
|  | Opustitev osuševanja zemljišč | ++ | Hidromorfologija, vodne količine, poplave; mokrišča so ponor CO2 |
|  | Sprememba obratovanja hidroelektrarne | + | Dinamika vodnega toka |
|  | Izgradnja izravnalnega bazena na dolvodni strani hidroenergetske pregrade | + | Vodne količine in dinamika vodnega toka; poplave |
|  |  | ~ | Vodne količine in dinamika vodnega toka; poplave; če se obratovanje lahko prilagodi scenarijem podnebnih sprememb |
| Vzpostavitev povezave s telesi podzemne vode | Odstranitev togega zavarovanja rečnega/jezerskega dna | ± | Vzpostavitev vertikalne povezave; Pomanjkanje vode, če usklajeno s scenariji podnebnih sprememb |
|  |  | − | Globinska erozija |
|  | Nadomestitev togega s sonaravnim zavarovanjem rečnega/jezerskega dna | + | Vzpostavitev vertikalne povezave; globinska erozija |
| Premeščanje sedimenta | Odstranitev prečne zgradbe v strugi | − | Globinska erozija |
|  |  | ± | Premeščanje sedimenta, če usklajeno s scenariji podnebnih sprememb |
|  | Odstranitev prečne zgradbe na vtoku ali iztoku jezera | − | Globinska in bočna erozija |
|  |  | ± | Migracija vodnih organizmov, če usklajeno s scenariji podnebnih sprememb |
|  | Sonaravna ureditev prečne zgradbe | + | Premeščanje sedimenta |
|  | Strojno premeščanje proda preko prečne zgradbe | ± | Premeščanje sedimenta |
| Izboljšanje dinamike rečne struge ali obale | Gradnja prvotne rečne trase in prečnega profila | + | Hidromorfologija, poplave, če usklajeno s scenariji podnebnih sprememb |
|  | Odstranitev togega obrežnega zavarovanja | − | Bočna erozija |
|  |  | ± | Dinamika struge in obale, če usklajeno s scenariji podnebnih sprememb |
|  | Nadomestitev togega s sonaravnim obrežnim zavarovanjem | + | Dinamika struge in obale; bočna erozija, če usklajeno s scenariji razvoja podnebnih sprememb |
|  | Odstranitev (premik) protipoplavnih nasipov | − | Poplave, če odstranitev |
|  |  | ± | Hidromorfologija, če usklajeno s scenariji podnebnih sprememb |
|  |  | ~ | Poplave, če premik |
|  | Sonaravna ureditev prepustov in zacevljenih rek | + | Dinamika struge in obale; poplave |
|  | Omejitev gradnje obalnih objektov | + | Dinamika struge in obale; poplave, erozija |
|  | Sonaravna ureditev ali odstranitev togih obalnih objektov | + | Dinamika struge in obale; erozija, če sonaravna ureditev |
|  |  | − | Dinamika struge in obale; erozija, če odstranitev |
|  |  | ± | Dinamika struge in obale, če usklajeno s scenariji podnebnih sprememb |
| Izboljšanje strukture in substrata struge ali jez./mor. dna | Opustitev odvzemanja naplavin | − | Izboljšanje struge, globinska in bočna erozija |
|  |  | ± | Izboljšanje struge, če usklajeno s scenariji podnebnih sprememb |
|  | Omejitev količine odvzema naplavin | ~ | Izboljšanje struge, globinska in bočna erozija, če prilagojeno prihodnjim podnebnim razmeram in količina prilagodljiva |
|  | Prepoved oziroma omejitev poglabljanja jezerskega dna | + | Izboljšanje struge; globinska erozija |
|  | Zmanjševanje vnosa sedimenta (sanacija erozijskih žarišč) | + | Izboljšanje struge; globinska in bočna erozija |
|  | Preprečitev zasipavanja rečnih strug, jezer in morja | + | Izboljšanje struge; globinska in bočna erozija |
|  | Strojno čiščenje zaprojenih/zamuljenih strug oziroma jezerskega dna | + | Izboljšanje struge; globinska erozija |
|  | Vzpostavitev umetnih prodišč, brzic, lesenih odbijačev ipd. | ~ | globinska in bočna erozija, če usklajeno s scenariji prihodnjih hidroloških razmer |
| Izboljšanje strukture obrežnega pasu | Odkup zemljišč | + | Izboljšanje strukture; poplave, erozija |
|  | Preprečitev sezonskega premikanja substrata (obvodne aktivnosti) | + | Izboljšanje strukture |
|  | Preprečitev zasipavanja rečnih strug, jezer in morja | + | Izboljšanje strukture; erozija, poplave |
|  | Omogočanje sukcesivnega razvoja obrežne (priobalne) vegetacije | ~ | Poplave (obrežna veg.) |
|  |  | + | Erozija (obrežna veg.), poplave (priobalna veg.) |
|  | Zasaditev obrežne (priobalne) vegetacije | − | Poplave (obrežna veg.) |
|  |  | ± | Izboljšanje strukture, če usklajeno s scenariji podnebnih sprememb |
|  |  | + | Erozija (obrežna veg.), poplave (priobalna veg.) |
|  | Vzpostavitev obtokov, mrtvih rokavov, meandrov | + | Izboljšanje strukture; poplave, erozija |
|  | Vzpostavitev retencijskih površin | + | Izboljšanje strukture; poplave |
|  | Obnova mokrišč | ++ | Izboljšanje strukture; poplave; zmanjševanje koncentracij CO2 |

| Ukrep | Prilagajanje |
| --- | --- |
| Za posebno rabo voda | opis | sposobnost | vpliv |
| Uvedba ekonomskih inštrumentov za zagotavljanje trajnostne rabe vode in uresničevanja načela »plača povzročitelj obremenitve« – vodno povračilo | Določanje višine vodnega povračila Obračunavanje vodnega povračila Plačevanje vodnega povračila | + | Pomanjkanje vode |
| Uvedba ekonomskih inštrumentov za gospodarno rabo vodnih virov – cena vode z ustrezno cenovno politiko | Določanje in oblikovanje cen (tržne in lastne cene) storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanja in čiščenje odpadnih voda) | + | Pomanjkanje vode |
| Zagotavljanje nadzora nad odvzemi površinske in podzemne vode in nad zajezitvami površinske vode (monitoring) | Država ima vzpostavljen nadzor nad podeljevanjem vodnih pravic (ZV-1), prav tako ima izdelan register odvzemov, ki so dovoljeni na podlagi podeljenih vodnih dovoljenj, mora pa še vzpostaviti register odvzemov na podlagi podeljenih koncesij. S tem bo urejeno sistematično zbiranje vseh podatkov o količinah vode za posebno rabo. Način izvajanja monitoringa nad odvzemi in nad zajezitvami mora biti podrobno opisan v pogodbi ob podelitvi vodne pravice (koncesije, vodnega dovoljenja). Izvajanje monitoringa mora biti nadzorovano s strani posebne službe (inšpekcija). | + | Pomanjkanje vode |
| Poostritev nadzora nad dejansko rabo voda. | Dejanska raba vode se razlikuje od rabe, dovoljene z vodnimi dovoljenji, kar ima za posledico slabo stanje voda. S tem ukrepom bi se preprečevala nedovoljena raba vode. | + | Pomanjkanje vode |
| Izvajanje ukrepov za preprečevanje ali zmanjšanje vpliva dogodkov naključnega onesnaževanja | Narediti dostopnejše navodila obveščanja in scenarijev ukrepanja ob različnih vrstah naključnih onesnaževal (predvsem pri odvzemih vode za pitno vodo, pri odvzemih za prehrambeno industrijo, pri ribogojnicah, idr), zagotavljanja ustrezne opreme in sredstev za varstvo pred temi onesnaženji. | + | Kakovost pitne vode, če so upoštevani scenariji razvoja podnebnih sprememb in njihovega učinka na naravne nevarnosti |
| Določitev prioritete rabe vode v večnamenskih akumulacijah | Na akumulacijah se lahko izvajajo dejavnosti kot je turizem, ribolov, vodo se rabi za namakanje, gojenje rib, za zadrževanje visokih voda, idr, zato je potrebno na akumulacijah določiti prioriteto rabe voda oz. razpoložljivega volumna. | ++ | Pomanjkanje vode, če so prioritete določene v skladu s scenariji razvoja podnebnih sprememb; Izraba potencialnih priložnosti in uvajanje obnovljivih virov energije |
| Uvajanje proizvodnih in storitvenih tehnoloških procesov, ki imajo majhno porabo vode | Uvajanje BAT tehnologij, zaprtih tokokrogov idr. | + | Pomanjkanje vode |
| Uvajanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu in prilagoditev vrste in način kmetovanja | Način in vrste kmetovanja bo potrebno prilagoditi vse večjim potrebam po vodi in pretečim podnebnim spremembam. Določiti bo potrebno območja, kjer se lahko gojijo rastline, ki se lahko prilagajajo suši (na sušnih območjih) in območja, kjer se lahko gojijo tudi rastline, ki potrebujejo več vlage (vlažna območja). | + | Pomanjkanje vode, če način kmetovanja prilagojen scenarijem podnebnih sprememb |
| Spremeniti (skrajšati) dobo, za katero se podeljuje vodno pravico | Obdobje za katerega se podeljuje vodno pravico je načeloma 30 let. Predlagamo, da se ta doba skrajša na 10 let, z možnostjo podaljšanja. V primeru, da po vsakih nadaljnjih 10-ih letih nastopijo okoliščine, ki zahtevajo prenehanje posebne rabe voda, se pogodbe ne podaljša brez odškodnin, obrazložitev in možnosti tožbe. | ± | Pomanjkanje vode |
| Ukrepi, s katerimi se bo racionaliziralo upravne postopke za podeljevanje vodnih pravic | Postopki za podeljevanje vodnih pravic so dolgotrajni in dragi. Postopki bodo krajši, ob pripravljenih strokovnih podlagah, ki bodo določale kje in pod kakšnimi pogoji, ter katera vrsta posebne rabe voda je na določenem območju sploh mogoča. | + | Pomanjkanje vode, če so v strokovnih podlagah upoštevani scenariji podnebnih sprememb |
| Ukrepi za zagotovitev vode v času suš | osveščanje prebivalstva o racionalni rabi voda izgradnja akumulacij prepoved namakanja iz določenega vira in izbira alternativnega vira dovoz vode za posebno rabo voda s cisternami | + / ± | Pomanjkanje vode / Pomanjkanje vode, če so poslušalci seznanjeni s scenariji podnebnih sprememb |
|  |  | ++ | Pomanjkanje vode; Izraba potencialnih priložnosti če je zadrževalnik večfunkcijski |
|  |  | + | Pomanjkanje vode, če so upoštevani hidrološki scenariji podnebnih sprememb |
|  |  | ± | Pomanjkanje vode |
| Pridobitev podatkov o pretokih (ocene) | Izdelava študije iz katere bo mogoče oceniti pretok na mestu odvzema. Študija naj bi temeljila na podatkih o specifičnih pretokih ali različnih empiričnih enačbah. | + | Pomanjkanje vode |
| Izobraževanje in osveščanje | Osveščanje ljudi o smotrni rabi vode. | + | Pomanjkanje vode |
|  |  | ± | Pomanjkanje vode, če se poslušalci seznanijo s scenariji podnebnih sprememb |
| Podrobnejše bilanciranje potencialnih vodnih zalog iz virov podzemnih voda | Potrebno je zagotoviti oziroma omogočiti rabo dodatnih potencialov za izkoriščanje vode za različne namene. | ± | Pomanjkanje vode, če je upoštevan vpliv podnebnih sprememb |
|  |  | + | Pomanjkanje vode |
| Nadzor vplivov hidrotehničnih posegov na stanje podzemne vode | Omejitev (gradnje) hidrotehničnih objektov, ki zmanjšujejo zaloge zajetij ali potencialnih vodnih virov. | + | Pomanjkanje vode |
| Podrobnejši nadzor nad posegi v vodonosnik in nad stanjem izkoriščanih virov podzemne vode | Omejitev tistih posegov v vodonosnik, ki zmanjšujejo zaloge zajetij ali potencialnih vodnih virov. | + | Pomanjkanje vode |
| Prepoved novih posegov (rudarjenja) v podzemne vode – globoki vodonosniki in termalna voda | Omejitev rabe voda iz globokih in termalnih vodonosnikov in ohranjanje strateških rezerv. | + | Pomanjkanje vode |
| Zmanjšanje negospodarnih izpustov toplotne energije | Uporaba najboljše razpoložljive tehnologije (BAT) (toplotne črpalke, zaprti krogi, zmanjšanje porabe vode, idr.) pri izkoriščanju podzemne vode za odvzem toplote | ++ | Pomanjkanje vode; Izraba potencialnih priložnosti in obnovljivih virov energije |
| Dolgoročna zagotovitev pitne vode ob podnebnih spremembah | Ob različnih scenarijih podnebnih sprememb bo potrebno izdelati strokovne podlage za oceno možnosti rabe voda iz potencialnih vodnih virov, potencialnih akumulacij idr. Sem spada tudi analiza možnosti uporabe površinskih voda za oskrbo s pitno vodo (pri tem bo potrebno določiti ustrezne metode čiščenja). | ± | Pomanjkanje vode |
| Zagotovitev rezervnih vodnih virov na vododeficitarnih območjih | Izdelati načrte za dovoz vode v sušnem obdobju, gradnja rezervoarjev, geološke raziskave za nove vire, itd. | ± | Pomanjkanje vode, če so pri načrtovanju upoštevani scenariji podnebnih sprememb |
|  |  | + | Pomanjkanje vode |
| Določitev razpoložljivih zalog pitne vode in kritične meje izkoriščanja | Potrebno je zagotoviti dodatne količine pitne vode oz. razviti nove vodne vire | + | Vodne količine |
| Omejevanje utrjenih površin s površinskim odtokom za zagotovitev obnavljanja vodonosnika | Povečanje deleža ponovne uporabe odpadnih voda, zmanjšanje količin odpadnih voda, umetno napajanje in drugo | + | Vodne količine |
| Zmanjšanje vpliva regulacij vodotokov na obnavljanje podzemnih voda | Povečanje infiltracije površinskih vod v tla | + | Vodne količine |
| Pospešitev aktivnosti pri sprejemanju uredb o določitvi in zaščiti nad vodovarstvenimi območji. | Uredbe sprejema država in v teh primerih so določeni VVO pasovi na parcelo natančno. Pred tem so vili VVO pasovi določeni z občinskimi odločbami | ± | Pomanjkanje voda, če so upoštevani scenariji podnebnih sprememb |
|  |  | + | Pomanjkanje vode |

| Ukrep | Prilagajanje |
| --- | --- |
| Za urejanje voda | opis | sposobnost | vpliv |
| NEGRADBENI UKREPI |
| Osveščanje ljudi | Osveščanje ljudi o naravnih procesih, o njihovi pojavnosti, potrebnih ravnanjih na območjih nevarnosti | ± | Ukrepanje v sili, če je upoštevan razvoj podnebja |
|  |  | + | Ukrepanje v sili |
| Izboljšanje hidrometeorološkega napovedovanje | 2a: Spremljanje in beleženje poplavnih dogodkov 2b: Stalno opozarjanje in informiranje javnosti o naravnih nevarnostih poplav in plazov na območju | + | Ogroženost |
|  |  | + | Ogroženost |
| Ustrezna urbanizacija območij | Ustrezno urbanizacijo območij, prilagojeno tako razpoložljivim količinam vode, kot tudi nevarnostim pred poplavami in plazovi | + | Vodne količine, ogroženost |
| Izvajanje ukrepov v primeru naravnih nesreč |  | + | Ukrepanje v sili |
| Prilagoditev življenja in dejavnosti na vododeficitarnih območjih | Prilagoditev življenja in dejavnosti na vododeficitarnih območjih in s tem zmanjšanje negativnih vplivov na zdravje, okolje in gospodarstvo | ± | Vodne količine, če je upoštevan razvoj podnebja |
|  |  | + | Vodne količine |
| Kataster | Uskladitev katastrskih meja z dejanskim stanjem na terenu in odkup zemljišč | + | Ogroženost, vzdrževanje in hidromorfologija |
| Določitev vodnega zemljišča |  | + | Ogroženost, vzdrževanje in hidromorfologija |
| GRADBENI UKREPI |
| Gradnja nasipov, pregrad in zadrževalnikov, jezov, utrjenih brežin, peskokopov in umetnih kanalov in drugih vodnih objektov | Gradnja nasipov, pregrad in zadrževalnikov, jezov, utrjenih brežin, peskokopov in umetnih kanalov in drugih vodnih objektov, pri čemer ne sme priti do poslabšanja razmer | ~ | Ogroženost, če upoštevan razvoj podnebja |
|  |  | ++ | Ogroženost, če izrablja potencialne priložnosti |
| Gradnja vodnih zajetij, transportnih cevovodov, objektov za bogatenje vodnih količin |  |  |  |
|  |  | + | Vodne količine |
| Gradnja objektov za izboljšanje hidromorfoloških elementov voda | Gradnja objektov za izboljšanje hidromorfoloških elementov voda, z namenom ponovne vzpostavitve povezav med reko in njenimi povirnimi deli, poplavnimi območji ter območji podzemnih voda, kar prispeva k večjemu zadrževanju voda na mestu nastanka kot tudi k izboljšanju ekološkega stanja voda in z vodo povezanih ekosistemov | ~ | Hidromorfologija, če upoštevan razvoj podnebja |
|  |  | + | Ogroženost, ekosistemi |
| Sanacije mokrih peskokopov in glinokopov |  | + | Transport sedimentov |
| Obnova obstoječe vodne infrastrukture | Poškodovani objekti (pregrade, pragovi, stopnje, zaščita brežin,…) | ± | Ogroženost, vodne količine, transport sedimentov, če so upoštevani scenariji razvoja podnebnih sprememb |
|  |  | + | Ogroženost, vodne količine, transport sedimentov |
| Čiščenje zaplavka | Čiščenje sedimentov in proda iz bazena HE in zaplavnih bazenov | ± | Transport sedimentov, če so upoštevani scenariji podnebnih sprememb |
|  |  | + | Transport sedimentov |
| Sanacija površinske, talne in bočne erozije celinskih voda | Talni pragovi, zaščita brežin (vegetativna, kamnite obloge),… | ± | Ogroženost, če so upoštevani scenariji podnebnih sprememb |
|  |  | + | Ogroženost |
| Redno vzdrževanje |  | + | Ogroženost, vzdrževanje |

PRILOGA V

Shematski prikaz obravnave dopolnilnih ukrepov za doseganje okoljiskih ciljev

PRILOGA VI

Shematski prikaz analize ukrepov oziroma usmeritev za varovana območja za katera sta pomembna vodni režim in kakovost voda za načrt upravljanja voda

# Text boxes

Načrt upravljanja voda na

VO Donave (strokovne podlage)

Zvezek 6

Program ukrepov

Ljubljana, marec 2010